| - АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО - МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |
| - 13 сентября 2024 г. | г. Новоалександровск | № 1361 |

О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края от 12 января 2024 года № 42

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края второго созыва от 18 июля 2024 года № 25/797 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края от 15 декабря 2023 года №18/729 «О бюджете Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов»», администрация Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить изменения, которые вносятся в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края от 12 января 2024 года № 42 (в редакции постановления администрации Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края от 17 июня 2024 года № 901), согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Новоалександровский вестник» и разместить на официальном сайте Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края (https://newalexandrovsk.gosuslugi.ru).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края Савельева Е.А.

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

Глава Новоалександровского

муниципального округа

Ставропольского края                                                                 Э.А. Колтунов

Приложение

к постановлению

администрации

Новоалександровского

муниципального округа

Ставропольского края

от 13 сентября 2024 г. № 1361

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края от 12 января 2024 года № 42

1. В паспорте муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края от 12 января 2024 года № 42 (далее – Программа):

1) «Объемы и источники финансового обеспечения Программы» изложить в следующей редакции:

| «Объемы и источники финансового обеспечения Программы» | Объем финансового обеспечения Программы составит 144 306,41 тыс. рублей, в том числе по источникам финансового обеспечения: 2024 год – 24 076,01 тыс. рублей; 2025 год – 25 535,00 тыс. рублей; 2026 год – 23 673,85 тыс. рублей; 2027 год – 23 673,85 тыс. рублей; 2028 год – 23 673,85 тыс. рублей; 2029 год – 23 673,85 тыс. рублей; за счет средств бюджета Ставропольского края (средства краевого бюджета) – 115 788,30 тыс. рублей, в том числе по годам: 2024 год – 23 076,90 тыс. рублей; 2025 год – 0,00 тыс. рублей; 2026 год – 23 177,85 тыс. рублей; 2027 год – 23 177,85 тыс. рублей; 2028 год – 23 177,85 тыс. рублей; 2029 год – 23 177,85 тыс. рублей. За счет средств бюджета Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края (средства местного бюджета) – 28 518,11 тыс. рублей, в том числе по годам: 2024 год – 999,11 тыс. рублей; 2025 год – 25 535,00 тыс. рублей; 2026 год – 496,00 тыс. рублей; 2027 год – 496,00 тыс. рублей; 2028 год – 496,00 тыс. рублей; 2029 год – 496,00 тыс. рублей.». |
| --- | --- |

2)    Приложение 3 к Программе изложить в следующей редакции:

«Приложение 3

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды на территории

Новоалександровского муниципального округа

Ставропольского края»

Таблица 3

Объемы и источники финансового обеспечения Программы

| № п/п | Наименование Программы, основного мероприятия и мероприятия Программы | Источники финансового обеспечения по ответственному исполнителю, соисполнителю Программы, основному мероприятию и мероприятию Программы | Объем финансового обеспечения по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Новоалександровского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Программа, всего | бюджет Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края (далее бюджет муниципального округа) всего, в том числе: | 24 076,01 | 25 535,00 | 23 673,85 | 23 673,85 | 23 673,85 | 23 673,85 |
|  |  | средства бюджета Ставропольского края (далее – краевой бюджет) всего, в том числе предусмотренные: | 23 076,90 | 0,00 | 23 177,85 | 23 177,85 | 23 177,85 | 23 177,85 |
|  |  | ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю | 23 076,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства местного бюджета, всего, в том числе предусмотренные: | 999,11 | 25 535,00 | 496,00 | 496,00 | 496,00 | 496,00 |
|  |  | ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю | 999,11 | 25 535,00 | 496,00 | 496,00 | 496,00 | 496,00 |
| 2. | Основное мероприятие 1: «Благоустройство общественных территорий Новоалександровского муниципального округа», всего, в том числе следующие мероприятия: | бюджет муниципального округа всего, в том числе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета, всего, в том числе предусмотренные: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства местного бюджета, всего, в том числе предусмотренные: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Благоустройство мест общественного пространства парков и скверов | бюджет муниципального округа, всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета, всего, в том числе предусмотренные: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства местного бюджета, всего, в том числе предусмотренные: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Благоустройство площадей, проспектов, тротуаров и пешеходных дорожек | бюджет муниципального округа, всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета, всего, в том числе предусмотренные: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства местного бюджета, всего, в том числе предусмотренные: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | Приобретение и установка малых архитектурных форм на объектах общественного пространства | бюджет муниципального округа, всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета, всего, в том числе предусмотренные: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства местного бюджета, всего, в том числе предусмотренные: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | Благоустройство общественной территории «Благоустройство спортивно-игрового парка «Альпинист» | бюджет муниципального округа, всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета, всего, в том числе предусмотренные: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства местного бюджета, всего, в том числе предусмотренные: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Основное мероприятие 2: «Благоустройство дворовых территорий Новоалександровского муниципального округа» всего, в том числе следующие мероприятия: | бюджет муниципального округа, всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета, всего, в том числе предусмотренные: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства местного бюджета, всего, в том числе предусмотренные: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве | бюджет муниципального округа, всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета, всего, в том числе предусмотренные: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства местного бюджета, всего, в том числе предусмотренные: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | Устройство детских, спортивных и игровых площадок на территории дворов многоквартирных домов | бюджет муниципального округа, всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета, всего, в том числе предусмотренные: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства местного бюджета, всего, в том числе предусмотренные: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Основное мероприятие 3: «Подготовка дизайн-проектов общественных территорий и дворовых территорий многоквартирных домов на территории Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края» всего, в том числе следующие мероприятия: | бюджет муниципального округа, всего, в том числе: | 976,01 | 25 535,00 | 496,00 | 496,00 | 496,00 | 496,00 |
|  |  | средства краевого бюджета, всего, в том числе предусмотренные: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства местного бюджета, всего, в том числе предусмотренные: | 976,01 | 25 535,00 | 496,00 | 496,00 | 496,00 | 496,00 |
|  |  | ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю | 976,01 | 25 535,00 | 496,60 | 496,60 | 496,60 | 496,60 |
| 4.1 | Изготовление информационного материала для проведения общественного обсуждения проекта программы «Комфортная городская среда» | бюджет муниципального округа, всего, в том числе: | 15,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета, всего, в том числе предусмотренные: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства местного бюджета, всего, в том числе предусмотренные: | 15,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю | 15,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Изготовление дизайн-проектов на общественные территории, нуждающиеся в благоустройстве | бюджет муниципального округа, всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета, всего, в том числе предусмотренные: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства местного бюджета, всего, в том числе предусмотренные: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Изготовление дизайн-проектов на дворовые территории, нуждающиеся в благоустройстве | бюджет муниципального округа, всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета, всего, в том числе предусмотренные: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства местного бюджета, всего, в том числе предусмотренные: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Расходы по строительному контролю и техническому обследованию объектов капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта | бюджет муниципального округа, всего, в том числе: | 418,06 | 535,00 | 496,00 | 496,00 | 496,00 | 496,00 |
|  |  | средства краевого бюджета, всего, в том числе предусмотренные: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства местного бюджета, всего, в том числе предусмотренные: | 418,06 | 535,00 | 496,00 | 496,00 | 496,00 | 496,00 |
|  |  | ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю | 418,06 | 535,00 | 496,00 | 496,00 | 496,00 | 496,00 |
| 4.5 | Расходы на разработку проектно-сметной документации и проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации | бюджет муниципального округа, всего, в том числе: | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета, всего, в том числе предусмотренные: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства местного бюджета, всего, в том числе предусмотренные: | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6. | Благоустройство территории общественного пространства по улице Панфилова в г. Новоалександровске (техническое присоединение к сетям уличного освещения, приобретение материалов для устройства интернет-связи, монтаж видеонаблюдения, подключение к сети интернет, услуги интернет-связи) | бюджет муниципального округа, всего, в том числе: | 62,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета, всего, в том числе предусмотренные: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства местного бюджета, всего, в том числе предусмотренные: | 62,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю | 62,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.7 | Благоустройство территории в городе Новоалександровске Ставропольского края по улице Калинина в месте примыкания к ул. Заречная с установкой спортивной площадки и детской игровой зоны | бюджет муниципального округа, всего, в том числе: | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета, всего, в том числе предусмотренные: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
|  |  | средства местного бюджета, всего, в том числе предусмотренные: | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| . | Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», всего | бюджет муниципального округа, всего, в том числе: | 23 100,00 | 0,00 | 23 177,85 | 23 177,85 | 23 177,85 | 23 177,85 |
|  |  | средства краевого бюджета | 23 076,90 | 0,00 | 23 177,85 | 23 177,85 | 23 177,85 | 23 177,85 |
|  |  | ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю | 23 076,90 | 0,00 | 23 177,85 | 23 177,85 | 23 177,85 | 23 177,85 |
|  |  | средства местного бюджета, всего, в том числе предусмотренные: | 23,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю | 23,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

».

3) Приложение 5 к Программе изложить в следующей редакции:

«Приложение 5

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды на территории

Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края»

Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве

(с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2018-2029 годах,

с учетом иных программ

| п/п | Адрес (местоположение) и наименование общественной территории | Объем финансового обеспечения (тыс.руб.) | Наименование государственной программы Ставропольского края, муниципальной программы Новоалександровского муниципального округа за счет средств которой осуществлено/планируется благоустройство общественных территорий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2018 год |  |  |  |
| 1 | Благоустройство парка имени Л. Толстого в городе Новоалександровске Ставропольского края |  | Муниципальная программа Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» |
| 2 | Поселок Краснозоринский, парковая зона по ул. Ветеранов |  | «Благоустройство населенных пунктов Новоалександровского района и улучшение условий проживания населения» |
| 3 | Хутор Красночервонный, спортивная площадка по ул. Ленина |  | «Благоустройство населенных пунктов Новоалександровского района и улучшение условий проживания населения» |
| 4 | Поселок Присадовый, тротуары по ул. Шоссейная, ул. Школьная, ул. Степная, ул. Полевая |  | «Благоустройство населенных пунктов Новоалександровского района и улучшение условий проживания населения» |
| 5 | Поселок Светлый, детский парк отдыха |  | «Благоустройство населенных пунктов Новоалександровского района и улучшение условий проживания населения» |
| 6 | Обустройство спортивного стадиона в селе Раздольное |  | «Благоустройство населенных пунктов Новоалександровского района и улучшение условий проживания населения» |
| 7 | Обустройство площадки, предназначенной для торговли в ярмарочный день в поселке Темижбекский |  | «Благоустройство населенных пунктов Новоалександровского района и улучшение условий проживания населения» |
| 2019 год |  |  |  |
| 8 | Поселок Горьковский, аллея |  | «Благоустройство населенных пунктов Новоалександровского района и улучшение условий проживания населения» |
| 9 | Станица Кармалиновская, детская универсальная спортивная площадка для игровых видов спорта |  | «Благоустройство населенных пунктов Новоалександровского района и улучшение условий проживания населения» |
| 10 | Поселок Краснозоринский, тротуарные дорожки, территории, прилегающие к автомобильным дорогам местного значения |  | «Благоустройство населенных пунктов Новоалександровского района и улучшение условий проживания населения» |
| 11 | Хутор Красночервонный, парк Победы по ул. Пушкина |  | «Благоустройство населенных пунктов Новоалександровского района и улучшение условий проживания населения» |
| 12 | Город Новоалександровск, тротуарные дорожки по ул. Гагарина от ул. Пушкина до ул. Жукова (нечетная сторона) |  | «Благоустройство населенных пунктов Новоалександровского района и улучшение условий проживания населения» |
| 13 | Поселок Присадовый, парковая зона |  | «Благоустройство населенных пунктов Новоалександровского района и улучшение условий проживания населения» |
| 14 | Поселок Равнинный, парковая зона по ул. Октябрьская |  | «Благоустройство населенных пунктов Новоалександровского района и улучшение условий проживания населения» |
| 15 | Село Раздольное, тротуарные дорожки по ул. Ленина и ул. Школьная |  | «Благоустройство населенных пунктов Новоалександровского района и улучшение условий проживания населения» |
| 16 | Поселок Радуга, тротуарная дорожка по ул. Крестьянская |  | «Благоустройство населенных пунктов Новоалександровского района и улучшение условий проживания населения» |
| 17 | Станица Расшеватская, детский игровой комплекс и прилегающая территория с установкой малых архитектурных форм на территории парка |  | «Благоустройство населенных пунктов Новоалександровского района и улучшение условий проживания населения» |
| 18 | Ремонт Центрального дома культуры станицы Григорополисской |  | «Благоустройство населенных пунктов Новоалександровского района и улучшение условий проживания населения» |
| 19 | Поселок Светлый, спортивно-игровая площадка «Добрыня» |  | «Благоустройство населенных пунктов Новоалександровского района и улучшение условий проживания населения» |
| 20 | Поселок Темижбекский, детский оздоровительный комплекс по ул. Момотова |  | «Благоустройство населенных пунктов Новоалександровского района и улучшение условий проживания населения» |
| 21 | Ремонт тротуарных дорожек по ул. Ленина, Гагарина, Терешкова, Ленинградская в хуторе Фельдмаршальский |  | «Благоустройство населенных пунктов Новоалександровского района и улучшение условий проживания населения» |
| 2020 год |  |  |  |
| 22 | Благоустройство общественной территории Парковый комплекс «Маяк» по ул. Расшеватская в г. Новоалександровске |  | Муниципальная программа Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» |
| 23 | Поселок Горьковский, центральная площадь |  | «Благоустройство населенных пунктов Новоалександровского района и улучшение условий проживания населения» |
| 24 | Станица Григорополисская, тротуарные дорожки по ул. Буденного, ул. Темижбекская, ул. Д.Бедного, ул. Первомайская |  | «Благоустройство населенных пунктов Новоалександровского района и улучшение условий проживания населения» |
| 25 | Станица Кармалиновская, детский спортивный комплекс по ул. Школьной |  | «Благоустройство населенных пунктов Новоалександровского района и улучшение условий проживания населения» |
| 26 | Поселок Краснозоринский, территория, прилегающая к памятнику «Братская могила воинов Советской Армии, погибших в боях в 1942-1943 гг.» |  | «Благоустройство населенных пунктов Новоалександровского района и улучшение условий проживания населения» |
| 27 | Хутор Красночервонный, территория с устройством детской площадки, прилегающая к сельскому дому культуры по ул. Ленина, 16 |  | «Благоустройство населенных пунктов Новоалександровского района и улучшение условий проживания населения» |
| 28 | Город Новоалександровск, тротуар по ул. Советской (от ул. Пушкина до городского парка (нечетная сторона)) |  | «Благоустройство населенных пунктов Новоалександровского района и улучшение условий проживания населения» |
| 29 | Поселок Присадовый, летняя сцена для уличных мероприятий, прилегающая к сельскому дому культуры по ул. Школьная |  | «Благоустройство населенных пунктов Новоалександровского района и улучшение условий проживания населения» |
| 30 | Поселок Радуга, парковая зона по ул. Шоссейная |  | «Благоустройство населенных пунктов Новоалександровского района и улучшение условий проживания населения» |
| 31 | Станица Расшеватская, тротуары и дорожки по ул. Ленина |  | «Благоустройство населенных пунктов Новоалександровского района и улучшение условий проживания населения» |
| 32 | Поселок Светлый, спортивно-игровая площадка «Добрыня» по ул. Советская |  | «Благоустройство населенных пунктов Новоалександровского района и улучшение условий проживания населения» |
| 33 | Поселок Темижбекский, парковая зона по ул. Пушкина |  | «Благоустройство населенных пунктов Новоалександровского района и улучшение условий проживания населения» |
| 34 | Хутор Фельдмаршальский, универсальная спортивная площадка по ул. Ленина |  | «Благоустройство населенных пунктов Новоалександровского района и улучшение условий проживания населения» |
| 2021 год |  |  |  |
| 35 | Благоустройство общественной территории «Центральная площадь г. Новоалександровска» |  | Муниципальная программа Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» |
| 36 | Город Новоалександровск Устройство детского игрового комплекса возле здания ДЮЦ по улице Ленина в городе Новоалександровск НГО СК |  | «Благоустройство населённых пунктов Новоалександровского района и улучшение условий проживания населения» |
| 37 | Поселок Горьковский Ремонт пешеходной зоны по улице Гагарина в поселке Горьковский НГО СК |  | «Благоустройство населённых пунктов Новоалександровского района и улучшение условий проживания населения» |
| 38 | Станица Григорополисская Устройство спортивной площадки (район Центрального Дома культуры) в станице Григорополисская НГО СК |  | «Благоустройство населённых пунктов Новоалександровского района и улучшение условий проживания населения» |
| 39 | Ремонт стадиона по переулку Юбилейный в поселке Краснозоринский |  | «Благоустройство населённых пунктов Новоалександровского района и улучшение условий проживания населения» |
| 40 | Село Раздольное территория с устройством детской площадки в парковой зоне по улице Ленина |  | «Благоустройство населённых пунктов Новоалександровского района и улучшение условий проживания населения» |
| 41 | Поселок Радуга, устройство тротуарной дорожки в парковой зоне по улице Шоссейная |  | «Благоустройство населённых пунктов Новоалександровского района и улучшение условий проживания населения» |
| 42 | Поселок Присадовый Обустройство стадиона по улице Весенней |  | «Благоустройство населённых пунктов Новоалександровского района и улучшение условий проживания населения» |
| 43 | Поселок Светлый Обустройство стадиона в посёлке Светлый НГО СК |  | «Благоустройство населённых пунктов Новоалександровского района и улучшение условий проживания населения» |
| 44 | Хутор Фельдмаршальский Благоустройство общественной территории «Парковая зона вокруг памятника» в хуторе Фельдмаршальский НГО СК |  | «Благоустройство населённых пунктов Новоалександровского района и улучшение условий проживания населения» |
| 45 | Обустройство (озеленение, установка МАФ, установка освещения) парковой зоны по ул. Пушкина в поселке Темижбекский |  | «Благоустройство населённых пунктов Новоалександровского района и улучшение условий проживания населения» |
| 46 | Благоустройство тротуаров и дорожек по улице Ленина в ст. Расшеватской |  | «Благоустройство населённых пунктов Новоалександровского района и улучшение условий проживания населения» |
| 2022 год |  |  |  |
| 47 | «Ремонт тротуарных дорожек на улице Красной, улице Выездной, улице Красный Пахарь в станице Григорополисской НГО СК» |  | «Благоустройство населённых пунктов Новоалександровского района и улучшение условий проживания населения» |
| 48 | Благоустройство парковой зоны, прилегающей к улице Школьной и улице Красной в станице Кармалиновской НГО СК |  | «Благоустройство населённых пунктов Новоалександровского района и улучшение условий проживания населения» |
| 49 | Обустройство парковой зоны по улице Ветеранов (устройство полива, посадка зеленых насаждений газона) поселок Краснозоринский НГО СК |  | «Благоустройство населённых пунктов Новоалександровского района и улучшение условий проживания населения» |
| 50 | Выполнение работ по монтажу сети уличного освещения в поселке Курганный |  | «Благоустройство населённых пунктов Новоалександровского района и улучшение условий проживания населения» |
| 51 | Благоустройство парковой зоны по улице Ленина села Раздольное НГО СК |  | «Благоустройство населённых пунктов Новоалександровского района и улучшение условий проживания населения» |
| 52 | Тротуарная дорожка по ул. Кубанская, ул. Краснопартизанской, х. Красночервонный |  | «Благоустройство населённых пунктов Новоалександровского района и улучшение условий проживания населения» |
| 53 | Тротуар по улице Заречная хутор Чапцев |  | «Благоустройство населённых пунктов Новоалександровского района и улучшение условий проживания населения» |
| 2023 год |  |  |  |
| 54 | Устройство пешеходной зоны по ул. Расшеватской в г. Новоалександровске |  | «Благоустройство населённых пунктов Новоалександровского района и улучшение условий проживания населения» |
| 55 | Благоустройство территории, прилегающей к сельскому дому культуры и стадиону по переулку Юбилейному пос. Краснозоринский Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края» |  | «Благоустройство населённых пунктов Новоалександровского района и улучшение условий проживания населения» |
| 56 | «Устройство детского спортивно-игрового комплекса в парковой зоне по улице Степная в поселке Присадовый Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края» |  | «Благоустройство населённых пунктов Новоалександровского района и улучшение условий проживания населения» |
| 57 | «Устройство детской игровой площадки по улице Заречной в поселке Виноградный Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края» |  | «Благоустройство населённых пунктов Новоалександровского района и улучшение условий проживания населения» |
| 58 | Озеленение и благоустройство парковой зоны по ул. Ленина с. Раздольное Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края» |  | «Благоустройство населённых пунктов Новоалександровского района и улучшение условий проживания населения» |
| 59 | Устройство тротуарной дорожки по ул. Советская, Школьная, Шоссейная в п. Светлый Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края» |  | «Благоустройство населённых пунктов Новоалександровского района и улучшение условий проживания населения» |
| 60 | Ремонт асфальтовой дорожки по ул. Жевтобрюхова в ст. Расшеватской Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края» |  | «Благоустройство населённых пунктов Новоалександровского района и улучшение условий проживания населения» |
| 61 | Благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий (парковой зоны, очередь II) в пос. Присадовый Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края» |  | «Благоустройство населённых пунктов Новоалександровского района и улучшение условий проживания населения» |
| 62 | «Монтаж уличного освещения по переулку Космонавтов, переулку Социалистический, улице Кирова, улице Школьная в селе Раздольное Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края» |  | «Благоустройство населённых пунктов Новоалександровского района и улучшение условий проживания населения» |
| 63 | «Ремонт асфальтовой дорожки по улице Калинина в станице Расшеватской Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края» |  | «Благоустройство населённых пунктов Новоалександровского района и улучшение условий проживания населения» |
| 64 | Устройство детской площадки по ул. Ленина хут. Фельдмаршальский Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края» |  | «Благоустройство населённых пунктов Новоалександровского района и улучшение условий проживания населения» |
| 65 | «Обустройство спортивной игровой площадки по улице Мира в поселке Крутобалковский Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края» |  | «Благоустройство населённых пунктов Новоалександровского района и улучшение условий проживания населения» |
| 66 | Ремонт комплексно спортивно-игровой площадки, обустройство уличной тренажерной площадки с видеонаблюдением ул. Октябрьская п. Равнинный Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края» |  | «Благоустройство населённых пунктов Новоалександровского района и улучшение условий проживания населения» |
| 67 | Устройство тротуарной дорожки по ул. Комсомольской в п. Темижбекский |  | «Благоустройство населённых пунктов Новоалександровского района и улучшение условий проживания населения» |
| 68 | Благоустройство парковой зоны, прилегающей к ул. Красной, Школьной |  | «Благоустройство населённых пунктов Новоалександровского района и улучшение условий проживания населения» |
| 2024 год |  |  |  |
| 69 | Благоустройство пешеходной зоны по ул. Л. Толстого в Новоалександровске |  | Муниципальная программа Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» |
| 70 | «Устройство ограждения кладбища в хуторе Мокрая Балка Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края» |  | «Благоустройство населённых пунктов Новоалександровского района и улучшение условий проживания населения» |
| 71 | «Обустройство спортивной игровой площадки по улице Солдатской в поселке Встречный Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края» |  | «Благоустройство населённых пунктов Новоалександровского района и улучшение условий проживания населения» |
| 72 | Зона благоустройства по ул. Панфилова в г. Новоалександровске |  | Муниципальная программа Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» |
| 73 | «Обустройство детской игровой площадки и устройство тротуарной дорожки в поселке Южный Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края» |  | «Благоустройство населённых пунктов Новоалександровского района и улучшение условий проживания населения» |
| 2025 год |  |  |  |
| 74 | Благоустройство территории в городе Новоалександровске Ставропольского края по улице Калинина в месте примыкания к ул. Заречная с установкой спортивной площадки и детской игровой зоны |  | Муниципальная программа Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» |
| 2026 год |  |  |  |
| 75 | Благоустройство спортивно-развлекательного комплекса «Альпинист» на территории муниципального парка культуры и отдыха в г. Новоалександровске |  | Муниципальная программа Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» |
| 76 | Спортивно-досуговый комплекс «Залесного» г. Новоалександровск |  | Муниципальная программа Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» |

».