| - АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО - МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |
| - 15 января 2025 г. | г. Новоалександровск | № 18 |

О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство населенных пунктов Новоалександровского района и улучшение условий проживания населения», утвержденную постановлением администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 30 декабря 2020 г. № 2102

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края от 02 ноября 2023 года № 1424 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края», постановлением администрации Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края от 16 ноября 2023 года № 1509 «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края», постановлением администрации Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края от 14 ноября 2023 года № 1490 «Об утверждении перечня муниципальных программ Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края, планируемых к разработке», решением совета Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края от 12 декабря 2024 года № 30/834 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края второго созыва от 15 декабря 2023 года № 18/729 «О бюджете Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов»,  администрация Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить изменения, которые вносятся в муниципальную программу «Благоустройство населенных пунктов Новоалександровского района и улучшение условий проживания населения», утвержденную постановлением администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 30 декабря 2020 № 2102.

2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Новоалександровский вестник» и разместить на официальном сайте Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края (http://newalexandrovsk.gosuslugi.ru).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края Савельева Е.А.

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

Глава Новоалександровского

муниципального округа

Ставропольского края                                                                  Э.А. Колтунов

Утверждены

постановлением

администрации

Новоалександровского

муниципального округа

Ставропольского края

от 15 января 2025 г. № 18

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в муниципальную программу «Благоустройство населенных пунктов Новоалександровского района и улучшение условий проживания населения», утвержденную постановлением администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 30 декабря 2020 № 2102

- Муниципальную программу «Благоустройство населенных пунктов Новоалександровского района и улучшение условий проживания населения» изложить в следующей редакции:

Утверждена

постановлением администрации

Новоалександровского городского

округа Ставропольского края

от 30 декабря 2020 года № 2102

Муниципальная программа

«Благоустройство населенных пунктов Новоалександровского района и улучшение условий проживания населения»

ПАСПОРТ

Муниципальной программы Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края «Благоустройство населенных пунктов Новоалександровского района и улучшение условий проживания населения»

| Наименование Программы | муниципальная программа «Благоустройство населенных пунктов Новоалександровского района и улучшение условий проживания населения» (далее - Программа) |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края (отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края) (далее – администрация Новоалександровского муниципального округа) |  |
| Соисполнители Программы | - территориальные отделы администрации Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края - муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Новоалександровского муниципального округа» (далее – МКУ «Благоустройство НМО») |  |
| Участники Программы | - индивидуальные предприниматели и организации, осуществляющие деятельность на территории Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края, участвующие в реализации инициативных проектов; - физические лица, участвующие в реализации инициативных проектов |  |
| Основные мероприятия Программы Цели Программы Индикаторы достижения целей Программы | - «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда»; - «Содержание и модернизация инженерных сетей»; - «Санитарная очистка и благоустройство территории»; - «Улучшение жилищных условий молодых семей»; - «Благоустройство территории Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края МКУ «Благоустройство НМО»»; - Реализация регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» |  |
|  | - Формирование фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов; - Повышение качества и эффективности работы линий уличного освещения; - Повышение уровня благоустройства и приведение в надлежащее санитарное состояние территории Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края; - Увеличение доли молодых семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия в отчетном году, в общей численности молодых семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях; - Обеспечение деятельности МКУ «Благоустройство НМО»; - Закупка контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов. Уровень уплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах за жилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности; Уровень оптимизации уличного освещения на территории Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края; Доля реализованных проектов благоустройства на территории Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края; Доля обеспеченности жилыми помещениями молодых семей, в общей численности молодых семей, признанных нуждающимися в жилых помещениях и состоящих на жилищном учете в Новоалександровском муниципальном округе Ставропольского края; Осуществление деятельности МКУ «Благоустройство НМО»; Количество приобретенных контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов. |  |
| Задачи основных мероприятий Программы Показатели решения задач (Целевые индикаторы) | - Осуществление обязательных платежей в фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов; - Модернизация уличного освещения путем использования энергосберегающего оборудования и оптимизация режимов работы уличного освещения на территории Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края; - Проведение мероприятий в целях благоустройства и приведения в надлежащее санитарное состояние территории Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края; - Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья. - Обеспечение деятельности МКУ «Благоустройство НМО» направляется на благоустройство территории Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края. 6. Закупка контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов. Размер средств, направленных в фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Ставропольского края; Количество энергосберегающих приборов уличного освещения, установленных в отчетный период на территории населенных пунктов Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края; Протяженность сетей уличного освещения, режим работы которых, оптимизирован путем внедрения автоматизированных систем контроля времени, в отношении к общей протяженности осветительной сети; Количество стихийных свалок мусора и бытовых отходов, ликвидированных в отчетный период на территории Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края; Количество благоустроенных/отремонтированных контейнерных площадок для сбора ТКО; Площадь территории мест захоронения, приведенная в надлежащее санитарное состояние; Количество памятников, которые приведены в надлежащее состояние; Количество общественных туалетов, приведенных в удовлетворительное санитарное состояние; Площадь территории мест массового пребывания населения, на которой проведены мероприятия по акарицидной обработке; Протяженность тротуаров и пешеходных дорожек, приведенных в нормативное состояние в результате проведения работ по ремонту/устройству; Доля площади зеленых насаждений, нуждающихся в проведении инвентаризации; Количество общественных объектов, благоустроенных путем реализации проектов развития территорий, основанных на местных инициативах и инициативном бюджетировании; Количество благоустроенных детских площадок; Доля молодых семей, обеспеченных жилыми помещениями в отношении общего количества молодых семей, признанных нуждающимися в жилых помещениях и состоящих на жилищном учете в Новоалександровском муниципальном округе Ставропольского края; Обеспечение деятельности МКУ «Благоустройство НМО»; Количество приобретенных контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов. |  |
| Сроки реализации Программы | 2025-2030 годы |  |
| Объемы и источники финансового обеспечения Программы Ожидаемые конечные результаты | Объем финансового обеспечения Программы составит 640 982,16 тыс. рублей, в том числе по источникам финансового обеспечения: 2021 год – 102 921,56 тыс. рублей; 2022 год – 93 617,89 тыс. рублей; 2023 год – 116 022,98 тыс. рублей; 2024 год – 185 061,70 тыс. рублей; 2025 год – 89 452,30 тыс. рублей; 2026 год – 53 905,73 тыс. рублей. за счет средств бюджета Ставропольского края (краевого бюджета) – 81 072,45 тыс. руб., в том числе по годам: 2021 год – 9 025,67 тыс. рублей; 2022 год –16 002,82 тыс. рублей; 2023 год – 13 511,04 тыс. рублей; 2024 год – 40 358,88 тыс. рублей; 2025 год – 1 047,72 тыс. рублей; 2026 год – 1 126,32 тыс. рублей. за счет средств бюджета Новоалександровского городского округа (далее – средства местного бюджета) – 266 683,72 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 год – 92 235,50 тыс. рублей; 2022 год – 75 797,65 тыс. рублей; 2023 год – 98 650,57 тыс. рублей. за счет средств бюджета Новоалександровского муниципального округа (далее – средства местного бюджета) – 280 530,37 тыс. рублей, в том числе по годам: 2024 год – 139 346,38 тыс. рублей; 2025 год – 88 404,58 тыс. рублей; 2026 год – 52 779,41 тыс. рублей. за счет средств Участников Программы – 12 695,63 тыс. руб., в том числе по годам: 2021 год – 1 660,39 тыс. рублей; 2022 год – 1 817,42 тыс. рублей; 2023 год – 3 861,38 тыс. рублей; 2024 год – 5 356,44 тыс. рублей; 2025 год – 0,00 тыс. рублей; 2026 год – 0,00 тыс. рублей. Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов за жилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности, в размере 100 %; Увеличение количества энергосберегающих приборов уличного освещения, установленных в отчетный период на территории населенных пунктов Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края; Увеличение протяженности сетей уличного освещения, режим работы которых, оптимизирован путем внедрения автоматизированных систем контроля времени, в отношении к общей протяженности осветительной сети до 86 % к 2030 году; Уменьшение количества стихийных свалок мусора и бытовых отходов на территории Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края; Проведение мероприятий по акарицидной обработке территории мест массового пребывания (ежегодно); Увеличение протяженности тротуаров и пешеходных дорожек, приведенных в нормативное состояние до 20 км в 2030 году; Приведение в надлежащее состояние памятников в количестве 18 штук (ежегодно); Приведение в удовлетворительное санитарное состояние общественных туалетов в количестве 11 штук (ежегодно); Благоустройство общественных объектов путем реализации проектов развития территорий, основанных на местных инициативах, не менее 5 штук в год; Приведение территории мест захоронения площадью 270 450 кв. м. в надлежащее санитарное состояние ежегодно; Количество благоустроенных/отремонтированных контейнерных площадок для сбора ТКО к 2030 году 100 штук; Уменьшение доли площади зеленых насаждений, нуждающихся в проведении инвентаризации; Благоустройство детских площадок в количестве 1 штуки (ежегодно); Получение молодыми семьями, являющимися участниками мероприятия по обеспечению жильем молодых семей, социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья за счет средств бюджета Ставропольского края; Обеспечение деятельности МКУ «Благоустройство НМО» (ежегодно); Увеличение количества контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов. |  |

Раздел 1.

Приоритеты и цели Программы, реализуемые в соответствующей сфере социально-экономического развития Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края

Программа сформирована исходя из принципов долгосрочных целей социально-экономического развития Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края в соответствии с:

Законом Ставропольского края от 27 декабря 2019 года № 110-кз «О Стратегии социально-экономического развития Ставропольского края до 2035 года»;

распоряжением Правительства Ставропольского края от 21 августа 2024 года № 675-рп «Об утверждении прогноза социально-экономического развития Ставропольского края на период до 2036 года»;

решением Совета депутатов Новоалександровского городского округа Ставропольского края первого созыва от 10 декабря 2019 года № 32/349 «О Стратегии социально-экономического развития Новоалександровского городского округа Ставропольского края до 2035 года»;

постановлением администрации Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края от 26 декабря 2023 года № 1717 «О прогнозе социально-экономического развития Новоалександровского городского округа Ставропольского края на период до 2035 года»;

постановлением администрации Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края от 14 ноября 2023 года № 1474 «О прогнозе социально-экономического развития Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов»;

иными нормативными правовыми актами Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края.

Раздел 2.

Характеристика основных мероприятий Программы

Достижение целей Программы осуществляется путем реализации следующих основных мероприятий:

- Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда.

В рамках данного основного мероприятия предусмотрено достижение целей по формированию фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов путем осуществления обязательных платежей в фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов.

Конечным результатом реализации данного мероприятия является уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов за жилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности в размере 100 %.

2. Содержание и модернизация инженерных сетей.

В рамках данного основного мероприятия предусмотрено достижение целей по повышению качества и эффективности работы линий уличного освещения путем использования энергосберегающего оборудования и оптимизации режимов работы уличного освещения на территории Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края.

Конечным результатом реализации данного мероприятия является увеличение количества энергосберегающих приборов уличного освещения, установленных в отчетный период на территории населенных пунктов Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края и увеличение протяженности сетей уличного освещения, режим работы которых, оптимизирован путем внедрения автоматизированных систем контроля времени, в отношении к общей протяженности осветительной сети.

3. Санитарная очистка и благоустройство территории.

В рамках данного основного мероприятия предусмотрено достижение целей по повышению уровня благоустройства и приведению в надлежащее санитарное состояние территории Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края.

Конечным результатом реализации данного мероприятия является уменьшение количества стихийных свалок мусора и бытовых отходов на территории Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края, увеличение количества благоустроенных/отремонтированных контейнерных площадок для сбора ТКО, приведение территории мест захоронения в надлежащее санитарное состояние, приведение в надлежащее состояние памятников, приведение в удовлетворительное санитарное состояние общественных туалетов, проведение мероприятий по акарицидной обработке территории мест массового пребывания, увеличение протяженности тротуаров и пешеходных дорожек, приведенных в нормативное состояние, уменьшение доли площади зеленых насаждений, нуждающихся в проведении инвентаризации, благоустройство общественных объектов путем реализации проектов развития территорий, основанных на местных инициативах, благоустройство детских площадок.

4. Улучшение жилищных условий молодых семей.

В рамках данного основного мероприятия предусмотрено достижение целей по увеличению доли молодых семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия в отчетном году, в общей численности молодых семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

Конечным результатом реализации данного мероприятия является получение молодыми семьями, являющимися участниками мероприятия по обеспечению жильем молодых семей, социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья за счет средств бюджета Ставропольского края.

5. Благоустройство территории Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края МКУ «Благоустройство НМО».

В рамках данного основного мероприятия предусмотрено достижение целей по обеспечению деятельности МКУ «Благоустройство НМО».

Конечным результатом реализации данного мероприятия является обеспечение деятельности МКУ «Благоустройство НМО».

6. Реализация регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами».

В рамках реализации регионального проекта предусмотрено достижение целей по закупке контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов.

Конечным результатом реализации данного мероприятия является увеличение количества контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов.

Приложение 1

к муниципальной программе "Благоустройство населенных пунктов Новоалександровского района и улучшение условий проживания населения"

СВЕДЕНИЯ

об индикаторах достижения целей муниципальной программы Новоалександровcкого муниципального округа Ставропольского края

«Благоустройство населенных пунктов Новоалександровского района и улучшение условий проживания населения»

<*> и показателях решения задач основных мероприятий программы и их значениях

| № п/п | Наименование индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи основного мероприятия Программы | Единица измерения | Значение индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи основного мероприятия Программы по годам |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Цель 1 Программы «Формирование фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Уровень уплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах за жилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Основное мероприятие 1 «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 основного мероприятия 1 «Осуществление обязательных платежей в фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Размер средств, направленных в фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Ставропольского края | тыс. руб. | 2,96 | 42,17 | 23,64 | 37,60 | 123,87 | 89,85 | 132,65 | 132,65 |
| Цель 2 Программы «Повышение качества и эффективности работы линий уличного освещения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Уровень оптимизации уличного освещения на территории Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края | % | 70,7 | 77,66 | 39,13 | 66,95 | 78,91 | 80 | 81 | 82 |
| Основное мероприятие 2 «Содержание и модернизация инженерных сетей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 основного мероприятия 2 «Модернизация уличного освещения путем использования энергосберегающего оборудования и оптимизация режимов работы уличного освещения на территории Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество энергосберегающих приборов уличного освещения, установленных в отчетный период на территории населенных пунктов Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края | шт | 303,60 | 1067 | 669 | 680 | 1723 | 1102 | 1118 | 1126 |
| 2.2 | Протяженность сетей уличного освещения, режим работы которых, оптимизирован путем внедрения автоматизированных систем контроля времени, в отношении к общей протяженности осветительной сети | км/% | 70,7 | 77,66 | 39,13 | 66,95 | 78,91 | 80 | 81 | 82 |
| Цель 3 Программы «Повышение уровня благоустройства и приведение в надлежащее санитарное состояние территории Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Доля реализованных проектов благоустройства на территории Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Основное мероприятие 3 «Санитарная очистка и благоустройство территории» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 основного мероприятия 3 «Проведение мероприятий в целях благоустройства и приведения в надлежащее санитарное состояние территории Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество стихийных свалок мусора и бытовых отходов, ликвидированных в отчетный период на территории Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края | шт | 88 | 123 | 156 | 127 | 83 | 74 | 69 | 65 |
| 3.2 | Количество благоустроенных/отремонтированных контейнерных площадок для сбора ТКО | шт | 0 | 67 | 78 | 75 | 24 | 36 | 46 | 58 |
| 3.3 | Площадь территории мест захоронения, приведенная в надлежащее санитарное состояние | м.кв. | 270 450 | 79 391 | 574 008 | 467 338 | 553 290 | 270 450 | 270 450 | 270 450 |
| 3.4 | Количество памятников, которые приведены в надлежащее состояние | шт | 14 | 25 | 12 | 13 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 3.5 | Количество общественных туалетов, приведенных в удовлетворительное санитарное состояние | шт | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 3.6 | Площадь территории мест массового пребывания населения, на которой проведены мероприятия по акарицидной обработке | м.кв. | 343 310 | 452 406 | 592 203 | 454 356 | 541 227 | 481 273 | 481 273 | 481 273 |
| 3.7 | Протяженность тротуаров и пешеходных дорожек, приведенных в нормативное состояние в результате проведения работ по ремонту/устройству | км | 10,07 | 11,42 | 4,56 | 5,01 | 10,48 | 12,48 | 13,62 | 15,05 |
| 3.8 | Доля площади зеленых насаждений, нуждающихся в проведении инвентаризации | % | 25,5 | 25,5 | 26 | 26 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 |
| 3.9 | Количество общественных объектов, благоустроенных путем реализации проектов развития территорий, основанных на местных инициативах и инициативном бюджетировании | шт | 7,2 | 12 | 10 | 9 | 10 | 10 | 5 | 5 |
| 3.10 | Количество благоустроенных детских площадок | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Цель 4 Программы «Увеличение доли молодых семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия в отчетном году, в общей численности молодых семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Доля обеспеченности жилыми помещениями молодых семей в общей численности молодых семей, признанных нуждающимися в жилых помещениях и состоящих на жилищном учете в Новоалександровском муниципальном округе Ставропольского края | % | 0,53 | 10,8 | 2 | 11,2 | 0 | 20,8 | 12,5 | 30 |
| Основное мероприятие 4 «Улучшение жилищных условий молодых семей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 основного мероприятия 4 «Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Доля молодых семей, обеспеченных жилыми помещениями в отношении общего количества молодых семей, признанных нуждающимися в жилых помещениях и состоящих на жилищном учете в Новоалександровском муниципальном округе Ставропольского края | % | 0,53 | 10,8 | 2 | 11,2 | 0 | 20,8 | 12,5 | 30 |
| Цель 5 Программы «Обеспечение деятельности МКУ «Благоустройство НМО»» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Осуществление деятельности МКУ «Благоустройство НМО» | % | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Основное мероприятие 5 «Благоустройство территории Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края МКУ «Благоустройство НМО»» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 основного мероприятия 5 «Обеспечение деятельности МКУ «Благоустройство НМО» направляется на благоустройство территории Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Обеспечение деятельности МКУ «Благоустройство НМО» | шт | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Цель 6 Программы «Закупка контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Количество приобретенных контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов. | шт | 22 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 6 «Реализация регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 основного мероприятия 6 «Закупка контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Количество приобретенных контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов. | шт | 22 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- < * > - Далее в настоящем Приложении используется сокращение  - Программа.

- Приложение 2

к муниципальной программе "Благоустройство населенных пунктов Новоалександровского района и улучшение условий проживания населения"

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий и мероприятий муниципальной программы

"Благоустройство населенных пунктов Новоалександровского района и улучшение условий проживания населения"

- <*> - далее в настоящем приложении используется сокращение - программа.

| № п/п | Наименование основного мероприятия и мероприятий Программы | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | Срок |  | Связь с индикаторами достижения целей Программы и показателями решения задач основных мероприятий Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Цель 1 Программы «Формирование фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов» |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1 «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда» |  |  |  |  |
| Задача 1 основного мероприятия 1 «Осуществление обязательных платежей в фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов» |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие 1.1 Расходы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда | Администрация Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края Территориальные отделы администрации Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края | 2021г. | 2026г. | Пункт 1.1 приложения 1 к Программе |
| Цель 2 Программы «Повышение качества и эффективности работы линий уличного освещения» |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2 «Содержание и модернизация инженерных сетей» |  |  |  |  |
| Задача 1 основного мероприятия 2 «Модернизация уличного освещения путем использования энергосберегающего оборудования и оптимизация режимов работы уличного освещения на территории Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие 2.1 Энергосбережение ремонт и содержание уличного освещения | Администрация Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края Территориальные отделы администрации Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края | 2021г. | 2026г. | Пункт 2.1 приложения 1 к Программе |
| 2. | Мероприятие 2.2 Расходы на уличное освещение | Администрация Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края Территориальные отделы администрации Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края | 2021г. | 2026г. | Пункт 2.2 приложения 1 к Программе |
| 3. | Мероприятие 2.3 Реализация инициативного проекта (Монтаж уличного освещения по ул. Социалистическая, улице Веселая, улице Молодежная в поселке Курганный Новоалександровского городского округа Ставропольского края) | Администрация Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края Территориальные отделы администрации Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края | 2021г. | 2026г. | Пункт 2.2 приложения 1 к Программе |
| 4. | Мероприятие 2.4 Реализация инициативного проекта (Монтаж уличного освещения по переулку Космонавтов, переулку Социалистический, улице Кирова, улице Школьная в селе Раздольное Новоалександровского городского округа Ставропольского края) | Администрация Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края Территориальные отделы администрации Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края | 2021г. | 2026г. | Пункт 2.2 приложения 1 к Программе |
| 5. | Мероприятие 2.5 Реализация инициативного проекта (Монтаж уличного освещения по улице Ленина от № 96 до № 174 в станице Григорополисской Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края) | Администрация Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края Территориальные отделы администрации Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края | 2021г. | 2026г. | Пункт 2.2 приложения 1 к Программе |
| Цель 3 Программы «Повышение уровня благоустройства и приведение в надлежащее санитарное состояние территории Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 3 «Санитарная очистка и благоустройство территории» |  |  |  |  |
| Задача 1 основного мероприятия 3 «Проведение мероприятий в целях благоустройства и приведения в надлежащее санитарное состояние территории Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие 3.1 Организация ликвидации мест несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов | Администрация Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края Территориальные отделы администрации Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края | 2021г. | 2026г. | Пункт 3.1 приложения 1 к Программе |
| 2. | Мероприятие 3.2 Мероприятия по санитарной уборке мест общего пользования на территории населенного пункта | Администрация Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края Территориальные отделы администрации Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края | 2021г. | 2026г. | Пункт 3.1 приложения 1 к Программе |
| 3. | Мероприятие 3.3 Благоустройство площадок, приобретение контейнеров и бункеров для сбора твердых коммунальных отходов и крупногабаритных отходов | Администрация Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края Территориальные отделы администрации Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края | 2021г. | 2026г. | Пункт 3.2 приложения 1 к Программе |
| 4. | Мероприятие 3.4 Расходы на содержание мест захоронения | Администрация Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края Территориальные отделы администрации Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края | 2021г. | 2026г. | Пункт 3.3 приложения 1 к Программе |
| 5. | Мероприятие 3.5 Расходы на содержание памятников | Администрация Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края Территориальные отделы администрации Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края | 2021г. | 2026г. | Пункт 3.4 приложения 1 к Программе |
| 6. | Мероприятие 3.6 Расходы на содержание общественных туалетов | Администрация Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края Территориальные отделы администрации Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края | 2021г. | 2026г. | Пункт 3.5 приложения 1 к Программе |
| 7. | Мероприятие 3.7 Расходы на противоклещевую обработку территорий | Администрация Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края Территориальные отделы администрации Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края | 2021г. | 2026г. | Пункт 3.6 приложения 1 к Программе |
| 8. | Мероприятие 3.8 Расходы на содержание, ремонт и устройство пешеходных коммуникаций | Администрация Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края Территориальные отделы администрации Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края | 2021г. | 2026г. | Пункт 3.7 приложения 1 к Программе |
| 9. | Мероприятие 3.9 Расходы на проведение работ инвентаризации зеленых насаждений мест общественного пользования на территории населенных пунктов Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края | Администрация Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края Территориальные отделы администрации Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края | 2021г. | 2026г. | Пункт 3.8 приложения 1 к Программе |
| 10. | Мероприятие 3.10 Расходы на озеленение | Администрация Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края Территориальные отделы администрации Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края | 2021г. | 2026г. | Пункт 3.9 приложения 1 к Программе |
| 11. | Мероприятие 3.11 Расходы на приобретение и содержание малых архитектурных форм | Администрация Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края Территориальные отделы администрации Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края | 2021г. | 2026г. | Пункт 3.9 приложения 1 к Программе |
| 12. | Мероприятие 3.12 Расходы на разработку проектно-сметной документации и проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации | Администрация Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края Территориальные отделы администрации Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края | 2021г. | 2026г. | Пункт 3.9 приложения 1 к Программе |
| 13. | Мероприятие 3.13 Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах | Администрация Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края Территориальные отделы администрации Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края | 2021г. | 2026г. | Пункт 3.9 приложения 1 к Программе |
| 14. | Мероприятие 3.14 Расходы на организацию работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде | Администрация Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края Территориальные отделы администрации Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края | 2021г. | 2026г. | Пункт 3.1 приложения 1 к Программе |
| 15. | Мероприятие 3.15 Благоустройство детской площадки по ул. Шмидта в станице Григорополисской Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края | Администрация Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края Территориальные отделы администрации Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края | 2021г. | 2026г. | Пункт 3.10 приложения 1 к Программе |
| 16. | Мероприятие 3.16 Благоустройство сквера в ст. Расшеватская Ставропольского края, спортивная площадка | Администрация Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края Территориальные отделы администрации Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края | 2021г. | 2026г. | Пункт 3.9 приложения 1 к Программе |
| Цель 4 Программы «Увеличение доли молодых семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия в отчетном году, в общей численности молодых семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях» |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 4 «Улучшение жилищных условий молодых семей» |  |  |  |  |
| Задача 1 основного мероприятия 4 «Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья» |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие 4.1 Предоставление молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий, социальных выплат на приобретение (строительство) жилья | Администрация Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края | 2021г. | 2026г. | Пункт 4.1 приложения 1 к Программе |
| 2. | Мероприятие 4.2 Предоставление молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий, социальных выплат на приобретение (строительство) жилья, за счет средств местного бюджета | Администрация Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края | 2021г. | 2026г. | Пункт 4.1 приложения 1 к Программе |
| Цель 5 Программы «Обеспечение деятельности МКУ «Благоустройство НМО»» |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 5 «Благоустройство территории Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края МКУ «Благоустройство НМО» |  |  |  |  |
| Задача 1 основного мероприятия 5 «Обеспечение деятельности МКУ «Благоустройство НМО» направляется на благоустройство территории Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие 5.1 Расходы на обеспечение деятельности (оказанных услуг) муниципальных учреждений | Администрация Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края МКУ «Благоустройство НМО» | 2021г. | 2026г. | Пункт 5.1 приложения 1 к Программе |
| Цель 6 Программы «Закупка контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов» |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 6 «Реализация регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» |  |  |  |  |
| Задача 1 основного мероприятия 6 «Закупка контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов» |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие 6.1 Закупка контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов | Администрация Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края Территориальные отделы администрации Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края | 2021г. | 2026г. | Пункт 6.1 приложения 1 к Программе |

Приложение 3

к муниципальной программе "Благоустройство населенных пунктов Новоалександровского района и улучшение условий проживания населения"

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ

финансовое обеспечение муниципальной программы «Благоустройство населенных пунктов

Новоалександровского района и улучшение условий проживания населения»

- <*> - Далее в настоящем приложении используется сокращение – Программа.

| № п/п | Наименование Программы, основного мероприятия и мероприятия программы | Источники финансового обеспечения по ответственному исполнителю, соисполнителю Программы, основному мероприятию и мероприятию Программы | Объем финансового обеспечения по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Муниципальная программа «Благоустройство населенных пунктов Новоалександровского района и улучшение условий проживания населения» |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края (далее бюджет муниципального округа) всего, в т.ч. | 102921,56 | 93617,89 | 116022,98 | 185061,70 | 89452,30 | 53905,73 |
|  |  | средства бюджета Ставропольского края (далее – средства краевого бюджета) | 9025,67 | 16002,82 | 13511,04 | 40358,88 | 1047,72 | 1126,32 |
|  |  | Администрация Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края | 760,10 | 7106,19 | 639,56 | 11938,40 | 1047,72 | 1126,32 |
|  |  | Территориальные отделы администрации Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края | 8265,57 | 8896,63 | 12871,48 | 28420,48 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | МКУ «Благоустройство НМО» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства местного бюджета, всего | 92235,50 | 75797,65 | 98650,57 | 139346,38 | 88404,58 | 52779,41 |
|  |  | Администрация Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края | 40,00 | 374,01 | 33,66 | 628,33 | 55,14 | 59,28 |
|  |  | Территориальные отделы администрации Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края | 62335,89 | 47366,05 | 60186,51 | 69436,22 | 52342,66 | 16639,83 |
|  |  | МКУ «Благоустройство НМО» | 29859,61 | 28057,59 | 38430,40 | 69281,83 | 36006,78 | 36080,30 |
|  |  | средства бюджета индивидуальных предпринимателей, физических и юридических лиц | 1660,39 | 1817,42 | 3861,37 | 5356,44 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Администрация Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Территориальные отделы администрации Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края | 1660,39 | 1817,42 | 3861,37 | 5356,44 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | МКУ «Благоустройство НМО» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Основное мероприятие: «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда» |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Новоалександровского муниципального округа, всего в том числе: | 64,55 | 91,26 | 123,87 | 89,85 | 89,85 | 89,85 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Администрация Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Территориальные отделы администрации Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | МКУ «Благоустройство НМО» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства местного бюджета, всего | 64,55 | 91,26 | 123,87 | 89,85 | 89,85 | 89,85 |
|  |  | Администрация Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Территориальные отделы администрации Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края | 64,55 | 91,26 | 123,87 | 89,85 | 89,85 | 89,85 |
|  |  | МКУ «Благоустройство НМО» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе следующие мероприятия Программы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Расходы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Новоалександровского муниципального округа, всего в том числе: | 64,55 | 91,26 | 123,87 | 89,85 | 89,85 | 89,85 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства местного бюджета, всего | 64,55 | 91,26 | 123,87 | 89,85 | 89,85 | 89,85 |
| 2. | Основное мероприятие «Содержание и модернизация инженерных сетей» |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Новоалександровского муниципального | 15340,83 | 12937,27 | 16684,97 | 23106,35 | 13202,82 | 14189,00 |
|  |  | Администрация Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Территориальные отделы администрации Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края | 15340,83 | 12937,27 | 16684,97 | 23106,35 | 13202,82 | 14189,00 |
|  |  | МКУ «Благоустройство НМО» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Администрация Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Территориальные отделы администрации Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | МКУ «Благоустройство НМО» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства местного бюджета, всего | 15340,83 | 12899,90 | 16629,97 | 23000,35 | 13202,82 | 14189,00 |
|  |  | Администрация Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Территориальные отделы администрации Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края | 15340,83 | 12899,90 | 16629,97 | 23000,35 | 13202,82 | 14189,00 |
|  |  | МКУ «Благоустройство НМО» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета индивидуальных предпринимателей, физических и юридических лиц | 0,00 | 37,37 | 55,00 | 106,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Администрация Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Территориальные отделы администрации Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края | 0,00 | 37,37 | 55,00 | 106,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | МКУ «Благоустройство НМО» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе следующие мероприятия Программы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Энергосбережение, ремонт и содержание уличного освещения |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Новоалександровского муниципального округа, всего в том числе: | 7898,06 | 5583,89 | 7975,38 | 14037,58 | 3925,54 | 3925,54 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства местного бюджета, всего | 7898,06 | 5583,89 | 7975,38 | 14037,58 | 3925,54 | 3925,54 |
| 2.2. | Расходы на уличное освещение |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Новоалександровского муниципального округа, всего в том числе: | 7442,77 | 7084,61 | 8104,63 | 8360,99 | 9277,28 | 10263,46 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства местного бюджета, всего | 7442,77 | 7084,61 | 8104,63 | 8360,99 | 9277,28 | 10263,46 |
| 2.3. | Реализация инициативного проекта (Монтаж уличного освещения по ул. Социалистическая, улице Веселая, улице Молодежная в поселке Курганный Новоалександровского городского округа Ставропольского края) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Новоалександровского муниципального округа, всего в том числе: | 0,00 | 268,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства местного бюджета, всего | 0,00 | 231,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета индивидуальных предпринимателей, физических и юридических лиц | 0,00 | 37,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4. | Реализация инициативного проекта (Монтаж уличного освещения по переулку Космонавтов, переулку Социалистический, улице Кирова, улице Школьная в селе Раздольное Новоалександровского городского округа Ставропольского края) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Новоалександровского муниципального округа, всего в том числе: | 0,00 | 0,00 | 604,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства местного бюджета, всего | 0,00 | 0,00 | 549,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета индивидуальных предпринимателей, физических и юридических лиц | 0,00 | 0,00 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5. | Реализация инициативного проекта (Монтаж уличного освещения по улице Ленина от № 96 до № 174 в станице Григорополисской Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Новоалександровского муниципального округа, всего в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 707,79 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства местного бюджета, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 601,79 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета индивидуальных предпринимателей, физических и юридических лиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Основное мероприятие «Санитарная очистка и благоустройство территории» |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Новоалександровского муниципального округа, всего в том числе: | 56514,08 | 43381,62 | 60110,52 | 80016,94 | 39049,99 | 2360,98 |
|  |  | Администрация Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Территориальные отделы администрации Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края | 56514,08 | 43381,62 | 60110,52 | 80016,94 | 39049,99 | 2360,98 |
|  |  | МКУ «Благоустройство НМО» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 7923,53 | 7198,37 | 12871,48 | 28420,48 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Администрация Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Территориальные отделы администрации Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края | 7923,53 | 7198,37 | 12871,48 | 28420,48 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | МКУ «Благоустройство НМО» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства местного бюджета, всего | 46930,16 | 34403,20 | 43432,67 | 46346,01 | 39049,99 | 2360,98 |
|  |  | Администрация Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Территориальные отделы администрации Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края | 46930,16 | 34403,20 | 43432,67 | 46346,01 | 39049,99 | 2360,98 |
|  |  | МКУ «Благоустройство НМО» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета индивидуальных предпринимателей, физических и юридических лиц | 1660,39 | 1780,05 | 3806,37 | 5250,45 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Администрация Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Территориальные отделы администрации Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края | 1660,39 | 1780,05 | 3806,37 | 5250,45 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | МКУ «Благоустройство НМО» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе следующие мероприятия Программы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Организация ликвидации мест несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Новоалександровского муниципального округа, всего в том числе: | 1008,19 | 1009,53 | 893,35 | 1274,49 | 1046,56 | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства местного бюджета, всего | 1008,19 | 1009,53 | 893,35 | 1274,49 | 1046,56 | 0,00 |
| 3.2. | Мероприятия по санитарной уборке мест общего пользования на территории населенного пункта |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Новоалександровского муниципального округа, всего в том числе: | 3405,14 | 3345,40 | 2885,85 | 1748,68 | 2439,10 | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства местного бюджета, всего | 3405,14 | 3345,40 | 2885,85 | 1748,68 | 2439,10 | 0,00 |
| 3.3. | Благоустройство площадок, приобретение контейнеров и бункеров для сбора твердых коммунальных отходов и крупногабаритных отходов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Новоалександровского муниципального округа, всего в том числе: | 4103,27 | 583,07 | 373,92 | 706,76 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства местного бюджета, всего | 4103,27 | 583,07 | 373,92 | 706,76 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4. | Расходы на содержание мест захоронения |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Новоалександровского муниципального округа, всего в том числе: | 2249,47 | 1662,21 | 2965,74 | 1659,49 | 1462,10 | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства местного бюджета, всего | 2249,47 | 1662,21 | 2965,74 | 1659,49 | 1462,10 | 0,00 |
| 3.5. | Расходы на содержание памятников |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Новоалександровского муниципального округа, всего в том числе: | 710,58 | 543,04 | 1045,27 | 1662,99 | 600,00 | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства местного бюджета, всего | 710,58 | 543,04 | 1045,27 | 1662,99 | 600,00 | 0,00 |
| 3.6. | Расходы на содержание общественных туалетов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Новоалександровского муниципального округа, всего в том числе: | 230,15 | 280,48 | 204,16 | 137,07 | 279,64 | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства местного бюджета, всего | 230,15 | 280,48 | 204,16 | 137,07 | 279,64 | 0,00 |
| 3.7. | Расходы на противоклещевую обработку территорий |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Новоалександровского муниципального округа, всего в том числе: | 512,33 | 505,89 | 584,23 | 736,03 | 992,34 | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства местного бюджета, всего | 512,33 | 505,89 | 584,23 | 736,03 | 992,34 | 0,00 |
| 3.8. | Расходы на содержание, ремонт и устройство пешеходных коммуникаций |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Новоалександровского муниципального округа, всего в том числе: | 9483,51 | 4276,51 | 6758,57 | 6176,69 | 4971,10 | 1731,83 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства местного бюджета, всего | 9483,51 | 4276,51 | 6758,57 | 6176,69 | 4971,10 | 1731,83 |
| 3.9. | Расходы на проведение работ инвентаризации зеленых насаждений мест общественного пользования на территории населенных пунктов Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Новоалександровского муниципального округа, всего в том числе: | 384,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства местного бюджета, всего | 384,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.10. | Расходы на озеленение |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Новоалександровского муниципального округа, всего в том числе: | 19084,06 | 13855,31 | 9924,09 | 6235,78 | 2422,24 | 567,83 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства местного бюджета, всего | 19084,06 | 13855,31 | 9924,09 | 6235,78 | 2422,24 | 567,83 |
| 3.11. | Расходы на приобретение и содержание малых архитектурных форм |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Новоалександровского муниципального округа, всего в том числе: | 2145,28 | 752,26 | 2048,39 | 3624,27 | 1073,72 | 61,32 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства местного бюджета, всего | 2145,28 | 752,26 | 2048,39 | 3624,27 | 1073,72 | 61,32 |
| 3.12. | Расходы на разработку проектной-сметной документации и проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Новоалександровского муниципального округа, всего в том числе: | 630,50 | 204,98 | 150,00 | 242,98 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства местного бюджета, всего | 630,50 | 204,98 | 150,00 | 242,98 | 0,00 | 0,00 |
| 3.13. | Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Новоалександровского муниципального округа, всего в том числе: | 12566,99 | 15362,93 | 32276,95 | 52315,60 | 23763,19 | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 7923,53 | 7198,37 | 12871,48 | 28420,48 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства местного бюджета, всего | 2983,07 | 6384,51 | 15599,10 | 18644,68 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета индивидуальных предпринимателей, физических и юридических лиц | 1660,39 | 1780,05 | 3806,37 | 5250,44 | 0,00 | 0,00 |
| 3.14. | Расходы на организацию работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Новоалександровского муниципального округа, всего в том числе: | 0,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства местного бюджета, всего | 0,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.15. | Благоустройство детской площадки по ул. Шмидта в станице Григорополисской Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Новоалександровского муниципального округа, всего в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218,38 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства местного бюджета, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218,38 | 0,00 | 0,00 |
| 3.16. | Благоустройство сквера в ст. Расшеватская Ставропольского края, спортивная площадка |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Новоалександровского муниципального округа, всего в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3277,72 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства местного бюджета, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3277,72 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий молодых семей» |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Новоалександровского муниципального округа, всего в том числе: | 800,10 | 7480,20 | 673,22 | 12566,73 | 1102,86 | 1185,60 |
|  |  | Администрация Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края | 800,10 | 7480,20 | 673,22 | 12566,73 | 1102,86 | 1185,60 |
|  |  | Территориальные отделы администрации Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | МКУ «Благоустройство НМО» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 760,10 | 7106,19 | 639,56 | 11938,40 | 1047,72 | 1126,32 |
|  |  | Администрация Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края | 760,10 | 7106,19 | 639,56 | 11938,40 | 1047,72 | 1126,32 |
|  |  | Территориальные отделы администрации Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | МКУ «Благоустройство НМО» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства местного бюджета, всего | 40,00 | 374,01 | 33,66 | 628,33 | 55,14 | 59,28 |
|  |  | Администрация Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края | 40,00 | 374,01 | 33,66 | 628,33 | 55,14 | 59,28 |
|  |  | Территориальные отделы администрации Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | МКУ «Благоустройство НМО» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе следующие мероприятия Программы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Новоалександровского муниципального округа, всего в том числе: | 800,10 | 523,61 | 0,00 | 10621,88 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 760,10 | 497,43 | 0,00 | 10090,79 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства местного бюджета, всего | 40,00 | 26,18 | 0,00 | 531,09 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья, нуждающимся в улучшении жилищных условий, имеющим одного или двух детей, а также, не имеющим детей, социальных выплат на приобретение (строительство) жилья за счет средств местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Новоалександровского муниципального округа, всего в том числе: | 0,00 | 6956,59 | 673,22 | 1944,85 | 1102,86 | 1185,60 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 6608,76 | 639,56 | 1847,61 | 1047,72 | 1126,32 |
|  |  | средства местного бюджета, всего | 0,00 | 347,83 | 33,66 | 97,24 | 55,14 | 59,28 |
| 5. | «Благоустройство территории Новоалександровского муниципального округа муниципальным казённым учреждением «Благоустройство» |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Новоалександровского муниципального округа, всего в том числе: | 29859,61 | 28057,59 | 38430,40 | 69281,83 | 36006,78 | 36080,30 |
|  |  | Администрация Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Территориальные отделы администрации Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | МКУ «Благоустройство НМО» | 29859,61 | 28057,59 | 38430,40 | 69281,83 | 36006,78 | 36080,30 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Администрация Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Территориальные отделы администрации Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | МКУ «Благоустройство НМО» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства местного бюджета, всего | 29859,61 | 28057,59 | 38430,40 | 69281,83 | 36006,78 | 36080,30 |
|  |  | Администрация Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Территориальные отделы администрации Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | МКУ «Благоустройство НМО» | 29859,61 | 28057,59 | 38430,40 | 69281,83 | 36006,78 | 36080,30 |
|  | в том числе следующие мероприятия Программы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказанных услуг) муниципальных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Новоалександровского муниципального округа, всего в том числе: | 29859,61 | 28057,59 | 38430,40 | 69281,83 | 36006,78 | 36080,30 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства местного бюджета | 29859,61 | 28057,59 | 38430,40 | 69281,83 | 36006,78 | 36080,30 |
| 6. | «Реализация регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Новоалександровского муниципального округа, всего в том числе: | 342,39 | 1699,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Администрация Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Территориальные отделы администрации Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края | 342,39 | 1699,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 342,05 | 1698,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Администрация Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Территориальные отделы администрации Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства местного бюджета, всего | 0,34 | 1,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Администрация Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Территориальные отделы администрации Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе следующие мероприятия Программы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | «Реализация регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Новоалександровского муниципального округа, всего в том числе: | 342,39 | 1699,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 342,05 | 1698,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства местного бюджета, всего | 0,34 | 1,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение 3.1

к муниципальной программе "Благоустройство населенных пунктов Новоалександровского района и улучшение условий проживания населения"

СВЕДЕНИЯ

о весовых коэффициентах, присвоенных муниципальной программе «Благоустройство населенных пунктов

Новоалександровского района и улучшение условий проживания населения», задачам основных мероприятий

| № п/п | Цели Программы и задачи основных мероприятий | Значения весовых коэффициентов, присвоенных целям Программы и задачам основных мероприятий по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1. | Цель 1 Программы Формирование фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 1.1. | Задача 1 основного мероприятия 1 Осуществление обязательных платежей в фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 2. | Цель 2 Программы Повышение качества и эффективности работы линий уличного освещения | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 2.1. | Задача 1 основного мероприятия 2 Модернизация уличного освещения путем использования энергосберегающего оборудования и оптимизация режимов работы уличного освещения на территории Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 3. | Цель 3 Программы Повышение уровня благоустройства и приведение в надлежащее санитарное состояние территории Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 3.1. | Задача 1 основного мероприятия 3 Проведение мероприятий в целях благоустройства и приведения в надлежащее санитарное состояние территории Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 4. | Цель 4 Программы Увеличение доли молодых семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия в отчетном году, в общей численности молодых семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 4.1. | Задача 1 основного мероприятия 4 Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 5. | Цель 5 Программы Обеспечение деятельности МКУ «Благоустройство НМО | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 5.1. | Задача 1 основного мероприятия 5 Обеспечение деятельности МКУ «Благоустройство НМО» направляется на благоустройство территории Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 6. | Цель 6 Программы Закупка контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 6.1 | Задача 1 основного мероприятия 6 Закупка контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

_________________________________