проект

|  |
| --- |
| * 1. **АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО**   2. **городского округа СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ** |
| **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**  г. Новоалександровск |
|  |

О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края», утверждённую постановлением администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 30 декабря 2020 г. №2103

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 26 июля 2021 года №50/485 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Новоалександровского городского округа Ставропольского края первого созыва от 15 декабря 2020 года № 43/411 «О бюджете Новоалександровского городского округа Ставропольского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», администрация Новоалександровского городского округа Ставропольского края

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить изменения, которые вносятся в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 30 декабря 2020 г. №2103, согласно приложению.

2. Обнародовать настоящее постановление, путем размещения его полного текста в библиотеке, расположенной по адресу: г. Новоалександровск, ул. Ленина, д.101, и разместить на официальном портале Новоалександровского городского округа Ставропольского края ([www.newalexandrovsk.ru](http://www.newalexandrovsk.ru)).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края Волочка С. А.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

**Глава Новоалександровского**

**городского округа Ставропольского края С.Ф.Сагалаев**

Приложение

к постановлению администрации

Новоалександровского городского округа Ставропольского края

от

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 30 декабря 2020 г. №2103

1. В паспорте Программы, раздел «Объемы и источники Финансового обеспечения программы» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| «Объемы и источники  финансового обеспечения программы | Объем финансового обеспечения Программы составит–5316,47тыс. руб., в том числе по источникам финансового обеспечения:    за счет средств бюджета Новоалександровского городского округа Ставропольского края (средства местного бюджета), в том числе по годам:  2021г.- 5316,47 тыс. рублей;  2022г.- 0,00 тыс. рублей;  2023г.- 0,00 тыс. рублей;  2024 г.- 0,00 тыс. рублей.  2025 г.- 0,00 тыс. рублей  2026 г. - 0,00 тыс. рублей  за счет средств бюджета Ставропольского края (краевого бюджета), в том числе по годам:  2021г.- 0,00 тыс. рублей;  2022г.- 0,00 тыс. рублей;  2023г.- 0,00 тыс. рублей;  2024 г.- 0,00 тыс. рублей.  2025 г.- 0,00 тыс. рублей  2026 г. - 0,00 тыс. рублей |

2. Приложение 1 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:

Приложение 1

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края»

СВЕДЕНИЯ

о индикаторах достижения целей муниципальной программы Новоалександровcкого городского округа Ставропольского края

«Формирование современной городской среды на территории Новоалександровского городского округа»

<\*> и показателях решения задач основных мероприятий программы и их значениях

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи основного мероприятия Программы | Единица  измерения | | Значение индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи основного мероприятия Программы по годам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 | | | | | 2026 | | |
| 1 | | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | | 8 | | | 9 | | | 10 | | | | | 11 | | |
| Муниципальная программа: «Формирование современной городской среды на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Цель «**Повышение уровня благоустройства территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края**»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Доля общественных объектов, расположенных в границах населенных пунктов, не охваченных мероприятиями по благоустройству* | | | | % | | 88,9 | | 80,9 | | 75,4 | | 73,0 | | | | 73,0 | | | 73,0 | | | 73,0 | | | | 73,0 |
| **1.Основное мероприятие:** «Благоустройство общественных территорий Новоалександровского городского округа» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача: *«*Повышение качества и комфорта среды проживания населения Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество благоустроенных территорий общего пользования, благоустроенных в рамках программных мероприятий | | Шт. | | 15 | | 13 | | 10 | | | | 17 | | 15 | | | 1 | | | 1 | | | | | 1 | |
| 1.2 | Площадь благоустроенных территорий общего пользования | | Тыс. м.кв | | 50,3 | | 65,5 | | 37,9 | | | | 50,3 | | 70,2 | | | 10,0 | | | 10,0 | | | | | 10,0 | |
| 1.3 | Доля площади благоустроенных территорий общего пользования от общего количества общественных территорий, нуждающиеся в благоустройстве | | % | | 0 | | 17,9 | | 14,6 | | | | 13,8 | | 14,6 | | | 3,8 | | | 5,0 | | | | | 6,3 | |
| **2.Основное мероприятие: «**Благоустройство дворовых территорий Новоалександровского городского округа» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача: *«*Повышение уровня благоустройства дворовых территорий, территорий общего пользования, способствующего безопасной жизнедеятельности населения Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Количество дворовых территорий, благоустроенных в рамках проекта "Комфортная городская среда" от общего количества дворовых территорий | | Шт. | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 3 | | | 3 | | | | 3 | | | |
| 2.2 | Доля дворовых территорий, благоустроенных в рамках проекта "Комфортная городская среда" от общего количества дворовых территорий | | % | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 10,11 | | | 13,4 | | | | 16,8 | | | |
| 2.3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в МКД жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения Новоалександровского ГО) | | % | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 1,5 | | | 2,0 | | | | 2,5 | | | |
| **3.Основное мероприятие: «**Подготовка дизайн-проектов общественных территорий и дворовых территорий многоквартирных домов на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача: *«*Повышение вовлеченности граждан в реализации мероприятий по благоустройству территорий Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Количество дизайн-проектов общественных территорий и дворовых территорий многоквартирных домов разработанные в целях благоустройства территории Новоалександровского ГО | | Шт. | | 0 | | 1 | | 1 | | 0 | | | 1 | | | 4 | | | 4 | | | 4 | | | | |
| 3.2 | Доля дизайн-проектов общественных территорий и дворовых территорий многоквартирных домов, разработанные в целях благоустройства территории Новоалександровского ГО от общего количества территорий, нуждающиеся в благоустройстве | | % | | 0 | | 1,0 | | 20 | | 0 | | | 1,0 | | | 6,1 | | | 8,16 | | | 10,2 | | | | |
| 3.3 | Количество граждан вовлеченные в проведение общественных обсуждений проекта программы от общего количества граждан  проживающие на территории Новоалександровского ГО | | Тыс. чел. | | 11,6 | | 11,4 | | 11,6 | | 11,4 | | | 12,7 | | | 13,2 | | | 18,8 | | | 15,01 | | | | |
| 4.Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Количество общественных объектов, благоустроенных в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды | | Шт. | | 0 | | 0 | | 1 | | 0 | | | 1 | | | 1 | | | 0 | | | 0 | | | | |

< \* > - Далее в настоящем Приложении используется сокращение - Программа.»

3. Приложение 3 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:

«Приложение 3

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края»

Оъемы и источники

финансового обеспечения благоустройства общественных территорий муниципальной программы Новоалександровcкого городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды на территории Новоалександровского городского округа» < \* >

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Программы, основного мероприятия и мероприятия программы | | Источники финансового обеспечения по ответственному исполнителю, соисполнителю Программы, основному мероприятию и мероприятию Программы | Объем финансового обеспечения по годам (тыс. рублей) | | | | | | | | |  |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | | | 2026 |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | | | 9 |
|  | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Новоалександровского городского округа» | | | | | | | | | | | |
|  |  | | бюджет Новоалександровского городского округа Ставропольского края (далее бюджет городского округа) всего, в т.ч. | 5316,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
|  |  | | средства бюджета Ставропольского края (далее - средства краевого бюджета) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
|  |  | | средства местного бюджета, всего | 5316,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| 1. | Основное мероприятие: ««Благоустройство общественных территорий Новоалександровского городского округа», всего | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | бюджет Новоалександровского городского округа Ставропольского края, всего в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
|  |  | | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
|  |  | | средства местного бюджета, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| в том числе следующие мероприятия Программы: | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Благоустройство мест общественного пространства парков и скверов | | | | | | | | | | | |
|  |  | | бюджет Новоалександровского городского округа Ставропольского края, всего в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
|  |  | | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
|  |  | | средства местного бюджета, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| 1.2. | Благоустройство площадей, проспектов, тротуаров и пешеходных дорожек | | | | | | | | | | | |
|  |  | | бюджет Новоалександровского городского округа Ставропольского края, всего в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
|  |  | | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
|  |  | | средства местного бюджета, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| 1.3. | Приобретение и установка малых архитектурных форм на объектах общественного пространства | | | | | | | | | | | |
|  |  | | бюджет Новоалександровского городского округа Ставропольского края, всего в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
|  |  | | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
|  |  | | средства местного бюджета, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| 2. | Основное мероприятие: «Благоустройство дворовых территорий Новоалександровского городского округа» | | | | | | | | | | |  |
|  |  | бюджет Новоалександровского городского округа Ставропольского края, всего в том числе: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
|  |  | средства местного бюджета, всего | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| в том числе следующие мероприятия Программы: | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов нуждающиеся в благоустройстве | | | | | | | | | | | |
|  |  | | бюджет Новоалександровского городского округа Ставропольского края, всего в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  |  | | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  |  | | средства местного бюджета, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.2. | Устройство детских, спортивных и игровых площадок на территории дворов многоквартирных домов | | | | | | | | | | | |
|  |  | | бюджет Новоалександровского городского округа Ставропольского края, всего в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
|  |  | | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
|  |  | | средства местного бюджета, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| 3. | Основное мероприятие: «Подготовка дизайн-проектов общественных территорий и дворовых территорий многоквартирных домов на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | | | | | | | | | | | |
|  |  | | бюджет Новоалександровского городского округа Ставропольского края, всего в том числе: | 3570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
|  |  | | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
|  |  | | средства местного бюджета, всего | 3570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| в том числе следующие мероприятия Программы: | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Изготовление информационного материала для проведения общественного обсуждения проекта программы "Комфортная городская среда" | | | | | | | | | | | |
|  |  | | бюджет Новоалександровского городского округа Ставропольского края, всего в том числе: | 75,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
|  |  | | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
|  |  | | средства местного бюджета, всего | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| 3.2. | Изготовление дизайн-проектов на общественные территории, нуждающиеся в благоустройстве | | | | | | | | | | | |
|  |  | | бюджет Новоалександровского городского округа Ставропольского края, всего в том числе: | 3211,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
|  |  | | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
|  |  | | средства местного бюджета, всего | 3211,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| 3.3 | Изготовление дизайн-проектов на дворовые территории, нуждающиеся в благоустройстве | | | | | | | | | | | |
|  |  | | бюджет Новоалександровского городского округа Ставропольского края, всего в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
|  |  | | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
|  |  | | средства местного бюджета, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| 3.4 | Расходы по строительному контролю и техническому обследованию объектов капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта | | | | | | | | | | | |
|  |  | | бюджет Новоалександровского городского округа Ставропольского края, всего в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
|  |  | | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
|  |  | | средства местного бюджета, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| 3.5 | Расходы на разработку проектно-сметной документации и проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации | | | | | | | | | | | |
|  |  | | бюджет Новоалександровского городского округа Ставропольского края, всего в том числе: | 284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
|  |  | | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
|  |  | | средства местного бюджета, всего | 284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| 4. | Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды, всего | | | | | | | | | | | |
|  |  | | бюджет Новоалександровского городского округа Ставропольского края, всего в том числе: | 1746,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
|  |  | | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
|  |  | | средства местного бюджета, всего | 1746,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |

< \* > - Далее в настоящем Приложении используется сокращение - Программа.»

|  |
| --- |
|  |

Заместитель главы

администрации

Новоалександровского

городского округа

Ставропольского края С.А. Волочек