| - ПРОЕКТ |  |  |
| --- | --- | --- |
| - АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО - МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ |  |  |
|  | ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |
|  | г. Новоалександровск |  |

О внесении изменений в постановление администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 30 декабря 2020 года № 2102 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство населенных пунктов Новоалександровского района и улучшение условий проживания населения»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края от 02 ноября 2023 года № 1424 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Новоалександровского муниципального округа   Ставропольского края», постановлением администрации Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края от 16 ноября 2023 года № 1509 «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края», постановлением администрации Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края от 14 ноября 2023 года № 1490 «Об утверждении перечня муниципальных программ Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края, планируемых к разработке», руководствуясь решением Совета депутатов Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края от 15 декабря 2023 года № _____ «О бюджете Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов», администрация Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 30 декабря 2020 года № 2102 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство населенных пунктов Новоалександровского района и улучшение условий проживания населения».

2. Обнародовать настоящее постановление путём размещения его полного текста в библиотеке, расположенной по адресу: г. Новоалександровск, 
ул. Ленина, д. 101 и разместить на официальном сайте Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края (http://newalexandrovsk.gosuslugi.ru).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края Савельева Е.А.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2024 года.

Глава

Новоалександровского

муниципального округа

Ставропольского края                                                                     Э.А. Колтунов

Утверждены

постановлением администрации

Новоалександровского

муниципального округа

Ставропольского края

от ___ декабря 2023 года № ______

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в постановление администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 30 декабря 2020 года № 2102 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство населенных пунктов Новоалександровского района и улучшение условий проживания населения» (далее – постановление)

- Муниципальную программу «Благоустройство населенных пунктов Новоалександровского района и улучшение условий проживания населения» изложить в следующей редакции:

Утверждена

постановлением администрации

Новоалександровского городского

округа Ставропольского края

от 30 декабря 2020 года № 2102

Муниципальная программа

«Благоустройство населенных пунктов Новоалександровского района и улучшение условий проживания населения»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | муниципальная программа «Благоустройство населенных пунктов Новоалександровского района и улучшение условий проживания населения» (далее - Программа) |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края (отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края (далее - администрация Новоалександровского муниципального округа) |  |
| Соисполнители Программы | Территориальные отделы администрации Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края |  |
| Участники Программы | - Государственные унитарные предприятия Ставропольского края - Муниципальные предприятия и учреждения администрации Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края - Ресурсоснабжающие организации и предприятия оказывающие услуги по водоснабжению населения |  |
| Основные мероприятия Программы | Основное мероприятие «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда»; Основное мероприятие «Содержание и модернизация инженерных сетей»; Основное мероприятие «Санитарная очистка и благоустройство территории»; |  |
| Цели Программы Индикаторы достижения целей Программы | Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий молодых семей»; Основное мероприятие "Благоустройство территории Новоалександровского муниципального округа муниципальным казенным учреждением «Благоустройство». Реализация регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» Принятие мер для своевременного предоставления коммунальных услуг надлежащего качества и создание условий для комфортного проживания граждан на территории Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края Доля обращений граждан, поступивших в администрацию Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края с учетом численности населения к аналогичному периоду прошлого года |  |
| Задачи основных мероприятий Программы Показатели решения задач (Целевые индикаторы) | - Осуществление обязательных платежей в фонд капитального ремонта в целях проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов и предоставление жилых помещений муниципального жилого фонда по социальному найму на территории Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края; - Модернизация уличного освещения путем использования энергосберегающего оборудования и оптимизация режимов работы на территории Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края; - Акарицидная обработка территории общественных мест, ликвидация стихийных свалок мусора, сбор и вывоз твердых коммунальных отходов, обустройство контейнерных площадок и установка контейнеров для сбора ТКО. Содержание мест захоронения и ремонт памятников культурного наследия на территории Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края. - Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья. - Обеспечение деятельности МКУ «Благоустройство» направляется на благоустройство территории Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края. Площадь жилых помещений, введенных в эксплуатацию в отчетном году на территории Новоалександровского муниципального округа за счет всех форм собственности; Размер средств направленных в фонд капитального ремонта Ставропольского края для проведения работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов; Количество энергосберегающих приборов уличного освещения установленные в отчетный период на территории населенных пунктов Новоалександровского муниципального округа; Протяженность сетей уличного освещения режим работы, которых, оптимизирован путем внедрения автоматизированных систем контроля к общей протяженности осветительной сети; Количество стихийных свалок мусора и бытовых отходов ликвидированные в отчетный период на территории Новоалександровского муниципального округа; Площадь территории мест массового скопления населения на которой проведены мероприятия по акарицидной обработке; Протяженность тротуаров и пешеходных дорожек приведенные в нормативное состояние в результате проведения работ по ремонту; Количество памятников культуры, архитектуры и искусства, которые приведены в надлежащее состояние в результате производства ремонтно-восстановительных работ; Количество общественных туалетов приведенные в удовлетворительное санитарное состояние; Количество общественных объектов, благоустроенные путем реализации проектов развития территорий основанные на местных инициативах; Площадь территории мест захоронения приведенная в надлежащее санитарное состояние; Количество благоустроенных контейнерных площадок для сбора ТКО; Площадь жилых помещений приобретенные на первичном и вторичном рынках недвижимости на территории населенных пунктов Новоалександровского муниципального округа за счет бюджетных средств и привлеченных средств граждан в целях обеспечения жилыми помещениями нуждающихся граждан молодых семей; Доля граждан, обеспеченные жилыми помещениями в отношении общего количества граждан признанные нуждающимися в жилых помещениях и состоящие на жилищном учете в Новоалександровском муниципальном округе; Обеспечение деятельности (оказанных услуг) муниципальных учреждений. |  |
| Сроки реализации Программы | 2021-2026 годы |  |
| Объемы и источники финансового обеспечения Программы Ожидаемые конечные результаты | Объем финансового обеспечения Программы составит 565 928,73 тыс. рублей, в том числе по источникам финансового обеспечения: 2021 год – 102 921,56 тыс. рублей; 2022 год – 93 617,89 тыс. рублей; 2023 год – 113 359,84 тыс. рублей; 2024 год – 126 554,46 тыс. рублей; 2025 год – 75 569,25 тыс. рублей; 2026 год – 53 905,73 тыс. рублей. за счет средств бюджета Ставропольского края (краевого бюджета) – 68 836,24 тыс. руб., в том числе по годам: 2021 год – 9 025,67 тыс. рублей; 2022 год –16 002,82 тыс. рублей; 2023 год – 14 202,17 тыс. рублей; 2024 год – 28 496,24 тыс. рублей; 2025 год – 531,57 тыс. рублей; 2026 год – 577,77 тыс. рублей. за счет средств бюджета Новоалександровского городского округа (далее – средства местного бюджета) – 263 329,44 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 год – 92 235,50 тыс. рублей; 2022 год – 75 797,65 тыс. рублей; 2023 год – 95 296,29 тыс. рублей. за счет средств бюджета Новоалександровского муниципального округа (далее – средства местного бюджета) – 221 576,34 тыс. рублей, в том числе по годам: 2024 год – 93 210,70 тыс. рублей; 2025 год – 75 037,68 тыс. рублей; 2026 год – 53 327,96 тыс. рублей. за счет средств Участников Программы – 12 186,71 тыс. руб., в том числе по годам: 2021 год – 1 660,39 тыс. рублей; 2022 год – 1 817,42 тыс. рублей; 2023 год – 3 861,38 тыс. рублей; 2024 год – 4 847,52 тыс. рублей; 2025 год – 0,00 тыс. рублей; 2026 год – 0,00 тыс. рублей. Площадь жилых помещений, введенных в эксплуатацию в отчетном году на территории Новоалександровского муниципального округа за счет всех форм собственности; Размер средств направленных в фонд капитального ремонта Ставропольского края для проведения работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов; Количество энергосберегающих приборов уличного освещения установленные в отчетный период на территории населенных пунктов Новоалександровского муниципального округа; Протяженность сетей уличного освещения режим работы, которых, оптимизирован путем внедрения автоматизированных систем контроля к общей протяженности осветительной сети; Количество стихийных свалок мусора и бытовых отходов ликвидированные в отчетный период на территории Новоалександровского муниципального округа; Площадь территории мест массового пребывания населения на которой проведены мероприятия по акарицидной обработке. |  |

Приоритеты и цели реализуемой в Новоалександровском муниципальном округе Ставропольского края политики в соответствующей сфере социально-экономического развития Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края

Программа сформирована исходя из принципов долгосрочных целей социально-экономического развития Новоалександровского муниципального округа в соответствии с:

Законом Ставропольского рая от 27 декабря 2019 года № 110-кз «О Стратегии социально-экономического развития Ставропольского края до 2035 года»;

распоряжением Правительства Ставропольского края от 19 октября 2017 года № 309-рп «Об утверждении прогноза социально-экономического развития Ставропольского края на период до 2035 года»;

решением Совета депутатов Новоалександровского городского округа Ставропольского края первого созыва от 10 декабря 2019 года № 32/349 «О Стратегии социально-экономического развития Новоалександровского городского округа Ставропольского края до 2035 года»;

постановлением администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 05 декабря 2017 года № 104 «Об утверждении прогноза социально-экономического развития Новоалександровского городского округа Ставропольского края на период до 2035 года»;

постановлением администрации Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края от 14 ноября 2023 года № 1474 «О прогнозе социально-экономического развития Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов»;

иными нормативными правовыми актами Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края.

Характеристика основных мероприятий Программы

Достижение цели Программы осуществляется путем реализации следующих основных мероприятий:

1. «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда»;

2. «Содержание и модернизация инженерных сетей»;

3. «Санитарная очистка и благоустройство территории»;

4. «Улучшение жилищных условий молодых семей»;

5. «Благоустройство территории Новоалександровского муниципального округа муниципальным казённым учреждением «Благоустройство»;

6. Реализация регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами».

В рамках основных мероприятий «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда, обеспечение жильем граждан, переселение из аварийного жилищного фонда» и «Улучшение жилищных условий молодых семей» планируется реализация следующих мер в разрезе следующих задач:

Задача: Обеспечение жилыми помещениями нуждающихся граждан и предоставление дополнительной жилой площади гражданам и молодым семьям, в том числе работающим в социальной сфере и в сельскохозяйственных предприятиях, на территории Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края

Меры реализации:

Учет граждан нуждающихся в улучшении условий проживания.

Привлечение средств краевого бюджета в целях предоставления жилищных сертификатов нуждающимся гражданам.

Привлечение специализированных организаций в целях проведения обследования жилых домовладений и подготовки необходимой технической документации.

Проведение мероприятий по техническому контролю за состоянием приобретаемых жилых помещений, а также контролю соответствия нормативу размера площадей приобретаемого жилья.

В рамках основного мероприятия: «Содержание и модернизация инженерных сетей» планируется реализация следующих мер в разрезе следующих задач:

Задача: Энергосбережение, содержание и модернизация уличного освещения в границах населенных пунктов и осуществление расходов на оплату электроэнергии потребляемого уличным освещением.

Меры реализации:

- Проведение работ по замене ламп уличного освещения на энергосберегающие.

- Проведение замены приборов учета при выходе из строя или окончании межповерочного периода.

- Замена питающего кабеля на самонесущий изолированный провод (далее – СИП), замена осветительных приборов в связи с износом.

- Установка систем заземления.

В рамках основного мероприятия: «Санитарная очистка и благоустройство территории» планируется реализация следующих мер в разрезе следующих задач:

Задача: Акарицидная обработка территории мест массового пребывания населения, ликвидация стихийных свалок мусора и бытовых отходов, сбор и вывоза мусора, а также утилизация бытовых и промышленных отходов в установленном порядке. Содержание мест захоронения и ремонт памятников культурного наследия на территории Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края.

Меры реализации:

Проведение комплекса мероприятий по обследованию территории мест массового пребывания населения в целях выявления степени заклещенности и принятие мер по акарицидной обработке в целях предупреждения возникновения заболевания граждан и недопущения распространения Крымской геморрагической лихорадки (далее – КГЛ). Организация мероприятий по контролю за благоприятным санитарным состоянием территории и выявление мест образования стихийных свалок мусора и бытовых отходов, принятие мер по ликвидации свалок и выявление граждан допустившие их образование, применение мер административного взыскания к нарушителям. Организация мероприятий по взаимодействию с региональным оператором в части осуществления сбора и транспортирования твердых коммунальных отходов, взаимодействие с населением по заключению соответствующих договоров с региональным оператором. Выполнение работ по благоустройству памятников культуры, содержание мест захоронения, ремонт тротуаров и пешеходных дорожек путем привлечения специализированных организаций.

Приложение 1

к муниципальной программе «Благоустройство населенных пунктов Новоалександровского района и улучшение условий проживания населения»

СВЕДЕНИЯ

о индикаторах достижения целей муниципальной программы Новоалександровcкого муниципального округа Ставропольского края

«Благоустройство населенных пунктов Новоалександровского района и улучшение условий проживания населения»

<*> и показателях решения задач основных мероприятий программы и их значениях

| № п/п | Наименование индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи основного мероприятия Программы | Единица измерения | Значение индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи основного мероприятия Программы по годам |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Цель: «Принятие мер для своевременного предоставления коммунальных услуг надлежащего качества и создание условий для комфортного проживания граждан на территории Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля обращений граждан поступивших в администрацию Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края с учетом численности населения к аналогичному периоду прошлого года | % | 54 | 52 | 50 | 48 | 46 | 44 | 42 | 40 |
| Основное мероприятие: «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: «Осуществление обязательных платежей в фонд капитального ремонта в целях проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов и предоставление жилых помещений муниципального жилого фонда по социальному найму на территории Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Площадь жилых помещений, введенных в эксплуатацию в отчетном году на территории Новоалександровского муниципального округа за счет всех форм собственности | тыс. м.кв | 2,96 | 5,74 | 4,4 | 6,90 | 6,00 | 6,10 | 6,20 | 6,30 |
| 3. | Размер средств направленных в фонд капитального ремонта Ставропольского края для проведения работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов | тыс. руб. | 2,96 | 42,17 | 23,64 | 37,60 | 42,25 | 42,28 | 42,30 | 42,312 |
| Основное мероприятие: «Содержание и модернизация инженерных сетей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: «Модернизация уличного освещения путем использования энергосберегающего оборудования и оптимизация режимов работы на территории Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Количество энергосберегающих приборов уличного освещения установленные в отчетный период на территории населенных пунктов Новоалександровского муниципального округа | шт | 303,60 | 1 067 | 669 | 680 | 1 091 | 1 102 | 1 118 | 1 126 |
| 5. | Протяженность сетей уличного освещения режим работы, которых, оптимизирован путем внедрения автоматизированных систем контроля времени, в отношении к общей протяженности осветительной сети | км | 70,7 | 77,66 | 39,13 | 66,95 | 77,91 | 78,10 | 78,18 | 78,23 |
| Основное мероприятие: «Санитарная очистка и благоустройство территории» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: Акарицидная обработка территории общественных мест, ликвидация стихийных свалок мусора, сбор и вывоза твердых коммунальных отходов, обустройство контейнерных площадок и установка контейнеров для сбора ТКО. Содержание мест захоронения и ремонт памятников культурного наследия на территории Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Количество стихийных свалок мусора и бытовых отходов ликвидированные в отчетный период на территории Новоалександровского муниципального округа | шт | 88 | 123 | 156 | 127 | 129 | 129 | 129 | 129 |
| 7. | Площадь территории мест массового пребывания населения на которой проведены мероприятия по акарицидной обработке | м.кв. | 343 310 | 452 406 | 592 203 | 454 356 | 455 426 | 456 621 | 457 253 | 458 432 |
| 8. | Протяженность тротуаров и пешеходных дорожек, приведенных в нормативное состояние в результате проведения работ по ремонту | км | 10,07 | 11,42 | 4,56 | 5,01 | 12,76 | 12,76 | 12,76 | 12,76 |
| 9. | Количество памятников культуры, архитектуры и искусства, которые приведены в надлежащее состояние в результате производства ремонтно-восстановительных работ | шт | 14 | 25 | 12 | 13 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 10. | Количество общественных туалетов, приведенных в удовлетворительное санитарное состояние | шт | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 11. | Количество общественных объектов, благоустроенных путем реализации проектов развития территорий, основанных на местных инициативах | шт | 7,20 | 12 | 10 | 9 | 13,93 | 13,93 | 13,93 | 13,93 |
| 12. | Площадь территории мест захоронения приведенная в надлежащее санитарное состояние | м.кв. | 270 450 | 379 391 | 574 008 | 467 338 | 560 805 | 560 805 | 560 805 | 560 805 |
| 13. | Количество благоустроенных контейнерных площадок для сбора ТКО | шт | 0,00 | 67 | 78 | 75 | 77 | 79 | 81 | 85 |
| 14. | Доля площади зеленых насаждений, нуждающихся в проведении инвентаризации | % | 25,5 | 25,5 | 26 | 26 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 |
| 15. | Количество благоустроенных детских площадок | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Основное мероприятие: «Улучшение жилищных условий молодых семей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: «Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Площадь жилых помещений, приобретенных на первичном и вторичном рынках недвижимости на территории населённых пунктов Новоалександровского муниципального округа за счет бюджетных средств и привлеченных средств граждан в целях обеспечения жилыми помещения нуждающихся граждан молодых семей | тыс. м. кв | 53 | 0,72 | 0,114 | 0,77 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 |
| 17. | Доля граждан, обеспеченных жилыми помещениями в отношении общего количества граждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях и состоящих на жилищном учете в Новоалександровском муниципальном округе | % | 0,53 | 10,8 | 2 | 11,2 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 |
| Основное мероприятие: «Благоустройство территории Новоалександровского муниципального округа муниципальным казённым учреждением «Благоустройство» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: «Обеспечение деятельности МКУ «Благоустройство» направляется на благоустройство территории Новоалександровского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Обеспечение деятельности (оказанных услуг) муниципальных учреждений | шт | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

- < * > - Далее в настоящем Приложении используется сокращение  - Программа.

Приложение 2

к муниципальной программе "Благоустройство населенных пунктов Новоалександровского района и улучшение условий проживания населения"

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий и мероприятий муниципальной программы

"Благоустройство населенных пунктов Новоалександровского района и улучшение условий проживания населения"

- <*> - Далее в настоящем Приложении используется сокращение - Программа.

| № п/п | Наименование основного мероприятия и мероприятий Программы | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | Срок |  | Связь с индикаторами достижения целей Программы и показателями решения задач основных мероприятий Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Цель «Принятие мер для своевременного предоставления коммунальных услуг надлежащего качества и создание условий для комфортного проживания граждан на территории Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие: «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда», в том числе: |  |  |  |  |
| Задача: «Осуществление обязательных платежей в фонд капитального ремонта в целях проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов и предоставление жилых помещений муниципального жилого фонда по социальному найму на территории Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Расходы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда | Управление имущественных отношений администрации Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края Горьковский территориальный отдел администрации Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края | 2021г. | 2026г. | Пункт 3 приложения 1 к Программе |
| 2. | Основное мероприятие: «Содержание и модернизация инженерных сетей» в том числе: |  |  |  |  |
| Задача: «Модернизация уличного освещения путем использования энергосберегающего оборудования и оптимизация режимов работы на территории Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Расходы на ремонт, техническое обслуживание инженерных сетей | Территориальные отделы администрации Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края | 2021г. | 2026г. | Пункт 6 приложения 1 к Программе |
| 2.2 | Энергосбережение ремонт и содержание уличного освещения | Территориальные отделы администрации Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края | 2021г. | 2026г. | Пункт 4 приложения 1 к Программе |
| 2.3 | Расходы на уличное освещение | Территориальные отделы администрации Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края | 2021г. | 2026г. | Пункт 5 приложения 1 к Программе |
| 2.4 | Реализация инициативного проекта (Монтаж уличного освещения по ул. Социалистическая, улице Веселая, улице Молодежная в поселке Курганный Новоалександровского городского округа Ставропольского края) | Территориальные отделы администрации Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края | 2021г. | 2026г. | Пункт 10 приложения 1 к Программе |
| 2.5 | Реализация инициативного проекта (Монтаж уличного освещения по переулку Космонавтов, переулку Социалистический, улице Кирова, улице Школьная в селе Раздольное Новоалександровского городского округа Ставропольского края) | Территориальные отделы администрации Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края | 2021г. | 2026г. | Пункт 10 приложения 1 к Программе |
| 3. | Основное мероприятие: «Санитарная очистка и благоустройство территории» в том числе: |  |  |  |  |
| Задача: Акарицидная обработка территории общественных мест, ликвидация стихийных свалок мусора, сбор и вывоза твердых коммунальных отходов, обустройство контейнерных площадок и установка контейнеров для сбора ТКО. Содержание мест захоронения и ремонт памятников культурного наследия на территории Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Организация ликвидации мест несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов | Территориальные отделы администрации Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края | 2021г. | 2026г. | Пункт 7 приложения 1 к Программе |
| 3.2. | Мероприятия по санитарной уборке мест общего пользования на территории населенного пункта | Территориальные отделы администрации Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края | 2021г. | 2026г. | Пункт 7 приложения 1 к Программе |
| 3.3. | Благоустройство площадок, приобретение контейнеров и бункеров для сбора твердых коммунальных отходов и крупногабаритных отходов | Территориальные отделы администрации Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края | 2021г. | 2026г. | Пункт 14 приложения 1 к Программе |
| 3.4. | Расходы на озеленение | Территориальные отделы администрации Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края | 2021г. | 2026г. | Пункт 10 приложения 1 к Программе |
| 3.5. | Расходы на содержание мест захоронения | Территориальные отделы администрации Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края | 2021г. | 2026г. | Пункт 13 приложения 1 к Программе |
| 3.6. | Расходы на содержание памятников | Территориальные отделы администрации Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края | 2021г. | 2026г. | Пункт 10 приложения 1 к Программе |
| 3.7. | Расходы на приобретение и содержание малых архитектурных форм | Территориальные отделы администрации Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края | 2021г. | 2026г. | Пункт 11 приложения 1 к Программе |
| 3.8. | Расходы на содержание общественных туалетов | Территориальные отделы администрации Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края | 2021г. | 2026г. | Пункт 8 приложения 1 к Программе |
| 3.9. | Расходы на противоклещевую обработку территорий | Территориальные отделы администрации Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края | 2021г. | 2026г. | Пункт 9 приложения 1 к Программе |
| 3.10. | Расходы на содержание, ремонт и устройство пешеходных коммуникаций | Территориальные отделы администрации Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края | 2021г. | 2026г. | Пункт 10 приложения 1 к Программе |
| 3.11. | Расходы за счет зарезервированных средств на финансирование первоочередных расходов с учетом привлечения безвозмездных поступлений | Территориальные отделы администрации Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края | 2021г. | 2026г. | Пункт 12 приложения 1 к Программе |
| 3.12. | Расходы за счет безвозмездных поступлений на финансирование первоочередных расходов территориальных отделов администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края в области благоустройства территории | Территориальные отделы администрации Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края | 2021г. | 2026г. | Пункт 12 приложения 1 к Программе |
| 3.13. | Расходы на разработку проектно-сметной документации и проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации | Территориальные отделы администрации Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края | 2021г. | 2026г. | Пункт 16 приложения 1 к Программе |
| 3.14. | Профилактика и устранение последствий распространения коронавирусной инфекции на территории Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края | Территориальные отделы администрации Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края | 2021г. | 2026г. | Пункт 16 приложения 1 к Программе |
| 3.15. | Расходы на проведение работ инвентаризации зеленых насаждений мест общественного пользования на территории населенных пунктов Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края | Территориальные отделы администрации Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края | 2021г. | 2026г. | Пункт 10 приложения 1 к Программе |
| 3.16. | Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы" | Территориальные отделы администрации Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края | 2021г. | 2026г. | Пункт 10 приложения 1 к Программе |
| 3.17. | Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах | Территориальные отделы администрации Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края | 2021г. | 2021г. | Пункт 12 приложения 1 к Программе |
| 3.18. | Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах за счет внебюджетных источников | Территориальные отделы администрации Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края | 2021г. | 2021г. | Пункт 12 приложения 1 к Программе |
| 3.19. | Благоустройство детских площадок | Территориальные отделы администрации Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края | 2021г. | 2026г. | Пункт 15 приложения 1 к Программе |
| 4. | Основное мероприятие: ««Улучшение жилищных условий молодых семей»» в том числе: |  |  |  |  |
| Задача: «Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья» |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края | 2021г. | 2026г. | Пункт 1 приложения 1 к Программе Пункт 17 приложения 1 к Программе Пункт 18 приложения 1 к Программе |
| 4.2. | Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья, нуждающимся в улучшении жилищных условий, имеющим одного или двух детей, а так же, не имеющим детей, социальных выплат на приобретение (строительство) жилья за счет средств местного бюджета | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края | 2021г. | 2026г. | Пункт 1 приложения 1 к Программе Пункт 17 приложения 1 к Программе Пункт 18 приложения 1 к Программе |
| 5. | Основное мероприятие: «Благоустройство территории Новоалександровского муниципального округа муниципальным казённым учреждением «Благоустройство» в том числе: |  |  |  |  |
| Задача: «Обеспечение деятельности МКУ «Благоустройство» направляется на благоустройство территории Новоалександровского муниципального округа» |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказанных услуг) муниципальных учреждений | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края | 2021г. | 2026г. | Пункт 18 приложения 1 к Программе |

- <*> - Далее в настоящем Приложении используется сокращение - Программа.

Приложение 3

к муниципальной программе «Благоустройство населенных пунктов Новоалександровского района и улучшение условий проживания населения»

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ
финансовое обеспечение муниципальной программы «Благоустройство населенных пунктов

Новоалександровского района и улучшение условий проживания населения»

- <*> - Далее в настоящем Приложении используется сокращение – Программа.

| № п/п | Наименование Программы, основного мероприятия и мероприятия программы | Источники финансового обеспечения по ответственному исполнителю, соисполнителю Программы, основному мероприятию и мероприятию Программы | Объем финансового обеспечения по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Муниципальная программа «Благоустройство населенных пунктов Новоалександровского района и улучшение условий проживания населения» |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края (далее бюджет городского округа) всего, в т.ч. | 102 921,56 | 93 617,89 | 115 233,71 | 126 554,46 | 75 569,25 | 53 905,73 |
|  |  | средства бюджета Ставропольского края (далее – средства краевого бюджета) | 9 025,67 | 16 002,82 | 14 202,17 | 28 496,24 | 531,57 | 577,77 |
|  |  | средства местного бюджета, всего | 92 235,50 | 75 797,65 | 97 170,17 | 93 210,70 | 75 037,68 | 53 327,96 |
|  |  | средства бюджета индивидуальных предпринимателей, физических и юридических лиц | 1 660,39 | 1 817,42 | 3 861,37 | 4 847,52 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Основное мероприятие: «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда» |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Новоалександровского муниципального округа, всего в том числе: | 64,55 | 91,26 | 109,30 | 89,85 | 89,85 | 89,85 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства местного бюджета, всего | 64,55 | 91,26 | 109,30 | 89,85 | 89,85 | 89,85 |
|  | в том числе следующие мероприятия Программы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Расходы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Новоалександровского муниципального округа, всего в том числе: | 64,55 | 91,26 | 109,30 | 89,85 | 89,85 | 89,85 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства местного бюджета, всего | 64,55 | 91,26 | 109,30 | 89,85 | 89,85 | 89,85 |
| 2. | Основное мероприятие «Содержание и модернизация инженерных сетей» |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Новоалександровского муниципального | 15 340,83 | 12 937,27 | 16 162,24 | 15 892,04 | 13 202,82 | 14 189,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства местного бюджета, всего | 15 340,83 | 12 899,90 | 16 107,24 | 15 892,04 | 13 202,82 | 14 189,00 |
|  |  | средства бюджета индивидуальных предпринимателей, физических и юридических лиц | 0,00 | 37,37 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе следующие мероприятия Программы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Расходы на ремонт, техническое обслуживание и содержание инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Новоалександровского муниципального округа, всего в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства местного бюджета, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Расходы на уличное освещение |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Новоалександровского муниципального округа, всего в том числе: | 7 442,77 | 7 084,61 | 8 111,63 | 8 385,87 | 9 277,28 | 10 263,46 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства местного бюджета, всего | 7 442,77 | 7 084,61 | 8 111,63 | 8 385,87 | 9 277,28 | 10 263,46 |
| 2.3. | Энергосбережение, ремонт и содержание уличного освещения |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Новоалександровского муниципального округа, всего в том числе: | 7 898,06 | 5 583,89 | 7 445,65 | 7 506,18 | 3 925,54 | 3 925,54 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства местного бюджета, всего | 7898,06 | 5 583,89 | 7 445,65 | 7 506,18 | 3 925,54 | 3 925,54 |
| 2.4. | Реализация инициативного проекта (Монтаж уличного освещения по ул. Социалистическая, улице Веселая, улице Молодежная в поселке Курганный Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Новоалександровского муниципального округа, всего в том числе: | 0,00 | 268,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства местного бюджета, всего | 0,00 | 231,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета индивидуальных предпринимателей, физических и юридических лиц | 0,00 | 37,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5. | Реализация инициативного проекта (Монтаж уличного освещения по переулку Космонавтов, переулку Социалистический, улице Кирова, улице Школьная в селе Раздольное Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Новоалександровского муниципального о округа, всего в том числе: | 0,00 | 0,00 | 604,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства местного бюджета, всего | 0,00 | 0,00 | 549,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета индивидуальных предпринимателей, физических и юридических лиц | 0,00 | 0,00 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Основное мероприятие «Санитарная очистка и благоустройство территории» |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Новоалександровского муниципального округа, всего в том числе: | 56 514,08 | 43 381,62 | 59 983,13 | 61 299,39 | 25 166,94 | 2 360,98 |
|  |  | средства краевого бюджета | 7 923,53 | 7 198,37 | 13 562,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства местного бюджета, всего | 46 930,16 | 34 403,20 | 42 614,14 | 61 299,39 | 25 166,94 | 2 360,98 |
|  |  | средства бюджета индивидуальных предпринимателей, физических и юридических лиц | 1 660,39 | 1 780,05 | 3 806,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе следующие мероприятия Программы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Организация ликвидации мест несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Новоалександровского муниципального округа, всего в том числе: | 1 008,19 | 1 009,53 | 980,78 | 1 161,62 | 1 046,56 | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства местного бюджета, всего | 1 008,19 | 1 009,53 | 980,78 | 1 161,62 | 1 046,56 | 0,00 |
| 3.2. | Мероприятия по санитарной уборке мест общего пользования на территории населенного пункта |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Новоалександровского муниципального округа, всего в том числе: | 3 405,14 | 3 345,40 | 3 119,51 | 2 008,79 | 2 439,10 | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства местного бюджета, всего | 3 405,14 | 3 345,40 | 3 119,51 | 2 008,79 | 2 439,10 | 0,00 |
| 3.3. | Благоустройство площадок, приобретение контейнеров и бункеров для сбора твердых коммунальных отходов и крупногабаритных отходов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Новоалександровского муниципального округа, всего в том числе: | 4 103,27 | 583,07 | 355,42 | 829,70 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства местного бюджета, всего | 4 103,27 | 583,07 | 355,42 | 829,70 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4. | Расходы на озеленение |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Новоалександровского муниципального округа, всего в том числе: | 19 084,06 | 13 855,31 | 9 810,72 | 2 770,73 | 2 422,25 | 567,83 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства местного бюджета, всего | 19 084,06 | 13 707,09 | 9 810,72 | 2 770,73 | 2 422,25 | 567,83 |
| 3.5. | Расходы на содержание мест захоронения |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Новоалександровского муниципального округа, всего в том числе: | 2 249,47 | 1 662,21 | 2 014,25 | 1 606,20 | 1 462,10 | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства местного бюджета, всего | 2 249,47 | 1 662,21 | 2 014,25 | 1 606,20 | 1 462,10 | 0,00 |
| 3.6. | Расходы на содержание памятников |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Новоалександровского муниципального округа, всего в том числе: | 710,58 | 543,04 | 1 048,20 | 545,90 | 600,00 | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства местного бюджета, всего | 710,58 | 800,30 | 1 048,20 | 545,90 | 600,00 | 0,00 |
| 3.7. | Расходы на приобретение и содержание малых архитектурных форм |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Новоалександровского муниципального округа, всего в том числе: | 2 145,28 | 752,26 | 2 067,05 | 1 492,50 | 1 073,72 | 61,32 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства местного бюджета, всего | 2 145,28 | 752,26 | 2 067,05 | 1 492,50 | 1 073,72 | 61,32 |
| 3.8. | Расходы на содержание общественных туалетов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Новоалександровского муниципального округа, всего в том числе: | 230,15 | 280,48 | 197,67 | 299,64 | 279,64 | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства местного бюджета, всего | 230,15 | 280,48 | 197,67 | 299,64 | 279,64 | 0,00 |
| 3.9. | Расходы на противоклещевую обработку территорий |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Новоалександровского муниципального округа, всего в том числе: | 512,33 | 505,89 | 636,83 | 1 023,96 | 992,34 | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства местного бюджета, всего | 512,33 | 505,89 | 636,83 | 1 023,96 | 992,34 | 0,00 |
| 3.10. | Расходы на содержание, ремонт и устройство пешеходных коммуникаций |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Новоалександровского муниципального округа, всего в том числе: | 9 483,51 | 4 276,51 | 7 256,87 | 6 385,71 | 4 971,10 | 1 731,84 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства местного бюджета, всего | 9 483,51 | 4 276,51 | 7 256,87 | 6 385,71 | 4 971,10 | 1 731,84 |
| 3.11. | Расходы за счет зарезервированных средств на финансирование первоочередных расходов с учетом привлечения безвозмездных поступлений |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Новоалександровского муниципального округа, всего в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства местного бюджета, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.12. | Расходы за счет безвозмездных поступлений на финансирование первоочередных расходов территориальных отделов администрации Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края в области благоустройства территорий |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Новоалександровского муниципального округа, всего в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства местного бюджета, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.13. | Расходы на разработку проектной-сметной документации и проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Новоалександровского муниципального округа, всего в том числе: | 630,50 | 204,98 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства местного бюджета, всего | 630,50 | 204,98 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.14. | Профилактика и устранение последствий распространения коронавирусной инфекции на территории Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Новоалександровского муниципального округа, всего в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства местного бюджета, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.15. | Расходы на проведение работ инвентаризации зеленых насаждений мест общественного пользования на территории населенных пунктов Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Новоалександровского муниципального округа, всего в том числе: | 384,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства местного бюджета, всего | 384,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.16. | Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Новоалександровского муниципального округа, всего в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства местного бюджета, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.17. | Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Новоалександровского муниципального округа, всего в том числе: | 10 906,60 | 15 362,93 | 32 345,84 | 43 174,64 | 9 880,14 | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 7 923,53 | 7 198,37 | 13 562,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства местного бюджета, всего | 2 983,07 | 6 384,51 | 14 976,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета индивидуальных предпринимателей, физических и юридических лиц | 1 660,39 | 1 780,05 | 3 806,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.18. | Расходы на организацию работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Новоалександровского муниципального округа, всего в том числе: | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства местного бюджета, всего | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.19. | Благоустройство детских площадок на территории Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Новоалександровского муниципального округа, всего в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства местного бюджета, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий молодых семей» |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Новоалександровского муниципального округа, всего в том числе: | 800,10 | 7 480,20 | 673,22 | 1 944,85 | 1 102,86 | 1 185,60 |
|  |  | средства краевого бюджета | 760,10 | 7 106,19 | 639,56 | 1 847,61 | 1 047,72 | 1 126,32 |
|  |  | средства местного бюджета, всего | 40,00 | 374,01 | 33,66 | 97,24 | 55,14 | 59,28 |
|  | в том числе следующие мероприятия Программы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Новоалександровского муниципального округа, всего в том числе: | 800,10 | 523,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 760,10 | 497,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства местного бюджета, всего | 40,00 | 26,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья, нуждающимся в улучшении жилищных условий, имеющим одного или двух детей, а так же, не имеющим детей, социальных выплат на приобретение (строительство) жилья за счет средств местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Новоалександровского муниципального округа, всего в том числе: | 0,00 | 6 956,59 | 673,22 | 1 944,85 | 1 102,86 | 1 185,60 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 6 608,76 | 639,56 | 1 847,61 | 1 047,72 | 1 126,32 |
|  |  | средства местного бюджета, всего | 0,00 | 347,83 | 33,66 | 97,24 | 55,14 | 59,28 |
| 5. | «Благоустройство территории Новоалександровского муниципального округа муниципальным казённым учреждением «Благоустройство» |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Новоалександровского муниципального округа, всего в том числе: | 29 859,61 | 28 028,09 | 38 305,82 | 47 328,33 | 36 006,78 | 36 080,30 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства местного бюджета, всего | 29 859,61 | 28 028,09 | 38 305,82 | 47 328,33 | 36 006,78 | 36 080,30 |
|  | в том числе следующие мероприятия Программы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказанных услуг) муниципальных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Новоалександровского муниципального округа, всего в том числе: | 29 859,61 | 28 027,59 | 38 305,82 | 47 328,33 | 36 006,78 | 36 080,30 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства местного бюджета, всего | 29 859,61 | 28 027,59 | 38 305,82 | 47 328,33 | 36 006,78 | 36 080,30 |
| 6. | Реализация регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Новоалександровского муниципального округа, всего в том числе: | 342,39 | 1 699,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 342,05 | 1 698,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства местного бюджета, всего | 0,34 | 1,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

»

Приложение 4

к муниципальной программе "Благоустройство населенных пунктов Новоалександровского района и улучшение условий проживания населения"

Сведения

о весовых коэффициентах, присвоенных целям Программы, задачам основных мероприятий

| №п/п | Цели Программы и задачи основных мероприятий | Значения весовых коэффициентов, присвоенных целям Программы и задачам основных мероприятий по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1. | Цель 1 Программы Принятие мер для своевременного предоставления коммунальных услуг надлежащего качества и создание условий для комфортного проживания граждан на территории Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.1. | Задача 1 основного мероприятия 1 Осуществление обязательных платежей в фонд капитального ремонта в целях проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов и предоставление жилых помещений муниципального жилого фонда по социальному найму на территории Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 2.1. | Задача 1 основного мероприятия 2 Модернизация уличного освещения путем использования энергосберегающего оборудования и оптимизация режимов работы на территории Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 3.1. | Задача 1 основного мероприятия 3 Акарицидная обработка территории общественных мест, ликвидация стихийных свалок мусора, сбор и вывоз твердых коммунальных отходов, обустройство контейнерных площадок и установка контейнеров для сбора ТКО. Содержание мест захоронения и ремонт памятников культурного наследия на территории Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 4.1. | Задача 1 основного мероприятия 4 Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 5.1. | Задача 1 основного мероприятия 5 Обеспечение деятельности МКУ «Благоустройство» направляется на благоустройство территории Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |