ПРОЕКТ

- АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО

- МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Новоалександровск

«Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края от 15 декабря 2023г. №__ «О бюджете Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов», постановлением администрации Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края от 02 ноября 2023г. №1424 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края», постановлением администрации Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края от 16 ноября 2023г. №1509 «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края», постановлением администрации Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края от 14.11.2023г. №1490 «Об утверждении перечня муниципальных программ Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края, планируемых к разработке», администрация Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края»;

2. Признать утратившими силу:

постановление администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 30 декабря 2020г. №2103 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Новоалександровского городского округа»;

постановление администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 19 марта 2021г.  №384 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края», утверждённую постановлением администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 30 декабря 2020 г. №2103»;

постановление администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 27 мая 2021г.  №709 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края», утверждённую постановлением администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 30 декабря 2020г. №2103»;

постановление администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 06 сентября 2021г.  №1233 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края», утверждённую постановлением администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 30 декабря 2020 г. №2103»;

постановление администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 16 ноября 2021г.  №1517 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края», утверждённую постановлением администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 30 декабря 2020г. №2103»;

постановление администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 09 марта 2022г.  №336 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края», утверждённую постановлением администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 30 декабря 2020г. №2103»;

постановление администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 15 июня 2022г.  №792 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края», утверждённую постановлением администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 30 декабря 2020г. №2103»;

постановление администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 28 июня 2022г.  №865 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края», утверждённую постановлением администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 30 декабря 2020г. №2103»;

постановление администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 04 июля 2022г.  №882 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края», утверждённую постановлением администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 30 декабря 2020г. №2103»;

постановление администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 16 сентября 2022г.  №1200 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края», утверждённую постановлением администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 30 декабря 2020г. №2103»;

постановление администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 21 декабря 2022г.  №1719 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края», утверждённую постановлением администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 30 декабря 2020г. №2103»;

постановление администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 19 июля 2022г.  №950 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края», утверждённую постановлением администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 30 декабря 2020г. №2103»;

постановление администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 14 декабря 2023г.  №1639 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края», утверждённую постановлением администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 30 декабря 2020г. №2103».

2. Обнародовать настоящее постановление путем размещения его полного текста в библиотеке, расположенной по адресу: г.Новоалександровск, ул.Ленина 101, и разместить на официальном сайте Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края (https://newalexandrovsk.gosuslugi.ru).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края Савельева Е.А.

5. Настоящее постановление вступает в силу 01 января 2024г.

Глава Новоалександровского

муниципального округа

Ставропольского края				         	                Э.А. Колтунов

Утверждена

постановлением

администрации

Новоалександровского

муниципального округа

Ставропольского края

от _____2023г. №__

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края»

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО МуНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ городской СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ»

| Наименование программы | муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края» (далее-Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края |
| Соисполнители Программы Участники Программы Основные мероприятия Цели Программы | Территориальные отделы администрации Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края нет Основное мероприятие «Благоустройство общественных территорий Новоалександровского муниципального округа»; Основное мероприятие «Благоустройство дворовых территорий Новоалександровского муниципального округа»; Основное мероприятие «Подготовка дизайн-проектов общественных территорий и дворовых территорий многоквартирных домов на территории Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края»; Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» Повышение уровня благоустройства территории Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края |
| Индикаторы достижения целей Программы | Доля граждан, принявших участие в проведении онлайн голосования по отбору общественных объектов в отношении к общей численности населения Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края |
| Задачи основных мероприятий Показатели решения задач (целевые индикаторы) | Повышение качества и комфорта среды проживания населения Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края; Повышение уровня благоустройства дворовых территорий, территорий общего пользования, способствующего безопасной жизнедеятельности населения Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края; Повышение вовлеченности граждан в реализации мероприятий по благоустройству территорий Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края. Количество благоустроенных территорий общего пользования, благоустроенных в рамках программных мероприятий; Площадь благоустроенных территорий общего пользования; Доля площади благоустроенных территорий общего пользования от общего количества общественных территорий, нуждающиеся в благоустройстве; Количество дворовых территорий, благоустроенных в рамках проекта «Комфортная городская среда» от общего количества дворовых территорий; Доля дворовых территорий, благоустроенных в рамках проекта «Комфортная городская среда» от общего количества дворовых территорий; Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в МКД жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения Новоалександровского МО) Количество дизайн-проектов общественных территорий и дворовых территорий многоквартирных домов разработанные в целях благоустройства территории Новоалександровского МО; Доля дизайн-проектов общественных территорий и дворовых территорий многоквартирных домов, разработанные в целях благоустройства территории Новоалександровского МО от общего количества территорий, нуждающиеся в благоустройстве; Количество граждан, вовлеченных в проведение общественных обсуждений проекта программы от общего количества граждан проживающие на территории Новоалександровского МО; Количество общественных объектов, благоустроенных в рамках регионального проекта «Формирование комфортной муниципальный среды». |
| Срок реализации Программы | 2024-2029 годы |
| Объемы и источники финансового обеспечения Программы | Объем финансового обеспечения Программы составит 142 043,10 тыс. рублей, в том числе по источникам финансового обеспечения: 2024 год – 23 673,85 тыс. рублей; 2025 год – 23 673,85 тыс. рублей; 2026 год – 23 673,85 тыс. рублей; 2027 год – 23 673,85 тыс. рублей; 2028 год – 23 673,85 тыс. рублей; 2029 год – 23 673,85 тыс. рублей. за счет средств бюджета Ставропольского края (краевого бюджета) – 139 067,10 тыс. руб., в том числе по годам: 2024 год – 23 177,85 тыс. рублей; 2025 год – 23 177,85 тыс. рублей; 2026 год – 23 177,85 тыс. рублей; 2027 год – 23 177,85 тыс. рублей; 2028 год – 23 177,85 тыс. рублей; 2029 год – 23 177,85 тыс. рублей. За счет средств бюджета Новоалександровского муниципального округа (средства местного бюджета) – 2 976 ,00 тыс. рублей. 2024 год – 496,00 тыс. рублей; 2025 год – 496,00 тыс. рублей; 2026 год – 496,00 тыс. рублей; 2027 год – 496,00 тыс. рублей; 2028 год – 496,00 тыс. рублей; 2029 год – 496,00 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | -модернизация благоустроенности территории парка, площади; -реконструкция пешеходных зон с обустройством зон отдыха (лавочки, скамейки и т.д.); -увеличение количества дворовых территорий многоквартирных домов, обустроенных спортивно-игровыми площадками; -усовершенствование благоустроенности дворовых территорий многоквартирных домов элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами, дорогами; -совершенствование улично-дорожной сети города |

«Приоритеты и цели реализуемой в Новоалександровском муниципальном округе Ставропольского края политики в соответствующей сфере социально-экономического развития Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края

Программа направлена на повышение уровня благоустройства территории Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края, в соответствии с:

-Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

-Законом Ставропольского края от 27 декабря 2019 года № 110-кз «О Стратегии социально-экономического развития Ставропольского края до 2035 года;

-Распоряжением Правительства Ставропольского края от 19.10.2017г. №309-рп «Об утверждении прогноза социально-экономического развития Ставропольского края на период до 2035 года;

-Государственной программой Ставропольского края "Формирование современной городской среды", утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от 23 августа 2017 года N 332-п;

-«Стратегия социально-экономического  развития Новоалександровского городского округа Ставропольского края до 2035 года» принята решением Совета депутатов Новоалександровского городского округа Ставропольского края первого созыва от 10 декабря 2019г. № 32/349 (в редакции решения Совета депутатов Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 07 сентября 2022 года № 66/580)

-Постановление администрации Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края от 14.11.2023 года №1474 «О прогнозе социально-экономического развития Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов», постановлением администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 05.12.2017г. №104 «Об утверждении прогноза социально-экономического развития Новоалександровского городского округа Ставропольского края на период до 2035 года» (с внесенными изм. от 23.12.2020г. №1934, от 21.12.2021г. №1758).

Состояние благоустройства общественных объектов определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по их текущему содержанию, ремонту, реконструкции и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.

Недостаточное финансирование мероприятий направленных на благоустройство общественных объектов, дворовых территорий, мест массового досуга и отдыха граждан в условиях постоянного роста интенсивности использования при проведении общественных мероприятий, приводит к снижению уровня эксплуатационного состояния и накоплению количества не отремонтированных участков, увеличению количества объектов с уровнем загрузки выше проектного, в следствии чего выявляется неудовлетворительное их техническое состояние, для чего необходимо проведение мероприятий по комплексному благоустройству объектов и созданию условий для социального развития территории и улучшения привлекательности Новоалександровского муниципального округа в целом.

Применение программно-целевого метода в развитии благоустройства общественных объектов в Новоалександровском муниципальном округе позволит создать необходимые условия для роста и развития молодежи и системно направлять средства на благоустройство территорий многоквартирных домов, при условии наличия ограниченных финансовых ресурсов.

Целью реализации программных мероприятий является:

-реализация государственной политики по созданию условий для сохранения существующих общественных объектов путем их благоустройства, обновления малых архитектурных форм, применения современных материалов и технологий, создания сети благоустроенных объектов, в том числе путем реализации инвестиционных проектов;

-создание и поддержание достойного имиджа Новоалександровского муниципального округа на региональном и федеральном уровне

-повышение уровня благоустройства общественных территорий общего пользования и благоустройства дворовых территорий

-повышение вовлеченности граждан в реализации мероприятий по благоустройству территорий Новоалександровского муниципального округа.

«Характеристика сферы реализации программы, описание основных проблем в указанной сфере и мероприятия по достижению целей программы

Анализ сферы благоустройства в Новоалександровском муниципальном округе Ставропольского края показал, что в последние годы в Новоалександровском муниципальном округе Ставропольского края проводилась целенаправленная работа по благоустройству общественных территорий и дворовых территорий.

В то же время в вопросах благоустройства Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края имеется ряд проблем: низкий уровень экономической привлекательности общественных территорий из-за наличия инфраструктурных проблем. Но в свою очередь необходимо отметить с каждым годом увеличивающийся уровень благоустройства дворовых территорий, а также высокий уровень вовлеченности граждан в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий, а также дворовых территорий многоквартирных домов.

Достижение цели Программы осуществляется путем реализации следующих основных мероприятий:

-Благоустройство общественных территорий Новоалександровского муниципального округа;

-Благоустройство дворовых территорий Новоалександровского муниципального округа;

-Подготовка дизайн-проектов общественных территорий и дворовых территорий многоквартирных домов на территории Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края».

«Мероприятия, проводимые в рамках программы

1. Мероприятия по благоустройству общественных территорий.

На территории Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края имеются общественные территории (проезды, центральные улицы, площади, скверы, парки, детские, спортивные, игровые площадки и т.д.), уровень благоустройства которых не отвечает современным требованиям и требует комплексного подхода к благоустройству, включающего в себя ремонт городских тротуаров, обеспечение освещения общественных территорий, установку скамеек, установку урн для мусора, оборудование автомобильных парковок, озеленение территорий общего пользования, установку малых архитектурных форм.

Общее количество общественных территорий в Новоалександровском городском округе Ставропольского края составляет 123 ед., из них количество благоустроенных общественных территорий общего пользования по состоянию на 31 марта 2023 года составляет 54 ед.

Таким образом, общее количество общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве по состоянию 31 марта 2023 года составляет 69 ед.

Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2018 – 2029 годах, приведен в приложении 5 к программе. Физическое состояние общественной территории и необходимость ее благоустройства определяются по результатам инвентаризации общественной территории, проведенной в порядке, установленном Постановлением Правительства Ставропольского края от 13 июля 2017г. №279-п «Об утверждении Порядка проведения инвентаризации дворовых территорий, общественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, расположенных на территории муниципальных образований Ставропольского края» (далее – Порядок по инвентаризации). В рамках адресного перечня справочно указаны общественные территории, благоустройство которых выполняется в рамках иных муниципальных программ Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края. Информация об объемах и источниках финансового обеспечения благоустройства общественных территорий Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края в рамках иных государственных программ Ставропольского края и муниципальных программ «Формирование современной городской среды на территории Новоалександровского муниципального округа», приведена в приложении 4 к программе.

Администрация Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края вправе исключать из адресного перечня общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня общественных территорий межведомственной комиссией по формированию современной городской среды в Ставропольском крае, сформированной и действующей в соответствии с постановлением Губернатора Ставропольского края от 6 февраля 2017г. №64 «О межведомственной комиссии по формированию современной городской среды в Ставропольском крае» (далее – межведомственная комиссия), в порядке, установленном межведомственной комиссией.

При выполнении работ по благоустройству общественных территорий с использованием средств субсидии из бюджета Ставропольского края бюджетам муниципальных образований Ставропольского края на реализацию программ формирования современной городской среды, в рамках государственной программы Ставропольского края «Формирование современной городской среды», утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от 23 августа 2017г. №332-п (далее соответственно – субсидия, государственная программа Ставропольского края), администрация Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края заключает соглашения по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации программы не позднее 31 декабря года, следующего за годом  проведения Всероссийского конкурса.

При выполнении работ по благоустройству общественных территорий с использованием средств субсидии, администрация Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края, устанавливает минимальный трёхлетний гарантийный срок на результаты выполненных работ по благоустройству общественных территорий, софинансируемых за счет средств субсидии.

В целях обеспечения эффективности использования средств бюджетной системы Российской Федерации, при выполнении работ по благоустройству общественных территорий с использованием средств субсидии, администрация Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края, обеспечивает синхронизацию мероприятий в рамках программы с реализуемыми в Новоалександровском муниципальном округе Ставропольского края мероприятиями в сфере обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения, мероприятиями по преобразованию отрасли городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений (далее – цифровизация городского хозяйства), а также мероприятиями в рамках национальных проектов "Демография", "Образование", "Экология", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Культура", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" в соответствии с перечнем таких мероприятий и методическими рекомендациями по синхронизации мероприятий в рамках государственных и муниципальных программ, утвержденных Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, а также с реализуемыми в Новоалександровском городском округе Ставропольского края федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программами по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных на соответствующей территории.

При выполнении работ по благоустройству общественных территорий с использованием средств субсидии, администрация Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края проводит мероприятия по благоустройству общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения, техническое состояние которых не соответствует требованиям охраны здоровья (противопожарным, санитарно-гигиеническим, конструктивным, технологическим, планировочным требованиям, предотвращающим получение заболеваний и травм) и не отвечает техническим требованиям для беспрепятственного передвижения маломобильных групп населения по территории Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края.

2. Мероприятия по благоустройству дворовых территорий.

На территории Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края имеются дворовые территории многоквартирных домов, уровень благоустройство которых не отвечает современным требованиям.

Общее количество дворовых территорий в Новоалександровском муниципального округе Ставропольского края составляет 99 ед., из них количество благоустроенных дворовых территорий общего пользования по состоянию на 31 марта 2023 года составляет 24 ед.

Таким образом, общее количество дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве по состоянию на 31 марта 2023 года составляет 75 ед.

Работы по благоустройству дворовых территорий в Новоалександровском муниципальном округе Ставропольского края могут выполняться в соответствии с минимальным и (или) дополнительным перечнем видов таких работ.

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий включает в себя работы по обеспечению освещения дворовых территорий, ремонту дворовых проездов, установке скамеек и урн (далее – минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий). Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий приведен в Приложении 5 к программе.

Дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий в Новоалександровском муниципальном округе Ставропольского края включает в себя работы по оборудованию детских и (или) спортивных площадок, автомобильных парковок, озеленению дворовых территорий, установке малых архитектурных форм (далее – дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий).

Софинансирование за счет субсидии работ, предусмотренных минимальным перечнем видов работ по благоустройству дворовых территорий и дополнительным перечнем видов работ по благоустройству дворовых территорий, осуществляется при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома.

Софинансирование за счет субсидии работ, предусмотренных минимальным перечнем видов работ по благоустройству дворовых территорий, осуществляется при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме о трудовом участии собственников помещений многоквартирных домов, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица) в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в форме однодневного субботника, оформляемого соответствующим актом администрации Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края.

Обязанность по подтверждению факта проведения однодневного субботника по уборке дворовой территории в Новоалександровском городском округе Ставропольского края возлагается на администрацию Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края.

В случае предоставления субсидии из федерального бюджета в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», софинансирование за счет субсидии работ, предусмотренных дополнительным перечнем видов работ по благоустройству дворовых территорий, осуществляется при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме о софинансировании заинтересованными лицами в размере не менее 20 процентов стоимости выполнения таких работ. Такое условие распространяется на дворовые территории, включенные в муниципальные программы после вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2019г. №106 «О внесении изменений в приложение №15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству, исходя из минимального перечня работ по благоустройству, в 2024 – 2029 годах, приведен в приложении 8 к программе.

Очередность благоустройства определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ. Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее благоустройства определяются по результатам инвентаризации дворовой территории, проведенной в порядке, установленном Порядком по инвентаризации.

Администрация Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края вправе исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных и государственных нужд в соответствии с генеральным планом Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий межведомственной комиссией, в порядке, установленном межведомственной комиссией.

Администрация Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края вправе исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные программой. При этом исключение дворовой территории из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения администрации Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края межведомственной комиссией в порядке, установленном комиссией.

При выполнении работ по благоустройству дворовых территорий с использованием средств субсидии, администрацией Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края обеспечивается реализация мероприятий по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, входящие в благоустраиваемую дворовую территорию.

При выполнении работ по благоустройству дворовых территорий с использованием средств субсидии, администрация Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края заключает соглашения по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации программы не позднее 1 мая года предоставления субсидии, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования.

При выполнении работ по благоустройству дворовых территорий с использованием средств субсидии, администрация Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края, устанавливает минимальный трёхлетний гарантийный срок на результаты выполненных работ по благоустройству дворовых территорий, софинансируемых за счет средств субсидии.

В соответствии с государственной программой Ставропольского края, расходование средств субсидии, предоставленной муниципальному образованию края на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, может осуществляться по решению администрации Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края одним из следующих способов:

1) посредством предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края, в том числе субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания;

2) посредством закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд (за исключением бюджетных ассигнований для обеспечения выполнения функций муниципальных казенных учреждений и бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности, переданные муниципальным казенным учреждениям в оперативное управление);

3) посредством предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение затрат по выполнению работ по благоустройству дворовых территорий в муниципальном образовании края (в случае, если подлежащая благоустройству дворовая территория образована земельными участками, находящимися полностью или частично в частной собственности).

Администрация Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края самостоятельно определяет способ, форму и порядок расходования субсидии, предоставляемой на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий в Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края, в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.

В целях обеспечения эффективности использования средств бюджетной системы Российской Федерации, при выполнении работ по благоустройству общественных территорий и (или) дворовых территорий с использованием средств субсидии, администрация Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края, обеспечивает синхронизацию мероприятий в рамках программы с реализуемыми в Новоалександровском муниципальном округе Ставропольского края мероприятиями в сфере обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения, цифровизации городского хозяйства, а также мероприятиями в рамках национальных проектов "Демография", "Образование", "Экология", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Культура", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" в соответствии с перечнем таких мероприятий и методическими рекомендациями по синхронизации мероприятий в рамках государственных и муниципальных программ, утверждаемыми Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, а также с реализуемыми в Новоалександровском муниципальном округе Ставропольского края федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программами по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных на соответствующей территории.

3. Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (пользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2029 года в соответствии с Правилами благоустройства (далее – индивидуальные жилые дома).

На территории Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края расположены индивидуальные жилые дома, не соответствующие Правилам благоустройства.

В рамках муниципальной программы осуществляются мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (пользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2029 года в соответствии с Правилами благоустройства.

По состоянию на 31 марта 2023 года на территории Новоалександровского муниципального округа расположены 18489 индивидуальных жилых домов, из которых проведена инвентаризация в отношении 14957 индивидуальных жилых домов, из которых 16760 ед. признаны соответствующими Правилам благоустройства, 1729 ед. признаны не соответствующими Правилам благоустройства.

4. Мероприятия по вовлечению граждан, в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий, а также дворовых территорий.

Для достижения цели национального проекта «Жилье и городская среда» по созданию механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды, по увеличению доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, до 30 процентов, проводятся мероприятия по вовлечению граждан в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий, а также дворовых территорий.

В целях обеспечения общественного контроля за реализацией муниципальной программы, расширения участия общественности в ее реализации, распоряжение администрации Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края от 11.12.2023г. №484-р «Об утверждении состава рабочей группы по проведению рейтингового голосования в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края», создана и осуществляет свою деятельность общественная комиссия по формированию современной городской среды (далее – общественная комиссия).

Постановлением администрации Новоалександровского муниципального округа от 04 сентября 2019 года «О порядке организации и проведения голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке, в рамках реализации муниципальной программы» Формирование современной городской среды на территории Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края», установлена процедура проведения общественных обсуждений проекта изменений в программу, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Срок проведения общественных обсуждений проектов изменений в программу составляет не менее 30 календарных дней со дня опубликования таких проектов изменений в программу.

В ходе проведения процедуры общественных обсуждений администрацией Новоалександровского муиципального округа Ставропольского края и общественной комиссией обеспечивается учет предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории, общественной территории в программу.

В полномочия общественной комиссии входит осуществление контроля за ходом выполнения программы, включая проведение оценки предложений заинтересованных лиц.

В ходе проведения процедуры общественного обсуждения проекта программы администрация Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края обязана предпринимать необходимые меры для обеспечения участия в обсуждении не менее 12 000 человек, что составляет 18 процентов от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в Новоалександровском городском округе, а также для увеличения к 2029 году числа участников обсуждения до 30 процентов от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в Новоалександровском муниципальном округе

Помимо этого, администрацией Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края и общественной комиссией обеспечивается актуализация муниципальных программ по результатам проведения рейтингового голосования по выбору общественных территорий (далее – голосование). Голосование проводится в соответствии с Порядком проведения рейтингового голосования по выбору проектов благоустройства общественных территорий муниципальных образований Ставропольского края, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в соответствии с муниципальными программами муниципальных образований Ставропольского края, предусматривающими мероприятия по формированию современной городской среды в Ставропольском крае, утвержденным постановлением Правительства Ставропольского края от 31 января 2019 г. №37-п «О некоторых мерах по организации рейтингового голосования по формированию современной городской среды в Ставропольском крае» и муниципальными правовыми актами.

В целях достижения показателя национального проекта «Жилье и городская среда» «Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды» запланировано обеспечение участия в голосовании в 2029 году 18953 граждан, в возрасте от 14 лет, проживающих на территории Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края, что составляет 30 % общей численности граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края.

5. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства на территории Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края.

Проблема благоустройства территории Новоалександровского муниципального округа является одной из насущных, требующей каждодневного внимания и эффективного решения.

По состоянию на 31 марта 2023 года доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий составляет 51%. Для приведения дворовых территорий к современным нормам комфортности выявлена необходимость реализации программы, где предусматриваются мероприятия, направленные на комплексное благоустройство дворовых территорий.

К благоустройству дворовых территорий необходим комплексный и последовательный подход, рассчитанный на долгосрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам, исполнителям, а также организацию процесса управления и контроля.

Благоустройство территорий является важнейшей сферой деятельности администрации Новоалександровского муниципального округа. В данной сфере создаются условия для здоровой комфортной, удобной жизни как для отдельного человека по месту проживания, так и для всех жителей города, квартала, микрорайона.

По состоянию на 31 марта 2023 года количество площадок, специально оборудованных для отдыха, общения и проведения досуга разными группами населения насчитывает всего 35 ед., в том числе спортивных площадок 5 ед., детских площадок 16 ед., иных площадок 14 ед.

Численность населения, имеющих удобный пешеходный доступ к площадкам, специально оборудованным для отдыха, общения и проведения досуга разными группами населения составляет 16 400 человек или 62% населения Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края.

Таким образом выполнение комплекса мероприятий по благоустройству городской среды позволяют значительно улучшить экологическое состояние и внешний облик муниципального образования, создать более комфортные микроклиматические, санитарно-гигиенические и эстетические условия на улицах, в жилых квартирах, общественных местах (парках, скверах, на площадях и т.д.).

В настоящее время назрела необходимость системного решения проблемы благоустройства муниципального образования. Увеличение количества автомобильного транспорта, в том числе и личного, выявляет многочисленные проблемы. Парковка автомобилей внутри дворов многоквартирных домов не только затрудняет доступ жителям к пространствам, но и создает дискомфорт. Кроме того, в связи с отсутствием соответствующих действующим нормам законодательства дворовых проездов и мест для парковки автомобильного транспорта, вынуждает автомобилистов нарушать Правила дорожного движения: выполнять парковку на тротуарах, пешеходных дорожках, газонах.

Благоустройство общественных и дворовых территорий актуальная проблема современного градостроительства. С его помощью решаются задачи создания благоприятной жизненной среды с обеспечением комфортных условий для населения. При выполнении комплекса мероприятий они способны значительно улучшить экологическое состояние и внешний облик городов, создать более комфортные микроклиматические, санитарно-гигиенические и эстетические условия во дворах. Жилье не может считаться комфортным, если окружение не благоустроен.

Приложение 1

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды на территории     Новоалександровского муниципального

округа Ставропольского края»

СВЕДЕНИЯ

о индикаторах достижения целей муниципальной программы Новоалександровcкого муниципального округа Ставропольского края «формирование современной городской среды на территории Новоалександровского муниципального округа» <*> и показателях решения задач основных мероприятий программы и их значениях

| № п/п | Наименование индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи основного мероприятия Программы | Единица измерения | Значение индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи основного мероприятия Программы по годам |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа: «Формирование современной городской среды на территории Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель «Повышение уровня благоустройства территории Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля общественных объектов, расположенных в границах населенных пунктов, не охваченных мероприятиями по благоустройству |  | % | 18,2 | 6,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 . Основное мероприятие: «Благоустройство общественных территорий Новоалександровского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: «Повышение качества и комфорта среды проживания населения Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество благоустроенных территорий общего пользования, благоустроенных в рамках программных мероприятий | Шт. | 54 | 62 | 66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Площадь благоустроенных территорий общего пользования | Тыс. м.кв | 501,923 | 576,282 | 613,462 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Доля площади благоустроенных территорий общего пользования от общего количества общественных территорий, нуждающиеся в благоустройстве | % | 81,8 | 93,6 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.Основное мероприятие: «Благоустройство дворовых территорий Новоалександровского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: «Повышение уровня благоустройства дворовых территорий, территорий общего пользования, способствующего безопасной жизнедеятельности населения Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество дворовых территорий, благоустроенных в рамках проекта "Комфортная городская среда" от общего количества дворовых территорий | Шт. | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Доля дворовых территорий, благоустроенных в рамках проекта "Комфортная городская среда" от общего количества дворовых территорий | % | 0,00 | 0,00 | 10,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в МКД жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения Новоалександровского МО) | % | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.Основное мероприятие: «Подготовка дизайн-проектов общественных территорий и дворовых территорий многоквартирных домов на территории Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: «Повышение вовлеченности граждан в реализации мероприятий по благоустройству территорий Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество дизайн-проектов общественных территорий и дворовых территорий многоквартирных домов разработанные в целях благоустройства территории Новоалександровского ГО | Шт. | 1 | 1 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | Доля дизайн-проектов общественных территорий и дворовых территорий многоквартирных домов, разработанные в целях благоустройства территории Новоалександровского ГО от общего количества территорий, нуждающиеся в благоустройстве | % | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 | Количество граждан вовлеченные в проведение общественных обсуждений проекта программы от общего количества граждан проживающие на территории Новоалександровского ГО | Тыс. м.кв | 11,8 | 12,7 | 13,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Количество общественных объектов, благоустроенных в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды | Шт. | 1 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

<*>-Далее в настоящем Приложении используется сокращение-Программа

Приложение 2

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды на территории Новоалександровского муниципального

округа Ставропольского края»

Перечень основных мероприятий и мероприятий муниципальной программы Новоалександровcкого муниципального округа Ставропольского края

<*> - Далее в настоящем Приложении используется сокращение - Программа.

| № п/п | Наименование основного мероприятия и мероприятий Программы | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | Срок |  | Связь с индикаторами достижения целей Программы и показателями решения задач основных мероприятий Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Цель «Повышение уровня благоустройства территории Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие: «Благоустройство общественных территорий Новоалександровского муниципального округа» |  |  |  |  |
| Задача: «Повышение качества и комфорта среды проживания населения Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество благоустроенных территорий общего пользования, благоустроенных в рамках программных мероприятий | Территориальные отделы администрации Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края | 2024г. | 2029г. | Пункт 1.1 приложения 1 к Программе |
| 1.2 | Площадь благоустроенных территорий общего пользования | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края | 2024г. | 2029г. | Пункт 1.2 приложения 1 к Программе |
| 1.3 | Доля площади благоустроенных территорий общего пользования от общего количества общественных территорий, нуждающиеся в благоустройстве | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края | 2024г. | 2029г. | Пункт 1.3 приложения 1 к Программе |
| 2. | Основное мероприятие: «Благоустройство дворовых территорий Новоалександровского муниципального округа» в том числе: |  |  |  |  |
| Задача: «Повышение уровня благоустройства дворовых территорий, территорий общего пользования, способствующего безопасной жизнедеятельности населения Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество дворовых территорий, благоустроенных в рамках проекта "Комфортная городская среда" от общего количества дворовых территорий | Территориальные отделы администрации Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края | 2024г. | 2029г. | Пункт 2.1 приложения 1к Программе |
| 2.2 | Доля дворовых территорий, благоустроенных в рамках проекта "Комфортная городская среда" от общего количества дворовых территорий | Территориальные отделы администрации Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края | 2024г. | 2029г. | Пункт 2.2 приложения 1 к Программе |
| 2.3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в МКД жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения Новоалександровского МО) |  |  |  | Пункт 2.3 приложения 1 к Программе |
| 3. | Основное мероприятие: «Подготовка дизайн-проектов общественных территорий и дворовых территорий многоквартирных домов на территории Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края» в том числе: |  |  |  |  |
| Задача: «Повышение вовлеченности граждан в реализации мероприятий по благоустройству территорий Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество дизайн-проектов общественных территорий и дворовых территорий многоквартирных домов разработанные в целях благоустройства территории Новоалександровского МО | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края Территориальные отделы администрации Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края | 2024г. | 2029г. | Пункт 3.1 приложения 1 к Программе |
| 3.2 | Доля дизайн-проектов общественных территорий и дворовых территорий многоквартирных домов, разработанные в целях благоустройства территории Новоалександровского МО от общего количества территорий, нуждающиеся в благоустрой | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края Территориальные отделы администрации Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края | 2024г. | 2029г. | Пункт 3.2 приложения 1 к Программе |
| 3.3. | Количество граждан вовлеченные в проведение общественных обсуждений проекта программы от общего количества граждан проживающие на территории Новоалександровского МО | Территориальные отделы администрации Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края | 2024г. | 2029г. | Пункт 3.3 приложения 1 к Программе |
| 4. | Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» |  |  |  |  |
| 4.1. | Количество общественных объектов, благоустроенных в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края Территориальные отделы администрации Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края | 2024г. | 2029г. | Пункт 4.1 приложения 1 к Программе |

Приложение 3

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды на территории

Новоалександровского муниципального

округа Ставропольского края»

Объемы и источники финансового обеспечения благоустройства общественных территорий муниципальной программы Новоалександровcкого муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды на территории Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края»

| № п/п | Наименование Программы, основного мероприятия и мероприятия программы | Источники финансового обеспечения по ответственному исполнителю, соисполнителю Программы, основному мероприятию и мероприятию Программы | Объем финансового обеспечения по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Новоалександровского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края (далее бюджет муниципального округа) всего, в т.ч. | 24 477,72 | 1 492,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | средства бюджета Ставропольского края (далее - средства краевого бюджета) | 23 981,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | средства местного бюджета, всего | 496,01 | 1 492,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| 1. | Основное мероприятие: ««Благоустройство общественных территорий Новоалександровского муниципального округа», всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края, всего в том числе: | 24 477,72 | 1 492,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 23 981,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | средства местного бюджета, всего | 496,01 | 1 492,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1 | Благоустройство мест общественного пространства парков и скверов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Новоалександровского муниципального круга Ставропольского края, всего в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства местного бюджета, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2. | Благоустройство площадей, проспектов, тротуаров и пешеходных дорожек |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края, всего в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства местного бюджета, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.3. | Приобретение и установка малых архитектурных форм на объектах общественного пространства |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края, всего в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства местного бюджета, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.4 | Благоустройство общественной территории «Благоустройство спортивно-игрового парка «Альпинист» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края, всего в том числе: | 0,00 | 1 492,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства местного бюджета, всего | 0,00 | 1 492,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2. | Основное мероприятие: «Благоустройство дворовых территорий Новоалександровского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края, всего в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства местного бюджета, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| в том числе следующие мероприятия Программы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов нуждающиеся в благоустройстве |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края, всего в том числе: | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства местного бюджета, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.2. | Устройство детских, спортивных и игровых площадок на территории дворов многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края, всего в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства местного бюджета, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3. | Основное мероприятие: «Подготовка дизайн-проектов общественных территорий и дворовых территорий многоквартирных домов на территории Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края, всего в том числе: | 496,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства местного бюджета, всего | 496,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.1. | Изготовление информационного материала для проведения общественного обсуждения проекта программы «Комфортная городская среда» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края, всего в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства местного бюджета, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.2. | Изготовление дизайн-проектов на общественные территории, нуждающиеся в благоустройстве |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края, всего в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства местного бюджета, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.3 | Изготовление дизайн-проектов на дворовые территории, нуждающиеся в благоустройстве |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края, всего в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства местного бюджета, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.4 | Расходы по строительному контролю и техническому обследованию объектов капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края, всего в том числе: | 496,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства местного бюджета, всего | 496,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.5 | Расходы на разработку проектно-сметной документации и проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края, всего в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства местного бюджета, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4. | Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края, всего в том числе: | 23 981,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства краевого бюджета | 23 981,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства местного бюджета, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

Приложение 4

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды на территории

Новоалександровского муниципального

округа Ставропольского края»

Сведения о весовых коэффициентах, присвоенных целям программы,

задачам основных мероприятий

| №п/п | Цели Программы и задачи основных мероприятий | Значения весовых коэффициентов, присвоенных целям Программы и задачам основных мероприятий по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  |
| 1. | Цель 1 Программы Повышение уровня благоустройства территории Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края | 1 | 1 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1. | Задача 1 «Повышение качества и комфорта среды проживания населения Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края» основного мероприятия 1 Благоустройство общественных территорий Новоалександровского муниципального округа | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.1. | Задача 1 «Повышение уровня благоустройства дворовых территорий, территорий общего пользования, способствующего безопасной жизнедеятельности населения Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края» основного мероприятия 2 Благоустройство дворовых территорий Новоалександровского муниципального округа | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.1. | Задача 1 «Повышение вовлеченности граждан в реализации мероприятий по благоустройству территорий Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края» основного мероприятия 3 Подготовка дизайн-проектов общественных территорий и дворовых территорий многоквартирных домов на территории Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

Приложение 5

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды на территории

Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края»

Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2018-2029 годах, с учетом иных программ

| п/п | Адрес (местоположение) и наименование общественной территории | Объем финансового обеспечения (тыс.руб.) |  |  |  | Наименование государственной программы Ставропольского края, муниципальной программы Новоалександровского муниципального округа за счет средств которой осуществлено/планируется благоустройство общественных территорий |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 |  |  |
| 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Благоустройство парка имени Л. Толстого в городе Новоалександровске Ставропольского края |  |  | Муниципальная программа Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» |  |  |  |  |
| 2 | Поселок Краснозоринский, парковая зона по ул. Ветеранов |  |  | «Благоустройство населенных пунктов Новоалександровского района и улучшение условий проживания населения» |  |  |  |  |
| 3 | Хутор Красночервонный, спортивная площадка по ул. Ленина |  |  | «Благоустройство населенных пунктов Новоалександровского района и улучшение условий проживания населения» |  |  |  |  |
| 4 | Поселок Присадовый, тротуары по ул. Шоссейная, ул. Школьная, ул. Степная, ул. Полевая |  |  | «Благоустройство населенных пунктов Новоалександровского района и улучшение условий проживания населения» |  |  |  |  |
| 5 | Поселок Светлый, детский парк отдыха |  |  | «Благоустройство населенных пунктов Новоалександровского района и улучшение условий проживания населения» |  |  |  |  |
| 6 | Обустройство спортивного стадиона в селе Раздольное |  |  | «Благоустройство населенных пунктов Новоалександровского района и улучшение условий проживания населения» |  |  |  |  |
| 7 | Обустройство площадки, предназначенной для торговли в ярмарочный день в поселке Темижбекский |  |  | «Благоустройство населенных пунктов Новоалександровского района и улучшение условий проживания населения» |  |  |  |  |
| 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Поселок Горьковский, аллея |  |  | «Благоустройство населенных пунктов Новоалександровского района и улучшение условий проживания населения» |  |  |  |  |
| 9 | Станица Кармалиновская, детская универсальная спортивная площадка для игровых видов спорта |  |  | «Благоустройство населенных пунктов Новоалександровского района и улучшение условий проживания населения» |  |  |  |  |
| 10 | Поселок Краснозоринский, тротуарные дорожки, территории, прилегающие к автомобильным дорогам местного значения |  |  | «Благоустройство населенных пунктов Новоалександровского района и улучшение условий проживания населения» |  |  |  |  |
| 11 | Хутор Красночервонный, парк Победы по ул. Пушкина |  |  | «Благоустройство населенных пунктов Новоалександровского района и улучшение условий проживания населения» |  |  |  |  |
| 12 | Город Новоалександровск, тротуарные дорожки по ул. Гагарина от ул. Пушкина до ул. Жукова (нечетная сторона) |  |  | «Благоустройство населенных пунктов Новоалександровского района и улучшение условий проживания населения» |  |  |  |  |
| 13 | Поселок Присадовый, парковая зона |  |  | «Благоустройство населенных пунктов Новоалександровского района и улучшение условий проживания населения» |  |  |  |  |
| 14 | Поселок Равнинный, парковая зона по ул. Октябрьская |  |  | «Благоустройство населенных пунктов Новоалександровского района и улучшение условий проживания населения» |  |  |  |  |
| 15 | Село Раздольное, тротуарные дорожки по ул. Ленина и ул. Школьная |  |  | «Благоустройство населенных пунктов Новоалександровского района и улучшение условий проживания населения» |  |  |  |  |
| 16 | Поселок Радуга, тротуарная дорожка по ул. Крестьянская |  |  | «Благоустройство населенных пунктов Новоалександровского района и улучшение условий проживания населения» |  |  |  |  |
| 17 | Станица Расшеватская, детский игровой комплекс и прилегающая территория с установкой малых архитектурных форм на территории парка |  |  | «Благоустройство населенных пунктов Новоалександровского района и улучшение условий проживания населения» |  |  |  |  |
| 18 | Ремонт Центрального дома культуры станицы Григоролисской |  |  | «Благоустройство населенных пунктов Новоалександровского района и улучшение условий проживания населения» |  |  |  |  |
| 19 | Поселок Светлый, спортивно-игровая площадка «Добрыня» |  |  | «Благоустройство населенных пунктов Новоалександровского района и улучшение условий проживания населения» |  |  |  |  |
| 20 | Поселок Темижбекский, детский оздоровительный комплекс по ул. Момотова |  |  | «Благоустройство населенных пунктов Новоалександровского района и улучшение условий проживания населения» |  |  |  |  |
| 21 | Ремонт тротуарных дорожек по ул. Ленина, Гагарина, Терешкова, Ленинградская в хуторе Фельдмаршальский |  |  | «Благоустройство населенных пунктов Новоалександровского района и улучшение условий проживания населения» |  |  |  |  |
| 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Благоустройство общественной территории Парковый комплекс «Маяк» по ул. Расшеватская в г. Новоалександровске |  |  | Муниципальная программа Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» |  |  |  |  |
| 23 | Поселок Горьковский, центральная площадь |  |  | «Благоустройство населенных пунктов Новоалександровского района и улучшение условий проживания населения» |  |  |  |  |
| 24 | Станица Григорополисская, тротуарные дорожки по ул. Буденного, ул. Темижбекская, ул. Д.Бедного, ул. Первомайская |  |  | «Благоустройство населенных пунктов Новоалександровского района и улучшение условий проживания населения» |  |  |  |  |
| 25 | Станица Кармалиновская, детский спортивный комплекс по ул. Школьной |  |  | «Благоустройство населенных пунктов Новоалександровского района и улучшение условий проживания населения» |  |  |  |  |
| 26 | Поселок Краснозоринский, территория, прилегающая к памятнику «Братская могила воинов Советской Армии, погибших в боях в 1942-1943 гг.» |  |  | «Благоустройство населенных пунктов Новоалександровского района и улучшение условий проживания населения» |  |  |  |  |
| 27 | Хутор Красночервонный, территория с устройством детской площадки, прилегающая к сельскому дому культуры по ул. Ленина, 16 |  |  | «Благоустройство населенных пунктов Новоалександровского района и улучшение условий проживания населения» |  |  |  |  |
| 28 | Город Новоалександровск, тротуар по ул. Советской (от ул. Пушкина до городского парка (нечетная сторона)) |  |  | «Благоустройство населенных пунктов Новоалександровского района и улучшение условий проживания населения» |  |  |  |  |
| 29 | Поселок Присадовый, летняя сцена для уличных мероприятий, прилегающая к сельскому дому культуры по ул. Школьная |  |  | «Благоустройство населенных пунктов Новоалександровского района и улучшение условий проживания населения» |  |  |  |  |
| 30 | Поселок Радуга, парковая зона по ул. Шоссейная |  |  | «Благоустройство населенных пунктов Новоалександровского района и улучшение условий проживания населения» |  |  |  |  |
| 31 | Станица Расшеватская, тротуары и дорожки по ул. Ленина |  |  | «Благоустройство населенных пунктов Новоалександровского района и улучшение условий проживания населения» |  |  |  |  |
| 32 | Поселок Светлый, спортивно-игровая площадка «Добрыня» по ул. Советская |  |  | «Благоустройство населенных пунктов Новоалександровского района и улучшение условий проживания населения» |  |  |  |  |
| 33 | Поселок Темижбекский, парковая зона по ул. Пушкина |  |  | «Благоустройство населенных пунктов Новоалександровского района и улучшение условий проживания населения» |  |  |  |  |
| 34 | Хутор Фельдмаршальский, универсальная спортивная площадка по ул. Ленина |  |  | «Благоустройство населенных пунктов Новоалександровского района и улучшение условий проживания населения» |  |  |  |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Благоустройство общественной территории «Центральная площадь г. Новоалександровска» |  |  |  | Муниципальная программа Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» |  |  |  |
| 36 | Город Новоалександровск Устройство детского игрового комплекса возле здания ДЮЦ по улице Ленина в городе Новоалександровск НГО СК |  |  |  | «Благоустройство населённых пунктов Новоалександровского района и улучшение условий проживания населения» |  |  |  |
| 37 | Поселок Горьковский Ремонт пешеходной зоны по улице Гагарина в поселке Горьковский НГО СК |  |  |  | «Благоустройство населённых пунктов Новоалександровского района и улучшение условий проживания населения» |  |  |  |
| 38 | Станица Григорополисская Устройство спортивной площадки (район Центрального Дома культуры) в станице Григорополисская НГО СК |  |  |  | «Благоустройство населённых пунктов Новоалександровского района и улучшение условий проживания населения» |  |  |  |
| 39 | Ремонт стадиона по переулку Юбилейный в поселке Краснозоринский |  |  |  | «Благоустройство населённых пунктов Новоалександровского района и улучшение условий проживания населения» |  |  |  |
| 40 | Село Раздольное территория с устройством детской площадки в парковой зоне по улице Ленина |  |  |  | «Благоустройство населённых пунктов Новоалександровского района и улучшение условий проживания населения» |  |  |  |
| 41 | Поселок Радуга, устройство тротуарной дорожки в парковой зоне по улице Шоссейная |  |  |  | «Благоустройство населённых пунктов Новоалександровского района и улучшение условий проживания населения» |  |  |  |
| 42 | Поселок Присадовый Обустройство стадиона по улице Весенней |  |  |  | «Благоустройство населённых пунктов Новоалександровского района и улучшение условий проживания населения» |  |  |  |
| 43 | Поселок Светлый Обустройство стадиона в посёлке Светлый НГО СК |  |  |  | «Благоустройство населённых пунктов Новоалександровского района и улучшение условий проживания населения» |  |  |  |
| 44 | Хутор Фельдмаршальский Благоустройство общественной территории «Парковая зона вокруг памятника» в хуторе Фельдмаршальский НГО СК |  |  |  | «Благоустройство населённых пунктов Новоалександровского района и улучшение условий проживания населения» |  |  |  |
| 45 | Обустройство (озеленение, установка МАФ, установка освещения) парковой зоны по ул. Пушкина в поселке Темижбекский |  |  |  | «Благоустройство населённых пунктов Новоалександровского района и улучшение условий проживания населения» |  |  |  |
| 46 | Благоустройство тротуаров и дорожек по улице Ленина в ст. Расшеватской |  |  |  | «Благоустройство населённых пунктов Новоалександровского района и улучшение условий проживания населения» |  |  |  |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | «Ремонт тротуарных дорожек на улице Красной, улице Выездной, улице Красный Пахарь в станице Григорополисской НГО СК» |  | «Благоустройство населённых пунктов Новоалександровского района и улучшение условий проживания населения» |  |  |  |  |  |
| 48 | Благоустройство парковой зоны, прилегающей к улице Школьной и улице Красной в станице Кармалиновской НГО СК |  | «Благоустройство населённых пунктов Новоалександровского района и улучшение условий проживания населения» |  |  |  |  |  |
| 49 | Обустройство парковой зоны по улице Ветеранов (устройство полива, посадка зеленых насаждений газона) поселок Краснозоринский НГО СК |  | «Благоустройство населённых пунктов Новоалександровского района и улучшение условий проживания населения» |  |  |  |  |  |
| 50 | Выполнение работ по монтажу сети уличного освещения в поселке Курганный |  | «Благоустройство населённых пунктов Новоалександровского района и улучшение условий проживания населения» |  |  |  |  |  |
| 51 | Благоустройство парковой зоны по улице Ленина села Раздольное НГО СК |  | «Благоустройство населённых пунктов Новоалександровского района и улучшение условий проживания населения» |  |  |  |  |  |
| 52 | Тротуарная дорожка по ул. Кубанская, ул. Краснопартизанской, х. Красночервонный |  | «Благоустройство населённых пунктов Новоалександровского района и улучшение условий проживания населения» |  |  |  |  |  |
| 53 | Тротуар по улице Заречная хутор Чапцев |  | «Благоустройство населённых пунктов Новоалександровского района и улучшение условий проживания населения» |  |  |  |  |  |
| 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Спортивно-досуговый комплекс «Залесного» г. Новоалександровск |  | Муниципальная программа Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» |  |  |  |  |  |
| 55 | Устройство пешеходной зоны по ул. Расшеватской в г. Новоалександровске |  | «Благоустройство населённых пунктов Новоалександровского района и улучшение условий проживания населения» |  |  |  |  |  |
| 56 | Благоустройство территории, прилегающей к сельскому дому культуры и стадиону по переулку Юбилейному пос. Краснозоринский Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края» |  | «Благоустройство населённых пунктов Новоалександровского района и улучшение условий проживания населения» |  |  |  |  |  |
| 57 | «Устройство детского спортивно-игрового комплекса в парковой зоне по улице Степная в поселке Присадовый Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края» |  | «Благоустройство населённых пунктов Новоалександровского района и улучшение условий проживания населения» |  |  |  |  |  |
| 58 | «Устройство детской игровой площадки по улице Заречной в поселке Виноградный Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края» |  | «Благоустройство населённых пунктов Новоалександровского района и улучшение условий проживания населения» |  |  |  |  |  |
| 59 | Озеленение и благоустройство парковой зоны по ул. Ленина с. Раздольное Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края» |  | «Благоустройство населённых пунктов Новоалександровского района и улучшение условий проживания населения» |  |  |  |  |  |
| 60 | Устройство тротуарной дорожки по ул. Советская, Школьная, Шоссейная в п. Светлый Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края» |  | «Благоустройство населённых пунктов Новоалександровского района и улучшение условий проживания населения» |  |  |  |  |  |
| 61 | Ремонт асфальтовой дорожки по ул. Жевтобрюхова в ст. Расшеватской Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края» |  | «Благоустройство населённых пунктов Новоалександровского района и улучшение условий проживания населения» |  |  |  |  |  |
| 62 | Благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий (парковой зоны, очередь II) в пос. Присадовый Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края» |  | «Благоустройство населённых пунктов Новоалександровского района и улучшение условий проживания населения» |  |  |  |  |  |
| 63 | «Монтаж уличного освещения по переулку Космонавтов, переулку Социалистический, улице Кирова, улице Школьная в селе Раздольное Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края» |  | «Благоустройство населённых пунктов Новоалександровского района и улучшение условий проживания населения» |  |  |  |  |  |
| 64 | «Ремонт асфальтовой дорожки по улице Калинина в станице Расшеватской Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края» |  | «Благоустройство населённых пунктов Новоалександровского района и улучшение условий проживания населения» |  |  |  |  |  |
| 65 | Устройство детской площадки по ул. Ленина хут. Фельдмаршальский Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края» |  | «Благоустройство населённых пунктов Новоалександровского района и улучшение условий проживания населения» |  |  |  |  |  |
| 66 | «Обустройство спортивной игровой площадки по улице Мира в поселке Крутобалковский Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края» |  | «Благоустройство населённых пунктов Новоалександровского района и улучшение условий проживания населения» |  |  |  |  |  |
| 67 | Ремонт комплексно спортивно-игровой площадки, обустройство уличной тренажерной площадки с видеонаблюдением ул. Октябрьская п. Равнинный Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края» |  | «Благоустройство населённых пунктов Новоалександровского района и улучшение условий проживания населения» |  |  |  |  |  |
| 68 | Устройство тротуарной дорожки по ул. Комсомольской в п. Темижбекский |  | «Благоустройство населённых пунктов Новоалександровского района и улучшение условий проживания населения» |  |  |  |  |  |
| 69 | Благоустройство парковой зоны, прилегающей к ул. Красной, Школьной |  | «Благоустройство населённых пунктов Новоалександровского района и улучшение условий проживания населения» |  |  |  |  |  |
| 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | Благоустройство пешеходной зоны по ул. Л. Толстого в Новоалександровске |  | Муниципальная программа Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» |  |  |  |  |  |
| 71 | «Устройство ограждения кладбища в хуторе Мокрая Балка Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края» |  | «Благоустройство населённых пунктов Новоалександровского района и улучшение условий проживания населения» |  |  |  |  |  |
| 72 | «Обустройство спортивной игровой площадки по улице Солдатской в поселке Встречный Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края» |  | «Благоустройство населённых пунктов Новоалександровского района и улучшение условий проживания населения» |  |  |  |  |  |
| 72¹ | Зона благоустройства по ул.Панфилова в г.Новоалександровске |  | Муниципальная программа Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» |  |  |  |  |  |
| 73 | «Обустройство детской игровой площадки и устройство тротуарной дорожки в поселке Южный Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края» |  | «Благоустройство населённых пунктов Новоалександровского района и улучшение условий проживания населения» |  |  |  |  |  |
| 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Благоустройство спортивно-развлекательного комплекса «Альпинист» на территории муниципального парка культуры и отдыха в г. Новоалександровске |  | Муниципальная программа Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» |  |  |  |  |  |

- < * > - Далее в настоящем Приложении используется сокращение  - Программа.»

- Приложение 6

- к муниципальной программе

- «Формирование современной

- городской среды на территории

- Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края»

- объемы и источники финансового обеспечения благоустройства общественных территорий «Формирование современной городской среды на территории Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края» в рамках иных государственных программ Ставропольского края и муниципальных программ администрации Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края

| - № п/п | - Наименование программы | - Источник финансового обеспечения по ответственному исполнителю программы | - Объемы финансового обеспечения по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - 2024 | - 2025 | - 2026 | - 2027 | - 2028 | - 2029 |  |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 |  |
| - 1. | - Финансовое обеспечение благоустройства общественных территорий муниципальных образований Ставропольского края в рамках иных государственных программ Ставропольского края и муниципальных программ администрации Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - средства бюджета Ставропольского края (далее - средства краевого бюджета) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | - средства местного бюджета, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| - 2. | - Проекты развития территорий Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края, основанных на местных инициативах |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - средства бюджета Ставропольского края (далее - средства краевого бюджета) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | - средства местного бюджета, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3. | Программа «Развитие дорожной сети, обеспечение безопасности дорожного движения и транспортное обслуживание населения в Новоалександровском муниципальном округе Ставропольского к рая» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства бюджета Ставропольского края (далее – средства краевого бюджета) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства местного бюджета, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4. | Программа «Благоустройство населенных пунктов Новоалександровского района и улучшение условий проживания населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства бюджета Ставропольского края (далее - средства краевого бюджета) | 962,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства местного бюджета, всего | 25 883,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

- < * > - Далее в настоящем Приложении используется сокращение  - Программа.»

- Приложение 7

- к муниципальной программе

- «Формирование современной

- городской среды на территории

- Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края»

визуальным перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовых территориях многоквартирных домов и общественных территориях, подлежащих благоустройству в 2024-2029 годах

- < * > - Далее в настоящем Приложении используется сокращение  - Программа.»

- Приложение 8

- к муниципальной программе

- «Формирование современной

- городской среды на территории

- Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края»

адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству, исходя из минимального перечня работ по благоустройству, в 2024 – 2029 годах

| - № п/п | - Адрес (местоположение) дворовой территории |
| --- | --- |
| - 1 | - 2024 год |
|  | - Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома в г.Новоалександровск, пер. Пугач,1 |

- < * > - Далее в настоящем Приложении используется сокращение  - Программа.»

Приложение 9

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды на территории

Новоалександровского муниципального округа

Ставропольского края»




                                                                                                                               СВЕДЕНИЯ

об источнике информации и методике расчета индикаторов достижения целей муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории Новоалександровского муниципального округа»
на 2024-2029 годы

< * > и показателей решения задач основных мероприятий Программы

| № п/п | Наименование индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи основного мероприятия Программы | Единица измерения | Источник информации (методика расчета) | Временные характеристики индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи основного мероприятия Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Новоалександровского муниципального округа» на 2024-2029 годы |  |  |  |  |
| Основное мероприятие: «Благоустройство общественных территорий Новоалександровского муниципального округа» |  |  |  |  |
| 1. | Количество территорий общего пользования благоустроенных в рамках проекта "Комфортная городская среда" | М.кв. | Показатель (А) производится путем суммирования количества территорий общего пользования (В1,В2,В3…) благоустроенных в рамках проекта "Комфортная городская среда" за счет средств консолидированного бюджета А=В1+В2+В3+…. | ежегодно |
| 2. | Площадь благоустроенных территорий общего пользования благоустроенных в рамках проекта "Комфортная городская среда" | тыс. м. кв. | Расчет показателя (А) проводится путем суммирования площади благоустроенных территорий общего пользования (В1,В2,В3…) в рамках проекта "Комфортная городская среда", на территории населенных пунктов Новоалександровского муниципального округа А=(В1+В2+В3…)*100% | ежегодно |
| 3. | Доля площади территорий общего пользования благоустроенных в рамках проекта "Комфортная городская среда" | тыс. руб. | Показатель соответствует сведениям предоставляемым Фондом капитального ремонта Ставропольского края | ежегодно |
| Основное мероприятие: «Благоустройство дворовых территорий Новоалександровского муниципального округа» |  |  |  |  |
| 5. | Количество дворовых территорий, благоустроенных в рамках проекта "Комфортная городская среда" | км | Расчет показателя (А) производится путем суммирования протяжённости построенных и модернизированных магистральных сетей водоснабжения и канализации (В1,В2,В3…) на территории Новоалександровского муниципального округа сведения специализированных организаций предоставляющие соответствующие коммунальные услуги А=В1+В2+В3+…. | ежегодно |
| 6. | Доля дворовых территорий, благоустроенных в рамках проекта "Комфортная городская среда" от общего количества дворовых территорий | км | Расчет показателя (А) производится путем отношения общего количества дворовых территорий (С) нуждающиеся в благоустройстве расположенные на территории Новоалександровского муниципального округа к общему количеству дворовых территорий (В1,В2,В3…) благоустроенных в рамках проекта "Комфортная городская среда" А= С /В1+В2+В3+…. | ежегодно |
| 7. | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в МКД жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения Новоалександровского муниципального округа) | шт | Расчет показателя (А) производится путем отношения общей численности населения Новоалександровского муниципального округа (С) к количеству граждан проживающего в МКД жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями а благоустроенных в рамках проекта "Комфортная городская среда" к общему количеству дворовых территорий, (В1,В2,В3…) А= С /В1+В2+В3+…. | ежегодно |
| Основное мероприятие: «Подготовка дизайн-проектов общественных территорий и дворовых территорий многоквартирных домов на территории Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края» |  |  |  |  |
| 11. | Количество дизайн-проектов общественных территорий разработанные в целях благоустройства территории Новоалександровского муниципального округа | % | Расчет показателя (А) проводится путем суммирования количества дизайн-проектов общественных территорий разработанные в целях благоустройства территории Новоалександровского муниципального округа А=В1+В2+В3+…. | ежегодно |
| 12. | Доля дизайн-проектов общественных территорий разработанные в целях благоустройства территории Новоалександровского муниципального округа от общего количества общественных территорий, нуждающиеся в благоустройстве | м.кв. | Расчет показателя (А) проводится путем отношения общего количества общественных территорий (С) нуждающиеся в благоустройстве площади территории мест массового скопления населения на которой проведены мероприятия по акарицидной обработке (В1, В2, В3…) А= С /В1+В2+В3+…. | ежегодно |
| 13. | Доля граждан вовлеченные в проведение общественных обсуждений проекта программы от общего количества граждан проживающие на территории Новоалександровского муниципального округа | % | Расчет показателя (А) проводится путем отношения общего количества граждан (В1,В2,В3…) проживающие на территории Новоалександровского муниципального округа к количеству граждан вовлеченные в проведение общественных обсуждений проекта программы А= С /В1+В2+В3+…. | ежегодно |

- < * > - Далее в настоящем Приложении используется сокращение  - Программа.