ПРОЕКТ

|  |
| --- |
| * 1. **АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО**   2. **МУНИЦИПАЛЬНОГО округа СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ** |
| **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**  г. Новоалександровск |

О внесении изменений в постановление администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2021 года №1883 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожной сети, обеспечение безопасности дорожного движения и транспортное обслуживание населения в Новоалександровском городском округе Ставропольского края»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края от 02 ноября 2023 № 1424 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края», постановлением администрации Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края от 16 ноября 2023 № 1509 «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края», постановлением администрации Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края от 14 ноября № 1490 «Об утверждении перечня муниципальных программ Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края, планируемых к разработке», руководствуясь решениями Совета депутатов Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края второго созыва от 15 декабря 2023 года № 18/729 «О бюджете Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов», от 25 декабря 2023 года № 19/738 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Новоалександровского городского округа Ставропольского края второго созыва от 14 декабря 2022 года № 6/606 «О бюджете Новоалександровского городского округа Ставропольского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», администрация Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1 Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2021 года №1883 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожной сети, обеспечение безопасности дорожного движения и транспортное обслуживание населения в Новоалександровском городском округе Ставропольского края».

2. Обнародовать настоящее постановление путем размещения его полного текста в библиотеке, расположенной по адресу: г. Новоалександровск, ул. Ленина, д.101, и разместить на официальном сайте Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края (https://newalexandrovsk.gosuslugi.ru)

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края Савельева Е.А.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования и распространяет на правоотношения, возникшие с 01 января 2024 года.

**Глава**

**Новоалександровского**

**муниципального округа**

**Ставропольского края Э.А. Колтунов**

Проект постановления вносит заместитель главы администрации Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края Е.А. Савельев

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы администрации -

начальник финансового управления

администрации Новоалександровского

муниципального округа Ставропольского края И.В. Неровнов

Заместитель главы

администрации Новоалександровского

муниципального округа

Ставропольского края Н. Г. Дубинин

Начальник правового отдела

администрации Новоалександровского

муниципального округа

Ставропольского края В. Е. Гмирин

Начальник общего отдела администрации

Новоалександровского муниципального округа

Ставропольского края Е.В. Красюкова

Заместитель начальника отдела экономического

Развития администрации Новоалександровского

муниципального округа

Ставропольского края С.И. Селезнева

Проект постановления подготовлен начальником отдела дорожного хозяйства и капитального строительства администрации Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края

Н.В. Саенко

Утверждены

Постановлением администрации

Новоалександровского

муниципального округа

Ставропольского края

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в постановление администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2021 года №1883 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожной сети, обеспечение безопасности дорожного движения и транспортное обслуживание населения в Новоалександровском городском округе Ставропольского края» (далее постановление)

1. Наименование постановления изложить в следующей редакции: «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожной сети, обеспечение безопасности дорожного движения и транспортное обслуживание населения в Новоалександровском муниципального округе Ставропольского края».
2. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции: «Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие дорожной сети, обеспечение безопасности дорожного движения и транспортное обслуживание населения в Новоалександровском муниципального округе Ставропольского края»».
3. Муниципальную программу «Развитие дорожной сети, обеспечение безопасности дорожного движения и транспортное обслуживание населения в Новоалександровском муниципального округе Ставропольского края» изложить в следующей редакции:

«Утверждена

постановлением администрации Новоалександровского

муниципального округа Ставропольского края

от 29 декабря 2021 года №1883

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие дорожной сети, обеспечение безопасности дорожного движения и транспортное обслуживание населения в Новоалександровском муниципальном округе Ставропольского края»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  Программы | - Муниципальная программа «Развитие дорожной сети, обеспечение безопасности дорожного движения и транспортное обслуживание населения в Новоалександровском муниципальном округе Ставропольского края» (далее - Программа) |
| Ответственный исполнитель Программы | - Администрация Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края (отдел дорожного хозяйства и капитального строительства администрации Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края (далее – администрация Новоалександровского муниципального округа)) |
| Соисполнители  Программы | - Территориальные отделы Новоалександровского муниципального округа |
| Участники Программы | - физические лица  - юридические лица  - индивидуальные предприниматели |
| Основные  мероприятия  Программы | - Дорожное хозяйство и обеспечение безопасности дорожного движения;  - Организация транспортного обслуживания населения; |
| Цели  Программы | - Осуществление дорожной деятельности и обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования, находящихся в собственности Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края;  - Организация транспортного обслуживания населения Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края |
| Индикаторы достижения целей Программы | - Общая протяженность на территории Новоалександровского муниципального округа автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно- эксплуатационным показателям, по состоянию на 31 декабря отчетного периода  - Доля автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям  - Объем перевозок пассажиров пассажирским автомобильным транспортом общего пользования на территории Новоалександровского муниципального округа |
| Задачи  основных  мероприятий Программы | 1. Обеспечение функционирования существующей сети автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края; 2. Организация регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом |
| Показатели решения задач (целевые  индикаторы) | 1. протяженность автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края, соответствующих нормативным требованиям транспортно-эксплуатационных показателей в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности, в результате работ по текущему ремонту и содержанию Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края, вне границ населенных пунктов;  2. протяженность автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края, соответствующих нормативным требованиям транспортно-эксплуатационных показателей в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности, в результате работ по текущему ремонту и содержанию Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края, в границах населенных пунктов;  3. Протяженность участков дорог, приведенных в нормативное состояние в результате проведения работ по капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края;  4. Количество разработанных проектов организации дорожного движения и технических паспортов автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края;  5. Количество разработанных проектов на объекты ремонта  6. Количество предоставленных услуг по строительному контролю и техническому обследованию объектов капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта;  7. Количество разработанных комплексных схем организации дорожного движения  8. Количество объектов строительства (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования местного значения, на строительство (реконструкцию) которых разработана проектная документация, получившая положительные заключения государственной экспертизы результатов инженерных изысканий, проектной документации и проверки достоверности определения сметной стоимости  9. Пассажирооборот организаций пассажирского автомобильного транспорта на территории Новоалександровского муниципального округа |
| Сроки реализации Программы | 2022-2027 |
| Объемы и источники  Финансового обеспечения Программы | Объем финансового обеспечения Программы составит –1 410 335,55 тыс. руб., в том числе по источникам финансового обеспечения:  2022 г.- 311 984,33 тыс. рублей  2023 г.- 736 467,16 тыс. рублей;  2024 г.- 141 671,71 тыс. рублей;  2025 г.- 134 250,75 тыс. рублей;  2026 г.- 42 980,80 тыс. рублей;  2027 г.- 42 980,80 тыс. рублей;  за счет средств бюджета Ставропольского края (средства краевого бюджета) – 1 072 435,06 тыс. рублей  в том числе по годам:  2022 г.- 236 430,59 тыс. рублей;  2023 г.- 646 002,33 тыс. рублей;  2024 г.- 97 529,19 тыс. рублей;  2025 г.- 92 472,95 тыс. рублей;  2026 г.- 0,00 тыс. рублей;  2027 г - 0,00 тыс. рублей  за счет средств бюджета Новоалександровского городского округа Ставропольского края (средства местного бюджета) –163 665,25 тыс. рублей  в том числе по годам:  2022 г.- 74 583,67 тыс. рублей;  2023 г.- 89 081,58 тыс. рублей.  за счет средств бюджета Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края (средства местного бюджета) – 169 455,51тыс. рублей  в том числе по годам:  2024 г.- 41 716,11 тыс. рублей;  2025 г.- 41 777,80 тыс. рублей;  2026 г.- 42 980,80 тыс. рублей;  2027 г. – 42 980,80 тыс. рублей  за счет средств участников программы – 4 779,73 тыс. рублей  в том числе по годам:  2022 г.- 970,07 тыс. рублей;  2023 г.- 1 383,25 тыс. рублей;  2024 г.- 2 426,41 тыс. рублей;  2025 г.- 0,00 тыс. рублей;  2026 г.- 0,00 тыс. рублей;  2027 г. –0,00 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края, соответствующих нормативным требованиям транспортно-эксплуатационных показателей в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности, в результате работ по текущему ремонту и содержанию Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края, вне границ населенных пунктов;  - Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края, соответствующих нормативным требованиям транспортно-эксплуатационных показателей в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности, в результате работ по текущему ремонту и содержанию Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края, в границах населенных пунктов;  -Увеличение протяженности участков дорог, приведенных в нормативное состояние в результате проведения работ по капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края;  - Увеличение пассажирооборота организаций пассажирского автомобильного транспорта в Новоалександровском муниципального округе |

**Приоритеты и цели реализуемой в Новоалександровском муниципальном округе Ставропольского края политики в соответствующей сфере социально-экономического развития Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края**

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по ремонту, капитальному ремонту и реконструкции дорог и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.

Недостаточное финансирование дорожной отрасли в условиях постоянного роста интенсивности движения, изменения состава движения в сторону увеличения грузоподъемности транспортных средств приводит к несоблюдению межремонтных сроков, накоплению количества не отремонтированных участков, увеличению количества участков с уровнем загрузки выше нормативного и участков с неудовлетворительным транспортно-эксплуатационным состоянием, на которых необходимо проведение реконструкции.

Применение программно-целевого метода в развитии автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности Новоалександровского муниципального округа позволит системно направлять средства на решение неотложных проблем дорожной отрасли при условии наличия ограниченных финансовых ресурсов.

Программа сформирована исходя из принципов долгосрочных целей социально-экономического развития Ставропольского края и показателей их достижения, определенных:

- Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

- Законом Ставропольского края "О Стратегии социально-экономического развития Ставропольского края до 2035 года".

- Распоряжением Правительства Ставропольского края от 19 октября 2017 года № 309-рп «Об утверждении прогноза социально-экономического развития Ставропольского края на период до 2035 года»;

- Постановлением Правительства Ставропольского края от 28 декабря 2023 года №821-п "Об утверждении государственной программы Ставропольского края "Развитие транспортной системы";

- [Стратеги](consultantplus://offline/ref=EB3B0520F4BED788CACA678380C06A26579B14E459231276E6429FC533F281FEXDC8G)ей социально-экономического развития Новоалександровского городского округа Ставропольского края до 2035 года, утвержденной решением Совета депутатов Новоалександровского городского округа Ставропольского края первого созыва от 10 декабря 2019 г. № 32/349.

- Постановлением администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 11 ноября 2021 года № 1483 «О прогнозе социально-экономического развития Новоалександровского городского округа Ставропольского края на 2022 год и на период до 2024года»;

- иными нормативными правовыми актами Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края.

Целью реализации программных мероприятий является:

- реализация государственной политики по созданию условий для сохранения существующей и создания новой сети дорог общего пользования местного значения, а также обеспечения безопасности дорожного движения.

**Характеристика основных мероприятий Программы**

Достижение цели Программы осуществляется путем реализации следующих основных мероприятий:

I. «Дорожное хозяйство и обеспечение безопасности дорожного движения»

В рамках основного мероприятия «Дорожное хозяйство и обеспечение безопасности дорожного движения» планируется реализация следующих мер в разрезе следующей задачи:

Задача: *«*Обеспечение функционирования существующей сети автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности, Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края»

Меры реализации:

1. Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального округа, обеспечение безопасности дорожного движения.

2. Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенного пункта, обеспечение безопасности дорожного движения.

3. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

4. Разработка проектов организации дорожного движения и технических паспортов автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края.

5. Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах.

6. Разработка проектно-сметной документации и проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации.

7. Расходы по строительному контролю и техническому обследованию объектов капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта

8. Проектирование, строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, а также на их капитальный ремонт и ремонт

II. «Организация транспортного обслуживания населения»

В рамках основного мероприятия: «Организация транспортного обслуживания населения» планируется реализация следующих мер в разрезе следующей задачи:

Задача: *«*Организация регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом»

Меры реализации:

1. Организация осуществления пассажирского обслуживания общественным транспортом населения на пригородных маршрутах Новоалександровского муниципального округа

2. Проведение мониторинга загруженности маршрутов движения общественного транспорта, корректировка расписания движения.

**Информация о финансовом обеспечении реализации основных мероприятий программы за счет средств бюджета Новоалександровского муниципального округа и привлеченных иных источников**

**финансирования Программы**

Опережение темпов роста интенсивности движения на автомобильных дорогах по сравнению с увеличением протяженности и пропускной способности автомобильных дорог приводит к росту уровня аварийности на сети автомобильных дорог общего пользования местного значения. Для обеспечения эффективного транспортного и пассажирского сообщения, требуется техническое усовершенствование перегруженных участков автомобильных дорог и искусственных сооружений на них и приведение их в соответствие с нормативными требованиями по транспортно-эксплуатационным показателям. Повышается себестоимость грузоперевозок, осуществляемых по автомобильным дорогам, имеющих транспортно-эксплуатационные показатели, не соответствующие нормативным требованиям, а безопасность движения ухудшается. Учитывая вышеизложенное, в условиях ограниченных финансовых средств стоит задача их оптимального использования с целью максимально возможного снижения количества проблемных участков автомобильных дорог и сооружений на них.

В целях реализации мероприятий программы Советом депутатов Новоалександровского муниципального округа создан Дорожный Фонд, ежегодно предусматривающий использование бюджетных средств Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края в целях проведения комплекса ремонтно-восстановительных работ на подведомственной дорожной сети и обеспечения безопасности дорожного движения. По результату участия в государственных программах Ставропольского края, в обозначенных целях на условиях софинансирования администрацией Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края ежегодно привлекаются средства краевого бюджета.

В результате проведения комплексного обследования дорожной сети установлено, что доля автомобильных дорог, находящихся в собственности Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края, не отвечающих нормативным требованиям, составляет: – 54,54 % или 307,9 км.

Таким образом, автомобильные дороги, находящиеся в собственности Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края, нуждаются в срочном производстве ремонтных работ. Стоимость проведения комплекса работ по восстановлению дорог, не отвечающих нормативным требованиям, составляет более 950 млн. руб.

Мероприятия по использованию средств бюджета Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края ежегодно устанавливаются нормативными правовыми актами администрации Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края.

Сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы «Развитие дорожной сети, обеспечение безопасности дорожного движения и транспортное обслуживание населения в Новоалександровском муниципальном округе Ставропольского края» и их значениях, приведены в приложении 1 к программе

Перечень основных мероприятий и мероприятий муниципальной программы «Развитие дорожной сети, обеспечение безопасности дорожного движения и транспортное обслуживание населения в Новоалександровском муниципальном округе Ставропольского края» приведены в приложении 2 к программе

Ресурсное обеспечение расходов средств бюджета Ставропольского края, бюджета Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края на реализацию целей муниципальной программы «Развитие дорожной сети, обеспечение безопасности дорожного движения и транспортное обслуживание населения в Новоалександровском муниципальном округе Ставропольского края» приведены в приложении 3 к программе

Реализация программных мероприятий Программы позволит:

Улучшить потребительские свойства автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края и сооружений на них путем снижения количества автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям;

Снизить аварийность и травматизм при дорожно-транспортных происшествиях на межпоселенческих автомобильных дорогах общего пользования местного значения.

Приложение 1

к муниципальной программе «Развитие дорожной сети, обеспечение безопасности дорожного движения и транспортное обслуживание населения в Новоалександровском муниципальном округе Ставропольского края»

от 29 декабря 2021 года №1883

СВЕДЕНИЯ

об индикаторах достижения целей муниципальной программы Новоалександровcкого муниципального округа Ставропольского края «Развитие дорожной сети, обеспечение безопасности дорожного движения и транспортное обслуживание населения в Новоалександровском муниципальном округе Ставропольского края»< \* >и показателях решения задач основных мероприятий программы и их значениях

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи основного мероприятия Программы | Единица  измерения | | | Значение индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи основного мероприятия Программы по годам | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 | |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | | | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | 9 | 10 | 11 | |
|  | **Цель Программы: Осуществление дорожной деятельности и обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования, находящихся в собственности Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Индикатор достижения цели Программы:** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  |  |  | |  |
|  | **Общая протяженность на территории Новоалександровского муниципального округа автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно- эксплуатационным показателям, по состоянию на 31 декабря отчетного периода** | | **км** | | | **255,7** | | | **265,9** | | | **287,7** | | | **275** | | | **280** | **285** | **290** | | **295** |
|  | **Доля автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям** | | **процентов** | | | **45,4** | | | **46,9** | | | **50,97** | | | **48,7** | | | **49,6** | **50,5** | **50,9** | | **51,3** |
|  | **Основное мероприятие: Дорожное хозяйство и обеспечение безопасности дорожного движения** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Задача основного мероприятия: Обеспечение функционирования существующей сети автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края, соответствующих нормативным требованиям транспортно-эксплуатационных показателей в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности, в результате работ по текущему ремонту и содержанию Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края, вне границ населенных пунктов | км | | | 101,8 | | | 103,2 | | | 106,1 | | | 108,1 | | | 110,0 | | 112,0 | 114,0 | 115,0 | |
| 2. | Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края, соответствующих нормативным требованиям транспортно-эксплуатационных показателей в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности, в результате работ по текущему ремонту и содержанию Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края, в границах населенных пунктов | км | | | 99,2 | | | 102,7 | | | 105,1 | | | 108,9 | | | 110,9 | | 112,9 | 114,9 | 116,9 | |
| 3. | Площадь и протяженность участков дорог приведенных в нормативное состояние в результате проведения работ по капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края | тыс. м2/км | | | 88,58/13,177 | | | 41,83/7,245 | | | 128,01/21,8 | | | 15,5/3,3 | | | 15,5/3,3 | | 15,5/3,3 | 15,5/3,3 | 15,5/3,3 | |
| 4. | Количество разработанных проектов организации дорожного движения и технических паспортов автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края | шт./км | | | 14/22,55 | | | 1/48,5 | | | 0 | | | 5/10 | | | 5/10 | | 5/10 | 5/10 | 5/10 | |
| 5. | Количество разработанных проектов на объекты ремонта | ед. | | | 26 | | | 10 | | | 5 | | | 3 | | | 3 | | 3 | 3 | 3 | |
| 6. | Количество предоставленных услуг по строительному контролю и техническому обследованию объектов капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта | ед. | | | 11 | | | 9 | | | 7 | | | 5 | | | 5 | | 5 | 5 | 5 | |
| 7. | Количество разработанных комплексных схем организации дорожного движения | ед. | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 1 | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 8. | Количество объектов строительства (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования местного значения, на строительство (реконструкцию) которых разработана проектная документация, получившая положительные заключения государственной экспертизы результатов инженерных изысканий, проектной документации и проверки достоверности определения сметной стоимости | ед. | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 1 | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
|  | **Цель Программы: Организация транспортного обслуживания населения Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Индикатор достижения цели Программы: Объем перевозок пассажиров пассажирским автомобильным транспортом общего пользования на территории Новоалександровского муниципального округа** | | | **%** | | | **100** | | | **100** | | | **57,3** | | | **100** | | **100** | **100** | **100** | **100** | |
|  | **Основное мероприятие: Организация транспортного обслуживания населения** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Задача основного мероприятия: Организация регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Пассажирооборот организаций пассажирского автомобильного транспорта на территории Новоалександровского муниципального округа | тыс. пасс. км | | | 4020,4 | | | 3108,7 | | | 4024,4 | | | 4026,4 | | | 4028,4 | | 4029,5 | 4030,5 | 4031,5 | |

Приложение 2

к муниципальной программе «Развитие дорожной сети, обеспечение безопасности дорожного движения и транспортное обслуживание населения в Новоалександровском муниципального округе Ставропольского края»

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ года №\_\_\_\_\_

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий муниципальной программы «Развитие дорожной сети, обеспечение безопасности дорожного движения и транспортное обслуживание населения в Новоалександровском муниципальном округе Ставропольского края»< \* >

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия и мероприятий Программы | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | Срок | | Связь с индикаторами достижения целей Программы и показателями решения задач основных мероприятий Программы |
| начала реализации | окончания реализации |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1. Цель Программы: Осуществление дорожной деятельности и обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования, находящихся в собственности Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края** | | | | | |
| **Основное мероприятие: Дорожное хозяйство и обеспечение безопасности дорожного движения** | | | | | |
| **Задача:Обеспечение функционирования существующей сети автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края** | | | | | |
| 1.1. | Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального о округа, обеспечение безопасности дорожного движения | Отдел дорожного хозяйства и капитального строительства администрации Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края | 2022 | 2027 | Пункт 1 приложения 1 к Программе |
| 1.2 | Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенного пункта, обеспечение безопасности дорожного движения | Отдел дорожного хозяйства и капитального строительства администрации Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края, территориальные отделы администрации | 2022 | 2027 | Пункт 2 приложения 1 к Программе |
| 1.3 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Отдел дорожного хозяйства и капитального строительства администрации Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края | 2022 | 2027 | Пункт 3 приложения 1 к Программе |
| 1.4 | Разработка проектов организации дорожного движения и технических паспортов автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края | Отдел дорожного хозяйства и капитального строительства администрации Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края, территориальные отделы администрации | 2022 | 2027 | Пункт 4 приложения 1 к Программе |
| 1.5 | Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах | Территориальные отделы администрации Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края | 2022 | 2027 | Пункт 3 приложения 1 к Программе |
| 1.6 | Разработка проектно-сметной документации и проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации | Отдел дорожного хозяйства и капитального строительства администрации Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края, территориальные отделы администрации Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края | 2022 | 2027 | Пункт 5 приложения 1 к Программе |
| 1.7 | Расходы по строительному контролю и техническому обследованию объектов капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта | Отдел дорожного хозяйства и капитального строительства администрации Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края, территориальные отделы администрации Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края | 2022 | 2027 | Пункт 6 приложения 1 к Программе |
| 1.8 | Расходы на разработку комплексной схемы организации дорожного движения | Отдел дорожного хозяйства и капитального строительства администрации Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края | 2022 | 2027 | Пункт 7 приложения 1 к Программе |
| 1.9 | Проектирование, строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, а также на их капитальный ремонт и ремонт | Отдел дорожного хозяйства и капитального строительства администрации Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края | 2022 | 2027 | Пункт 8 приложения 1 к Программе |
| **2. Цель Программы: Организация транспортного обслуживания населения Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края** | | | | | |
| **Основное мероприятие: Организация транспортного обслуживания населения** | | | | | |
| **Задача основного мероприятия: Организация регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом** | | | | | |
| 2.1 | Организация перевозок пассажиров автомобильным транспортом по маршрутам на территории Новоалександровского муниципального округа | Отдел дорожного хозяйства и капитального строительства администрации Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края | 2022 | 2027 | Пункт 7 приложения 1 к Программе |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | |  | «Приложение 3 к муниципальной программе «Развитие дорожной сети, обеспечение безопасности дорожного движения и транспортное обслуживание населения в Новоалександровском муниципального округе Ставропольского края»  от 29 декабря 2021 года №1883 | | | | | | | | | | | | |
| ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ  финансового обеспечения муниципальной программы «Развитие дорожной сети, обеспечение безопасности дорожного движения и транспортное обслуживание населения в Новоалександровском муниципального округе Ставропольского края» < \* > | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование Программы, основного мероприятия и мероприятия программы | | Источники финансового обеспечения по ответственному исполнителю, соисполнителю Программы, основному мероприятию и мероприятию Программы | | | Объем финансового обеспечения по годам (тыс. рублей) | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| 1 | | 2 | | 3 | | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | 8 | 9 | | |
|  | | **Муниципальная программа "Развитие дорожной сети, обеспечение безопасности дорожного движения и транспортное обслуживание населения в Новоалександровском муниципальном округе Ставропольского края", всего:** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | бюджет Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края и бюджет Ставропольского края, всего, в т.ч. | | | **311984,33** | | **736467,16** | | **141671,71** | | **134250,75** | **42980,80** | **42980,80** | | |
|  | |  | | средства бюджета Ставропольского края | | | 236430,59 | | 646002,33 | | 97529,19 | | 92472,95 | 0,00 | 0,00 | | |
|  | |  | | бюджет Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края | | | 74583,67 | | 89081,58 | | 41716,11 | | 41777,8 | 42980,80 | 42980,80 | | |
|  | |  | | средства участников программы | | | 970,07 | | 1 383,25 | | 2426,41 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **1.** | | **Основное мероприятие: Дорожное хозяйство и обеспечение безопасности дорожного движения, всего** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | бюджет Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края и бюджет Ставропольского края, всего, в т.ч. | | | **311984,33** | | **734986,96** | | **138461,57** | | **131040,55** | **42980,80** | **42980,80** | | |
|  | |  | | средства бюджета Ставропольского края | | | 236430,59 | | 646002,33 | | 97529,19 | | 92472,95 | 0,00 | 0,00 | | |
|  | |  | | бюджет Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края | | | 74583,67 | | 87 601,38 | | 38505,97 | | 38567,6 | 42980,80 | 42980,80 | | |
|  | |  | | средства участников программы | | | 970,07 | | 1383,25 | | 2426,41 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
|  | | в том числе следующие мероприятия Программы: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | | Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального округа, обеспечение безопасности дорожного движения | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | бюджет Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края и бюджет Ставропольского края, всего, в т.ч. | | | **21 992,11** | | **22026,88** | | **14 559,70** | | **20000,0** | **28210,00** | **28210,00** | | |
|  | |  | | средства бюджета Ставропольского края | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
|  | |  | | бюджет Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края | | | 21 992,11 | | 22026,88 | | 14 559,70 | | 20000,0 | 28210,00 | 28210,00 | | |
| 1.2. | | Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенного пункта, обеспечение безопасности дорожного движения | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | бюджет Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края и бюджет Ставропольского края, всего, в т.ч. | | | **24 237,75** | | **16 386,08** | | **11 530,67** | | **11530,67** | **11530,67** | **11530,67** | | |
|  | |  | | средства бюджета Ставропольского края | | |  | |  | |  | |  |  |  | | |
|  | |  | | бюджет Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края | | | 24 237,75 | | 16386,08 | | 11530,67 | | 11530,67 | 11530,67 | 11530,67 | | |
| 1.3. | | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | бюджет Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края и бюджет Ставропольского края, всего, в т.ч. | | | **245 655,49** | | **658137,67** | | **100306,73** | | **97339,94** | **0,00** | **0,00** | | |
|  | |  | | средства бюджета Ставропольского края | | | 232680,59 | | 625157,01 | | 93303,19 | | 92472,95 | 0,00 | 0,00 | | |
|  | |  | | бюджет Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края | | | 12974,91 | | 32980,66 | | 7003,54 | | 4866,99 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.4. | | Разработка проектов организации дорожного движения и технических паспортов автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | бюджет Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края и бюджет Ставропольского края, всего, в т.ч. | | | **0,00** | | **283,6** | | **968,65** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
|  | |  | | средства бюджета Ставропольского края | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
|  | |  | | бюджет Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края | | | 0,00 | | 283,6 | | 968,65 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.5. | | Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | бюджет Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края и бюджет Ставропольского края, всего, в т.ч. | | | **8260,86** | | **12075,49** | | **8069,82** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
|  | |  | | средства бюджета Ставропольского края | | | 3750,00 | | 5812,17 | | 4 226,0 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
|  | |  | | бюджет Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края | | | 3540,79 | | 4880,07 | | 1417,41 | | 0,00 | 0,00 | 0 | | |
|  | |  | | средства участников программы | | | 970,07 | | 1383,25 | | 2426,41 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.6 | | Разработка проектно-сметной документации и проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | бюджет Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края и бюджет Ставропольского края, всего, в т.ч. | | | **8 346,06** | | **1 727,88** | | **30,0** | | **30,0** | **30,0** | **30,0** | | |
|  | |  | | средства бюджета Ставропольского края | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
|  | |  | | бюджет Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края | | | 8 346,06 | | 1 727,88 | | 30,0 | | 30,0 | 30,0 | 30,0 | | |
| 1.7 | | Расходы по строительному контролю и техническому обследованию объектов капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | бюджет Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края и бюджет Ставропольского края, всего, в т.ч. | | | **3 316,5** | | **8 988,81** | | **2996,00** | | **2140,0** | **0,00** | **0,00** | | |
|  | |  | | средства бюджета Ставропольского края | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
|  | |  | | бюджет Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края | | | 3 316,5 | | 8 988,81 | | 2996,00 | | 2140,0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.8 | | Расходы на разработку комплексной схемы организации дорожного движения | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | бюджет Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края и бюджет Ставропольского края, всего, в т.ч. | | | **175,55** | | 175,55 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
|  | |  | | средства бюджета Ставропольского края | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
|  | |  | | бюджет Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края | | | 175,55 | | 175,55 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.9 | | Проектирование, строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, а также на их капитальный ремонт и ремонт | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | бюджет Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края и бюджет Ставропольского края, всего, в т.ч. | | | **0,0** | | **15185,0** | | **0,0** | | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |
|  | |  | | средства бюджета Ставропольского края | | | 0,0 | | 15033,15 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
|  | |  | | бюджет Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края | | | 0,0 | | 151,85 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| 2 | | **Основное мероприятие: Организация транспортного обслуживания населения** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | | **Организация перевозок пассажиров автомобильным транспортом по маршрутам на территории Новоалександровского муниципального округа** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | бюджет Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края и бюджет Ставропольского края, всего, в т.ч. | | | **0,00** | **1480,2** | | **3210,14** | | **3210,14** | | **3210,14** | | | **3210,14** |
|  | |  | | средства бюджета Ставропольского края | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
|  | |  | | бюджет Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края | | | 0,00 | 1480,2 | | 3210,14 | | 3210,14 | | 3210,14 | | | 3210,14 |

Заместитель главы администрации

Новоалександровского муниципального округа

Ставропольского края Е.А. Савельев