ПРОЕКТ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| * 1. АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО   2. ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ | | | |
|  | ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |
|  | г. Новоалександровск |  |

О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство населенных пунктов Новоалександровского района и улучшение условий проживания населения», утверждённую постановлением администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 30 декабря 2020 №2102

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 15 декабря 2021 года №57/521 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Новоалександровского городского округа Ставропольского края первого созыва от 15 декабря 2020 года № 43/411 «О бюджете Новоалександровского городского округа Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», администрация Новоалександровского городского округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить изменения, которые вносятся в муниципальную программу «Благоустройство населенных пунктов Новоалександровского района и улучшение условий проживания населения», утвержденную постановлением администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 30.12.2020 №2102, согласно приложению.

2. Обнародовать настоящее постановление, путем размещения его полного текста в библиотеке, расположенной по адресу: г. Новоалександровск, ул. Ленина, д.101, и разместить на официальном портале Новоалександровского городского округа Ставропольского края ([www.newalexandrovsk.ru](http://www.newalexandrovsk.ru)).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края Волочка С.А.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования и распространяется на правоотношение возникшее с 29 октября 2021 года.

Глава Новоалександровского

городского округа

Ставропольского края С.Ф. Сагалаев

Приложение к

постановлению администрации

Новоалександровского городского округа Ставропольского края

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022 года № \_\_\_\_

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в муниципальную программу «Благоустройство населенных пунктов Новоалександровского района и улучшение условий проживания населения», утвержденную постановлением администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 30.12.2020 №2102

1. В паспорте Программы, раздел «Объемы и источники Финансового обеспечения программы» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы и источники  финансового обеспечения программы | Общий объем финансирования – 351013,23 тыс. руб. за счет средств бюджета Новоалександровского городского округа Ставропольского края и привлеченных средств краевого бюджета    в том числе по годам:  2021г.- 103033,52 тыс. рублей;  2022г.- 73797,43 тыс. рублей;  2023г.- 41064,03 тыс. рублей;  2024г.- 44813,56 тыс. рублей;  2025г.- 25741,11 тыс. рублей;  2026г.- 25741,11 тыс. рублей.  за счет средств бюджета Ставропольского края (краевого бюджета), в том числе по годам:  2021г.- 8683,62 тыс. рублей;  2022г.- 13843,76 тыс. рублей;  2023г.- 8294,93 тыс. рублей;  2024г.- 12044,46 тыс. рублей;  2025г.- 0,00 тыс. рублей;  2026г.- 0,00 тыс. рублей.    за счет средств бюджета Новоалександровского городского округа Ставропольского края (средства местного бюджета), в том числе по годам:  2021г.- 92689,51 тыс. рублей;  2022г.- 59953,67 тыс. рублей;  2023г.- 32769,10 тыс. рублей;  2024г.- 32769,10 тыс. рублей;  2025г.- 25741,11 тыс. рублей;  2026г.- 25741,11 тыс. рублей;  за счет средств бюджета индивидуальных предпринимателей, физических и юридических лиц, в том числе по годам:  2021г.- 1660,39 тыс. рублей;  2022г.- 0,00 тыс. рублей;  2023г.- 0,00 тыс. рублей;  2024г.- 0,00 тыс. рублей;  2025г.- 0,00 тыс. рублей;  2026г.- 0,00 тыс. рублей. |

1. Приложение 1 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:

Приложение 1

к муниципальной программе «Благоустройство населенных пунктов Новоалександровского района и улучшение условий проживания населения»

СВЕДЕНИЯ

о индикаторах достижения целей муниципальной программы Новоалександровcкого городского округа Ставропольского края

«Благоустройство населенных пунктов Новоалександровского района и улучшение условий проживания населения»

<\*> и показателях решения задач основных мероприятий программы и их значениях

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи основного мероприятия Программы | Единица  измерения | Значение индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи основного мероприятия Программы по годам | | | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Цель: «**Принятие мер для своевременного предоставления коммунальных услуг надлежащего качества и создание условий для комфортного проживания граждан на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края**»** | | | | | | | | | | |
| 1. | Доля обращений граждан поступивших в администрацию Новоалександровского городского округа Ставропольского края с учетом численности населения к аналогичному периоду прошлого года | % | 54 | 52 | 50 | 48 | 46 | 44 | 42 | 40 |
| **Основное мероприятие: «**Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда» | | | | | | | | | | |
| **Задача:** «Осуществление обязательных платежей в фонд капитального ремонта в целях проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов и предоставление жилых помещений муниципального жилого фонда по социальному найму на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | | | | | | | | | | |
| 2. | Площадь жилых помещений, введенные в эксплуатацию в отчетном году на территории Новоалександровского городского округа за счет всех форм собственности | тыс. м.кв | 2,96 | 5,74 | 5,80 | 5,90 | 6,00 | 6,10 | 6,20 | 6,30 |
| 3. | Размер средств направленные в фонд капитального ремонта Ставропольского края для проведения работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов | тыс. руб. | 2,96 | 42 170 | 42 180 | 42 200 | 42 250 | 42 280 | 42 300 | 42 312 |
| **Основное мероприятие:** «Содержание и модернизация инженерных сетей» | | | | | | | | | | |
| **Задача:** *«*Модернизация уличного освещения путем использования энергосберегающего оборудования и оптимизация режимов работы на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | | | | | | | | | | |
| 4. | Количество энергосберегающих приборов уличного освещения установленные в отчетный период на территории населенных пунктов Новоалександровского городского округа | шт | 303,60 | 1 067 | 1 076 | 1 083 | 1 091 | 1 102 | 1 118 | 1 126 |
| 5. | Протяженность сетей уличного освещения режим работы, которых, оптимизирован путем внедрения автоматизированных систем контроля времени, в отношении к общей протяженности осветительной сети | км | 70,7 | 77,66 | 77,73 | 77,85 | 77,91 | 78,10 | 78,18 | 78,23 |
| **Основное мероприятие:** «Санитарная очистка и благоустройство территории» | | | | | | | | | | |
| **Задача:**Акарицидная обработка территории общественных мест, ликвидация стихийных свалок мусора, сбор и вывоза твердых коммунальных отходов, обустройство контейнерных площадок и установка контейнеров для сбора ТКО. Содержание мест захоронения и ремонт памятников культурного наследия на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края. | | | | | | | | | | |
| 6. | Количество стихийных свалок мусора и бытовых отходов ликвидированные в отчетный период на территории Новоалександровского городского округа | шт | 88 | 123 | 125 | 127 | 129 | 129 | 129 | 129 |
| 7. | Площадь территории мест массового скопления населения на которой проведены мероприятия по акарицидной обработке | м.кв. | 343 310 | 452 406 | 453 306 | 454 356 | 455 426 | 456 621 | 457 253 | 458 432 |
| 8. | Протяженность тротуаров и пешеходных дорожек приведенные в нормативное состояние в результате проведения работ по ремонту | км | 10,07 | 11,42 | 11,58 | 12,25 | 12,76 | 12,76 | 12,76 | 12,76 |
| 9. | Количество памятников культуры, архитектуры и искусства, которые приведены в надлежащее состояние в результате производства ремонтно-восстановительных работ | шт | 14 | 25 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 10. | Количество общественных туалетов приведенные в удовлетворительное санитарное состояние | шт | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 11. | Количество общественных объектов, благоустроенные путем реализации проектов развития территорий основанные на местных инициативах | шт | 7,20 | 12 | 11,37 | 12,44 | 13,93 | 13,93 | 13,93 | 13,93 |
| 12. | Площадь территории мест захоронения приведенная в надлежащее санитарное состояние | м.кв. | 270 450 | 379 391 | 389 448 | 467 338 | 560 805 | 560 805 | 560 805 | 560 805 |
| 13. | Количество благоустроенных контейнерных площадок для сбора ТКО | шт | 0,00 | 67 | 73,00 | 75,00 | 77,00 | 79,00 | 81,00 | 85,00 |
| 14. | Доля площади зеленых насаждений нуждающихся в проведении инвентаризации | % | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 |
| **Основное мероприятие:** «Улучшение жилищных условий молодых семей» | | | | | | | | | | |
| **Задача:** *«*Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья» | | | | | | | | | | |
| 15. | Площадь жилых помещений приобретенные на первичном и вторичном рынках недвижимости на территории населённых пунктов Новоалександровского городского округа за бюджетных средств и привлеченных средств граждан в целях обеспечения жилыми помещения нуждающихся граждан молодых семей | тыс. м. кв | 53 | 0,72 | 0,74 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 |
| 16. | Доля граждан, обеспеченные жилыми помещениями в отношении общего количества граждан признанные нуждающимися в жилых помещениях и состоящие на жилищном учете в Новоалександровском городском округе | % | 0,53 | 10,8 | 11,0 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 |
| **Основное мероприятие:** «Благоустройство территории Новоалександровского городского округа муниципальным казённым предприятием «Благоустройство» | | | | | | | | | | |
| **Задача:** *«*Обеспечение деятельности МКУ «Благоустройство» направляется на благоустройство территории Новоалександровского городского округа» | | | | | | | | | | |
| 17. | Обеспечение деятельности (оказанных услуг) муниципальных учреждений | шт | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

< \* > - Далее в настоящем Приложении используется сокращение - Программа.

3. Приложение 2 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:

Приложение 2

к муниципальной программе "Благоустройство населенных пунктов Новоалександровского района и улучшение условий проживания населения"

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий и мероприятий муниципальной программы

"Благоустройство населенных пунктов Новоалександровского района и улучшение условий проживания населения"

<\*> - Далее в настоящем Приложении используется сокращение - Программа.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия и мероприятий Программы | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | Срок | | Связь с индикаторами достижения целей Программы и показателями решения задач основных мероприятий Программы |
| начала реализации | окончания реализации |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1. Цель «**Принятие мер для своевременного предоставления коммунальных услуг надлежащего качества и создание условий для комфортного проживания граждан на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края**»** | | | | | |
| 1. | **Основное мероприятие: «**Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда», в том числе: | | | | |
| **Задача:***«*Осуществление обязательных платежей в фонд капитального ремонта в целях проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов и предоставление жилых помещений муниципального жилого фонда по социальному найму на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | | | | | |
| 1.1. | Расходы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда | Управление имущественных отношений администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края  Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края | 2021г. | 2026г. | Пункт 3 приложения 1 к Программе |
| 2. | **Основное мероприятие: «**Содержание и модернизация инженерных сетей» в том числе: | | | | |
| **Задача:** *«*Модернизация уличного освещения путем использования энергосберегающего оборудования и оптимизация режимов работы на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | | | | | |
| 2.1. | Расходы на ремонт, техническое обслуживание инженерных сетей | Территориальные отделы администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края  Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края | 2021г. | 2026г. | Пункт 6 приложения 1 к Программе |
| 2.2 | Энергосбережение ремонт и содержание уличного освещения | Территориальные отделы администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края | 2021г. | 2026г. | Пункт 4 приложения 1 к Программе |
| 2.3 | Расходы на уличное освещение | Территориальные отделы администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края | 2021г. | 2026г. | Пункт 5 приложения 1 к Программе |
| 2.4 | Реализация инициативного проекта (Монтаж уличного освещения по ул. Социалистическая, улице Веселая, улице Молодежная в поселке Курганный Новоалександровского городского округа Ставропольского края) | Территориальные отделы администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края | 2021г. | 2026г. | Пункт 10 приложения 1 к Программе |
| 2.5 | Реализация инициативного проекта (Монтаж уличного освещения по переулку Космонавтов, переулку Социалистический, улице Кирова, улице Школьная в селе Раздольное Новоалександровского городского округа Ставропольского края) | Территориальные отделы администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края | 2021г. | 2026г. | Пункт 10 приложения 1 к Программе |
| 3. | **Основное мероприятие: «**Санитарная очистка и благоустройство территории» в том числе: | | | | |
| **Задача:**Акарицидная обработка территории общественных мест, ликвидация стихийных свалок мусора, сбор и вывоза твердых коммунальных отходов, обустройство контейнерных площадок и установка контейнеров для сбора ТКО. Содержание мест захоронения и ремонт памятников культурного наследия на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края | | | | | |
| 3.1 | Организация ликвидации мест несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов | Территориальные отделы администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края  Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края | 2021г. | 2026г. | Пункт 7 приложения 1 к Программе |
| 3.2. | Мероприятия по санитарной уборке мест общего пользования на территории населенного пункта | Территориальные отделы администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края | 2021г. | 2026г. | Пункт 7 приложения 1 к Программе |
| 3.3. | Благоустройство площадок, приобретение контейнеров и бункеров для сбора твердых коммунальных отходов и крупногабаритных отходов | Территориальные отделы администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края  Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края | 2021г. | 2026г. | Пункт 14 приложения 1 к Программе |
| 3.4. | Расходы на озеленение | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края  Территориальные отделы администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края | 2021г. | 2026г. | Пункт 10 приложения 1 к Программе |
| 3.5. | Расходы на содержание мест захоронения | Территориальные отделы администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края | 2021г. | 2026г. | Пункт 13 приложения 1 к Программе |
| 3.6. | Расходы на содержание памятников | Территориальные отделы администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края | 2021г. | 2026г. | Пункт 10 приложения 1 к Программе |
| 3.7. | Расходы на приобретение и содержание малых архитектурных форм | Территориальные отделы администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края | 2021г. | 2026г. | Пункт 11 приложения 1 к Программе |
| 3.8. | Расходы на содержание общественных туалетов | Территориальные отделы администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края | 2021г. | 2026г. | Пункт 8 приложения 1 к Программе |
| 3.9. | Расходы на противоклещевую обработку территорий | Территориальные отделы администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края | 2021г. | 2026г. | Пункт 9 приложения 1 к Программе |
| 3.10. | Расходы на содержание тротуаров и дорожек | Территориальные отделы администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края | 2021г. | 2026г. | Пункт 10 приложения 1 к Программе |
| 3.11. | Расходы за счет зарезервированных средств на финансирование первоочередных расходов с учетом привлечения безвозмездных поступлений | Территориальные отделы администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края | 2021г. | 2026г. | Пункт 12 приложения 1 к Программе |
| 3.12. | Расходы за счет безвозмездных поступлений на финансирование первоочередных расходов территориальных отделов администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края в области благоустройства территории | Территориальные отделы администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края | 2021г. | 2026г. | Пункт 12 приложения 1 к Программе |
| 3.13. | Расходы на разработку проектно-сметной документации и проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации | Территориальные отделы администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края | 2021г. | 2026г. | Пункт 15 приложения 1 к Программе |
| 3.14. | Профилактика и устранение последствий распространения коронавирусной инфекции на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края | Территориальные отделы администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края | 2021г. | 2026г. | Пункт 15 приложения 1 к Программе |
| 3.15. | Расходы на проведение работ инвентаризации зеленых насаждений мест общественного пользования на территории населенных пунктов Новоалександровского городского округа Ставропольского края | Территориальные отделы администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края | 2021г. | 2026г. | Пункт 10 приложения 1 к Программе |
| 3.16. | Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы" | Территориальные отделы администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края | 2021г. | 2026г. | Пункт 10 приложения 1 к Программе |
| 3.17. | Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах | Территориальные отделы администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края | 2021г. | 2021г. | Пункт 12 приложения 1 к Программе |
| 3.18. | Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах за счет внебюджетных источников | Территориальные отделы администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края | 2021г. | 2021г. | Пункт 12 приложения 1 к Программе |
| 4. | **Основное мероприятие: «**«Улучшение жилищных условий молодых семей»» в том числе: | | | | |
| **Задача:** *«*Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья» | | | | | |
| 4.1. | Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края | 2021г. | 2026г. | Пункт 1 приложения 1 к Программе Пункт 16 приложения 1 к Программе  Пункт 17 приложения 1 к Программе |
| 4.2. | Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья, нуждающимся в улучшении жилищных условий, имеющим одного или двух детей, а так же, не имеющим детей, социальных выплат на приобретение (строительство) жилья за счет средств местного бюджета | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края | 2021г. | 2026г. | Пункт 1 приложения 1 к Программе Пункт 16 приложения 1 к Программе  Пункт 17 приложения 1 к Программе |
| 5. | **Основное мероприятие:** «Благоустройство территории Новоалександровского городского округа муниципальным казённым предприятием «Благоустройство»» в том числе: | | | | |
| **Задача:** *«*Обеспечение деятельности МКУ «Благоустройство» направляется на благоустройство территории Новоалександровского городского округа» | | | | | |
| 5.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказанных услуг) муниципальных учреждений | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края | 2021г. | 2026г. | Пункт 18 приложения 1 к Программе |

<\*> - Далее в настоящем Приложении используется сокращение - Программа.

4. Приложение 3 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:

«Приложение 3

к муниципальной программе "Благоустройство населенных пунктов Новоалександровского района и улучшение условий проживания населения"

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ  
финансовое обеспечение муниципальной программы "Благоустройство населенных пунктов

Новоалександровского района и улучшение условий проживания населения"

<\*> - Далее в настоящем Приложении используется сокращение - Программа.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Программы, основного мероприятия и мероприятия программы | Источники финансового обеспечения по ответственному исполнителю, соисполнителю Программы, основному мероприятию и мероприятию Программы | Объем финансового обеспечения по годам (тыс. рублей) | | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | **Муниципальная программа «Благоустройство населенных пунктов Новоалександровского района и улучшение условий проживания населения»** | | | | | | | |
|  |  | бюджет Новоалександровского городского округа Ставропольского края (далее бюджет городского округа) всего, в т.ч. | 103 033,52 | 73 797,43 | 41 064,03 | 44 813,56 | 25 741,11 | 25 741,11 |
|  |  | средства бюджета Ставропольского края (далее - средства краевого бюджета) | 8 683,62 | 13 843,76 | 8 294,93 | 12 044,46 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства местного бюджета, всего | 92 689,51 | 59 953,67 | 32 769,10 | 32 769,10 | 25 741,11 | 25 741,11 |
|  |  | средства бюджета индивидуальных предпринимателей, физических и юридических лиц | 1 660,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.** | **Основное мероприятие: «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда, обеспечение жильем граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда», всего** | | | | | | | |
|  |  | бюджет Новоалександровского городского округа, всего в том числе: | 91,55 | 91,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства местного бюджета, всего | 91,55 | 91,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе следующие мероприятия Программы: |  | | | | | | |
| 1.1. | Расходы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда | | | | | | | |
|  |  | бюджет Новоалександровского городского округа, всего в том числе: | 91,55 | 91,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства местного бюджета, всего | 91,55 | 91,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2.** | **Основное мероприятие «Содержание и модернизация инженерных сетей»** | | | | | | | |
|  |  | бюджет Новоалександровского городского округа, всего в том числе: | 15 125,63 | 7720,90 | 7 786,27 | 7 209,57 | 455,98 | 455,98 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 467,45 | 576,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства местного бюджета, всего | 15 125,63 | 7 253,45 | 7 209,57 | 7 209,57 | 455,98 | 455,98 |
|  | в том числе следующие мероприятия Программы: |  | | | | | | |
| 2.1. | Расходы на ремонт, техническое обслуживание и содержание инженерных систем | | | | | | | |
|  |  | бюджет Новоалександровского городского округа, всего в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства местного бюджета, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Расходы на уличное освещение | | | | | | | |
|  |  | бюджет Новоалександровского городского округа, всего в том числе: | 7 414,21 | 6 695,73 | 6 695,73 | 6 695,73 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства местного бюджета, всего | 7 414,21 | 6 695,73 | 6 695,73 | 6 695,73 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | Энергосбережение, ремонт и содержание уличного освещения | | | | | | | |
|  |  | бюджет Новоалександровского городского округа, всего в том числе: | 7 711,42 | 557,72 | 513,84 | 513,84 | 455,98 | 455,98 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства местного бюджета, всего | 7 711,42 | 557,72 | 513,84 | 513,84 | 455,98 | 455,98 |
| 2.4. | Реализация инициативного проекта (Монтаж уличного освещения по ул. Социалистическая, улице Веселая, улице Молодежная в поселке Курганный Новоалександровского городского округа Ставропольского края) | | | | | | | |
|  |  | бюджет Новоалександровского городского округа, всего в том числе: | 0,00 | 467,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства местного бюджета, всего | 0,00 | 402,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета индивидуальных предпринимателей, физических и юридических лиц | 0,00 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5. | Реализация инициативного проекта (Монтаж уличного освещения по переулку Космонавтов, переулку Социалистический, улице Кирова, улице Школьная в селе Раздольное Новоалександровского городского округа Ставропольского края) | | | | | | | |
|  |  | бюджет Новоалександровского городского округа, всего в том числе: | 0,00 | 0,00 | 576,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства местного бюджета, всего | 0,00 | 0,00 | 521,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета индивидуальных предпринимателей, физических и юридических лиц | 0,00 | 0,00 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.** | **Основное мероприятие «Санитарная очистка и благоустройство территории»** | | | | | | | |
|  |  | бюджет Новоалександровского городского округа, всего в том числе: | 57 285,58 | 34 354,48 | 5 101,48 | 11 258,49 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 7 923,53 | 5 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства местного бюджета, всего | 47 701,66 | 27 017,98 | 4746,48 | 10745,49 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета индивидуальных предпринимателей, физических и юридических лиц | 1 660,39 | 1486,50 | 355,00 | 513,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе следующие мероприятия Программы: |  | | | | | | |
| 3.1. | Организация ликвидации мест несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов | | | | | | | |
|  |  | бюджет Новоалександровского городского округа, всего в том числе: | 1 253,72 | 1432,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства местного бюджета, всего | 1 253,72 | 1432,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. | Мероприятия по санитарной уборке мест общего пользования на территории населенного пункта | | | | | | | |
|  |  | бюджет Новоалександровского городского округа, всего в том числе: | 3 236,97 | 3212,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства местного бюджета, всего | 3 236,97 | 3212,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3. | Благоустройство площадок, приобретение контейнеров и бункеров для сбора твердых коммунальных отходов и крупногабаритных отходов | | | | | | | |
|  |  | бюджет Новоалександровского городского округа, всего в том числе: | 4 476,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства местного бюджета, всего | 4 476,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4. | Расходы на озеленение | | | | | | | |
|  |  | бюджет Новоалександровского городского округа, всего в том числе: | 19 213,80 | 5 170,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства местного бюджета, всего | 19 213,80 | 5 170,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5. | Расходы на содержание мест захоронения | | | | | | | |
|  |  | бюджет Новоалександровского городского округа, всего в том числе: | 2 232,80 | 1 451,14 | 175,04 | 175,04 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства местного бюджета, всего | 2 232,80 | 1 451,14 | 175,04 | 175,04 | 0,00 | 0,00 |
| 3.6. | Расходы на содержание памятников | | | | | | | |
|  |  | бюджет Новоалександровского городского округа, всего в том числе: | 791,17 | 975,64 | 61,22 | 61,22 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства местного бюджета, всего | 791,17 | 975,64 | 65,00 | 61,22 | 0,00 | 0,00 |
| 3.7. | Расходы на приобретение и содержание малых архитектурных форм | | | | | | | |
|  |  | бюджет Новоалександровского городского округа, всего в том числе: | 2 190,78 | 857,02 | 50,99 | 50,99 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства местного бюджета, всего | 2 190,78 | 857,02 | 50,99 | 50,99 | 0,00 | 0,00 |
| 3.8. | Расходы на содержание общественных туалетов | | | | | | | |
|  |  | бюджет Новоалександровского городского округа, всего в том числе: | 206,64 | 239,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства местного бюджета, всего | 206,64 | 239,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.9. | Расходы на противоклещевую обработку территорий | | | | | | | |
|  |  | бюджет Новоалександровского городского округа, всего в том числе: | 519,11 | 617,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства местного бюджета, всего | 519,11 | 617,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.10. | Расходы на содержание тротуаров и дорожек | | | | | | | |
|  |  | бюджет Новоалександровского городского округа, всего в том числе: | 9 550,60 | 7 103,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства местного бюджета, всего | 9 550,60 | 7 103,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.11. | Расходы за счет зарезервированных средств на финансирование первоочередных расходов с учетом привлечения безвозмездных поступлений | | | | | | | |
|  |  | бюджет Новоалександровского городского округа, всего в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства местного бюджета, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.12. | Расходы за счет безвозмездных поступлений на финансирование первоочередных расходов территориальных отделов администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края в области благоустройства территорий | | | | | | | |
|  |  | бюджет Новоалександровского городского округа, всего в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства местного бюджета, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.13. | Расходы на разработку проектной-сметной документации и проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации | | | | | | | |
|  |  | бюджет Новоалександровского городского округа, всего в том числе: | 662,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства местного бюджета, всего | 662,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.14. | Профилактика и устранение последствий распространения коронавирусной инфекции на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края | | | | | | | |
|  |  | бюджет Новоалександровского городского округа, всего в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства местного бюджета, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.15. | Расходы на проведение работ инвентаризации зеленых насаждений мест общественного пользования на территории населенных пунктов Новоалександровского городского округа Ставропольского края | | | | | | | |
|  |  | бюджет Новоалександровского городского округа, всего в том числе: | 384,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства местного бюджета, всего | 384,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.16. | Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы" | | | | | | | |
|  |  | бюджет Новоалександровского городского округа, всего в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства местного бюджета, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.17. | Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах | | | | | | | |
|  |  | бюджет Новоалександровского городского округа, всего в том числе: | 10 906,61 | 13 295,23 | 7 518,47 | 11 841,25 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 7 923,53 | 7 336,05 | 7518,47 | 11 841,25 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства местного бюджета, всего | 2 983,08 | 5 959,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.18. | Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах, за счет внебюджетных источников | | | | | | | |
|  |  | бюджет Новоалександровского городского округа, всего в том числе: | 1 660,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства местного бюджета, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета индивидуальных предпринимателей, физических и юридических лиц | 1 660,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4.** | **Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий молодых семей»** | | | | | | | |
|  |  | бюджет Новоалександровского городского округа, всего в том числе: | 800,10 | 6 358,17 | 199,76 | 203,21 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 760,10 | 6 040,26 | 199,76 | 203,21 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства местного бюджета, всего | 40,00 | 317,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе следующие мероприятия Программы: |  | | | | | | |
| 4.1. | Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья | | | | | | | |
|  |  | бюджет Новоалександровского городского округа, всего в том числе: | 800,10 | 523,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 760,10 | 497,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства местного бюджета, всего | 40,00 | 26,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья, нуждающимся в улучшении жилищных условий, имеющим одного или двух детей, а так же, не имеющим детей, социальных выплат на приобретение (строительство) жилья за счет средств местного бюджета | | | | | | | |
|  |  | бюджет Новоалександровского городского округа, всего в том числе: | 0,00 | 5 834,56 | 199,76 | 203,21 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 5 542,83 | 199,76 | 203,21 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства местного бюджета, всего | 0,00 | 291,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **5.** | **«Благоустройство территории Новоалександровского городского округа муниципальным казённым предприятием «Благоустройство»** | | | | | | | |
|  |  | бюджет Новоалександровского городского округа, всего в том числе: | 29 730,66 | 25 272,28 | 25 272,28 | 25 272,28 | 25 272,28 | 25 272,28 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства местного бюджета, всего | 29 730,66 | 25 272,28 | 25 272,28 | 25 272,28 | 25 272,28 | 25 272,28 |
|  | в том числе следующие мероприятия Программы: |  | | | | | | |
| **5.1.** | Расходы на обеспечение деятельности (оказанных услуг) муниципальных учреждений | | | | | | | |
|  |  | бюджет Новоалександровского городского округа, всего в том числе: | 29 730,66 | 25 272,28 | 25 272,28 | 25 272,28 | 25 272,28 | 25 272,28 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства местного бюджета, всего | 29 730,66 | 25 272,28 | 25 272,28 | 25 272,28 | 25 272,28 | 25 272,28 |

< \* > - Далее в настоящем Приложении используется сокращение - Программа.»

4. Приложение 4 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:

«Приложение 4

к муниципальной программе "Благоустройство населенных пунктов Новоалександровского района и улучшение условий проживания населения"

Сведения

о весовых коэффициентах, присвоенных целям Программы, задачам основных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Цели Программы и задачи основных мероприятий | Значения весовых коэффициентов, присвоенных целям Программы и задачам основных мероприятий по годам | | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1. | Цель 1 Программы  Принятие мер для своевременного предоставления коммунальных услуг надлежащего качества и создание условий для комфортного проживания граждан на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.1. | Задача 1 основного мероприятия 1  Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда, обеспечение жильем граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| … | Осуществление обязательных платежей в фонд капитального ремонта в целях проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов и предоставление жилых помещений муниципального жилого фонда по социальному найму на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Задача 1 основного мероприятия 2  Содержание и модернизация инженерных сетей | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| … | Модернизация уличного освещения путем использования энергосберегающего оборудования и оптимизация режимов работы на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Задача 1 основного мероприятия 3  Санитарная очистка и благоустройство территории | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| … | Акарицидная обработка территории мест массового пребывания населения, ликвидация стихийных свалок мусора и бытовых отходов, сбор и вывоза мусора, а также утилизация бытовых и промышленных отходов в установленном порядке. Содержание мест захоронения и ремонт памятников культурного наследия на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Задача 1 основного мероприятия 4  Улучшение жилищных условий молодых семей | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| … | Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Задача 1 основного мероприятия 6  Благоустройство населенных пунктов Новоалександровского района и улучшение условий проживания населения» и общепрограмные мероприятия» | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
|  | Расходы на обеспечение деятельности (оказанных услуг) муниципальных учреждений |  |  |  |  |  |  |

Заместитель главы администрации Новоалександровского

городского округа Ставропольского края С.А. Волочек