| - АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО - ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |
| - 02 июня 2022 г. | г. Новоалександровск | № 729 |

Об итогах работы предприятий топливно-энергетического, жилищно-коммунального комплексов, организаций дорожного хозяйства и  муниципальных учреждений Новоалександровского городского округа Ставропольского края в осенне-зимний период  2021-2022 годов и задачах по подготовке объектов топливно-энергетического, жилищно-коммунального комплексов,  дорожного хозяйства и  муниципальных учреждений Новоалександровского городского округа Ставропольского края к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов

В целях обеспечения качественной подготовки объектов топливно-энергетического, жилищно-коммунального комплексов, организаций дорожного хозяйства и муниципальных учреждений Новоалександровского городского округа Ставропольского края к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов, администрация Новоалександровского городского округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Информацию об итогах работы предприятий топливно-энергетического, жилищно-коммунального комплексов, организаций дорожного хозяйства и  социальной сферы администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края в осенне-зимний период  2021-2022 годов и задачах по подготовке объектов топливно-энергетического, жилищно-коммунального комплексов,  дорожного хозяйства и  муниципальных учреждений  Новоалександровского городского округа к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов принять к  сведению.

2.Утвердить прилагаемое задание по подготовке объектов топливно-энергетического, жилищно-коммунального комплексов, организаций дорожного хозяйства и муниципальных учреждений Новоалександровского городского округа Ставропольского края к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов.

3.Утвердить прилагаемый состав межведомственной рабочей группы по осуществлению общего контроля и оперативного руководства за подготовкой объектов топливно-энергетического, жилищно-коммунального комплексов, организаций дорожного хозяйства и муниципальных учреждений Новоалександровского городского округа Ставропольского края к отопительному периоду 2022-2023 годов.

4.Начальникам территориальных отделов администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края:

  - Создать рабочие группы по осуществлению контроля за выполнением мероприятий по подготовке объектов топливно-энергетического, жилищно-коммунального комплексов, организаций дорожного хозяйства и муниципальных учреждений на соответствующих территориях к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов.

  - Взять на контроль вопросы по подготовке жилищного фонда к эксплуатации в осенне-зимний период 2022-2023 годов, в том числе по подготовке многоквартирных домов, выбравших непосредственную форму управления.

  - Обеспечить с 01 июня 2021 года предоставление оперативной информации о ходе выполнения задания по подготовке 25-го числа каждого месяца.

5.Руководителям предприятий топливно-энергетического, жилищно-коммунальных комплексов, организаций дорожного хозяйства, осуществляющим свою деятельность на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края, в пределах полномочий рекомендовать:

  - Принять меры по своевременной подготовке объектов топливно-энергетического, жилищно-коммунального комплексов, дорожного хозяйства к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов.

  - До 01 октября 2021 года завершить все подготовительные работы и утвердить паспорта готовности объектов к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов.

  - Сформировать нормативный аварийный запас материально-технических ресурсов для предупреждения и оперативного устранения неисправностей, аварий, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на объектах топливно-энергетического, жилищно-коммунального комплексов, дорожного хозяйств к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов.

  - Принять меры по погашению сложившейся задолженности за потребляемые коммунальные ресурсы, проводить постоянное информирование населения о необходимости рационального использования коммунальных ресурсов и их ежемесячной оплаты.

  - Обеспечить с 01 июня 2021 года по 01 ноября 2021 года каждого 25–го числа месяца предоставление в отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края отчетов о ходе выполнения мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду 2022-2023 годов.

6.Руководителям отраслевых (функциональных) органов администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края:

  - Принять меры по своевременной подготовке объектов подведомственных учреждений к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов.

  - Обеспечить проведение мероприятий, связанных с подготовкой объектов к очередному отопительному сезону.

  - Провести мероприятия по утверждению паспортов готовности объектов к работе в отопительный период до 15 сентября 2022 года.

  - Обеспечить с 01 июня 2022 года предоставление отчетов о ходе выполнения мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду 2022-2023 годов 25-го числа каждого месяца в отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края

7.Отделу жилищно-коммунального хозяйства администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края:

7.1 Осуществлять постоянный контроль за ходом подготовки предприятий топливно-энергетического, жилищно-коммунального комплексов, организаций дорожного хозяйства и муниципальных учреждений на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края.

7.2 Обеспечить предоставление в установленные сроки сводных отчетов по утвержденным формам статистического наблюдения в министерство жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края.

7.3 Подготовить программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2022-2023 г.г. теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, расположенных на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края.

8.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края С.А. Волочка.

9.Разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном портале Новоалександровского городского округа (www.newalexandrovsk.ru).

10.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности главы

администрации Новоалександровского

городского округа Ставропольского края,

заместитель главы администрации

Новоалександровского городского округа

Ставропольского края                                                                 С.А. Волочек

Информация

об итогах работы предприятий топливно-энергетического, жилищно-коммунального комплексов, организаций дорожного хозяйства и муниципальных учреждений администрации Новоалександровского городского округа в осенне-зимний период 2021-2022 г.г. и задачах по подготовке объектов топливно-энергетического, жилищно-коммунального комплексов, дорожного хозяйства и социальной сферы администрации Новоалександровского городского округа к работе в осенне-зимний период 2022-2023 г.г.

Анализ прохождения осенне-зимнего периода 2021-2022 годов показал, что на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края было обеспечено устойчивое функционирование инженерной инфраструктуры систем жизнеобеспечения, жилищного фонда и социально-бытовых объектов. В результате выполненных мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2021-2022 г.г., прошедший отопительный период завершен без сбоев. За период октябрь 2021 – апрель 2022 годов не отмечено случаев отключения потребителей от источников тепло-, водо-, электроснабжения, превышающего норматив времени для устранения аварийных ситуаций.

Однако, по информации АО «Новоалександровскрайгаз» многоквартирные жилые дома, в количестве 15 ед. не имеют договоров на техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования, что является основанием считать, о не реализации способа управления МКД и необходимости проведения конкурсных процедур для определения управляющей компании для этих МКД, либо заключении договоров и проведении профилактики ВДГО.

Также вначале отопительного периода поступали обращения жителей многоквартирного дома на несоблюдение температурного режима внутри жилых помещений. По факту проверки обращений установлено, что температура подающего теплоносителя на вводе в многоквартирный дом в пределах установленных значений, а разбаланс внутри помещений связан с отсутствием промывки внутридомовых инженерных систем теплоснабжения многоквартирного дома.

В целях недопущения возникновения подобных ситуаций начальникам территориальных отделов администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края при подготовке к предстоящему отопительному сезону необходимо усилить контроль за выполнением обязательных подготовительных работ в жилищном фонде, уделив особое внимание заключению жителями договоров на техническое обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования,  проведению гидравлических испытаний и работ по промывке внутридомовых систем теплоснабжения.

В целях обеспечения необходимых условий для подготовки объектов топливно-энергетического комплекса, организаций жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, учреждений социальной сферы Новоалександровского городского округа к работе в осенне-зимний период 2022-2023 г.г. органами местного самоуправления Новоалександровского городского округа совместно с ресурсоснабжающими предприятиями разработан план мероприятий по их подготовке с прогнозируемыми объемами финансирования.

В соответствии с планом мероприятий в течение подготовительного периода ресурсоснабжающим организациям и балансодержателям объектов необходимо выполнить следующий комплекс мероприятий:

1.Подготовить к эксплуатации в отопительный период 120 многоквартирных домов общей площадью 106,90 тыс. м2, в том числе с централизованным отоплением – 49 МКД, площадью 62,08 тыс. м2. Для чего необходимо обеспечить своевременное проведение профилактических мероприятий по техобслуживанию газового оборудования, провести промывку и гидродинамические испытания сетей теплоснабжения, запорной арматуры, вентиляционного оборудования, являющегося общедолевой собственностью граждан.

Указанные мероприятия необходимо провести в многоквартирных домах управляющими компаниями и обслуживающими организациями, взять на контроль проведение указанных работ собственниками помещений в многоквартирных домах, выбравших непосредственную форму управления.

2. На территории Новоалександровского городского округа водоснабжение осуществляется следующими предприятиями:

- филиалом ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» - «Центральный» ПТП Новоалександровское;

- СПА «Колхоз имени Ворошилова»;

- СХАО «Радуга»;

- МП НГО СК «Расшеватский водоканал»;

- МП НГО СК «Горьковское ЖКХ»;

Перед ними поставлена задача – к началу отопительного сезона подготовить 586,61 км водопроводных сетей, 5 насосных станций водоснабжения и 1 станции канализации, очистных сооружений водоснабжения в количестве 1 ед. производительностью 18 м.куб. Осуществить замену 3,215 км. ветхих водопроводных сетей. На выполнение работ по подготовке объектов водоснабжения к работе в зимний период 2022-2023 годов предусмотрены собственные средства предприятий ВКХ в сумме 8997,45 тыс. руб.

3. Единой теплоснабжающей организацией на территории Новоалександровского городского округа является Новоалександровский филиал ГУП СК «Крайтеплоэнерго», на балансе которого находится 26 котельных, в том числе 13 муниципальных, эксплуатируемых по договорам безвозмездного пользования. Тепловая энергия от котельных, вырабатываемая Новоалександровским филиалом обеспечивает многоквартирный жилищный фонд, детские сады, школы, социальные учреждения района.

Кроме того, в собственности муниципального района находится 42 теплоэнергетические установки, находящихся на балансе учреждений социальной сферы. В целом для обеспечения устойчивого теплоснабжения предстоит подготовить 68 единиц теплоэнергетических установок.   Также необходимо выполнить работы по промывке внутренних систем теплоснабжения 49 многоквартирных домов и 38 объектов социальной сферы.

В соответствии с плановым заданием по подготовке к работе в осенне-зимний период 2022-2023 г.г. Новоалександровскому филиалу ГУП СК «Крайтеплоэнерго» предстоит выполнить работы по подготовке 12,93 км, тепловых сетей, в том числе произвести замену ветхих тепловых сетей протяженностью 0,248 км., провести ремонт 9 котельных.

Новоалександровским филиалом ГУП  СК «Крайтеплоэнерго» на подготовку к зимнему периоду 2022-2023 года запланированы денежные средства в размере 3456,51 тыс. руб., в том числе на ремонт 3206,51 тыс. руб., на формирование аварийного запаса – 250,00 тыс. руб.

4. Обеспечение природным газом населения и предприятий Новоалександровского городского округа осуществляют ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» филиал в Новоалександровском районе и АО «Новоалександровскрайгаз». Для обеспечения бесперебойной подачи природного газа в период подготовки предстоит выполнить работы по обследованию газопроводов, покраске надземных газопроводов, техническому обслуживанию и замене отдельных узлов и деталей в ШРП, ГРП и СКЗ, ремонт газопроводов и сооружений на них, подготовить газопроводы общей протяженностью 194,442 км. Сумма затрат на подготовку объектов газового хозяйства составляет 1 637,00 тыс. рублей.

5. Электроснабжение потребителей района осуществляют два гарантирующих поставщика. Новоалександровский филиал ГУП СК «Ставэлектросеть» и Новоалександровский участок РЭС ОАО «МРСК Северного Кавказа», которыми будут подготовлены электрические сети общей протяженностью 383,053 км, 131 трансформаторная подстанция.

Планируется проведение работ по замене ветхих сетей протяженностью 4,68 км. Сумма затрат на подготовку объектов электрохозяйства составляет 6291,21 тыс. рублей.

6. Задача дорожно-строительных организаций и администрации Новоалександровского городского округа провести ремонт улично-дорожной сети общей протяженностью 563 км. и подготовить к работе в зимний период 15 единиц специализированной техники и своевременно обеспечить заключение договоров на расчистку дорог в каждом населенном пункте в осенне-зимний период, осуществить подготовку 18 гидротехнических сооружений, подготовить запасы пескосоляной смеси в количестве 1000 тонн. В этой цели предусмотрено использование бюджетных средств в размере 81610,61 тыс. руб.

7 .Подготовка к эксплуатации в осенне-зимний период объектов социальной сферы Новоалександровского городского округа направлена на создание комфортных условий для нахождения  детей в детских садах, школах,  в больницах и административных учреждениях, в связи с чем необходимо подготовить здания и сооружения в количестве 85 единиц общей площадью 112,849 тыс. м2. (мероприятия по подготовке включают проведение внутренних ремонтных работ, ремонты кровли, фасадов инженерных коммуникаций и т.д.) Задача руководителей организаций социальной сферы произвести все необходимые мероприятия по приведению узлов учета согласно установленных технических регламентов, произвести анализ, используемого энергопотребляющего оборудования и выполнить необходимые профилактические мероприятия.

В соответствии с положениями Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103 сроки выдачи паспортов готовности к отопительному периоду определяются руководителем (заместителем руководителя) уполномоченного органа в зависимости от особенностей климатических условий, но не позднее 15 сентября - для потребителей тепловой энергии, не позднее 1 ноября - для теплоснабжающих и теплосетевых организаций, не позднее 15 ноября - для муниципальных образований. В соответствии с изложенным, предлагается установить следующие сроки получения паспортов готовности к отопительному периоду:

- для потребителей тепловой энергии – до 15.09.2022 года;

- для теплоснабжающих организаций – до 01.10.2022 года;

- для муниципального образования – до 01.11.2022 года.

________________________

УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 02 июня 2022 г. № 729

ЗАДАНИЕ
по подготовке объектов топливно-энергетического, жилищно-коммунального комплексов, организаций дорожного хозяйства и муниципальных учреждений Новоалександровского городского округа Ставропольского края 
к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов

| Показатель | Единица измерения | Плановое задание |
| --- | --- | --- |
| - Жилищное хозяйство |  |  |
| Подготовка многоквартирных жилых домов всего, в том числе: | ед./тыс. м2 | 121/106,90 |
| с централизованным отоплением | ед./тыс. м2 | 49/62,08 |
| с индивидуальным отоплением | ед./тыс. м2 | 72/44,82 |
| - Теплоэнергетическое хозяйство |  |  |
| Подготовка котельных | ед. | 26 |
| Подготовка тепловых сетей | км. | 12,93 |
| Ремонт котельных | ед. | - |
| Замена ветхих тепловых сетей | км. | - |
| - Водопроводно-канализационное хозяйство |  |  |
| Подготовка очистных сооружений водопровода | ед./тыс.м3в сут. | 1/22,00 |
| Подготовка водопроводных сетей | км. | - |
| Замена ветхих водопроводных сетей | км | - |
| Подготовка очистных сооружений канализации | ед./тыс. м3 в сут. | 1/2,00 |
| Подготовка канализационных сетей | км. | - |
| Замена ветхих канализационных сетей | км. | - |
| Подготовка насосных станций водопровода | ед. | 5 |
| Подготовка насосных станций канализации | ед. | 1 |
| - Электрохозяйство |  |  |
| Подготовка электролиний | км. | 383,05 |
| Подготовка трансформаторных подстанций | ед. | 131 |
| Замена ветхих электрических сетей всего | км. | 4,68 |
| - Газовое хозяйство |  |  |
| Подготовка газовых сетей | км. | 194,442 |
| Подготовка ШРП | ед. | 641 |
| - Улично-дорожная сеть |  |  |
| Подготовка улично- дорожной сети | тыс. м2 | 136,600 |
| Подготовка спецтехники для уборки всего, в том числе: | ед. | 15 |
| - муниципальной | ед. | 2 |
| - привлекаемой по договорам | ед. | 13 |
| Подготовка гидротехнических сооружений | ед. | 18 |
| - Муниципальные учреждения Новоалександровского городского округа |  |  |
| Подготовка зданий, находящихся в муниципальной собственности всего, в том числе: | ед. | 85 |
| -промывка и гидроиспытание ВСО | ед. | 43 |
| -замена и поверка приборов учета коммунальных ресурсов | ед. | 28 |

_____________________

УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 02 июня 2022 г. № 729

СОСТАВ
 межведомственной рабочей группы

по осуществлению общего контроля и оперативного руководства

за подготовкой объектов топливно-энергетического, жилищно-коммунального комплексов, организаций дорожного хозяйства и  муниципальных учреждений Новоалександровского городского округа Ставропольского края к отопительному периоду 2022-2023 годов

| Волочек Сергей Алексеевич | заместитель главы администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края, руководитель рабочей группы |
| --- | --- |
| Щепин Андрей Иванович | начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края, заместитель руководителя рабочей группы |
| Смирнова Елена Александровна | заместитель начальника отдела жилищно-коммунального администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края, секретарь рабочей группы |
| Члены рабочей группы |  |
| Гонтарь Сергей Алексеевич | директор Новоалександровского филиала ГУП СК «Крайтеплоэнерго» (по согласованию) |
| Алексеенко Александр Александрович | технический директор ПТП Новоалександровское филиала ГУП СК «Ставрополькрайводоканал»- «Центральный» (по согласованию) |
| Орлова Виктория Николаевна | начальник управления культуры администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края |
| Вакула Евгений Викторович | государственный инспектор отдела энергетического надзора и энергоэффективности по Ставропольскому краю Кавказского управления Ростехнадзора (по согласованию) |
| Жиров Олег Игоревич | начальник Новоалександровского районного отделения СКО ВДПО (по согласованию) |
| Журавлев Юрий Анатольевич | директор Новоалександровского филиала ГУП СК «Ставрополькоммунэлектро» (по согласованию) |
| Казаков Алексей Петрович | начальник Новоалександровского участка Новотроицких районных электрических сетей (по согласованию) |
| Красова Наталья Николаевна | начальник управления образования администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края |
| Крицин Геннадий Федорович | директор ООО УК «Луч» (по согласованию) |
| Пелинов Сергей Вячеславович | начальник муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края» |
| Клушин Сергей Николаевич | исполнительный директор АО «Новоалександровскрайгаз» директор филиала ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» в Новоалександровском районе (по согласованию) |
| Селютин Сергей Николаевич | главный специалист по вопросам ГО и ЧС администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края |

______________________________