Информация

о реализуемых в 2022 году проектах развития территорий Новоалександровского

городского округа Ставропольского края, основанных на местных инициативах

по состоянию на 1 ноября 2022 года

| Наименование территориального отдела | Наименование проекта основанного на местных инициативах | Сроки реализации проекта |  | Результат реализации проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |
| Григорополисский ТО | «Ремонт тротуарных дорожек на улице Красная, улице Выездная, улице Красный Пахарь станицы Григорополисской Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | 25.04.2022 | 01.07.2022 | Работы завершены |
| Кармалиновский ТО | «Благоустройство парковой зоны, прилегающей к улице Школьной и улице Красной в станице Кармалиновской Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | 01.05.2022 | 31.08.2022 | В стадии исполнения |
| Краснозоринский ТО | «Обустройство парковой зоны по улице Ветеранов (устройство полива, посадка зеленых насаждений, газона) поселок Краснозоринский Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | 15.07.2022 | 15.10.2022 | Работы завершены |
| Красночервонный ТО | «Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.Пушкина (от дома №6 до дома №41) в хуторе Красночервонный Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | 18.04.2022 | 30.06.2022 | Работы завершены |
| Раздольненский ТО | «Благоустройство парковой зоны по улице Ленина села Раздольное Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | 15.05.2022 | 01.09.2022 | Работы завершены |
| Светлинский ТО | «Ремонт автомобильных дорог по пер. Новый (от ул. Школьная до ул. Профсоюзная); по ул. Строительная (от ул. Советская до дома №7/2); по ул. Школьная (от дома №4до ул. Южная) в посёлке Светлый Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | 07.10.2022 | 30.11.2022 | Работы завершены |