Информация

о реализуемых в 2022 году проектах развития территорий Новоалександровского

городского округа Ставропольского края, основанных на местных инициативах

по состоянию на 1 сентября 2022 года

| Наименование территориального отдела | Наименование проекта основанного на местных инициативах | Сроки реализации проекта |  | Результат реализации проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |
| Горьковский ТО | «Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения по улице Школьная, улице Северная в поселке Рассвет Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | 20.06.2022 | 17.09.2022 | В стадии исполнения |
| Краснозоринский ТО | «Укомплектование детской площадки и парковой зоны игровыми элементами и малыми архитектурными формами по улице Ветеранов в поселке Краснозоринский Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | 01.07.2022 | 31.08.2022 | В стадии исполнения |
| Красночервонный ТО | «Ремонт тротуара по улице Заречная в хуторе Чапцев Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | 15.05.2022 | 31.08.2022 | Работы завершены |
|  | «Ремонт тротуарной дорожки по улице Кубанская, по улице Краснопартизанская в хуторе Красночервонный Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | 15.05.2022 | 30.09.2022 | В стадии исполнения |
| Раздольненский ТО | «Монтаж уличного освещения по улице Социалистическая, улице Веселая, улице Молодежная в поселке Курганный Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | 15.03.2022 | 03.04.2022 | Работы завершены |