ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

«БЛАГОУСТРОЙСТВО НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА И УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ ПРОЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ»

| Наименование Программы | муниципальная программа «Благоустройство населенных пунктов Новоалександровского района и улучшение условий проживания населения» (далее - Программа) |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края (отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края) (далее – администрация Новоалександровского муниципального округа) |  |
| Соисполнители Программы | - территориальные отделы администрации Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края - муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Новоалександровского муниципального округа» (далее – МКУ «Благоустройство НМО») |  |
| Участники Программы | - индивидуальные предприниматели и организации, осуществляющие деятельность на территории Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края, участвующие в реализации инициативных проектов; - физические лица, участвующие в реализации инициативных проектов |  |
| Основные мероприятия Программы Цели Программы Индикаторы достижения целей Программы | - «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда»; - «Содержание и модернизация инженерных сетей»; - «Санитарная очистка и благоустройство территории»; - «Улучшение жилищных условий молодых семей»; - «Благоустройство территории Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края МКУ «Благоустройство НМО»»; |  |
|  | - Формирование фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов; - Повышение качества и эффективности работы линий уличного освещения; - Повышение уровня благоустройства и приведение в надлежащее санитарное состояние территории Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края; - Увеличение доли молодых семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия в отчетном году, в общей численности молодых семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях; - Обеспечение деятельности МКУ «Благоустройство НМО». Уровень уплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах за жилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности; Уровень оптимизации уличного освещения на территории Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края; Доля реализованных проектов благоустройства на территории Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края; Доля обеспеченности жилыми помещениями молодых семей, в общей численности молодых семей, признанных нуждающимися в жилых помещениях и состоящих на жилищном учете в Новоалександровском муниципальном округе Ставропольского края; Осуществление деятельности МКУ «Благоустройство НМО». |  |
| Задачи основных мероприятий Программы Показатели решения задач (Целевые индикаторы) | - Осуществление обязательных платежей в фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов; - Модернизация уличного освещения путем использования энергосберегающего оборудования и оптимизация режимов работы уличного освещения на территории Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края; - Проведение мероприятий в целях благоустройства и приведения в надлежащее санитарное состояние территории Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края; - Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья. - Обеспечение деятельности МКУ «Благоустройство НМО» направляется на благоустройство территории Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края. Размер средств, направленных в фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Ставропольского края; Количество энергосберегающих приборов уличного освещения, установленных в отчетный период на территории населенных пунктов Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края; Протяженность сетей уличного освещения, режим работы которых, оптимизирован путем внедрения автоматизированных систем контроля времени, в отношении к общей протяженности осветительной сети; Количество стихийных свалок мусора и бытовых отходов, ликвидированных в отчетный период на территории Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края; Количество благоустроенных/отремонтированных контейнерных площадок для сбора ТКО; Площадь территории мест захоронения, приведенная в надлежащее санитарное состояние; Количество памятников, которые приведены в надлежащее состояние; Количество общественных туалетов, приведенных в удовлетворительное санитарное состояние; Площадь территории мест массового пребывания населения, на которой проведены мероприятия по акарицидной обработке; Протяженность тротуаров и пешеходных дорожек, приведенных в нормативное состояние в результате проведения работ по ремонту/устройству; Доля площади зеленых насаждений, нуждающихся в проведении инвентаризации; Количество общественных объектов, благоустроенных путем реализации проектов развития территорий, основанных на местных инициативах и инициативном бюджетировании; Количество благоустроенных детских площадок; Доля молодых семей, обеспеченных жилыми помещениями в отношении общего количества молодых семей, признанных нуждающимися в жилых помещениях и состоящих на жилищном учете в Новоалександровском муниципальном округе Ставропольского края; Обеспечение деятельности МКУ «Благоустройство НМО». |  |
| Сроки реализации Программы | 2025-2030 годы |  |
| Объемы и источники финансового обеспечения Программы Ожидаемые конечные результаты | Объем финансового обеспечения Программы составит 338 429,59 тыс. рублей, в том числе по источникам финансового обеспечения: 2025 год – 101 296,37 тыс. рублей; 2026 год – 53 416,22 тыс. рублей; 2027 год – 45 929,25 тыс. рублей; 2028 год – 45 929,25 тыс. рублей; 2029 год – 45 929,25 тыс. рублей; 2030 год – 45 929,25 тыс. рублей. за счет средств бюджета Ставропольского края (краевого бюджета) – 18 100,75 тыс. руб., в том числе по годам: 2025 год – 8 492,85 тыс. рублей; 2026 год – 1 921,58 тыс. рублей; 2027 год – 1 921,58 тыс. рублей; 2028 год – 1 921,58 тыс. рублей; 2029 год – 1 921,58 тыс. рублей; 2030 год – 1 921,58 тыс. рублей. за счет средств бюджета Новоалександровского муниципального округа (далее – средства местного бюджета) – 317 807,14 тыс. рублей, в том числе по годам: 2025 год – 90 281,82 тыс. рублей; 2026 год – 51 494,64 тыс. рублей; 2027 год – 44 007,67 тыс. рублей; 2028 год – 44 007,67 тыс. рублей; 2029 год – 44 007,67 тыс. рублей; 2030 год – 44 007,67 тыс. рублей. за счет средств Участников Программы – 2 521,70 тыс. руб., в том числе по годам: 2025 год – 2 521,70 тыс. рублей; 2026 год – 0,00 тыс. рублей; 2027 год – 0,00 тыс. рублей; 2028 год – 0,00 тыс. рублей; 2029 год – 0,00 тыс. рублей; 2030 год – 0,00 тыс. рублей. Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов за жилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности, в размере 100 %; Увеличение количества энергосберегающих приборов уличного освещения, установленных в отчетный период на территории населенных пунктов Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края; Увеличение протяженности сетей уличного освещения, режим работы которых, оптимизирован путем внедрения автоматизированных систем контроля времени, в отношении к общей протяженности осветительной сети до 86 % к 2030 году; Уменьшение количества стихийных свалок мусора и бытовых отходов на территории Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края; Количество благоустроенных/отремонтированных контейнерных площадок для сбора ТКО к 2030 году 100 штук; Приведение территории мест захоронения площадью 270 450 кв. м. в надлежащее санитарное состояние ежегодно; Приведение в надлежащее состояние памятников в количестве 18 штук (ежегодно); Приведение в удовлетворительное санитарное состояние общественных туалетов в количестве 11 штук (ежегодно); Проведение мероприятий по акарицидной обработке территории мест массового пребывания (ежегодно); Увеличение протяженности тротуаров и пешеходных дорожек, приведенных в нормативное состояние до 20 км в 2030 году; Уменьшение доли площади зеленых насаждений, нуждающихся в проведении инвентаризации; Благоустройство общественных объектов путем реализации проектов развития территорий, основанных на местных инициативах, не менее 5 штук в год; Благоустройство детских площадок в количестве 1 штуки (ежегодно); Получение молодыми семьями, являющимися участниками мероприятия по обеспечению жильем молодых семей, социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья за счет средств бюджета Ставропольского края; Обеспечение деятельности МКУ «Благоустройство НМО» (ежегодно). |  |

Заместитель главы администрации –

начальник финансового управления

администрации Новоалександровского

муниципального округа

Ставропольского края                                                                              И.В. Неровнов