План проведения комплексных работ

по обустройству и ремонту пешеходных дорожек, уличного освещения за период 2023-2027 гг., на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Населенный пункт | Наименование объекта/улица, переулок | Протяженность | Нуждаются в проведении рем. Работ (М) |
| 1. | ст. Расшеватская | асфальтовая дорожка по ул. Ленина | 4800 | 3000 (запланировано на 2023 г.) |
| 2. | ст. Расшеватская | асфальтовая дорожка по ул. Жевтобрюхова | 2600 | 2600(участи в проекте Инициативного бюджетирования на 2023 г. |
| 3. | ст. Расшеватская | асфальтовая дорожка по ул. Армавирская | 2150 | 2150(запланировано на 2023 г.) |
| 4. | ст. Расшеватская | асфальтовая дорожка по ул. Лермонтова | 1150 | 1150(запланировано на 2024 г.) |
| 5. | ст. Расшеватская | асфальтовая дорожка по ул. Первомайская | 1100 | 600 (запланировано на 2026 г.) |
| 6. | ст. Расшеватская | асфальтовая дорожка по ул. Кожевникова | 1500 | 1500(запланировано на 2025 г.) |
| 7. | ст. Расшеватская | асфальтовая дорожка по ул. Куйбышева | 2100 | 2100(запланировано на 2024 г.) |
| 8. | ст. Расшеватская | асфальтовая дорожка по ул. Московская | 560 | 560(запланировано на 2026 г.) |
| 9. | ст. Расшеватская | асфальтовая дорожка по ул. Набережная | 690 | 690(запланировано на 2027 г.) |
| 10. | ст. Григорополисская | тротуар по ул. Ленина | 4500 | 4500  запланировано на 2023 г. |
| 11. | ст. Григорополисская | тротуар по ул. Водопадная | 1972 | 1972  запланировано на 2024 г. |
| 12. | х. Воровский | тротуар по ул. Северная | 2000 | 2000  запланировано на 2024 г. |
| 13. | ст. Григорополисская | тротуар по ул. Гагарина | 2000 | 2000  запланировано на 2025 г. |
| 14. | ст. Григорополисская | тротуар по пер. Лесной | 822 | 822  запланировано на 2026 г. |
| 15. | ст. Григорополисская | освещение ул. Ленина | 2500 | 1500  запланировано на 2023 г. |
| 16. | п. Светлый | тротуарная дорожка по ул. Советская | 1080м | 1080 м (запланировано в 2023г) |
| 17. | п. Светлый | тротуарная дорожка по ул. Тургенева | 700м | 700 м  (запланировано в 2023г) |
| 18. | п. Светлый | освещение по ул. Дружбы | 325м | 325 м (запланировано в 2023г) |
| 19. | п. Крутобалковский | освещение по ул. Мира | 350м | 350 м (запланировано в 2023г) |
| 20. | п. Встречный | освещение по ул. Полевая | 500м | 150м (запланировано в 2023г) |
| 21. | п. Светлый | тротуарная дорожка по ул. Советская | 1080м | 1080 м (запланировано в 2023г) |