| - АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО - МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |
| - 19 апреля 2024 г. | г. Новоалександровск | № 570 |

О внесении изменений в постановление администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 14 июня 2023 года № 788 «Об утверждении плана мероприятий по организации пешеходных коммуникаций на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края на период 2023-2034 годов»

В соответствии с законом Ставропольского края от 30.05.2023 № 50-кз «О наделении Новоалександровского городского округа Ставропольского края статусом муниципального округа», Уставом Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края, администрация Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в постановление администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 14 июня 2023 года № 788 «Об утверждении плана мероприятий по организации пешеходных коммуникаций на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края на период 2023-2034 годов».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края Савельева Е.А.

3. Разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края (https://newalexandrovsk.gosuslugi.ru).

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Новоалександровского

муниципального округа

Ставропольского края                                                                 Э.А. Колтунов

Утверждены

постановлением

администрации Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края

от 19 апреля 2024 г.№ 570

Изменения, которые вносятся в постановление администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 14 июня 2023 года № 788 «Об утверждении плана мероприятий по организации пешеходных коммуникаций на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края на период 2023-2034 годов»

1. Наименование постановления изложить в следующей редакции:

«Об утверждении плана мероприятий по организации пешеходных коммуникаций на территории Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края на период 2023-2034 годов».

2. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по организации пешеходных коммуникаций на территории Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края на период 2023-2034 годов».

3. План мероприятий по организации пешеходных коммуникаций на территории Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края на период 2023-2034 годов изложить в следующей редакции:

«Утвержден

постановлением

администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края

от 14 июня 2023 г.№ 788

План мероприятий 
по организации пешеходных коммуникаций
 на территории Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края на период 2023-2034 годов

(сформирован с учетом решения Новоалександровского 
районного суда от 24.10.2022 года)

|  | Населенный пункт | Адрес места расположения | Протяженность, м | Стоимость производства работ, руб. | Дата производства работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Новоалександровск | ул. Строительная | 525 | 887 827,04 | 2023 |
| 2 | г. Новоалександровск | ул. Панфилова (от ул. Урицкого до пер. Красноармейского) | 230 | 363 141,20 | 2023 |
| 3 | пос. Темижбекский | ул. Комсомольская | 1661 | 1 951 688,96 | 2023 |
| 4 | г. Новоалександровск | ул. Березовая | 207 | 506 478,50 | 2024 |
| 5 | г. Новоалександровск | ул. Российская | 230 | 517 853,71 | 2024 |
| 6 | г. Новоалександровск | ул. Дорожная | 194 | 491 266,00 | 2024 |
| 7 | г. Новоалександровск | ул. Камчатская | 335 | 700 017,20 | 2025 |
| 8 | г. Новоалександровск | ул. Раздольная | 806 | 1 895 500,72 | 2025 |
| 9 | г. Новоалександровск | ул. Залесного | 1000 | 8 671 673,44 | 2026-2027 |
| 10 | г. Новоалександровск | ул. Сиреневая | 924 | 8 012 642,95 | 2029-2030 |
| 11 | г. Новоалександровск | ул. Ясеневая | 832 | 7 214 862,79 | 2031-2032 |
| 12 | г. Новоалександровск | ул. Шолохова | 1016 | 2 521 950,74 | 2033 |
| 13 | г. Новоалександровск | пер. Титова | 603 | 1 344 705,49 | 2028 |
| 14 | г. Новоалександровск | ул. Луговая | 650 | 1 467 442,63 | 2029 |
| 15 | г. Новоалександровск | пер. Коллективный | 272 | 817 989,40 | 2024 |
| 16 | г. Новоалександровск | пер. Широкий | 1216 | 3 172 146,19 | 2034 |
| 17 | г. Новоалександровск | ул. Северная | 1008 | 2 497 031,16 | 2033 |
| 18 | г. Новоалександровск | пер. Некрасова | 558 | 1 229 900,76 | 2030 |
| 19 | г. Новоалександровск | ул. Крупской | 680 | 1 547 290,93 | 2031 |
| 20 | х. Фельдмаршальский | ул. Ленина | 1625 | 3 404 882,17 | 2028 |
| 21 | х. Красночервонный | ул. Громова | 915 | 1 696 442,47 | 2024 |
| 22 | пос. Темижбекский | ул. Железнодорожная | 2250 | 4 191 158,70 | 2024-2025 |
| 23 | пос. Темижбекский | ул. Садовая | 930 | 1 731 835,78 | 2026 |
| 24 | пос. Темижбекский | ул. Советская | 810 | 1 509 750,38 | 2027 |
| 25 | ст. Григорополисская | ул. Калинина | 2330 | 3 977 097,40 | 2033 |
|  | Итого |  | 21807 | 62 322 576,71 |  |
| 26 | ст. Григорополисская | ул. Красный Пахарь | * | * | * |

* - после проведения работ по межеванию».

______________