СООБЩЕНИЕ

О ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Администрация Новоалександровского городского округа Ставропольского края в соответствии со ст. 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 13.10.2020 № 1439 «О подготовке проекта правил землепользования и застройки Новоалександровского городского округа Ставропольского края», сообщает о принятии решения о подготовке проекта правил землепользования и застройки Новоалександровского городского округа Ставропольского края.

1. СОСТАВ И ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ

1.1. СОСТАВ КОМИССИИ

| Картишко Игорь Владимирович | заместитель главы администрации – начальник территориального отдела города Новоалександровска администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края, председатель комиссии |
| --- | --- |
| Колтунов Эдуард Александрович | начальник отдела архитектуры и градостроительства – главный архитектор администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края, заместитель председателя комиссии |
| Воробцова Елена Александровна | ведущий специалист отдела архитектуры и градостроительства администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края, секретарь комиссии |
| Члены комиссии: |  |
| Беломестнов Сергей Алексеевич | член постоянной комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и строительства Совета депутатов Новоалександровского городского округа Ставропольского края (по согласованию) |
| Волочек Сергей Алексеевич | заместитель главы администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края |
| Гмирин Владимир Евгеньевич | начальник правового отдела администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края |
| Голубцова Наталья Михайловна | начальник управления имущественных отношений администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края |
| Дубинин Николай Георгиевич | заместитель главы администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края |
| Журавлев Юрий Анатольевич | председатель постоянной комиссии по вопросам жилищно –коммунального хозяйства и строительства Совета депутатов Новоалександровского городского округа Ставропольского края (по согласованию) |
| Сердюкова Лариса Викторовна | начальник Новоалександровского отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ставропольскому краю (по согласованию) |
| Страхов Денис Витальевич | председатель Совета депутатов Новоалександровского городского округа Ставропольского края первого созыва (по согласованию) |
| Цатурян Светлана Артуровна | ведущий специалист отдела архитектуры и градостроительства администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края |
| Целовальников Александр Киреевич | заместитель главы администрации – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Новоалександровского городского округа Ставропольского края |
| Черепухин Иван Юрьевич | заместитель начальника отдела архитектуры и градостроительства администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края |

1.2. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИСИИ

1.2.1. Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки Новоалександровского городского округа Ставропольского края (далее - комиссия) создается для подготовки проекта правил землепользования и застройки Новоалександровского городского округа Ставропольского края (далее – проект правил землепользования и застройки), а также для рассмотрения предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта правил землепользования и застройки

1.2.2. Комиссия образуется в составе председателя комиссии, заместителя председателя комиссии, секретаря комиссии и членов комиссии.

1.2.3. Состав комиссии утверждается постановлением администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края.

1.2.4. Председатель комиссии:

1) осуществляет общее руководство и контроль за деятельностью комиссии;

2) распределяет обязанности между членами комиссии;

3) определяет дату, время и место проведения заседания комиссии;

4) открывает и ведет заседание комиссии;

5) утверждает план мероприятий комиссии;

6) обобщает внесенные замечания, предложения и дополнения к проекту, ставит на голосование для выработки решения для внесения в протокол;

7) вносит дополнения в план мероприятий в целях решения вопросов, возникающих в ходе деятельности комиссии;

8) контролирует выполнение членами комиссии решений, принятых на заседаниях комиссии;

9) дает поручения членам комиссии для доработки (подготовки) документов (материалов), необходимых для разработки проекта;

10) созывает в случае необходимости внеочередное заседание комиссии.

1.2.5. Секретарь комиссии:

1) организует подготовку заседаний комиссии, материалов для рассмотрения и проектов ее решений с учетом предложений, поступивших от членов комиссии;

2) не позднее чем за три рабочих дня информирует членов комиссии о месте, дате и времени проведения, а также повестке дня очередного заседания комиссии, обеспечивает их необходимыми материалами;

3) оформляет протокол заседания комиссии;

4) представляет протокол для подписания председателю комиссии и направляет всем членам комиссии для ознакомления;

5) осуществляет рассылку документов в соответствии с решениями комиссии;

6) ведет учет документации (архив) по рассматриваемому вопросу.

1.2.6. Члены Комиссии:

1) принимают участие в разработке плана мероприятий комиссии;

2) участвуют в обсуждении и голосовании рассматриваемых вопросов на заседаниях комиссии;

3) своевременно выполняют все поручения председателя комиссии;

4) высказывают замечания, предложения, дополнения в письменном или устном виде, касающиеся основных положений проекта правил землепользования и застройки со ссылкой на конкретный нормативный правовой акт.

1.2.7. Периодичность заседаний комиссии определяется председателем комиссии исходя из требований по соблюдению сроков выполнения и согласования отдельных этапов подготовки проекта правил землепользования и застройки.

1.2.8. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей ее состава. Решения на заседаниях комиссии принимаются открытым голосованием, большинством голосов.

1.2.9. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем комиссии, секретарем комиссии и всеми присутствующими на заседании членами комиссии. В случае несогласия с принятым решением комиссии член комиссии имеет право изложить в письменной форме свое особое мнение по предмету обсуждения, которое подлежит приобщению к протоколу заседания комиссии.

1.2.10. Решения комиссии, выработанные в отношении предложений, замечаний, дополнений, вносятся в проект правил землепользования и застройки.

1.2.11. Заседания комиссии ведет ее председатель, в случае отсутствия председателя – заместитель председателя комиссии.

1.2.12. Заседания комиссии проходят по адресу: 356000, Ставропольский край, Новоалександровский район, город Новоалександровск, улица Гагарина, 315.

1.2.13. Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии осуществляет отдел архитектуры и градостроительства администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края.

1.2.14. Комиссия прекращает свою деятельность после принятия Советом депутатов Новоалександровского городского округа Ставропольского края решения об утверждении проекта правил землепользования и застройки.

2. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ТЕРРИТОРИИ НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

При подготовке проекта правил землепользования и застройки градостроительное зонирование производится в один этап применительно ко всей территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края.

3. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

| № п/п | Наименование работ | Срок проведения работ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Принятие муниципального правового акта Новоалександровского городского округа Ставропольского края о подготовке проекта правил землепользования и застройки | до 15 октября 2020 года |
| 2. | Опубликование сообщения о принятии решения о подготовке проекта правил землепользования и застройки | не позднее 10 дней с даты принятия решения о подготовке проекта правил землепользования и застройки |
| 3. | Подготовка комиссией проекта правил землепользования и застройки | октябрь 2020 года |
| 4. | Принятие комиссией предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта правил землепользования и застройки | в течении 15 дней со дня опубликование сообщения о принятии решения о подготовке проекта правил землепользования и застройки |
| 5. | Обработка и анализ комиссией поступивших предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта правил землепользования и застройки | в течении 3 дней со дня окончания принятия предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта правил землепользования и застройки |
| 6. | Предоставление комиссией проекта правил землепользования и застройки в администрацию Новоалександровского городского округа | в течении 2 дней после обработки и анализа комиссией поступивших предложений заинтересованных лиц |
| 7. | Проверка администрацией Новоалександровского городского округа | в течении 2 дней со дня получения проекта правил землепользования и застройки |
| 8. | Направление проекта правил землепользования и застройки Главе Новоалександровского городского округа | В течении 1 дня со дня получения заключения по результатам проверки администрацией Новоалександровского городского округа проекта правил землепользования и застройки |
| 9. | Принятие решения о проведении публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки | в срок не позднее чем через 10 дней со дня получения такого проекта |

- 4. ПОРЯДОК НАПРАВЛЕНИЯ В КОМИССИЮ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

4.1. С момента опубликования администрацией Новоалександровского городского округа Ставропольского края сообщения о принятии решения о подготовке проекта правил землепользования и застройки, заинтересованные лица вправе направлять в комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки предложения по подготовке проекта правил землепользования и застройки.

4.2. Предложения могут быть направлены заинтересованными лицами:

1) в электронном виде по электронной почте arh_omh_anmr@mail.ru;

2) на бумажном носителе почтовым отправлением либо непосредственно в Комиссию по адресу: 356000, Ставропольский край, Новоалександровский район, город Новоалександровск, улица Гагарина, 315.

4.3.Предложения могут быть направлены заинтересованными лицами в течении 15 дней со дня опубликования сообщения о принятии решения о подготовке проекта правил землепользования и застройки.

4.4. Предложения по проекту правил землепользования и застройки должны быть логично изложены в письменном виде (напечатаны либо написаны разборчивым почерком) за подписью лица, их изложившего, с указанием его полных фамилии, имени, отчества и даты подготовки предложений. Неразборчиво написанные предложения, а также предложения, не имеющие отношения к подготовке проекта правил землепользования и застройки, комиссией не рассматриваются.

4.5. Предложения могут содержать любые материалы (как на бумажных, так и электронных носителях), направленные материалы возврату не подлежат.

4.6. Предложения, поступившие в комиссию после завершения работ по подготовке проекта правил землепользования и застройки, не рассматриваются.