Информация

о проектах местных инициатив, реализуемых в 2023 году на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края, по состоянию на 1 июня 2023 года

| Наименование территориального отдела | Наименование проекта основанного на местных инициативах | Сроки реализации проекта |  | Результат реализации проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |
| ТО г. Новоалександровск | «Устройство пешеходной зоны по улице Расшеватской (в месте ее пересечения с улицей Жукова) в городе Новоалександровск Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | 01.04.2023 | 31.05.2023 | Работы завершены |
| ТО г. Новоалександровск | Устройство остановочных павильонов по улице Гагарина (остановка "Торговый центр "Ленинский") в городе Новоалександровск Новоалександровского городского округа Ставропольского края | 16.05.2023 | 15.08.2023 |  |
| Горьковский ТО | "Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Комсомольская (от дома №58 до дома №68) в поселке Горьковский Новоалександровского городского округа Ставропольского края" | 01.04.2023 | 29.06.2023 | В стадии приемки строительным контролем |
| Григорополисский ТО | "Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Д. Бедного (от ул. Калинина до ул. Первомайской) в станице Григорополисская Новоалександровского городского округа Ставропольского края" | 15.05.2023 | 01.07.2023 |  |
| Кармалиновский ТО | "Благоустройство парковой зоны прилегающей к улице Красной с №78 по №80, улицы Школьной №1 в станице Кармалиновская Новоалександровского городского округа Ставропольского края" | 01.05.2023 | 31.08.2023 |  |
| Краснозоринский ТО | "Благоустройство территории, прилегающей к сельскому дому культуры и стадиону по переулку Юбилейному поселка Краснозоринский Новоалександровского городского округа Ставропольского края" | 15.08.2023 | 30.09.2023 |  |
| Краснозоринский ТО | "Ремонт комплексной спортивно-игровой площадки, обустройство уличной тренажерной площадки с видеонаблюдением ул. Октябрьская поселка Равнинный Новоалександровского городского округа Ставропольского края" | 01.04.2023 | 31.05.2023 | В стадии исполнения |
| Красночервонный ТО | "Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице 60 Лет Октября (от пересечения с улицей Советской до пересечения с улицей Кубанской) в хуторе Красночервонный Новоалександровского городского округа Ставропольского края" | 15.04.2023 | 31.08.2023 | Работы завершены |
| Присадовый ТО | "Благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий (парковой зоны, очередь II) в поселке Присадовый Новоалександровского городского округа Ставропольского края" | 01.04.2023 | 15.11.2023 | В стадии исполнения |
| Радужский ТО | Ремонт автомобильной дороги по переулку Садовый, переулку Южный, переулку Новый поселка Радуга Новоалександровского городского округа Ставропольского края |  |  | Проводится электронный аукцион по определению подрядчика |
| Раздольненский ТО | "Озеленение и благоустройство парковой зоны по улице Ленина села Раздольное Новоалександровского городского округа Ставропольского края" | 01.03.2023 | 31.10.2023 | В стадии исполнения |
| Раздольненский ТО | "Устройство детской площадки по улице Ленина хутора Фельдмаршальский Новоалександровского городского округа Ставропольского края" | 15.05.2023 | 31.08.2023 | В стадии исполнения |
| Расшеватский ТО | "Ремонт асфальтовой дорожки по улице Жевтобрюхова с №1 до №161 в станице Расшеватской Новоалександровского городского округа Ставропольского края" | 01.04.2023 | 25.05.2023 | В стадии исполнения |
| Светлинский ТО | "Устройство тротуарной дорожки по ул. Советская с №2 до ул. Школьная, ул. Советская с №6 по №8, ул. Советская от №7 до ул. Шоссейная в поселке Светлый Новоалександровского городского округа Ставропольского края" | 01.06.2023 | 20.08.2023 |  |
| Темижбекский ТО | "Устройство тротуарной дорожки по ул. Комсомольской от №64 до №230 в поселке Темижбекский Новоалександровского городского округа Ставропольского края" | 01.03.2023 | 31.05.2023 | В стадии исполнения |