### ПРОТОКОЛ № 4

заседания межведомственной комиссии

по повышению результативности бюджетных расходов

Новоалександровского городского округа Ставропольского края

_23 июня 2022 года				 	                 г. Новоалександровск

На заседании межведомственной комиссии по повышению результативности бюджетных расходов (далее – межведомственная комиссия) присутствовали __11_ членов комиссии:

| Неровнов Игорь Владиславович Сосова Лилия Александровна | заместитель главы администрации - начальник финансового управления администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края, заместитель председателя межведомственной комиссии заместитель начальника финансового управления администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края, секретарь межведомственной комиссии |
| --- | --- |

| Члены межведомственной комиссии: |  |
| --- | --- |
| Горовенко Людмила Николаевна | заместитель главы администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края |
| Соболев Алексей Анатольевич | заместитель главы администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края |
| Митрофанова Ирина Ивановна | начальник отдела экономического развития администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края |
| Красова Наталья Николаевна | начальник управления образования администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края |
| Кошелев Сергей Александрович | председатель комитета по физической культуре и спорту администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края |
| Акиньшин Андрей Валерьевич | начальник Присадового территориального отдела администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края |
| Сердов Андрей Викторович | начальник Григорополисского территориального отдела администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края |
| Жердева Наталья Васильевна Васичкина Татьяна Анатольевна | начальник Горьковского территориального отдела администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края начальник Светлинского территориального отдела администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края |
| Чабанная Наталья Васильевна | начальник Краснозоринского территориального отдела администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края |

На заседание приглашены члены межведомственной комиссии, руководители территориальных отделов администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края, специалисты администрации НГО СК.

На заседание комиссии присутствует 25 человек, явка позволяет проводить межведомственную комиссию.

Заседание открыл глава Новоалександровского городского округа Ставропольского края, председатель межведомственной комиссии – Сагалаев С.Ф.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1. Рассмотрение результатов проведенного финансовым управлением АНГО СК анализа расходов по использованию бюджетных средств раздела «Благоустройство» территориальными отделами администрации Новоалександровского городского Ставропольского края, по состоянию на 20 июня 2022 года.

Сагалаев С.Ф.: Предлагаю утвердить повестку заседания комиссии по рассмотрению результатов анализа расходов по использованию бюджетных средств раздела «Благоустройство» территориальными отделами администрации Новоалександровского городского Ставропольского края, по состоянию на 20 июня 2022 года.

Голосовали: «за» – 25;

«против» – нет.

Единогласно.

Сагалаев С.Ф.: Переходим к рассмотрению вопроса сегодняшнего заседания межведомственной комиссии. Обсудим результаты анализа расходов по использованию бюджетных средств раздела «Благоустройство» территориальными отделами администрации Новоалександровского городского Ставропольского края, по состоянию на 20 июня 2022 года.  Слово для доклада предоставляется заместителю главы администрации -начальника финансового управления администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края Неровнову И.В.

Докладчик: Неровнов И.В.: проинформировала о результатах проведенного анализа расходов по статьям благоустройство территориальными отделами АНГО СК по состоянию на 20 июня 2022 года (приложение № 1 к протоколу).

Сагалаев С.Ф.: Уважаемые коллеги, есть ли вопросы к докладчику?

Вопросов нет.

Сагалаев С.Ф.: Предлагаю принять к сведению изложенную информацию.

Прошу высказать свои предложения и замечания.

Голосовали «за»          – 25;

«против» –  нет.

Единогласно.

| ПОСТАНОВИЛИ: | I. Финансовому управлению: 1.Проводить ежемесячный контроль освоения бюджетных средств территориальными отделами АНГО СК. II.Территориальным отделам: 1.При необходимости проводить перераспределение бюджетной росписи между видами расходов по «Благоустройство». 2. Активизировать деятельность по заключению договоров на выполнение работ по благоустройству. 3. Своевременно и эффективно осуществлять расходы по принятым бюджетным обязательствам. |
| --- | --- |

Заместитель главы администрации - начальник

финансового управления администрации

Новоалександровского городского округа

Ставропольского края, заместитель председателя

межведомственной комиссии                                                       И.В. Неровнов

Заместитель начальника финансового

управления администрации

Новоалександровского городского округа

Ставропольского края, секретарь

межведомственной комиссии                                                        Л.А. Сосова

Приложение № 1 Информация по использованию бюджетных средств по разделу «Благоустройство» территориальными отделами администрации Новоалександровского городского Ставропольского края по состоянию на 20 июня 2022 года По состоянию на 20 июня 2022 года отделом планирования и исполнения бюджета финансового управления АНГО СК Ставропольского края проведен анализ расходов по мероприятиям, предусмотренным на реализацию муниципальной программы "Благоустройство населенных пунктов Новоалександровского района и улучшение условий проживания населения". В рамках данной программы предусмотрены бюджетные средства всего в объеме 40 463,82 тыс. рублей на реализацию следующих основных мероприятий: 1. «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда, обеспечение жильем граждан, нуждающихся в улучшении условий проживания, в том числе переселяемых из аварийного жилищного фонда» по данному мероприятию отражаются расходы по взносам на капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома по Горьковскому территориальному отделу АНГО СК. Первоначальный бюджет составил 91,60 тыс. рублей, кассовый расход составил 53,98 тыс. рублей. Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома проведена за апрель – июнь месяц согласно выставленным счетам. 2. Содержание и модернизация инженерных сетей по данному мероприятию отражаются: 1) Оплата уличного освещения по состоянию на 20.06.2022г. объем бюджетных ассигнований составил - 6 811,84 тыс. рублей, заключенный объем договорных обязательств - 6 413,94 тыс. рублей, неиспользованный остаток лимитов бюджетных обязательств (не под договорами) - 397,90 тыс. рублей, а кассовое исполнение - 3 658,28 тыс. рублей или 53,7% от уточненных плановых назначений. Платежи по уличному освещению территориальными отделами оплачиваются в срок и согласно выставленным счетам. 2) Энергосбережение, ремонт и содержание уличного освещения объем бюджетных ассигнований по территориальным отделам составил - 4 598,63 тыс. рублей, заключенный объем договорных обязательств составил – 2 699,39 тыс. рублей, неиспользованный остаток лимитов бюджетных обязательств – 1 899,24 тыс. рублей, а кассовое исполнение – 1 675,94 тыс. рублей или 36,4% от уточненных плановых назначений. Раздольненским и Горьковским территориальными отделами АНГО освоены выделенные денежные средства в полном объеме, произведен ремонт уличного освещения и техническое присоединение к электрическим сетям; в результате анализа достаточный уровень освоения денежных средств (свыше 40,0%) у Краснозоринского ТО, Красночервонного ТО, Присадового ТО, Расшеватского ТО АНГО СК, Светлинский ТО. Ниже 30,0% освоения денежных средств показали ТО г.Новоалександровска - неиспользованный остаток лимитов бюджетных обязательств составляет 1 197,29 тыс. рублей. (под данные лимиты разместили контракты на сайте закупок на монтаж уличного освещения по ул. Широкой и на приобретение уличных светильников), Кармалиновский ТО (15,5%), Радужский ТО (26,9%), Григорополисский ТО (3,1%) неиспользованный остаток лимитов бюджетных обязательств 417,18 тыс. рублей. Также выделены средства Раздольненскому ТО на реализацию инициативного проекта «Монтаж уличного освещения по ул. Социалистической, ул. Веселой, ул. Молодежной в п. Курганный НГО СК» объем бюджетных ассигнований – 231,39 тыс. рублей. Кассовое исполнение произведено в полном объеме, осуществлен монтаж уличного освещения по указанному объекту. «Санитарная очистка и благоустройство территории» по данному мероприятию отражаются: - расходы на организацию ликвидации мест несанкционированного размещения ТКО; - расходы на мероприятия по санитарной уборке мест общего пользования на территории населенного пункта; - расходы на благоустройство площадок, приобретение контейнеров и бункеров для сбора твердых коммунальных и крупногабаритных отходов; - расходы на озеленение; - расходы на содержание мест захоронения; - расходы на ремонт и содержание памятников; - расходы на ремонт и содержание общественных туалетов; - расходы на противоклещевую обработку территорий; - расходы на ремонт и содержание тротуаров и дорожек; - расходы на приобретение и содержание малых архитектурных форм; За истекший период 2022 года сумма выделенных денежных средств на реализацию данного основного мероприятия составила 28 730,35 тыс. рублей, из которых освоено 7 775,57 тыс. рублей или 27,1 % от плановых назначений. 1) Расходы на организацию ликвидации мест несанкционированного размещения ТКО на данное мероприятие запланировано - 1 432,87 тыс. рублей, заключенный объем денежных средств договорных обязательств составил – 196,12 тыс. рублей, неиспользованный объем лимитов бюджетных обязательств – 1 236,75 тыс. рублей, кассовое исполнение – 196,11 тыс. рублей или 13,7% от плановых назначений. В полном объеме денежные средства освоили Горьковский ТО выполнены работы по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов. Расшеватский ТО (12,8%) произведена ликвидация стихийной свалки. Остальными территориальными отделами АНГО расходы по данному мероприятию не осуществлялись. 2) Расходы на мероприятия по санитарной уборке мест общего пользования на территории населенного пункта на данное мероприятие запланировано 3 142,98 тыс. рублей, заключенный объем договорных обязательств составил – 1 582,21 тыс. рублей, неиспользованный объем денежных средств лимитов бюджетных обязательств – 1 560,77 тыс. рублей, кассовое исполнение – 1 079,81 тыс. рублей или 34,4% от плановых назначений. В полном объеме денежные средства освоили Горьковский ТО выполнены работы по очистке улиц и мест общего пользования, Светлинский ТО (56,4%), Красночервонный ТО (49,9%), Григорополисский ТО (41,4%). Расшеватский ТО договорные обязательства заключил в полном объеме и производится вывоз твердых коммунальных отходов, платежи осуществляются в срок, согласно выставленным счетам (40,9%). Радужский ТО (40,2%), Раздольненский ТО неиспользованный объем бюджетных ассигнований – 309,31 тыс. рублей (24,4%), Темижбекский ТО (18,7%). Присадовым, Кармалиновским и Краснозоринским территориальными отделами АНГО по состоянию на 20.06.2022г. расходы на реализацию данного мероприятия не осуществлялись. 3) Расходы на благоустройство площадок, приобретение контейнеров и бункеров для сбора твердых коммунальных и крупногабаритных отходов на данное мероприятие выделены денежные средства ТО г.Новоалександровска 483,65 тыс. рублей. На данный момент выполняются мероприятия по разработке проектно-сметной документации на дооборудование на существующие контейнерные площадки для размещения контейнеров для раздельного накопления ТКО. 4) Расходы на озеленение на данное мероприятие запланированы средства в размере 8 474,44 тыс. рублей, заключенный объем договорных обязательств составил – 6 425,39 тыс. рублей, неиспользованный объем денежных средств не под договорными обязательствами - 2 049,04 тыс. рублей, кассовое исполнение – 4 531,45 тыс. рублей или 53,5% от плановых назначений. В полном объеме денежные средства освоили Горьковский ТО приобретена известь для побелки деревьев и выполнены работы по покосу травостоя, ТО г.Новоалександровска (75,4%), Красночервонный ТО (67,3%), Присадовый ТО (52,7%), Кармалиновский ТО (34,2%), Григорополисский ТО (32,2%), Светлинский ТО (29,9%), Радужский ТО (20,7%), Краснозоринский ТО (19,2%), Расшеватский ТО (11,6%). Неиспользованный объем лимитов бюджетных обязательств не под договорными обязательствами Темижбекского ТО – 420,55 тыс. рублей (0,4%), Раздольненский ТО договорные обязательства не заключил и кассовое исполнение вообще не производил. 5) Расходы на содержание мест захоронения на данное мероприятие запланированы средства в размере 1 606,21 тыс. рублей, заключенный объем договорных обязательств составил – 1 203,37 тыс. рублей, неиспользованный объем денежных средств не под договорными обязательствами – 402,84 тыс. рублей, кассовое исполнение – 886,56 тыс. рублей или 55,2% от плановых назначений. В полном объеме денежные средства освоили Горьковский ТО и Раздольненский ТО, Краснозоринский ТО, Расшеватский ТО АНГО выполнены работы по содержанию и уборке, санитарной очистке территории, Красночервонный ТО (95,6%), Григорополисский ТО, Темижбекский ТО, Светлинский ТО свыше (40,0%), не освоили запланированные денежные средства ТО г.Новоалександровска, Кармалиновский ТО и Радужский ТО - договорные обязательства не заключили и кассовый расход не производили. 6) Расходы на ремонт и содержание памятников на данное мероприятие запланированы средства в размере 892,45 тыс. рублей, заключенный объем договорных обязательств составил – 213,14 тыс. рублей, неиспользованный объем денежных средств не под договорными обязательствами – 679,31 тыс. рублей, кассовое исполнение – 215,00 тыс. рублей или 24,1% от плановых назначений. В полном объеме денежные средства освоили Горьковский ТО и Краснозоринский ТО выполнены работы по содержанию и ремонту памятников погибших воинов, Григорополисский ТО (33,3%), ТО г.Новоалександровска (19,3%), территориальными отделами АНГО, за исключением выше перечисленных, бюджетные ассигнования на текущую дату не освоены и договорные обязательства не заключены. 7) Расходы на приобретение и содержание малых архитектурных форм на данное мероприятие запланированы средства в размере 953,70 тыс. рублей, заключенный объем договорных обязательств составил – 219,01 тыс. рублей, неиспользованный объем денежных средств не под договорными обязательствами – 734,70 тыс. рублей, кассовое исполнение – 213,74 тыс. рублей или 22,4% от плановых назначений. Горьковский ТО освоили денежные средства в полном объеме произведены работы по ремонту и покраске лавочек, ТО г.Новоалександровск (46,1%), Присадовый ТО (61,4%), Светлинский ТО (36,6%), Краснозоринский ТО (20,5%), Темижбекский ТО (15,6%), Красночервонный ТО (14,4%), территориальными отделами АНГО, за исключением выше перечисленных, бюджетные ассигнования на текущую дату не освоены и договорные обязательства не заключены. 8) Расходы на ремонт и содержание общественных туалетов на данное мероприятие запланированы средства в размере 304,60 тыс. рублей, заключенный объем договорных обязательств составил – 43,17 тыс. рублей, неиспользованный объем не под договорными обязательствами – 261,44 тыс. рублей, кассовое исполнение – 43,17 тыс. рублей или 14,2% от плановых назначений. Из общей суммы выделенных денежных средств лишь Григорополисский ТО АНГО СК осваивает бюджетные ассигнования в размере 23,1% на текущую дату договора на содержание и ремонт заключаются ежемесячно, территориальными отделами АНГО, за исключением выше перечисленных, бюджетные ассигнования на текущую дату не освоены и договорные обязательства не заключены. 9) Расходы на противоклещевую обработку территорий на данное мероприятие запланированы средства в размере 513,56 тыс. рублей, заключенный объем договорных обязательств составил – 334,29 тыс. рублей, неиспользованный объем денежных средств не под договорными обязательствами – 179,27 тыс. рублей, кассовое исполнение – 240,91 тыс. рублей или 46,9% от плановых назначений. В полном объеме освоили денежные средства Красночервонный ТО и Радужский ТО выполнены работы по дезинсекции Акарицидная обработка территории, Раздольненский ТО (97,1%), Горьковский ТО (70,3%), ТО г.Новоалександровск и Светлинский ТО (50,0%), Григорополисский ТО (49,6%), Темижбекский ТО (32,0%), территориальными отделами АНГО, за исключением выше перечисленных, бюджетные ассигнования на текущую дату не освоены и договорные обязательства не заключены. 10) Расходы на ремонт и содержание тротуаров и дорожек на данное мероприятие запланированы средства в размере 4 521,34 тыс. рублей, заключенный объем договорных обязательств составил – 1 491,89 тыс. рублей, неиспользованный объем денежных средств не под договорными обязательствами – 3 029,45 тыс. рублей, кассовое исполнение – 368,83 тыс. рублей или 8,2% от плановых назначений. В полном объеме освоили денежные средства Горьковский ТО выполнены работы по покосу травостоя, Светлинский ТО (16,3%), Радужский ТО (10,4%), на текущую дату у Григорополисского ТО не под договорными обязательствами денежные средства в размере 1 253,48 тыс. рублей причиной тому является процесс оформления земельного участка в муниципальную собственность (5,3%), за исключением выше перечисленных, бюджетные ассигнования на текущую дату не освоены и договорные обязательства не заключены. В 2022 году на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края реализуются инициативные проекты развития населенных пунктов Новоалександровского городского округа Ставропольского края, основанных на местных инициативах. Подводя итоги освоения бюджетных средств по программе «Модернизация коммунального хозяйства, улучшение условий проживания населения на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края» можно сказать, что по состоянию на 20.06.2022 года территориальным отделам АНГО СК необходимо эффективно и своевременно осваивать оставшиеся плановые назначения предусмотренных на реализацию муниципальной программы. Приложение 1 к Протоколу заседания районной межведомственной комиссии по повышению результативности бюджетных расходов Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 21 июня 2022 г. № Информация о расходах территориальных отделов АНГО СК по РАЗДЕЛАМ "Благоустройство" на 20.06.2022 года Целевая статья расходов; ГРБС; План; Объем заключенных договоров; Неиспользованный остаток ЛБО; Кассовое исполнение; Остаток ЛБО; % исполнения. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8. Итого расходы на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда; 91 600,00; 91 600,00; 0,00; 37 617,44; 53 982,56; 41,07%. Расходы на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда; Горьковский ТО АНГО СК; 91 600,00; 91 600,00; 0,00; 37 617,44; 53 982,56; 41,07%. Итого расходы на оплату уличного освещения; 6 811 836,65; 6 413 936,92; 397 899,73; 3 658 275,91; 3 153 560,74; 53,70%. Расходы на оплату уличного освещения; ТО администрации г.Новоалександровска АНГО СК; 3 582 280,00; 3 447 140,26; 135 139,74; 2 030 631,89; 1 551 648,11; 56,69%. Расходы на оплату уличного освещения; Горьковский ТО АНГО; 124 430,00; 123 826,32; 603,68; 88 138,32; 36 291,68; 70,83%. Расходы на оплату уличного освещения; Григорополисский ТО АНГО СК; 349 170,00; 349 170,00; 0,00; 177 160,99; 172 009,01; 50,74%. Расходы на оплату уличного освещения; Кармалиновский ТО АНГО СК; 136 579,87; 136 579,87; 0,00; 68 381,21; 68 198,66; 50,07%. Расходы на оплату уличного освещения; Краснозоринский ТО АНГО СК; 288 640,00; 171 864,09; 116 775,91; 118 125,80; 170 514,20; 40,92%. Расходы на оплату уличного освещения; Красночервонный ТО АНГО СК; 384 497,31; 384 497,31; 0,00; 145 761,20; 238 736,11; 37,91%. Расходы на оплату уличного освещения; Присадовый ТО АНГО СК; 228 749,47; 228 749,47; 0,00; 96 166,71; 132 582,76; 42,04%. Расходы на оплату уличного освещения; Радужский ТО АНГО СК; 479 530,00; 479 530,00; 0,00; 241 167,36; 238 362,64; 50,29%. Расходы на оплату уличного освещения; Раздольненский ТО АНГО СК; 303 530,00; 276 581,95; 26 948,05; 190 191,23; 113 338,77; 62,66%. Расходы на оплату уличного освещения; Расшеватский ТО АНГО СК; 474 940,00; 393 256,62; 81 683,38; 277 199,99; 197 740,01; 58,37%. Расходы на оплату уличного освещения; Светлинский ТО АНГО СК; 131 450,00; 123 428,97; 8 021,03; 47 593,46; 83 856,54; 36,21%. Расходы на оплату уличного освещения; Темижбекский ТО администрации АНГО СК; 328 040,00; 299 312,06; 28 727,94; 177 757,75; 150 282,25; 54,19%. Итого расходы на энергосбережение, ремонт и содержание уличного освещения; 4 598 633,34; 2 699 394,51; 1 899 238,83; 1 675 942,85; 2 922 690,49; 36,44%. Энергосбережение, ремонт и содержание уличного освещения; ТО администрации г.Новоалександровска АНГО СК; 2 991 117,00; 1 793 830,57; 1 197 286,43; 823 689,41; 2 167 427,59; 27,54%. Энергосбережение, ремонт и содержание уличного освещения; Горьковский ТО АНГО СК; 57 860,00; 57 860,00; 0,00; 57 860,00; 0,00; 100,00%. Энергосбережение, ремонт и содержание уличного освещения; Григорополисский ТО АНГО СК; 476 409,80; 59 230,00; 417 179,80; 14 807,50; 461 602,30; 3,11%. Энергосбережение, ремонт и содержание уличного освещения; Кармалиновский ТО администрации АНГО СК; 59 800,00; 9 283,00; 50 517,00; 9 283,00; 50 517,00; 15,52%. Энергосбережение, ремонт и содержание уличного освещения; Краснозоринский ТО АНГО СК; 182 429,60; 103 808,00; 78 621,60; 103 808,00; 78 621,60; 56,90%. Энергосбережение, ремонт и содержание уличного освещения; Красночервонный ТО АНГО СК; 253 534,80; 226 867,80; 26 667,00; 217 979,80; 35 555,00; 85,98%. Энергосбережение, ремонт и содержание уличного освещения; Присадовый ТО АНГО СК; 63 100,00; 52 584,00; 10 516,00; 52 584,00; 10 516,00; 83,33%. Энергосбережение, ремонт и содержание уличного освещения; Радужский ТО АНГО СК; 58 300,00; 15 678,00; 42 622,00; 15 678,00; 42 622,00; 26,89%. Энергосбережение, ремонт и содержание уличного освещения; Раздольненский ТО АНГО СК; 71 579,14; 71 579,14; 0,00; 71 579,14; 0,00; 100,00%. Энергосбережение, ремонт и содержание уличного освещения; Расшеватский ТО АНГО СК; 296 683,00; 259 779,00; 36 904,00; 259 779,00; 36 904,00; 87,56%. Энергосбережение, ремонт и содержание уличного освещения; Светлинский ТО АНГО СК; 43 940,00; 19 794,00; 24 146,00; 19 794,00; 24 146,00; 45,05%. Энергосбережение, ремонт и содержание уличного освещения; Темижбекский ТО АНГО СК; 43 880,00; 29 101,00; 14 779,00; 29 101,00; 14 779,00; 66,32%. Итого расходы на монтаж уличного освещения по улице Социалистическая, улице Веселая, улице Молодежная в поселке Курганный Новоалександровского городского округа Ставропольского края; 231 393,98; 231 393,98; 0,00; 231 393,98; 0,00; 100,00%. Реализация инициативного проекта (Монтаж уличного освещения по улице Социалистическая, улице Веселая, улице Молодежная в поселке Курганный Новоалександровского городского округа Ставропольского края); Раздольненский ТО АНГО СК; 231 393,98; 231 393,98; 0,00; 231 393,98; 0,00; 100,00%. Итого расходы на организацию ликвидацию мест несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов; 1 432 870,00; 196 123,11; 1 236 746,89; 196 113,11; 1 236 756,89; 13,69%. Организация ликвидации мест несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов; Горьковский ТО АНГО СК; 179 710,00; 179 710,00; 0,00; 179 700,00; 10,00; 99,99%. Организация ликвидации мест несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов; Григорополисский ТО АНГО СК; 140 860,00; 0,00; 140 860,00; 0,00; 140 860,00; 0,00%. Организация ликвидации мест несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов; Кармалиновский ТО АНГО СК; 87 430,00; 0,00; 87 430,00; 0,00; 87 430,00; 0,00%. Организация ликвидации мест несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов; Краснозоринский ТО АНГО СК; 114 140,00; 0,00; 114 140,00; 0,00; 114 140,00; 0,00%. Организация ликвидации мест несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов; Красночервонный ТО АНГО СК; 106 860,00; 0,00; 106 860,00; 0,00; 106 860,00; 0,00%. Организация ликвидации мест несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов; Присадовый ТО АНГО СК; 138 430,00; 0,00; 138 430,00; 0,00; 138 430,00; 0,00%. Организация ликвидации мест несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов; Радужский ТО АНГО СК; 92 290,00; 0,00; 92 290,00; 0,00; 92 290,00; 0,00%. Организация ликвидации мест несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов; Раздольненский ТО АНГО СК; 143 290,00; 0,00; 143 290,00; 0,00; 143 290,00; 0,00%. Организация ликвидации мест несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов; Расшеватский ТО АНГО СК; 128 710,00; 16 413,11; 112 296,89; 16 413,11; 112 296,89; 12,75%. Организация ликвидации мест несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов; Светлинский ТО АНГО СК; 191 860,00; 0,00; 191 860,00; 0,00; 191 860,00; 0,00%. Организация ликвидации мест несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов; Темижбекский ТО АНГО СК; 109 290,00; 0,00; 109 290,00; 0,00; 109 290,00; 0,00%. Итого расходы на мероприятие по санитарной уборке мест общего пользования на территории населенного пункта; 3 142 978,86; 1 582 205,22; 1 560 773,64; 1 079 807,53; 2 063 171,33; 34,36%. Мероприятия по санитарной уборке мест общего пользования на территории населенного пункта; Горьковский ТО АНГО СК; 190 370,00; 190 357,20; 12,80; 190 357,20; 12,80; 99,99%. Мероприятия по санитарной уборке мест общего пользования на территории населенного пункта; Григорополисский ТО АНГО СК; 908 380,00; 907 768,40; 611,60; 375 990,00; 532 390,00; 41,39%. Мероприятия по санитарной уборке мест общего пользования на территории населенного пункта; Кармалиновский ТО АНГО СК; 121 220,00; 0,00; 121 220,00; 0,00; 121 220,00; 0,00%. Мероприятия по санитарной уборке мест общего пользования на территории населенного пункта; Краснозоринский ТО АНГО СК; 223 840,00; 0,00; 223 840,00; 0,00; 223 840,00; 0,00%. Мероприятия по санитарной уборке мест общего пользования на территории населенного пункта; Красночервонный ТО АНГО СК; 178 380,00; 0,00; 178 380,00; 88 931,87; 89 448,13; 49,86%. Мероприятия по санитарной уборке мест общего пользования на территории населенного пункта; Присадовый ТО АНГО СК; 147 320,00; 0,00; 147 320,00; 0,00; 147 320,00; 0,00%. Мероприятия по санитарной уборке мест общего пользования на территории населенного пункта; Радужский ТО АНГО СК; 205 610,00; 0,00; 205 610,00; 82 609,92; 123 000,08; 40,18%. Мероприятия по санитарной уборке мест общего пользования на территории населенного пункта; Раздольненский ТО АНГО СК; 333 398,86; 24 085,20; 309 313,66; 81 270,04; 252 128,82; 24,38%. Мероприятия по санитарной уборке мест общего пользования на территории населенного пункта; Расшеватский ТО АНГО СК; 179 390,00; 179 318,82; 71,18; 73 411,60; 105 978,40; 40,92%. Мероприятия по санитарной уборке мест общего пользования на территории населенного пункта; Светлинский ТО АНГО СК; 172 550,00; 90 688,00; 81 862,00; 97 248,90; 75 301,10; 56,36%. Мероприятия по санитарной уборке мест общего пользования на территории населенного пункта; Темижбекский ТО АНГО СК; 482 520,00; 189 987,60; 292 532,40; 89 988,00; 392 532,00; 18,65%. Итого расходы на благоустройство площадок, приобретение контейнеров и бункеров для сбора твердых коммунальных и крупногабаритных отходов; 483 650,00; 0,00; 483 650,00; 0,00; 483 650,00; 0,00%. Благоустройство площадок, приобретение контейнеров и бункеров для сбора твердых коммунальных и крупногабаритных отходов; ТО администрации г.Новоалександровска АНГО СК; 483 650,00; 0,00; 483 650,00; 0,00; 483 650,00; 0,00%. Итого расходы на озеленение; 8 474 438,31; 6 425 393,52; 2 049 044,79; 4 531 453,05; 3 942 985,26; 53,47%. Расходы на озеленение; ТО администрации г.Новоалександровска АНГО СК; 4 602 458,80; 4 561 027,95; 41 430,85; 3 468 810,48; 1 133 648,32; 75,37%. Расходы на озеленение; Горьковский ТО АНГО СК; 194 020,00; 133 999,20; 60 020,80; 193 909,20; 110,80; 99,94%. Расходы на озеленение; Григорополисский ТО АНГО СК; 914 779,51; 914 779,51; 0,00; 294 965,26; 619 814,25; 32,24%. Расходы на озеленение; Кармалиновский ТО АНГО СК; 202 950,00; 8 639,00; 194 311,00; 69 313,86; 133 636,14; 34,15%. Расходы на озеленение; Краснозоринский ТО АНГО СК; 259 590,00; 0,00; 259 590,00; 49 710,57; 209 879,43; 19,15%. Расходы на озеленение; Красночервонный ТО АНГО СК; 219 750,00; 42 589,60; 177 160,40; 147 914,79; 71 835,21; 67,31%. Расходы на озеленение; Присадовый ТО АНГО СК; 238 990,00; 54 627,00; 184 363,00; 125 883,15; 113 106,85; 52,67%. Расходы на озеленение; Радужский ТО АНГО СК; 208 780,00; 0,00; 208 780,00; 43 205,10; 165 574,90; 20,69%. Расходы на озеленение; Раздольненский ТО АНГО СК; 336 830,00; 0,00; 336 830,00; 0,00; 336 830,00; 0,00%. Расходы на озеленение; Расшеватский ТО АНГО СК; 684 790,00; 682 242,26; 2 547,74; 79 421,00; 605 369,00; 11,60%. Расходы на озеленение; Светлинский ТО АНГО СК; 189 270,00; 25 809,00; 163 461,00; 56 639,64; 132 630,36; 29,93%. Расходы на озеленение; Темижбекский ТО АНГО СК; 422 230,00; 1 680,00; 420 550,00; 1 680,00; 420 550,00; 0,40%. Итого расходы на содержание мест захоронения; 1 606 208,23; 1 203 372,74; 402 835,49; 886 557,68; 719 650,55; 55,20%. Расходы на содержание мест захоронения; ТО администрации г.Новоалександровска АНГО СК; 113 950,00; 47 978,28; 65 971,72; 0,00; 113 950,00; 0,00%. Расходы на содержание мест захоронения; Горьковский ТО АНГО СК; 75 520,00; 75 513,60; 6,40; 75 513,60; 6,40; 99,99%. Расходы на содержание мест захоронения; Григорополисский ТО АНГО СК; 358 843,23; 357 836,03; 1 007,20; 148 999,25; 209 843,98; 41,52%. Расходы на содержание мест захоронения; Кармалиновский ТО АНГО СК; 175 040,00; 0,00; 175 040,00; 0,00; 175 040,00; 0,00%. Расходы на содержание мест захоронения; Краснозоринский ТО АНГО СК; 88 770,00; 87 980,00; 790,00; 87 980,00; 790,00; 99,11%. Расходы на содержание мест захоронения; Красночервонный ТО АНГО СК; 70 750,00; 67 606,00; 3 144,00; 67 606,00; 3 144,00; 95,56%. Расходы на содержание мест захоронения; Радужский ТО АНГО СК; 81 570,00; 0,00; 81 570,00; 0,00; 81 570,00; 0,00%. Расходы на содержание мест захоронения; Раздольненский ТО АНГО СК; 200 825,00; 200 825,00; 0,00; 200 825,00; 0,00; 100,00%. Расходы на содержание мест захоронения; Расшеватский ТО АНГО СК; 180 700,00; 180 535,83; 164,17; 180 535,83; 164,17; 99,91%. Расходы на содержание мест захоронения; Светлинский ТО АНГО СК; 68 440,00; 35 104,00; 33 336,00; 35 104,00; 33 336,00; 51,29%. Расходы на содержание мест захоронения; Темижбекский ТО АНГО СК; 191 800,00; 149 994,00; 41 806,00; 89 994,00; 101 806,00; 46,92%. Итого расходы на ремонт и содержание памятников; 892 449,14; 213 135,96; 679 313,18; 214 997,33; 677 451,81; 24,09%. Расходы на ремонт и содержание памятников; ТО администрации г.Новоалександровска АНГО СК; 127 910,00; 72 796,96; 55 113,04; 24 672,33; 103 237,67; 19,29%. Расходы на ремонт и содержание памятников; Горьковский ТО АНГО СК; 59 360,00; 59 350,00; 10,00; 59 350,00; 10,00; 99,98%. Расходы на ремонт и содержание памятников; Григорополисский ТО АНГО СК; 112 873,20; 37 573,00; 75 300,20; 37 573,00; 75 300,20; 33,29%. Расходы на ремонт и содержание памятников; Кармалиновский ТО АНГО СК; 23 560,00; 0,00; 23 560,00; 0,00; 23 560,00; 0,00%. Расходы на ремонт и содержание памятников; Краснозоринский ТО АНГО СК; 43 510,00; 43 416,00; 94,00; 43 416,00; 94,00; 99,78%. Расходы на ремонт и содержание памятников; Красночервонный ТО АНГО СК; 15 215,94; 0,00; 15 215,94; 0,00; 15 215,94; 0,00%. Расходы на ремонт и содержание памятников; Присадовый ТО АНГО СК; 45 900,00; 0,00; 45 900,00; 0,00; 45 900,00; 0,00%. Расходы на ремонт и содержание памятников; Радужский ТО АНГО СК; 39 970,00; 0,00; 39 970,00; 0,00; 39 970,00; 0,00%. Расходы на ремонт и содержание памятников; Раздольненский ТО АНГО СК; 77 530,00; 0,00; 77 530,00; 0,00; 77 530,00; 0,00%. Расходы на ремонт и содержание памятников; Расшеватский ТО АНГО СК; 142 090,00; 0,00; 142 090,00; 0,00; 142 090,00; 0,00%. Расходы на ремонт и содержание памятников; Светлинский ТО АНГО СК; 53 780,00; 0,00; 53 780,00; 0,00; 53 780,00; 0,00%. Расходы на ремонт и содержание памятников; Темижбекский ТО АНГО СК; 150 750,00; 0,00; 150 750,00; 49 986,00; 100 764,00; 33,16%. Итого расходы на приобретение и содержание малых архитектурных форм; 953 703,00; 219 006,40; 734 696,60; 213 744,79; 739 958,21; 22,41%. Расходы на приобретение и содержание малых архитектурных форм; ТО администрации г.Новоалександровска АНГО СК; 230 973,00; 155 980,40; 74 992,60; 106 506,29; 124 466,71; 46,11%. Расходы на приобретение и содержание малых архитектурных форм; Горьковский ТО АНГО СК; 41 150,00; 41 150,00; 0,00; 41 150,00; 0,00; 100,00%. Расходы на приобретение и содержание малых архитектурных форм; Григорополисский ТО АНГО СК; 196 120,00; 0,00; 196 120,00; 0,00; 196 120,00; 0,00%. Расходы на приобретение и содержание малых архитектурных форм; Кармалиновский ТО АНГО СК; 26 210,00; 0,00; 26 210,00; 0,00; 26 210,00; 0,00%. Расходы на приобретение и содержание малых архитектурных форм; Краснозоринский ТО АНГО СК; 48 390,00; 0,00; 48 390,00; 9 920,00; 38 470,00; 20,50%. Расходы на приобретение и содержание малых архитектурных форм; Красночервонный ТО АНГО СК; 38 490,00; 5 550,00; 32 940,00; 5 550,00; 32 940,00; 14,42%. Расходы на приобретение и содержание малых архитектурных форм; Присадовый ТО АНГО СК; 31 820,00; 0,00; 31 820,00; 19 540,00; 12 280,00; 61,41%. Расходы на приобретение и содержание малых архитектурных форм; Радужский ТО АНГО СК; 44 370,00; 0,00; 44 370,00; 0,00; 44 370,00; 0,00%. Расходы на приобретение и содержание малых архитектурных форм; Раздольненский ТО АНГО СК; 86 100,00; 0,00; 86 100,00; 0,00; 86 100,00; 0,00%. Расходы на приобретение и содержание малых архитектурных форм; Расшеватский ТО АНГО СК; 68 360,00; 0,00; 68 360,00; 0,00; 68 360,00; 0,00%. Расходы на приобретение и содержание малых архитектурных форм; Светлинский ТО АНГО СК; 37 270,00; 0,00; 37 270,00; 14 752,50; 22 517,50; 39,58%. Расходы на приобретение и содержание малых архитектурных форм; Темижбекский ТО АНГО СК; 104 450,00; 16 326,00; 88 124,00; 16 326,00; 88 124,00; 15,63%. Итого расходы на ремонт и содержание общественных туалетов; 304 604,25; 43 168,00; 261 436,25; 43 168,00; 261 436,25; 14,18%. Расходы на ремонт и содержание общественных туалетов; Григорополисский ТО АНГО СК; 186 630,40; 43 168,00; 143 462,40; 43 168,00; 143 462,40; 23,13%. Расходы на ремонт и содержание общественных туалетов; Кармалиновский ТО АНГО СК; 14 230,00; 0,00; 14 230,00; 0,00; 14 230,00; 0,00%. Расходы на ремонт и содержание общественных туалетов; Краснозоринский ТО АНГО СК; 11 883,85; 0,00; 11 883,85; 0,00; 11 883,85; 0,00%. Расходы на ремонт и содержание общественных туалетов; Красночервонный ТО АНГО СК; 20 930,00; 0,00; 20 930,00; 0,00; 20 930,00; 0,00%. Расходы на ремонт и содержание общественных туалетов; Радужский ТО АНГО СК; 24 120,00; 0,00; 24 120,00; 0,00; 24 120,00; 0,00%. Расходы на ремонт и содержание общественных туалетов; Раздольненский ТО АНГО СК; 46 810,00; 0,00; 46 810,00; 0,00; 46 810,00; 0,00%. Итого расходы на противоклещевую обработку территорий; 513 556,40; 334 286,18; 179 270,22; 240 906,29; 272 650,11; 46,91%. Расходы на противоклещевую обработку территорий; ТО администрации г.Новоалександровска АНГО СК; 135 957,20; 135 950,00; 7,20; 67 975,00; 67 982,20; 50,00%. Расходы на противоклещевую обработку территорий; Горьковский ТО АНГО СК; 20 630,00; 14 495,40; 6 134,60; 14 495,40; 6 134,60; 70,26%. Расходы на противоклещевую обработку территорий; Григорополисский ТО АНГО СК; 98 420,00; 48 840,00; 49 580,00; 48 840,00; 49 580,00; 49,62%. Расходы на противоклещевую обработку территорий; Кармалиновский ТО АНГО СК; 13 130,00; 0,00; 13 130,00; 0,00; 13 130,00; 0,00%. Расходы на противоклещевую обработку территорий; Краснозоринский ТО АНГО СК; 24 260,00; 0,00; 24 260,00; 0,00; 24 260,00; 0,00%. Расходы на противоклещевую обработку территорий; Красночервонный ТО АНГО СК; 19 320,00; 19 320,00; 0,00; 19 320,00; 0,00; 100,00%. Расходы на противоклещевую обработку территорий; Присадовый ТО АНГО СК; 15 960,00; 0,00; 15 960,00; 0,00; 15 960,00; 0,00%. Расходы на противоклещевую обработку территорий; Радужский ТО АНГО СК; 22 250,00; 22 250,00; 0,00; 22 250,00; 0,00; 100,00%. Расходы на противоклещевую обработку территорий; Раздольненский ТО АНГО СК; 43 199,20; 41 944,00; 1 255,20; 41 944,00; 1 255,20; 97,09%. Расходы на противоклещевую обработку территорий; Расшеватский ТО АНГО СК; 49 360,00; 0,00; 49 360,00; 0,00; 49 360,00; 0,00%. Расходы на противоклещевую обработку территорий; Светлинский ТО АНГО СК; 18 700,00; 9 350,00; 9 350,00; 9 350,00; 9 350,00; 50,00%. Расходы на противоклещевую обработку территорий; Темижбекский ТО АНГО СК; 52 370,00; 42 136,78; 10 233,22; 16 731,89; 35 638,11; 31,95%. Итого расходы на ремонт и содержание тротуаров и дорожек; 4 521 337,69; 1 491 888,00; 3 029 449,69; 368 827,16; 4 152 510,53; 8,16%. Расходы на ремонт и содержание тротуаров и дорожек; Горьковский ТО АНГО СК; 237 210,00; 237 206,00; 4,00; 237 206,00; 4,00; 100,00%. Расходы на ремонт и содержание тротуаров и дорожек; Григорополисский ТО АНГО СК; 1 323 394,20; 69 916,00; 1 253 478,20; 69 916,00; 1 253 478,20; 5,28%. Расходы на ремонт и содержание тротуаров и дорожек; Кармалиновский ТО АНГО СК; 151 080,00; 0,00; 151 080,00; 0,00; 151 080,00; 0,00%. Расходы на ремонт и содержание тротуаров и дорожек; Краснозоринский ТО АНГО СК; 278 920,00; 0,00; 278 920,00; 0,00; 278 920,00; 0,00%. Расходы на ремонт и содержание тротуаров и дорожек; Красночервонный ТО АНГО СК; 208 772,69; 0,00; 208 772,69; 0,00; 208 772,69; 0,00%. Расходы на ремонт и содержание тротуаров и дорожек; Присадовый ТО АНГО СК; 183 570,00; 0,00; 183 570,00; 0,00; 183 570,00; 0,00%. Расходы на ремонт и содержание тротуаров и дорожек; Радужский ТО АНГО СК; 256 220,00; 0,00; 256 220,00; 26 679,56; 229 540,44; 10,41%. Расходы на ремонт и содержание тротуаров и дорожек; Раздольненский ТО АНГО СК; 496 930,80; 0,00; 496 930,80; 0,00; 496 930,80; 0,00%. Расходы на ремонт и содержание тротуаров и дорожек; Расшеватский ТО АНГО СК; 567 740,00; 547 740,00; 20 000,00; 0,00; 567 740,00; 0,00%. Расходы на ремонт и содержание тротуаров и дорожек; Светлинский ТО АНГО СК; 215 000,00; 35 025,60; 179 974,40; 35 025,60; 179 974,40; 16,29%. Расходы на ремонт и содержание тротуаров и дорожек; Темижбекский ТО АНГО СК; 602 500,00; 602 000,40; 499,60; 0,00; 602 500,00; 0,00%. Итого расходы на укомплектование детской площадки и парковой зоны игровыми элементами и малыми архитектурными формами по улице Ветеранов в поселке Краснозоринский Новоалександровского городского округа; 2 583 893,75; 0,00; 2 583 893,75; 0,00; 2 583 893,75; 0,00%. Реализация инициативного проекта (Укомплектование детской площадки и парковой зоны игровыми элементами и малыми архитектурными формами по улице Ветеранов в поселке Краснозоринский Новоалександровского городского округа); Краснозоринский ТО АНГО СК; 2 583 893,75; 0,00; 2 583 893,75; 0,00; 2 583 893,75; 0,00%. Итого расходы на ремонт тротуарной дорожки по улице Кубанская, по улице Краснопартизанская в хуторе Красночервонный Новоалександровского городского округа Ставропольского края; 550 350,00; 0,00; 550 350,00; 0,00; 550 350,00; 0,00%. Реализация инициативного проекта (Ремонт тротуарной дорожки по улице Кубанская, по улице Краснопартизанская в хуторе Красночервонный Новоалександровского городского округа Ставропольского края); Красночервонный ТО АНГО СК; 550 350,00; 0,00; 550 350,00; 0,00; 550 350,00; 0,00%. Итого расходы на ремонт тротуара по улице Заречная в хуторе Чапцев Новоалександровского городского округа Ставропольского края; 674 050,00; 0,00; 674 050,00; 0,00; 674 050,00; 0,00%. Реализация инициативного проекта (Ремонт тротуара по улице Заречная в хуторе Чапцев Новоалександровского городского округа Ставропольского края); Красночервонный ТО АНГО СК; 674 050,00; 0,00; 674 050,00; 0,00; 674 050,00; 0,00%. Итого расходы на ремонт тротуарных дорожек на улице Красная, улице Выездная, улице Красный Пахарь станицы Григорополисской Новоалександровского городского округа Ставропольского края; 769 535,52; 734 535,52; 35 000,00; 0,00; 769 535,52; 0,00%. Реализация инициативного проекта (Ремонт тротуарных дорожек на улице Красная, улице Выездная, улице Красный Пахарь станицы Григорополисской Новоалександровского городского округа Ставропольского края); Григорополисский ТО АНГО СК; 769 535,52; 734 535,52; 35 000,00; 0,00; 769 535,52; 0,00%. Итого расходы на ремонт благоустройства парковой зоны прилегающей к улице Школьной и улице Красной в станице Кармалиновской Новоалександровского городского округа Ставропольского края; 561 395,06; 522 895,06; 38 500,00; 0,00; 561 395,06; 0,00%. Реализация инициативного проекта (Благоустройство парковой зоны прилегающей к улице Школьной и улице Красной в станице Кармалиновской Новоалександровского городского округа Ставропольского края); Кармалиновский ТО АНГО СК; 561 395,06; 522 895,06; 38 500,00; 0,00; 561 395,06; 0,00%. Итого расходы на благоустройство парковой зоны по улице Ленина села Раздольное Новоалександровского городского округа Ставропольского края; 609 353,58; 602 368,73; 6 984,85; 0,00; 609 353,58; 0,00%. Реализация инициативного проекта (Благоустройство парковой зоны по улице Ленина села Раздольное Новоалександровского городского округа Ставропольского края); Раздольненский ТО АНГО СК; 609 353,58; 602 368,73; 6 984,85; 0,00; 609 353,58; 0,00%. Итого расходы на обустройство парковой зоны по улице Ветеранов (устройство полива, подсадка зеленых насаждений, газона) поселок Краснозоринский Ново-александровского городского округа Ставропольского края; 655 980,00; 0,00; 655 980,00; 0,00; 655 980,00; 0,00%. Реализация инициативного проекта (Обустройство парковой зоны по улице Ветеранов (устройство полива, подсадка зеленых насаждений, газона) поселок Краснозоринский Ново-александровского городского округа Ставропольского края); Краснозоринский ТО АНГО СК Ставропольского края; 655 980,00; 0,00; 655 980,00; 0,00; 655 980,00; 0,00%. ИТОГО; 40 463 817,76; 23 004 703,85; 17 459 113,91; 13 378 805,12; 27 085 012,64; 33,06%. Заместитель главы администрации - начальник финансового управления администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края И.В. Неровнов Заместитель начальника финансового управления администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края, секретарь межведомственной комиссии Л.А. Сосова Заместитель главы администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края С.А. Волочек Заместитель главы администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края Л.Н.Горовенко Заместитель главы администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края А.А. Соболев. Начальник отдела экономического развития администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края И.И. Митрофанова. Начальник отдела планирования и исполнения бюджета финансового управления администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края; М.А. Противень.