Информация

о проектах местных инициатив 2024 года реализуемых на территории Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края, по состоянию на 1 апреля 2025 года

| Наименование территориального отдела | Наименование проекта основанного на местных инициативах | Сроки реализации проекта |  | Результат реализации проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |
| Горьковский ТО | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Садовая (от дома №1 до дома №13) в пос. Горьковский Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края | 01.04.2024 | 01.07.2024 | Работы завершены |
| Горьковский ТО | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Зеленая (от ул. Кооперативная до главной дороги) в пос. Рассвет Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края | 01.04.2024 | 01.09.2024 | Работы завершены |
| Григорополисский ТО | Ремонт тротуарных дорожек по ул. Водопадной, ул. Короткой, ул. Краснодарской, пер. Лесному в станице Григорополисской Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края | 01.06.2024 | 31.07.2024 | Работы завершены |
| Кармалиновский ТО | Устройство тротуарной дорожки по улице Красной с № 42 по № 66 и по улице Красной с № 82 по № 94 в станице Кармалиновская Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края | 15.04.2024 | 31.08.2024 | Работы завершены |
| Краснозоринский ТО | Благоустройство: устройство тротуарных дорожек: ул. Советская – ул. Молодежная, ул. Комсомольская-ул. Южная, ул. Комсомольская и малых архитектурных форм поселка Равнинный Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края | 01.04.2024 | 25.05.2024 | Работы завершены |
| Краснозоринский ТО | Ремонт летней танцевальной площадки МКУК "Краснозоринская ЦКС" по переулку Юбилейному 1а п.Краснозоринский Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края | 12.11.2024 | 15.12.2024 | Работы завершены |
| Красночервонный ТО | Благоустройство и озеленение Парка Победы по улице Пушкина, 6А в хуторе Красночервонный Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края | 01.06.2024 | 01.11.2024 | В стадии исполнения |
| Присадовый ТО | Благоустройство территории сельского дома культуры поселка Присадовый Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края | 11.03.2024 | 01.09.2024 | К выполнению работ не приступили |
| Раздольненский ТО | Второй этап озеленения и благоустройства парковой зоны по улице Ленина села Раздольное Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края | 01.04.2024 | 01.07.2024 | Работы завершены |
| Раздольненский ТО | Благоустройство парковой зоны по улице Ленинградской хутора Фельдмаршальский Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края | 01.04.2024 | 01.07.2024 | В стадии исполнения |
| Расшеватский ТО | Ремонт асфальтовых дорожек по улице Ленина (от № 72 до №86), улице Фрунзе (от ул.Ленина до ул.Южной) и улице Расшеватская (от ул. Ленина до ул. Ст.Разина) в станице Расшеватская Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края | 15.05.2024 | 01.08.2024 | Работы завершены |
| Радужский ТО | Устройство асфальтобетонного покрытия дороги местного значения по улице Юбилейная поселка Радуга Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края | 15.09.2024 | 30.09.2024 | Работы завершены |
| Светлинский ТО | Устройство тротуарной дорожки по ул. Широкая с №1 по №21, с № 2 по № 30, от ул.Садовая по ул. Тургенева №17, от ул.Советская №9а до ул. Садовая в посёлке Светлый Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края | 16.04.2024 | 31.07.2024 | Работы завершены |
| Темижбекский ТО | Устройство тротуарной дорожки по ул. Железнодорожной по нечетной стороне протяженностью 1325 м в поселке Темижбекский Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края | 01.04.2024 | 01.07.2024 | Работы завершены |
| ТО г. Новоалександровск | Устройство остановочных павильонов (ул.Расшеватская, ул.Гагарина, ул.Победы) в городе Новоалександровск Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края | 19.08.2024 | 02.12.2024 | Работы завершены |
| ТО г. Новоалександровск | Устройство зоны отдыха в сквере близ паркового комплекса "Маяк" в городе Новоалександровск Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края | 16.08.2024 | 02.12.2024 | Работы завершены |