Информация

об инициативных проектах, реализуемых на территории Новоалександровского

городского округа Ставропольского края по состоянию на 1 сентября 2023 года

| Наименование территориального отдела | Наименование проекта основанного на местных инициативах | Результат реализации проекта |
| --- | --- | --- |
| Присадовый ТО | «Устройство детского спортивно-игрового комплекса в парковой зоне по улице Степная в поселке Присадовый Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | Работы завершены |
| Присадовый ТО | «Устройство детской игровой площадки по улице Заречной в поселке Виноградный Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | Работы завершены |
| Раздольненский ТО | «Монтаж уличного освещения по переулку Космонавтов, переулку Социалистический, улице Кирова, улице Школьная в селе Раздольное Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | Работы завершены |
| Расшеватский ТО | «Ремонт асфальтовой дорожки по улице Калинина в станице Расшеватской Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | Ведется работа по проведению электронного аукциона |
| Светлинский ТО | «Обустройство спортивной игровой площадки по улице Мира в поселке Крутобалковский Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | Работы завершены |
| Горьковский ТО | «Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения по улице Школьная, улице Северная в поселке Рассвет Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | Работы завершены |
| Краснозоринский ТО | «Укомплектование детской площадки и парковой зоны игровыми элементами и малыми архитектурными формами по улице Ветеранов в поселке Краснозоринский Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | К дальнейшему выполнению работ не приступили |