Информация

об инициативных проектах, реализуемых на территории Новоалександровского

муниципального округа Ставропольского края по состоянию на 1 апреля 2025 года

| № п/п | Наименование инициативного проекта | Результат реализации проекта |
| --- | --- | --- |
| 1 | «Устройство пешеходной зоны по ул. Ленина в г. Новоалександровске (чётная сторона от № 102 до Монумента Славы) Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края» | К выполнению работ не приступили |
| 2 | "Мечты о сцене"- установка уличной сцены на территории МОУ СОШ №7 п. Горьковский Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края"» | В стадии исполнения |
| 3 | «Монтаж уличного освещения в пос. Дружба по ул. Заречная Горьковского территориального отдела администрации Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края» | В стадии исполнения |
| 4 | «Устройство детской площадки по улице Ленина (около домовладения № 122) в станице Григорополисской Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края» | Ведутся закупочные процедуры |
| 5 | «Ремонт ступеней на территории МДОУ детский сад №38 "Ромашка"» | К выполнению работ не приступили |
| 6 | «Выполнение работ по асфальтированию территории сельского дома культуры поселка Виноградный по улице Заречная, 4 Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края» | В стадии исполнения |
| 7 | «Устройство детской игровой площадки по улице Южная, б/н в поселке Ударный Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края» | Ведется подготовительная работа к проведению закупочных процедур |
| 8 | «Ремонт участка дороги по улице Советская (от перекрестка с улицей Юбилейная) в поселке Радуга Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края» | Ведется подготовительная работа к проведению закупочных процедур |
| 9 | «Устройство тротуарной дорожки по улице Центральной от №14 до №54 в хуторе Мокрая Балка Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края» | В стадии исполнения |
| 10 | «Устройство остановочного пункта по улице Восточной в поселке Крутобалковский Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края» | В стадии исполнения |
| 11 | «Выполнение работ по ремонту внутренних помещений и отопления здания филиала № 23 МКУК «ЦБС Новоалександровского муниципального округа», расположенного по адресу: п. Светлый, ул. Советская, 9а» | В стадии исполнения |