| - АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО - МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |
| - 15 мая 2025 г. | г. Новоалександровск | № 596 |

Об утверждении плана мероприятий по подготовке объектов топливно-энергетического, жилищно-коммунального, дорожного хозяйств, подведомственных учреждений администрации Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края в осенне-зимний период 2025-2026 годов

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года                     № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2024 года № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», в целях обеспечения качественной подготовки объектов топливно-энергетического, жилищно-коммунального, дорожного хозяйств, подведомственных учреждений администрации Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края в осенне-зимний период 2025-2026 годов, администрация Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по подготовке объектов топливно-энергетического, жилищно-коммунального, дорожного хозяйств, подведомственных учреждений администрации Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края в осенне-зимний период 2025-2026 годов.

2. Отделу жилищно-коммунального хозяйства администрации Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края осуществлять постоянный контроль за ходом подготовки предприятий топливно-энергетического, жилищно-коммунального, дорожного хозяйств, подведомственных учреждений администрации Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края Е.А. Савельева.

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края (http://newalexandrovsk.gosuslugi.ru).

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Новоалександровского

муниципального округа

Ставропольского края                                                                Э.А. Колтунов

УТВЕРЖДЕН

постановлением

администрации

Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края

от 15 мая 2025 года № 596

План мероприятий по подготовке объектов топливно-энергетического, жилищно-коммунального, дорожного хозяйств, подведомственных учреждений администрации Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края
в осенне-зимний период 2025-2026 годов

| № п/п | Мероприятие | Единица измерения | Плановое задание | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилищное хозяйство, подведомственные учреждения, прочие потребители |  |  |  |  |  |
| 1 | Подготовка многоквартирных жилых домов всего, в том числе: | ед. | 121 | 15.09.2025 | Управляющая организация, собственники помещений |
|  | с централизованным отоплением | ед. | 49 | 15.09.2025 | Управляющая организация, собственники помещений |
|  | с индивидуальным отоплением | ед. | 72 | 15.09.2025 | Управляющая организация, собственники помещений |
| 2 | Подготовка подведомственных учреждений, в том числе: | ед. | 85 | 15.09.2025 | Управление образования, управление культуры, управление имущественных отношений, финансовое управление, комитет по спорту, МКУ ЕДДС, МКУ АХЦ, территориальные отделы |
|  | объектов – потребителей тепловой энергии | ед. | 43 | 15.09.2025 | Управление образования, управление культуры, управление имущественных отношений, финансовое управление, управление труда и социальной защиты населения, комитет по спорту, МКУ ЕДДС, МКУ АХЦ, территориальные отделы |
| 3 | Подготовка объектов здравоохранения – потребителей тепловой энергии | ед. | 4 | 15.09.2025 | ГБУЗ СК Новоалександровская районная больница |
| 4 | Подготовка прочих социально-значимых объектов – потребителей тепловой энергии | ед. | 3 | 15.09.2025 | Руководители учреждений, организаций |
| 5 | Подготовка прочих объектов – потребителей тепловой энергии | ед. | 11 | 15.09.2025 | Руководители учреждений, организаций |
| Теплоэнергетическое хозяйство |  |  |  |  |  |
| 6 | Подготовка котельных | ед. | 28 | 01.10.2025 | Новоалександровский участок Центрального филиала ГУП СК Крайтеплоэнерго, Минераловодский участок Северо-Кавказской дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО РЖД |
| 7 | Подготовка тепловых сетей | км. | 13,33 | 01.10.2025 | Новоалександровский участок Центрального филиала ГУП СК Крайтеплоэнерго, Минераловодский участок Северо-Кавказской дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО РЖД |
| 8 | Ремонт котельных | ед. | 1 | 01.10.2025 | Новоалександровский участок Центрального филиала ГУП СК Крайтеплоэнерго |
| 9 | Замена ветхих тепловых сетей | км. | 0,2654 | 01.10.2025 | Новоалександровский участок Центрального филиала ГУП СК Крайтеплоэнерго, Минераловодский участок Северо-Кавказской дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО РЖД |
| Водопроводно-канализационное хозяйство |  |  |  |  |  |
| 10 | Подготовка очистных сооружений водопровода | ед. | 1 | 01.10.2025 | Филиал ГУП СК Ставрополькрайводоканал – Центральный ПТП Новоалександровское |
| 11 | Подготовка водопроводных сетей | км. | 613,401 | 01.10.2025 | Филиал ГУП СК Ставрополькрайводоканал – Центральный ПТП Новоалександровское, МП НМО Расшеватский водоканал, СПА Колхоз им. Ворошилова, СХАО Радуга |
| 12 | Замена ветхих водопроводных сетей | км | 8,96 | 01.10.2025 | Филиал ГУП СК Ставрополькрайводоканал – Центральный ПТП Новоалександровское, МП НМО Расшеватский водоканал, СПА Колхоз им. Ворошилова |
| 13 | Подготовка очистных сооружений канализации | ед. | 1 | 01.10.2025 | Филиал ГУП СК Ставрополькрайводоканал – Центральный ПТП Новоалександровское |
| 14 | Подготовка канализационных сетей | км. | 21,62 | 01.10.2025 | Филиал ГУП СК Ставрополькрайводоканал – Центральный ПТП Новоалександровское |
| 15 | Подготовка насосных станций водопровода | ед. | 7 | 01.10.2025 | Филиал ГУП СК Ставрополькрайводоканал – Центральный ПТП Новоалександровское |
| 16 | Подготовка насосных станций канализации | ед. | 1 | 01.10.2025 | Филиал ГУП СК Ставрополькрайводоканал – Центральный ПТП Новоалександровское |
| Дорожное хозяйство |  |  |  |  |  |
| 17 | Подготовка улично-дорожной сети | тыс. м2 | 1919 | 01.10.2025 | Администрация Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края |
| 18 | Подготовка спецтехники для уборки всего, в том числе: | ед. | 17 | 01.10.2025 | Администрация Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края |
|  | - муниципальной | ед. | 3 | 01.10.2025 | Администрация Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края |
|  | - привлекаемой по договорам | ед. | 14 | 01.10.2025 | Администрация Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края |
| 19 | Заготовка противогололедных материалов | тонна | 1000 | 01.10.2025 | МКУ Благоустройство НМО, администрация Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края (по договорам) |
| Газовое хозяйство – по отдельному плану |  |  |  |  |  |
| Электросетевое хозяйство – по отдельному плану |  |  |  |  |  |

________________________