|  |
| --- |
| * 1. **АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО**   2. **городского округа СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ** |
| **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**  16 июня 2020 г. №771  г. Новоалександровск   |  |  | | --- | --- | |  |  | |  |  | |

О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Новоалександровского городского округа», утверждённую постановлением администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 27 марта 2018 г. №498

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказом Минстроя России от 06 апреля 2017г. № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» ,постановлениями администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 01 ноября 2017г. №3 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Новоалександровского городского округа Ставропольского края» (в редакции постановления администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 10 октября 2019 г. №1490), постановлением администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 01 ноября 2017 г. №4 «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Новоалександровского городского округа Ставропольского края» (в редакции постановления администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 28 сентября 2018 г. №1448), в целях обеспечения реализации мероприятий по благоустройству территории Новоалександровского городского округа, администрация Новоалександровского городского округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 27.03.2018 №498 "Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Новоалександровского городского округа» (далее - Постановление), а именно:

1.1. Приложение 3 к постановлению администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 27.03.2018 №498 "Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Новоалександровского городского округа» изложить в новой редакции, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном портале Новоалександровского городского округа Ставропольского края [www.newalexandrovsk.ru](http://www.newalexandrovsk.ru).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края Волочек С. А.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.

Глава Новоалександровского

городского округа

Ставропольского края С.Ф.Сагалаев

Приложение 1

к постановлению администрации

Новоалександровского городского округа

Ставропольского края

от 16 июня 2020 г №771

Приложение 3

к постановлению администрации

Новоалександровского городского округа

Ставропольского края

от 27.03.2018 года №498

СВЕДЕНИЯ

о индикаторах достижения целей муниципальной программы Новоалександровcкого городского округа Ставропольского края

«Формирование современной городской среды на территории Новоалександровского городского округа»

<\*> и показателях решения задач основных мероприятий программы и их значениях

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи основного мероприятия Программы | Единица  измерения | Значение индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи основного мероприятия Программы по годам | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | 2024 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | | | 11 | | 12 |
| **Цель «**Повышение уровня благоустройства территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края**»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Основное мероприятие: «**Благоустройство общественных территорий Новоалександровского городского округа» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача: *«*Повышение качества и комфорта среды проживания населения Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Количество благоустроенных территорий общего пользования, благоустроенных в рамках программных мероприятий | | Шт. | 0 | 0 | 11 | | 15 | | 15 | | 1 | | 1 | | | | 1 | 1 |
| 2. | Площадь благоустроенных территорий общего пользования | | Тыс. м.кв | 0 | 0 | 37,9 | | 50,3 | | 70,2 | | 10,0 | | 10,0 | | | | 10,0 | 10,0 |
| 3. | Доля площади благоустроенных территорий общего пользования от общего количества общественных территорий, нуждающиеся в благоустройстве | | % | 0 | 0 | 12,4 | | 13,8 | | 14,6 | | 3,8 | | 5,0 | | | | 6,3 | 6,3 |
| **Основное мероприятие: «**Благоустройство дворовых территорий Новоалександровского городского округа» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача: *«*Повышение уровня благоустройства дворовых территорий, территорий общего пользования, способствующего безопасной жизнедеятельности населения Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Количество дворовых территорий, благоустроенных в рамках проекта "Комфортная городская среда" от общего количества дворовых территорий | | Шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 3 | | 3 | | | 3 | | | 3 |
| 2. | Доля дворовых территорий, благоустроенных в рамках проекта "Комфортная городская среда" от общего количества дворовых территорий | | % | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 10,11 | | 13,4 | | | 16,8 | | | 16,8 |
| 3. | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в МКД жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения Новоалександровского ГО) | | % | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 1,5 | | 2,0 | | | 2,5 | | | 2,5 |
| **Основное мероприятие: «**Подготовка дизайн-проектов общественных территорий и дворовых территорий многоквартирных домов на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача: *«*Повышение вовлеченности граждан в реализации мероприятий по благоустройству территорий Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Количество дизайн-проектов общественных территорий и дворовых территорий многоквартирных домов разработанные в целях благоустройства территории Новоалександровского ГО | | Шт. | 0 | 0 | 1 | 0 | | 1 | | 4 | | 4 | | 4 | | | | 4 |
| 2. | Доля дизайн-проектов общественных территорий и дворовых территорий многоквартирных домов, разработанные в целях благоустройства территории Новоалександровского ГО от общего количества территорий, нуждающиеся в благоустройстве | | % | 0 | 0 | 20 | 0 | | 1,0 | | 6,1 | | 8,16 | | 10,2 | | | | 10,2 |
| 3. | Количество граждан вовлеченные в проведение общественных обсуждений проекта программы от общего количества граждан проживающие на территории Новоалександровского ГО | | Тыс. чел. | 0 | 0 | 11,6 | 11,4 | | 12,7 | | 13,2 | | 18,8 | | 15,01 | | | | 15,5 |
| 4. Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Количество общественных объектов, благоустроенных в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды | | Шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | 0 |

< \* > - Далее в настоящем Приложении используется сокращение - Программа.»