| - АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО - ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |
| - 28 декабря 2019 г. | г. Новоалександровск | № 1965 |

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие дорожной сети, обеспечение безопасности дорожного движения и транспортное обслуживание населения в Новоалександровском городском округе Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2018 года №2129

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 01 ноября 2017 № 3 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Новоалександровского городского округа Ставропольского края», постановлением администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 01 ноября 2017 № 4 «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Новоалександровского городского округа Ставропольского края», постановлением администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 21 августа 2019 № 1256 «Об утверждении перечня муниципальных программ, планируемых к реализации в Новоалександровском городском округе Ставропольского края в 2020 году», администрация Новоалександровского городского округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу «Развитие дорожной сети, обеспечение безопасности дорожного движения и транспортное обслуживание населения в Новоалександровском городском округе Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2018 года №2129.

2. Разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном портале Новоалександровского городского округа Ставропольского края www.newalexandrovsk.ru.

- Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края Волочка С.А.

- Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2020 года.

Глава Новоалександровского

городского округа

Ставропольского края						С.Ф. Сагалаев

Утверждены

постановлением

администрации

Новоалександровского

городского округа

Ставропольского края

от 28 декабря 2019 г. № 1965

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в муниципальную программу «Развитие дорожной сети, обеспечение безопасности дорожного движения и транспортное обслуживание населения в Новоалександровском городском округе Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края

от 29 декабря 2018 №2129

1. Паспорт муниципальной программы «Развитие дорожной сети, обеспечение безопасности дорожного движения и транспортное обслуживание населения в Новоалександровском городском округе Ставропольского края» изложить в следующей редакции:

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | - Муниципальная программа «Развитие дорожной сети, обеспечение безопасности дорожного движения и транспортное обслуживание населения в Новоалександровском городском округе Ставропольского края» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | - Администрация Новоалександровского городского округа Ставропольского края (отдел дорожного хозяйства и капитального строительства администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края (далее – администрация Новоалександровского городского округа)) |
| Соисполнители Программы | - Территориальные отделы Новоалександровского городского округа |
| Участники Программы | - физические лица - юридические лица - индивидуальные предприниматели |
| Основные мероприятия Программы | - Дорожное хозяйство и обеспечение безопасности дорожного движения; - Организация транспортного обслуживания населения; |
| Цели Программы | - Осуществление дорожной деятельности и обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования, находящихся в собственности Новоалександровского городского округа Ставропольского края; - Организация транспортного обслуживания населения Новоалександровского городского округа Ставропольского края |
| Индикаторы достижения целей Программы | - Общая протяженность на территории Новоалександровского городского округа автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно - эксплуатационным показателям, по состоянию на 31 декабря отчетного периода - Объем перевозок пассажиров пассажирским автомобильным транспортом общего пользования на территории Новоалександровского городского округа |
| Задачи основных мероприятий Программы | - Обеспечение функционирования существующей сети автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности Новоалександровского городского округа Ставропольского края; - Организация регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом |
| Показатели решения задач (целевые индикаторы) | 1. протяженность автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности Новоалександровского городского округа Ставропольского края, соответствующих нормативным требованиям транспортно-эксплуатационных показателей в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности, в результате работ по текущему ремонту и содержанию Новоалександровского городского округа Ставропольского края, вне границ населенных пунктов; 2. протяженность автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности Новоалександровского городского округа Ставропольского края, соответствующих нормативным требованиям транспортно-эксплуатационных показателей в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности, в результате работ по текущему ремонту и содержанию Новоалександровского городского округа Ставропольского края, в границах населенных пунктов; 3. Площадь и протяженность участков дорог, приведенных в нормативное состояние в результате проведения работ по капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности Новоалександровского городского округа Ставропольского края; 4. Площадь и протяженность участков дорог приведенных в нормативное состояние в результате проведения работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности Новоалександровского городского округа Ставропольского края; 5. Количество разработанных проектов организации дорожного движения автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности Новоалександровского городского округа Ставропольского края 6. Количество разработанных технических паспортов автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности Новоалександровского городского округа Ставропольского края 7. Пассажирооборот организаций пассажирского автомобильного транспорта на территории Новоалександровского городского округа |
| Сроки реализации Программы | 2019-2024 |
| Объемы и источники Финансового обеспечения Программы | Объем финансового обеспечения Программы составит – 251 911,43 тыс. руб., в том числе по источникам финансового обеспечения: за счет средств бюджета Ставропольского края (средства краевого бюджета) – 37 451,71 тыс. рублей в том числе по годам: 2019г.- 33 451,71 тыс. рублей; 2020г.- 4000,0 тыс. рублей; 2021г.- 0,00 тыс. рублей; 2022г.- 0,00 тыс. рублей; 2023г.- 0,00 тыс. рублей; 2024 г - 0,00 тыс. рублей за счет средств бюджета Новоалександровского городского округа Ставропольского края – 213 723,99 тыс. рублей в том числе по годам: 2019 г.- 47403,8тыс. рублей; 2020 г.- 40 397,32 тыс. рублей; 2021 г.- 30 210,0 тыс. рублей; 2022 г.- 31 904,29 тыс. рублей; 2023 г.- 31 904,29 тыс. рублей; 2024 г. – 31 904,29 тыс. рублей за счет средств участников программы – 735,73 тыс. рублей в том числе по годам: 2019г.- 131,18 тыс. рублей; 2020г.- 604,55 тыс. рублей; 2021г.- 0,00 тыс. рублей; 2022г.- 0,00 тыс. рублей; 2023г.- 0,00 тыс. рублей; 2024 г. –0,00 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности Новоалександровского городского округа Ставропольского края, соответствующих нормативным требованиям транспортно-эксплуатационных показателей в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности, в результате работ по текущему ремонту и содержанию Новоалександровского городского округа Ставропольского края, вне границ населенных пунктов; - Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности Новоалександровского городского округа Ставропольского края, соответствующих нормативным требованиям транспортно-эксплуатационных показателей в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности, в результате работ по текущему ремонту и содержанию Новоалександровского городского округа Ставропольского края, в границах населенных пунктов; -Увеличение площади и протяженности участков дорог, приведенных в нормативное состояние в результате проведения работ по капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности Новоалександровского городского округа Ставропольского края; - Увеличение площади и протяженности участков дорог, приведенных в нормативное состояние в результате проведения работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности Новоалександровского городского округа Ставропольского края; - Увеличение пассажирооборота организаций пассажирского автомобильного транспорта в Новоалександровском городском округе |

Приоритеты и цели реализуемой в Новоалександровском городском округе Ставропольского края политики в соответствующей сфере социально-экономического развития Новоалександровского городского округа Ставропольского края

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по ремонту, капитальному ремонту и реконструкции дорог и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.

Недостаточное финансирование дорожной отрасли в условиях постоянного роста интенсивности движения, изменения состава движения в сторону увеличения грузоподъемности транспортных средств приводит к несоблюдению межремонтных сроков, накоплению количества не отремонтированных участков, увеличению количества участков с уровнем загрузки выше нормативного и участков с неудовлетворительным транспортно-эксплуатационным состоянием, на которых необходимо проведение реконструкции.

Применение программно-целевого метода в развитии автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности Новоалександровского городского округа позволит системно направлять средства на решение неотложных проблем дорожной отрасли и в градостроительстве при условии наличия ограниченных финансовых ресурсов.

Программа сформирована исходя из принципов долгосрочных целей социально-экономического развития Ставропольского края и показателей их достижения, определенных:

Стратегией социально-экономического развития Ставропольского края до 2020 года и на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Ставропольского края от 15 июля 2009 года № 221-рп;

Распоряжением Правительства Ставропольского края от 19 октября 2017 года № 309-рп «Об утверждении прогноза социально-экономического развития Ставропольского края на период до 2035 года»;

Стратегией социально-экономического развития Новоалександровского муниципального района Ставропольского края до 2020 года и на период до 2025 года, утвержденной решением Совета депутатов Новоалександровского муниципального района Ставропольского края второго созыва от 10 декабря 2013 года № 7/118;

Постановлением администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 11 ноября 2019 года № 1652 «О прогнозе социально-экономического развития Новоалександровского городского округа Ставропольского края на 2020 год и на период до 2022 года»;

иными нормативными правовыми актами Новоалександровского городского округа Ставропольского края.

Целью реализации программных мероприятий является:

- реализация государственной политики по созданию условий для сохранения существующей и создания новой сети дорог общего пользования местного значения, а также обеспечения безопасности дорожного движения.

Характеристика основных мероприятий Программы

Достижение цели Программы осуществляется путем реализации следующих основных мероприятий:

I. «Дорожное хозяйство и обеспечение безопасности дорожного движения»

В рамках основного мероприятия «Дорожное хозяйство и обеспечение безопасности дорожного движения» планируется реализация следующих мер в разрезе следующей задачи:

Задача: «Обеспечение функционирования существующей сети автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности, Новоалександровского городского округа Ставропольского края»

Меры реализации:

1. Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах городского округа, обеспечение безопасности дорожного движения.

2. Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенного пункта, обеспечение безопасности дорожного движения.

3. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городских округах и городских поселениях.

4. Проектирование, строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, а также на их капитальный ремонт и ремонт, за счет средств местного бюджета.

5. Разработка проектов организации дорожного движения автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности Новоалександровского городского округа Ставропольского края.

6. Разработка технических паспортов автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности Новоалександровского городского округа Ставропольского края.

7. Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах

8. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета.

9. Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий (Подъезд от а/д Новоалександровск-Григорополисская-гр. Ставропольского края к поселку МТФ-2 СХПК "Россия").

10. Реконструкция автомобильной дороги "станица Григорополисская-совхоз "Темижбекский" (ПК 14+450-ПК 17+450)", находящейся в собственности Новоалександровского городского округа Ставропольского края (проектно-изыскательские работы).

II. «Организация транспортного обслуживания населения»

В рамках основного мероприятия: «Организация транспортного обслуживания населения» планируется реализация следующих мер в разрезе следующей задачи:

Задача: «Организация регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом»

Меры реализации:

1. Организация осуществления пассажирского обслуживания общественным транспортом населения на пригородных маршрутах Новоалександровского городского округа

2. Проведение мониторинга загруженности маршрутов движения общественного транспорта, корректировка расписания движения.

Информация о финансовом обеспечении реализации основных мероприятий программы за счет средств бюджета Новоалександровского городского округа и привлеченных иных источников

финансирования Программы

Опережение темпов роста интенсивности движения на автомобильных дорогах по сравнению с увеличением протяженности и пропускной способности автомобильных дорог приводит к росту уровня аварийности на сети автомобильных дорог общего пользования местного значения. Для обеспечения эффективного транспортного и пассажирского сообщения, требуется техническое усовершенствование перегруженных участков автомобильных дорог и искусственных сооружений на них и приведение их в соответствие с нормативными требованиями по транспортно-эксплуатационным показателям. Повышается себестоимость грузоперевозок, осуществляемых по автомобильным дорогам, имеющих транспортно-эксплуатационные показатели, не соответствующие нормативным требованиям, а безопасность движения ухудшается. Учитывая вышеизложенное, в условиях ограниченных финансовых средств стоит задача их оптимального использования с целью максимально возможного снижения количества проблемных участков автомобильных дорог и сооружений на них.

В целях реализации мероприятий программы Советом депутатов Новоалександровского городского округа создан Дорожный Фонд, ежегодно предусматривающий использование бюджетных средств Новоалександровского городского округа Ставропольского края в целях проведения комплекса ремонтно-восстановительных работ на подведомственной дорожной сети и обеспечения безопасности дорожного движения. По результату участия в государственных программах Ставропольского края, в обозначенных целях на условиях софинансирования администрацией Новоалександровского городского округа Ставропольского края ежегодно привлекаются средства краевого бюджета.

В результате проведения комплексного обследования дорожной сети установлено, что доля автомобильных дорог, находящихся в собственности Новоалександровского городского округа Ставропольского края, не отвечающих нормативным требованиям, составляет: вне населенных пунктов -36,9% или 56,6 км; в населенных пунктах – 77,2 % или 317,0 км.

Таким образом, автомобильные дороги, находящиеся в собственности Новоалександровского городского округа Ставропольского края, нуждаются в срочном производстве ремонтных работ. Стоимость проведения комплекса работ по восстановлению дорог, не отвечающих нормативным требованиям, составляет более 2 980,0 млн. руб.

Мероприятия по использованию средств бюджета Новоалександровского городского округа Ставропольского края ежегодно устанавливаются нормативными правовыми актами администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края.

Сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы «Развитие дорожной сети, обеспечение безопасности дорожного движения и транспортное обслуживание населения в Новоалександровском городском округе Ставропольского края» и их значениях, приведены в приложении 1 к программе

Перечень основных мероприятий и мероприятий муниципальной программы «Развитие дорожной сети, обеспечение безопасности дорожного движения и транспортное обслуживание населения в Новоалександровском городском округе Ставропольского края» приведены в приложении 2 к программе

Ресурсное обеспечение расходов средств бюджета Ставропольского края, бюджета Новоалександровского городского округа Ставропольского края на реализацию целей муниципальной программы «Развитие дорожной сети, обеспечение безопасности дорожного движения и транспортное обслуживание населения в Новоалександровском городском округе Ставропольского края» приведены в приложении 3 к программе

Реализация программных мероприятий Программы позволит:

Улучшить потребительские свойства автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности Новоалександровского городского округа Ставропольского края и сооружений на них путем снижения количества автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям;

Снизить аварийность и травматизм при дорожно-транспортных происшествиях на межпоселенческих автомобильных дорогах общего пользования местного значения.

2. Приложение 1 к муниципальной программе «Развитие дорожной сети, обеспечение безопасности дорожного движения и транспортное обслуживание населения в Новоалександровском городском округе Ставропольского края» изложить в следующей редакции:

Приложение 1

к муниципальной программе «Развитие дорожной сети, обеспечение безопасности дорожного движения и транспортное обслуживание населения в Новоалександровском городском округеСтавропольского края»

от ________________ года №_____

СВЕДЕНИЯ

об индикаторах достижения целей муниципальной программы Новоалександровcкого городского округаСтавропольского края «Развитие дорожной сети, обеспечение безопасности дорожного движения и транспортное обслуживание населения в Новоалександровском городском округе Ставропольского края»< * >и показателях решения задач основных мероприятий программы и их значениях

| № п/п | Наименование индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи основного мероприятия Программы | Единица измерения | Значение индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи основного мероприятия Программы по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Цель Программы: Осуществление дорожной деятельности и обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования, находящихся в собственности Новоалександровского городского округа Ставропольского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор достижения цели Программы: Общая протяженность на территории Новоалександровского городского округа автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно- эксплуатационным показателям, по состоянию на 31 декабря отчетного периода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие: Дорожное хозяйство и обеспечение безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача основного мероприятия: Обеспечение функционирования существующей сети автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности Новоалександровского городского округа Ставропольского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности Новоалександровского городского округа Ставропольского края, соответствующих нормативным требованиям транспортно-эксплуатационных показателей в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности, в результате работ по текущему ремонту и содержанию Новоалександровского городского округа Ставропольского края, вне границ населенных пунктов | км | 93,3 | 96,8 |  | 99,1 | 101,8 | 103,2 | 106,1 | 108,1 | 110,1 |
| 2. | Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности Новоалександровского городского округа Ставропольского края, соответствующих нормативным требованиям транспортно-эксплуатационных показателей в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности, в результате работ по текущему ремонту и содержанию Новоалександровского городского округа Ставропольского края, в границах населенных пунктов | км | 91,2 | 93,5 |  | 96,8 | 99,2 | 102,7 | 105,1 | 108,9 | 110,9 |
| 3. | Площадь и протяженность участков дорог приведенных в нормативное состояние в результате проведения работ по капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности Новоалександровского городского округа Ставропольского края | тыс. м2/км | 10,9/1,12 | 45,66/6,32 |  | 12,8/1,9 | 13,5/2,5 | 14,7/3,0 | 15,3/3,2 | 15,5/3,3 | 15,5/3,3 |
| 4. | Площадь и протяженность участков дорог приведенных в нормативное состояние в результате проведения работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности Новоалександровского городского округа Ставропольского края | тыс. м2/км | - | - |  | - | 30,0/3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Количество разработанных проектов организации дорожного движения автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности Новоалександровского городского округа Ставропольского края | шт./км | - | 10/73 |  | 8/50 | 8/50 | 8/50 | 8/50 | 8/50 | 8/50 |
| 6. | Количество разработанных технических паспортов автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности Новоалександровского городского округа Ставропольского края | шт./км | - | 7/40 |  | 7/40 | 7/40 | 7/40 | 7/40 | 7/40 | 7/40 |
| 61. | Увеличение протяженности реконструированных и построенных на территории Новоалександровского района Ставропольского края участков автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности Новоалександровского городского округа Ставропольского края | км | - | - |  | 0,921 | - | - | - |  |  |
| 62 | Количество разработанных проектов на объекты строительства (реконструкции) | ед. | - | - |  | 1 | 1 | - | - | - | - |
|  | Цель Программы: Организация транспортного обслуживания населения Новоалександровского городского округа Ставропольского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор достижения цели Программы: Объем перевозок пассажиров пассажирским автомобильным транспортом общего пользования на территории Новоалександровского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие: Организация транспортного обслуживания населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача основного мероприятия: Организация регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Пассажирооборот организаций пассажирского автомобильного транспорта на территории Новоалександровского городского округа | тыс. пасс. км | - | - | 4018,4 |  | 4020,4 | 4022,4 | 4024,4 | 4026,4 | 4028,4 |

3. Приложение 2 к муниципальной программе «Развитие дорожной сети, обеспечение безопасности дорожного движения и транспортное обслуживание населения в Новоалександровском городском округе Ставропольского края» изложить в следующей редакции:

Приложение 2

к муниципальной программе «Развитие дорожной сети, обеспечение безопасности дорожного движения и транспортное обслуживание населения в Новоалександровском городском округе Ставропольского края»

от ______________ года №_____

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий муниципальной программы «Развитие дорожной сети, обеспечение безопасности дорожного движения и транспортное обслуживание населения в Новоалександровском городском округе Ставропольского края»< * >

| № п/п | Наименование основного мероприятия и мероприятий Программы | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | Срок |  | Связь с индикаторами достижения целей Программы и показателями решения задач основных мероприятий Программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1. Цель Программы: Осуществление дорожной деятельности и обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования, находящихся в собственности Новоалександровского городского округа Ставропольского края |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие: Дорожное хозяйство и обеспечение безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |
| Задача: Обеспечение функционирования существующей сети автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности Новоалександровского городского округа Ставропольского края |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах городского округа, обеспечение безопасности дорожного движения | Отдел дорожного хозяйства и капитального строительства администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края | 2019г. | 2024г. | Пункт 1 приложения 1 к Программе |  |
| 1.2 | Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенного пункта, обеспечение безопасности дорожного движения | Отдел дорожного хозяйства и капитального строительства администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края | 2019г. | 2024г. | Пункт 2 приложения 1 к Программе |  |
| 1.3 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городских округах и городских поселениях | Отдел дорожного хозяйства и капитального строительства администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края | 2019г. | 2024г. | Пункт 3 приложения 1 к Программе |  |
| 1.4 | Проектирование, строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, а также на их капитальный ремонт и ремонт, за счет средств местного бюджета | Отдел дорожного хозяйства и капитального строительства администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края | 2019 | 2024 | Пункт 4 приложения 1 к Программе |  |
| 1.5 | Разработка проектов организации дорожного движения автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности Новоалександровского городского округа Ставропольского края | Отдел дорожного хозяйства и капитального строительства администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края | 2019 | 2024 | Пункт 5 приложения 1 к Программе |  |
| 1.6 | Разработка технических паспортов автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности Новоалександровского городского округа Ставропольского края | Отдел дорожного хозяйства и капитального строительства администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края | 2019 | 2024 | Пункт 6 приложения 1 к Программе |  |
| 1.7 | Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах | Краснозоринский территориальный отдел администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края | 2019 | 2024 | Пункт 3 приложения 1 Программе |  |
| 1.8. | Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета | Отдел дорожного хозяйства и капитального строительства администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края | 2019 г | 2024 | Пункт 4 приложения 1 к Программе |  |
| 1.9. | Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий (Подъезд от а/д Новоалександровск-Григорополисская-гр. Ставропольского края к поселку МТФ-2 СХПК "Россия") | Отдел дорожного хозяйства и капитального строительства администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края | 2019 г. | 2019 | Пункт 61 приложения 1 к Программе |  |
| 1.10 | Реконструкция автомобильной дороги "станица Григорополисская-совхоз "Темижбекский" (ПК 14+450-ПК 17+450)", находящейся в собственности Новоалександровского городского округа Ставропольского края (проектно-изыскательские работы) | Отдел дорожного хозяйства и капитального строительства администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края | 2019 г | 2019 | Пункт 62 приложения 1 к Программе |  |
| 2. Цель Программы: Организация транспортного обслуживания населения Новоалександровского городского округа Ставропольского края |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие: Организация транспортного обслуживания населения |  |  |  |  |  |  |
| Задача основного мероприятия: Организация регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Организация перевозок пассажиров автомобильным транспортом по маршрутам на территории Новоалександровского городского округа | Отдел дорожного хозяйства и капитального строительства администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края | 2019 | 2024 | Пункт 7 приложения 1 к Программе |  |

4. Приложение 3 к муниципальной программе «Развитие дорожной сети, обеспечение безопасности дорожного движения и транспортное обслуживание населения в Новоалександровском городском округе Ставропольского края» изложить в следующей редакции:

|  |  |  | «Приложение 3 к муниципальной программе «Развитие дорожной сети, обеспечение безопасности дорожного движения и транспортное обслуживание населения в Новоалександровском городском округе Ставропольского края» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ финансового обеспечения муниципальной программы «Развитие дорожной сети, обеспечение безопасности дорожного движения и транспортное обслуживание населения в Новоалександровском городском округе Ставропольского края» < * > |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование Программы, основного мероприятия и мероприятия программы | Источники финансового обеспечения по ответственному исполнителю, соисполнителю Программы, основному мероприятию и мероприятию Программы | Объем финансового обеспечения по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Муниципальная программа "Развитие дорожной сети, обеспечение безопасности дорожного движения и транспортное обслуживание населения в Новоалександровском городском округе Ставропольского края", всего: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Новоалександровского городского округа Ставропольского края и бюджет Ставропольского края, всего, в т.ч. | 80986,69 | 45 001,87 | 30210,0 | 31904,29 | 31904,29 | 31904,29 |
|  |  | средства бюджета Ставропольского края | 33451,71 | 4000,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Новоалександровского городского округа Ставропольского края | 47403,8 | 40397,32 | 30210,0 | 31904,29 | 31904,29 | 31904,29 |
|  |  | внебюджетные источники | 131,18 | 604,55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | Основное мероприятие: Дорожное хозяйство и обеспечение безопасности дорожного движения, всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Новоалександровского городского округа Ставропольского края и бюджет Ставропольского края, всего, в т.ч. | 80986,69 | 45 001,87 | 30210,0 | 31904,29 | 31904,29 | 31904,29 |
|  |  | средства бюджета Ставропольского края | 33451,71 | 4000,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Новоалександровского городского округа Ставропольского края | 47403,8 | 40397,32 | 30210,0 | 31904,29 | 31904,29 | 31904,29 |
|  |  | внебюджетные источники | 131,18 | 604,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе следующие мероприятия Программы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах городского округа, обеспечение безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Новоалександровского городского округа Ставропольского края и бюджет Ставропольского края, всего, в т.ч. | 21672,78 | 14313,70 | 15455,71 | 17150,0 | 17150,0 | 17150,0 |
|  |  | средства бюджета Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Новоалександровского городского округа Ставропольского края | 21672,78 | 14313,7 | 15455,71 | 17150,0 | 17150,0 | 17150,0 |
| 1.2. | Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенного пункта, обеспечение безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Новоалександровского городского округа Ставропольского края и бюджет Ставропольского края, всего, в т.ч. | 22852,88 | 14754,29 | 14754,29 | 14754,29 | 14754,29 | 14754,29 |
|  |  | средства бюджета Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Новоалександровского городского округа Ставропольского края | 22852,88 | 14754,29 | 14754,29 | 14754,29 | 14754,29 | 14754,29 |
| 1.3. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городских округах и городских поселениях |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Новоалександровского городского округа Ставропольского края и бюджет Ставропольского края, всего, в т.ч. | 12628,09 | 4198,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета Ставропольского края | 11914,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Новоалександровского городского округа Ставропольского края | 713,16 | 4198,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | Проектирование , строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, а также на их капитальный ремонт и ремонт |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Новоалександровского городского округа Ставропольского края и бюджет Ставропольского края, всего, в т.ч. | 0,00 | 750,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Новоалександровского городского округа Ставропольского края | 0,00 | 750,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. | Разработка проектов организации дорожного движения автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности Новоалександровского городского округа Ставропольского края |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Новоалександровского городского округа Ставропольского края и бюджет Ставропольского края, всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Новоалександровского городского округа Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6. | Разработка технических паспортов автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности Новоалександровского городского округа Ставропольского края |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Новоалександровского городского округа Ставропольского края и бюджет Ставропольского края, всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Новоалександровского городского округа Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7. | Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Новоалександровского городского округа Ставропольского края и бюджет Ставропольского края, всего, в т.ч. | 1127,21 | 5984,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета Ставропольского края | 723,67 | 4000,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Новоалександровского городского округа Ставропольского края | 272,36 | 1379,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 131,18 | 604,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8. | Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Новоалександровского городского округа Ставропольского края и бюджет Ставропольского края, всего, в т.ч. | 0,00 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Новоалександровского городского округа Ставропольского края | 0,00 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9. | Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий (Подъезд от а/д Новоалександровск-Григорополисская-гр. Ставропольского края к поселку МТФ-2 СХПК "Россия") |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Новоалександровского городского округа Ставропольского края и бюджет Ставропольского края, всего, в т.ч. | 19208,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета Ставропольского края | 17490,29 |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Новоалександровского городского округа Ставропольского края | 1717,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10. | Реконструкция автомобильной дороги "станица Григорополисская-совхоз "Темижбекский" (ПК 14+450-ПК 17+450)", находящейся в собственности Новоалександровского городского округа Ставропольского края (проектно-изыскательские работы) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Новоалександровского городского округа Ставропольского края и бюджет Ставропольского края, всего, в т.ч. | 3497,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета Ставропольского края | 3322,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Новоалександровского городского округа Ставропольского края | 174,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Основное мероприятие: Организация транспортного обслуживания населения |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Организация перевозок пассажиров автомобильным транспортом по маршрутам на территории Новоалександровского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Новоалександровского городского округа Ставропольского края и бюджет Ставропольского края, всего, в т.ч. | не требует финансового обеспечения |  |  |  |  |  |
|  |  | средства бюджета Ставропольского края | не требует финансового обеспечения |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Новоалександровского городского округа Ставропольского края | не требует финансового обеспечения |  |  |  |  |  |

5. Приложение 3.1 к муниципальной программе «Развитие дорожной сети, обеспечение безопасности дорожного движения и транспортное обслуживание населения в Новоалександровском городском округе Ставропольского края» изложить в следующей редакции:

|  | Приложение 3.1 к муниципальной программе «Развитие дорожной сети, обеспечение безопасности дорожного движения и транспортное обслуживание населения в Новоалександровском городском округе Ставропольского края» от ________________ года №_____ |
| --- | --- |

Сведения

о весовых коэффициентах, присвоенных целям, задачам основных мероприятий муниципальной программы «Развитие дорожной сети, обеспечение безопасности дорожного движения и транспортное обслуживание населения в Новоалександровском городском округе Ставропольского края»

| № п/п | Цели Программы и задачи основных мероприятий | Значения весовых коэффициентов, присвоенных целям Программы и задачам основных мероприятий по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Цель 1 Программы: Осуществление дорожной деятельности и обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования, находящихся в собственности Новоалександровского городского округа Ставропольского края | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.1 | Задача основного мероприятия: Обеспечение функционирования существующей сети автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности Новоалександровского городского округа Ставропольского края | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2 | Цель 2 Программы: Организация транспортного обслуживания населения Новоалександровского городского округа Ставропольского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | Задача основного мероприятия: Организация регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

_____________________________________________________