| - АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО - ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |
| - 29 декабря 2018 г. | г. Новоалександровск | № 2126 |

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие систем коммунальной инфраструктуры, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Новоалександровском городском округе Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 29.12.2017 года № 400

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 01 ноября 2017 № 3 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ  Новоалександровского городского округа Ставропольского края», постановлением администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 01 ноября 2017 № 4 «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Новоалександровского городского округа Ставропольского края», постановлением администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 20 августа 2018 № 1227 «Об утверждении перечня муниципальных программ, планируемых к реализации в Новоалександровском городском округе Ставропольского края в 2019 году», руководствуясь решением Совета депутатов Новоалександровского городского округа Ставропольского края первого созыва от 14 декабря 2018 года № 21/283 «О бюджете Новоалександровского городского округа Ставропольского края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» администрация Новоалександровского городского округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести следующие изменения в муниципальную программу «Развитие систем коммунальной инфраструктуры, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Новоалександровском городском округе Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации Новоалександровского муниципального района Ставропольского края от 29.12.2017 № 400:

  - паспорт муниципальной программы «Развитие систем коммунальной инфраструктуры, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Новоалександровском городском округе Ставропольского края» изложить в прилагаемой редакции;

  - таблицу 1 «Сведения об индикаторах достижения целей основных мероприятий муниципальной программы  и показателях решения задач основных мероприятий и их значениях» изложить в прилагаемой редакции;

  - таблицу 2 «Перечень основных мероприятий муниципальной программы» изложить в прилагаемой редакции;

  - таблицу 3 «Объемы и источники финансового обеспечения реализации муниципальной программы» изложить в прилагаемой редакции;

  - дополнить муниципальную программу «Развитие систем коммунальной инфраструктуры, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Новоалександровском городском округе Ставропольского края» таблицей 3.1 «Сведения о весовых коэффициентах, присвоенных целям муниципальной Программы»

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края Волочка С.А.

3. Разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном портале Новоалександровского городского округа Ставропольского края.

4.  Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2019 года.

Глава

Новоалександровского

городского округа

Ставропольского края                                                               С. Ф. Сагалаев

Утверждено

постановлением

администрации

Новоалександровского

городского округа

Ставропольского края

от 29 декабря 2018 г. № 2126

Муниципальная программа

«Развитие систем коммунальной инфраструктуры, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Новоалександровском городском округе Ставропольского края»

ПАСПОРТ

Муниципальной программы «Развитие систем коммунальной инфраструктуры, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Новоалександровском городском округе Ставропольского края»

| Наименование программы | Муниципальная программа «Развитие систем коммунальной инфраструктуры, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Новоалександровском городском округе Ставропольского края» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация Новоалександровского городского округа Ставропольского края (отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края) (далее – администрация городского округа) |
| Соисполнители Программы | - Управление образования администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края (далее – управление образования); - Управление культуры администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края (далее – управление культуры); - Комитет по физической культуре и спорту администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края (далее – комитет по физической культуре и спорту) - Управление имущественных отношений администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края (далее – управление имущественных отношений) - Территориальные отделы администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края (далее – территориальные отделы); - Финансовое управление администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края (далее – финансовое управление) |
| Участники Программы | Юридические лица и учреждения муниципальной формы собственности |
| Основные мероприятия Программы | - Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах муниципальных учреждений, находящихся в собственности Новоалександровского городского округа Ставропольского края. - Подготовка к отопительному сезону и прохождение осенне-зимнего периода муниципальными учреждениями, находящимися в собственности Новоалександровского городского округа Ставропольского края. - Обеспечение проведения противопожарных мероприятий муниципальными учреждениями, находящимися в собственности Новоалександровского городского округа Ставропольского края. - Организация мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края. - Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Новоалександровском городском округе Ставропольского края |
| Цели Программы | - Повышение энергетической эффективности использования коммунальных ресурсов объектами муниципальных учреждений, находящимися в собственности Новоалександровского городского округа Ставропольского края. - Обеспечение бесперебойного функционирования инженерных коммунальных систем на объектах муниципальных учреждений. - Обеспечение противопожарной безопасности эксплуатации зданий учреждений, находящихся в собственности Новоалександровского городского округа Ставропольского края. - Создание благоприятных и безопасных условий проживания граждан на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края. - Снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края. |
| Индикаторы достижения целей Программы | Уровень (класс) энергетической эффективности зданий муниципальных учреждений Уровень соответствия объектов муниципальных учреждений согласно установленным техническим регламентам Уровень соответствия объектов муниципальных учреждений согласно требований противопожарной безопасности Отлов и содержание безнадзорных животных в количестве не менее 100 голов Уровень реагирования сил и средств системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций городского округа |
| Задачи основных мероприятий | - Модернизации и технологическое перевооружение на объектах муниципальных учреждений. - Повышение эффективности использования энергетических ресурсов на объектах муниципальных учреждений. - Приведение инженерных коммунальных систем на объектах муниципальных учреждений в соответствие с требованиями технических регламентов по содержанию зданий. - Приведение объектов муниципальных учреждений в соответствие с требованиями противопожарной безопасности. - Привлечение специализированных организаций для выполнения работ по отлову и содержанию безнадзорных животных. - Организация проведения мероприятий и обеспечение финансирования по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края |
| Показатели решения задач (целевые индикаторы) | Модернизация приборов учета природного газа; Модернизация приборов учета холодной воды; Модернизация приборов учета электрической энергии; Модернизация приборов учета тепловой энергии; Модернизация уличного освещения; Замена оконных блоков на энергосберегающие; Доля замененных с использованием энергосберегающих технологий оконных блоков от общего числа, подлежащих замене; Реконструкция внутренних систем теплоснабжения; Реконструкция внутренних систем водоснабжения и водоотведения; Реконструкция внутренних систем осветительной и силовой сети; Реконструкция кровель зданий; Техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии; Техническое обслуживание систем отопления централизованного теплоснабжения; Промывка и гидроиспытание систем отопления централизованного теплоснабжения; Поверка измерительных приборов на системах отопления централизованного теплоснабжения; Поверка приборов учета тепловой энергии; Техническое обслуживание газоприемного оборудования; Техническое обслуживание сигнализаторов загазованности; Поверка сигнализаторов загазованности; Проверка дымоходов и вентиляционных каналов; Испытания электрооборудования и осветительной сети; Обучение операторов котельных установок; Обучение ответственных за электроустановки; Обучение ответственных за газовое хозяйство; Инструктаж ответственных лиц перед началом отопительного периода; Обучение аппаратиков химводоочистки; Техническое обслуживание системы вентиляции и кондиционирования; Перенос узла учета электрической энергии на границу балансовой принадлежности; Поверка (замена) приборов учета газа; Поверка (поверка) приборов учета холодной воды; Техническое обслуживание пожарной сигнализации; Ремонт пожарной сигнализации; Стрелец-Мониторинг; Огнезащитная обработка деревянных конструкций; Проверка состояния огнезащитной обработки; Приобретение огнетушителей; Проверка знаний пожарно-технического минимума; Испытание пожарных кранов, перемотка рукавов; Отлов и содержание безнадзорных животных; Профессиональное обучение специалистов служб, обеспечивающих деятельность штаба ГО и ЧС администрации городского округа; Материально-техническое обеспечение штаба ГО и ЧС администрации городского округа. |
| Сроки реализации Программы | 2019-2024 годы |
| Объемы и источники финансового обеспечения Программы | Объем ассигнований на реализацию Программы составит 68 420,75 тыс.рублей, в том числе по источникам и годам: Объем ассигнований на реализацию Программы из бюджета Ставропольского края составит: 16 530,43 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год 15 612,18 тыс. рублей 2020 год 183,65 тыс. рублей 2021 год 183,65 тыс. рублей 2022 год 183,65 тыс. рублей 2023 год 183,65 тыс. рублей 2024 год 183,65 тыс. рублей Объем ассигнований на реализацию Программы из бюджета Новоалександровского городского округа Ставропольского края составит 51 890,32 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год 11 562,32 тыс. рублей 2020 год 8 065,60 тыс. рублей 2021 год 8 065,60 тыс. рублей 2022 год 8 065,60 тыс. рублей 2023 год 8 065,60 тыс. рублей 2024 год 8 065,60 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Класс энергетической эффективности зданий муниципальных учреждений социального назначения к 2024 году должен составить не менее 60 баллов; Уровень оснащенности коммунальной инженерной инфраструктурой на объектах муниципальных учреждений постоянно должен соответствовать 100% установленным техническим регламентам; Уровень обеспечения объектов муниципальных учреждений постоянно должен соответствовать требованиям противопожарной безопасности на 100%; Обеспечение ежегодного финансирования мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных в количестве не менее 100 голов; Эффективность деятельности органов управления и сил гражданской обороны Новоалександровского городского округа Ставропольского края к 2024 году должна составлять не менее 70 %; Обеспечение финансирования мероприятий по обучению специалистов, материально-технического обеспечения штаба ГО и ЧС ежегодно не менее 100 тыс. рублей; |

РАЗДЕЛ 1.

Приоритеты и цели Программы, реализуемые в соответствующей сфере 
социально-экономического развития Новоалександровского городского 
округа Ставропольского края.

Целями Программы на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края являются:

- повышение энергетической эффективности использования коммунальных ресурсов объектами муниципальных учреждений, находящихся в собственности Новоалександровского городского округа Ставропольского края;

- обеспечение бесперебойного функционирования инженерных коммунальных систем на объектах муниципальных учреждений;

- обеспечение противопожарной безопасности эксплуатации зданий учреждений, находящихся в собственности Новоалександровского городского округа Ставропольского края;

- создание благоприятных и безопасных условий проживания граждан на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края;

- снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края.

Для достижения поставленных целей необходимо обеспечить решение следующих задач:

- модернизация и технологическое перевооружение на объектах муниципальных учреждений;

- повышение эффективности использования энергетических ресурсов на объектах муниципальных учреждений;

- приведение инженерных коммунальных систем на объектах муниципальных учреждений в соответствие с требованиями технических регламентов по содержанию зданий;

- приведение объектов муниципальных учреждений в соответствие с требованиями противопожарной безопасности;

- привлечение специализированных организаций для выполнения работ по отлову и содержанию безнадзорных животных;

- организация проведения мероприятий и обеспечения финансирования по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края.

РАЗДЕЛ 2.

Характеристика основных мероприятий Программы

На территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края находится 104 учреждения, финансирование которых осуществляется из бюджета Новоалександровского городского округа Ставропольского края.

По отчетным данным в 2017 году муниципальными учреждениями администрации Новоалександровского муниципального района Ставропольского края потреблено:

- электрической энергии - 2 589,48 тыс. кВт.ч.;

- тепловой энергии - 8,744 тыс. Гкал;

- природного газа - 1 438,39 тыс. м3;

- холодной воды - 40,609 тыс. м3.

Комплексное решение проблем связанных с эффективным использованием коммунальных ресурсов на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края связано с содержанием учреждений в соответствии с требованиями национальных стандартов. Задача энергосбережения в муниципальных учреждениях администрации городского округа является актуальным мероприятием. Именно в этой сфере происходит нерациональное потребление ресурсов и расходуется значительная часть бюджета Новоалександровского городского округа Ставропольского края.

Программой предусмотрена реализация следующих ее основных мероприятий:

1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах муниципальных учреждений, находящихся в собственности Новоалександровского городского округа Ставропольского края.

В рамках данного основного мероприятия в целях повышения эффективности использования энергетических ресурсов на объектах муниципальных учреждений предусматривается модернизация и технологическое перевооружение на объектах муниципальных учреждений.

Достижение целей по повышению энергетической эффективности на объектах муниципальных учреждений возможно путем проведения реконструкций, модернизации технологического перевооружения, как инженерной инфраструктуры, так и самих зданий муниципальных учреждений администрации городского округа.

Конечным результатом реализации данного мероприятия достижение класса энергетической эффективности зданий муниципальных учреждений к 2024 году не менее 60 баллов.

2. Подготовка к отопительному сезону и прохождение осенне-зимнего периода муниципальными учреждениями, находящимися в собственности Новоалександровского городского округа Ставропольского края.

Данным мероприятием в целях обеспечения бесперебойного функционирования инженерных коммунальных систем на объектах муниципальных учреждений предусматривается приведение инженерных коммунальных систем в соответствие с требованиями технических регламентов по содержанию зданий.

Результатом достижения целей данного мероприятия является 100% обеспечение соответствия уровня оснащенности коммунальной инженерной инфраструктуры на объектах муниципальных учреждений установленным техническим регламентам.

3. Обеспечение проведения противопожарных мероприятий муниципальными учреждениями, находящимися в собственности Новоалександровского городского округа Ставропольского края.

Данным мероприятием в целях обеспечения противопожарной безопасности эксплуатации зданий учреждений, находящихся в собственности Новоалександровского городского округа Ставропольского края, предусматривается приведение объектов муниципальных учреждений в соответствие с требованиями противопожарной безопасности.

Конечный результат реализации данного мероприятия – 100% уровень обеспечения объектов муниципальных учреждений в соответствии с требованиями противопожарной безопасности.

4. Организация мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края.

В рамках данного основного мероприятия в целях создания безопасных условий проживания граждан на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края предусмотрено привлечение специализированных организаций для выполнения работ по отлову и содержанию безнадзорных животных.

Результатами реализации данного мероприятия является снижение численности безнадзорных животных на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края.

5. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Новоалександровском городском округе Ставропольского края.

Данным мероприятием в целях снижения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края предусмотрена организация проведения мероприятий и обеспечение финансирования по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края.

Для обеспечения предотвращения чрезвычайных ситуаций и катастроф на территории городского округа необходимо проведение мероприятий по укомплектованию оперативного штаба специализированным оборудованием и оргтехникой, обучением персонала.

Результатом реализации мероприятий является повышение эффективности деятельности органов управления и сил гражданской обороны Новоалександровского городского округа Ставропольского края, обеспечение финансирования мероприятий по обучению специалистов, материально-технического обеспечения штаба ГО и ЧС ежегодно не менее 100 тыс. рублей.

Вопросы энергетической эффективности, содержания зданий муниципальных учреждений, проведение мероприятий в области защиты населения городского округа от чрезвычайных ситуаций являются инструментом повышения экономических показателей городского округа, снижения расходов местного бюджета.

Учитывая социальную и экономическую значимость, в Программе определены цели, поставлены задачи и разработан перечень основных мероприятий, направленных на их приоритетное решение в соответствии с полномочиями Новоалександровского городского округа Ставропольского края и муниципальных учреждений городского округа.  Решение поставленных задач в Программе на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края возможно только в комплексе и требует взаимодействия между органами исполнительной власти Ставропольского края, Новоалександровского городского округа Ставропольского края и муниципальными учреждениями Новоалександровского городского округа Ставропольского края, направленного на осуществление запланированных мероприятий.

Муниципальная Программа по развитию систем коммунальной инфраструктуры, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций является основным документом по организации и реализации в достижении поставленных целей.

Приложения к Программе:

Сведения об индикаторах достижения целей основных мероприятий Программы представлены в таблице 1 приложения 1 к Программе.

Перечень основных мероприятий изложен в таблице 2 приложения 2 к Программе.

Объемы и источники финансового обеспечения реализации муниципальной Программы представлены в таблице 3 приложения 3 к муниципальной Программе.

Весовые коэффициенты целей Программы представлены в таблице 3.1 приложения 4 к Программе.

- Приложение 1

- к муниципальной

- программе «Развитие

- систем коммунальной инфраструктуры,

- защита населения и территории

- от чрезвычайных ситуаций

- в Новоалександровском городском

- округе Ставропольского края»

- СВЕДЕНИЯ

- об индикаторах достижения целей основных мероприятий муниципальной программы

- «Развитие систем коммунальной инфраструктуры, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Новоалександровском городском округе Ставропольского края» и показателях решения задач основных мероприятий и их значениях

- Таблица 1

| - № - п/п | - Наименование индикатора достижения цели и показателя решения задач основных мероприятий | - Единица - измерения | - Значение индикатора достижения цели и показателя решения задач основных мероприятий по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - Отчетный год 2017 |  | - Текущий год 2018 |  | Очередной год планового периода 2019 |  | Первый год планового периода 2020 |  | Второй год планового периода 2021 |  | Третий год планового периода 2022 |  | Четвертый год планового периода 2023 |  | Пятый год планового периода 2024 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  |
| Цель основного мероприятия 1 - Повышение энергетической эффективности использования коммунальных ресурсов объектами муниципальных учреждений, находящихся в собственности Новоалександровского городского округа Ставропольского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1. | - Уровень (класс) энергетической эффективности зданий муниципальных учреждений | - балл | - 40 | - 45 |  | - 50 |  | - 53 |  | - 55 |  | 57 |  | 59 |  |  | 60 |  |
| - Основное мероприятие 1: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах муниципальных учреждений, находящихся в собственности Новоалександровского городского округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Задача1 основного мероприятия 1 - 1. Модернизации и технологическое перевооружение на объектах муниципальных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Модернизация приборов учета природного газа | - ед. | - 3 | - 9 |  | - 40 |  | - 7 |  | - 5 |  | 4 |  | 2 |  |  | 1 |  |
| 1.2 | Модернизация приборов учета холодной воды | - ед. | - 15 | - 12 |  | - 11 |  | - 10 |  | 9 |  | 8 |  | 6 |  |  | 4 |  |
| 1.3 | Модернизация приборов учета электрической энергии | - ед. | - 6 | - 5 |  | - 5 |  | - 5 |  | - 5 |  | 5 |  | - 5 |  |  | 5 |  |
| 1.4 | Модернизация приборов учета тепловой энергии | - ед. | - 3 | - 2 |  | - 2 |  | - 2 |  | - 2 |  | - 2 |  | - 2 |  |  | 2 |  |
| 1.5 | Модернизация уличного освещения | - ед. | - 2 | - 2 |  | - 2 |  | - 2 |  | - 2 |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  |
| - Задача 2 основного мероприятия 1 - Повышение эффективности использования энергетических ресурсов на объектах муниципальных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Замена оконных блоков на энергосберегающие | - ед./м.кв | - 272/1256 | - 472/2 157 |  | - 485/2 108 |  | - 485/2 108 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 1.7. | Доля замененных с использованием энергосберегающих технологий оконных блоков от общего числа, подлежащих замене | - % | - 18,7 | - 32,2 |  | - 31,4 |  | - 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 1.8. | Реконструкция внутренних систем теплоснабжения | - п.м. | - 2340 | - 4355 |  | - 4 000 |  | - 3 000 |  | 2 000 |  | 1 500 |  | 1 500 |  |  | 1 500 |  |
| 1.9. | Реконструкция внутренних систем водоснабжения и водоотведения | - п.м. | - 98 | - 1 100 |  | - 1 100 |  | - 1 100 |  | - 1 100 |  | - 1 100 |  | - 1 100 |  |  | - 1 100 |  |
| 1.10 | Реконструкция осветительной и силовой сети | - п.м. | - 109 | - 9 260 |  | - 10 410 |  | - 9 160 |  | 9 160 |  | 9 160 |  | 9 160 |  |  | 9 160 |  |
| 1.11 | Реконструкция кровель зданий | - ед. | - 5 | - 7 |  | - 4 |  | - 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| - Основное мероприятие 2 «Подготовка к отопительному сезону и прохождение осенне-зимнего периода муниципальными учреждениями, находящимися в собственности Новоалександровского городского округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Цель основного мероприятия 2 – Обеспечение бесперебойного функционирования инженерных коммунальных систем на объектах муниципальных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Уровень соответствия объектов муниципальных учреждений согласно установленным техническим регламентам | - % | - 100 | - 100 |  | - 100 |  | - 100 |  | 100 |  | - 100 |  | 100 |  |  | 100 |  |
| Задача 1 основного мероприятия 2 – Приведение инженерных коммунальных систем на объектах муниципальных учреждений в соответствие с требованиями технических регламентов по содержанию зданий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии | - ед. | - 13 | - 13 |  | - 27 |  | - 27 |  | - 27 |  | - 27 |  | - 27 |  |  | - 27 |  |
| 2.2. | Техническое обслуживание систем отопления централизованного теплоснабжения | - п.м. | - 8 487 | - 9 222 |  | 9 222 |  | 9 222 |  | 9 222 |  | 9 222 |  | 9 222 |  |  | 9 222 |  |
| 2.3. | Промывка и гидроиспытание систем отопления централизованного теплоснабжения | - п. м. | - 35 543 | - 36 412 |  | 36 412 |  | 36 412 |  | 36 412 |  | 36 412 |  | 36 412 |  |  | 36 412 |  |
| 2.4. | Поверка измерительных приборов на системах отопления централизованного теплоснабжения | - ед. | - 72 | - 81 |  | 81 |  | 81 |  | 81 |  | 81 |  | 81 |  |  | 81 |  |
| 2.5. | Поверка приборов учета тепловой энергии | - ед. | - 3 | - 9 |  | - 2 |  | - 4 |  | 7 |  | 4 |  | 4 |  |  | 4 |  |
| 2.6. | Техническое обслуживание газоприемного оборудования | - ед. | - 53 | - 89 |  | - 90 |  | - 90 |  | - 90 |  | - 90 |  | 90 |  |  | 90 |  |
| 2.7. | Техническое обслуживание сигнализаторов загазованности | - ед. | - 53 | - 62 |  | - 63 |  | - 63 |  | - 63 |  | - 63 |  | 63 |  |  | 63 |  |
| 2.8. | Поверка сигнализаторов загазованности | - ед. | - 32 | - 43 |  | - 44 |  | - 44 |  | - 44 |  | - 44 |  | 44 |  |  | 44 |  |
| 2.9. | Проверка дымоходов и вентиляционных каналов | - ед. | - 32 | - 84 |  | - 85 |  | 85 |  | 85 |  | 85 |  | 85 |  |  | 85 |  |
| 2.10. | Испытания электрооборудования и осветительной сети | - ед. | - 73 | - 129 |  | 129 |  | 129 |  | 129 |  | 129 |  | 129 |  |  | 129 |  |
| 2.11. | Обучение операторов котельных установок | - чел. | - 76 | - 127 |  | - 172 |  | 172 |  | 172 |  | 172 |  | 172 |  |  | 172 |  |
| 2.12. | Обучение ответственных за электроустановки | - чел. | - 64 | - 61 |  | - 76 |  | 76 |  | 76 |  | 76 |  | 76 |  |  | 76 |  |
| 2.13. | Обучение ответственных за газовое хозяйство | - чел. | - - | - 4 |  | - 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  |  | 4 |  |
| 2.14. | Инструктаж ответственных лиц перед началом отопительного периода | - чел. | - 76 | - 127 |  | - 172 |  | 172 |  | 172 |  | 172 |  | 172 |  |  | 172 |  |
| 2.15. | Обучение аппаратчиков химводоочистки | - чел. | - - | - 2 |  | - 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  |
| 2.16 | Техническое обслуживание системы вентиляции и кондиционирования | - ед. | - - | - - |  | - 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 2.17. | Перенос узла учета электрической энергии н границу балансовой принадлежности | - ед. | - - | - 6 |  | - - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |
| 2.18. | Поверка (замена) приборов учета газа | - ед. | - 2 | - 11 |  | - 4 |  | 5 |  | 10 |  | 13 |  | 16 |  |  | 8 |  |
| 2.19. | Поверка (замена) приборов учета холодной воды | - ед. | - 2 | - 4 |  | - 21 |  | 15 |  | 12 |  | 27 |  | 19 |  |  | 8 |  |
| - Основное мероприятие 3: Обеспечение проведения противопожарных мероприятий муниципальными учреждениями, находящимися в собственности Новоалександровского городского округа Ставропольского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Цель основного мероприятия 3 - Обеспечение противопожарной безопасности эксплуатации зданий учреждений, находящихся в собственности Новоалександровского городского округа Ставропольского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Уровень соответствия объектов муниципальных учреждений согласно требований противопожарной безопасности | - % | - 100 | - 100 |  | - 100 |  | - 100 |  | - 100 |  | - 100 |  | - 100 |  |  | - 100 |  |
| Задача 1 основного мероприятия 3 - Приведение объектов муниципальных учреждений в соответствие с требованиями противопожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Техническое обслуживание пожарной сигнализации | - ед. | - 74 | - 124 |  | - 124 |  | - 124 |  | - 124 |  | - 124 |  | - 124 |  |  | - 124 |  |
| 3.2. | Ремонт пожарной сигнализации | - ед. | - - | - - |  | - 19 |  |  |  | - - |  | - - |  | - - |  |  | - - |  |
| 3.3. | Стрелец-Мониторинг | - ед. | - - | - 65 |  | - 68 |  | - 68 |  | - 68 |  | - 68 |  | - 68 |  |  | - 68 |  |
| 3.4. | Огнезащитная обработка деревянных конструкций | - м.кв. | - - | - - |  | - 87 393,62 |  | - 15 400 |  | 700 |  | - 87 393,62 |  | - 15400 |  |  | 700 |  |
| 3.5. | Проверка состояния огнезащитной обработки | - м.кв. | - - | - - |  | - 15 400 |  | - 87 393,62 |  | 102.793,62 |  | - 15 400 |  | - 87 393,62 |  |  | 102.793,62 |  |
| 3.6. | Приобретение огнетушителей | - ед. | - - | - - |  | - 637 |  | - 200 |  | 200 |  | - 200 |  | - 200 |  |  | 200 |  |
| 3.7. | Проверка знаний пожарно-технического минимума | - чел. | - - | - - |  | - 8 |  | - 8 |  | 8 |  | - 8 |  | - 8 |  |  | 8 |  |
| 3.8. | Испытание пожарных кранов, перемотка рукавов | - ед. | - - | - - |  | - 4 |  | - 4 |  | 4 |  | - 4 |  | - 4 |  |  | 4 |  |
| - Основное мероприятие 4: «Организация мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Цель основного мероприятия 4 - Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 основного мероприятия 4 – Привлечение специализированных организаций для выполнения работ по отлову и содержанию безнадзорных животных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Отлов и содержание безнадзорных животных | - гол. | - 100 | - 100 |  | - 100 |  | - 100 |  | - 100 |  | - 100 |  | - 100 |  |  | - 100 |  |
| - Основное мероприятие 5: «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Новоалександровском городском округе Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Цель основного мероприятия 5 – Снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Уровень реагирования сил и средств системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций городского округа | - % | - - | - - |  | - 55 |  | 57 |  | 60 |  | 63 |  | 65 |  |  | 70 |  |
| Задача 1 основного мероприятия 5-Организация проведения мероприятий и обеспечения финансирования по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Профессиональное обучение специалистов служб, обеспечивающих деятельность штаба ГО и ЧС администрации городского округа | - чел. | - 2 | - 16 |  | - 2 |  | - 2 |  | - 2 |  | - 2 |  | - 2 |  | - 2 |  |  |
| 5.2. | Материально-техническое обеспечение штаба ГО и ЧС администрации городского округа | - тыс. руб. | - 67 | 67 |  | 67 |  | 67 |  | 67 |  | 67 |  | 67 |  | 67 |  |  |

- Приложение 2

- к муниципальной

- программе «Развитие

- систем коммунальной инфраструктуры,

- защита населения и территории

- от чрезвычайных ситуаций

- в Новоалександровском городском

- округе Ставропольского края»

- ПЕРЕЧЕНЬ

- основных мероприятий муниципальной программы

«Развитие систем коммунальной инфраструктуры, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Новоалександровском

городском округе Ставропольского края»                                                                                                       Таблица 2

| № п/п | Наименование основных мероприятий | Ответственный исполнитель основных мероприятий | Срок |  |  | Связь с индикаторами достижения целей и показателями решения задач основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| - Основное мероприятие: Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах муниципальных учреждений, находящихся в собственности Новоалександровского городского округа Ставропольского края |  |  |  |  |  |  |
| Задачи1 основного мероприятия:1) Модернизации и технологическое перевооружение на объектах муниципальных учреждений; 2) Повышение эффективности использования энергетических ресурсов на объектах муниципальных учреждений |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Модернизация приборов учета природного газа | Администрация городского округа Управление образования Управление культуры Комитет по физической культуре и спорту Управление имущественных отношений Территориальные отделы Финансовое управление | 2019 | 2024 |  | Индикаторы достижения цели отражены в п.1 табл. 1. Показатель решения задачи в п.п.1.1. табл.1. |
| 1.2. | Модернизация приборов учета холодной воды | Администрация городского округа Управление образования Управление культуры Комитет по физической культуре и спорту Управление имущественных отношений Территориальные отделы Финансовое управление | 2019 | 2024 |  | Индикаторы достижения цели отражены в п.1 табл. 1. Показатель решения задачи в п.п.1.2. табл.1. |
| 1.3. | Модернизация приборов учета электрической энергии | Администрация городского округа Территориальные отделы | 2019 | 2024 |  | Индикаторы достижения цели отражены в п.1 табл. 1. Показатель решения задачи в п.п.1.3. табл.1. |
| 1.4. | Модернизация приборов учета тепловой энергии | Администрация городского округа Управление образования Управление культуры Комитет по физической культуре и спорту Управление имущественных отношений Территориальные отделы Финансовое управление | 2019 | 2024 |  | Индикаторы достижения цели отражены в п.1 табл. 1. Показатель решения задачи в п.п.1.4. табл.1. |
| 1.5. | Модернизация уличного освещения | Администрация городского округа Управление образования Управление культуры Комитет по физической культуре и спорту Управление имущественных отношений Территориальные отделы Финансовое управление | 2019 | 2024 |  | Индикаторы достижения цели отражены в п.1 табл. 1. Показатель решения задачи в п.п.1.5. табл.1. |
| 1.6. | Замена оконных блоков на энергосберегающие | Администрация городского округа Управление образования Управление культуры Комитет по физической культуре и спорту Управление имущественных отношений Территориальные отделы Финансовое управление | 2019 | 2024 |  | Индикаторы достижения цели отражены в п.1 табл. 1. Показатель решения задачи в п.п.1.6, п.п. 1.7. табл.1. |
| 1.7. | Реконструкция внутренних систем теплоснабжения | Администрация городского округа Управление образования Управление культуры Комитет по физической культуре и спорту Управление имущественных отношений Территориальные отделы Финансовое управление | 2019 | 2024 |  | Индикаторы достижения цели отражены в п.1 табл. 1. Показатель решения задачи в п.п.1.8. табл.1. |
| 1.8. | Реконструкция внутренних систем водоснабжения и водоотведения | Администрация городского округа Управление образования Управление культуры Комитет по физической культуре и спорту Управление имущественных отношений Территориальные отделы Финансовое управление | 2019 | 2024 |  | Индикаторы достижения цели отражены в п.1 табл. 1. Показатель решения задачи в п.п.1.9. табл.1. |
| 1.9. | Реконструкция осветительной и силовой сети | Администрация городского округа Управление образования Управление культуры Комитет по физической культуре и спорту Управление имущественных отношений Территориальные отделы Финансовое управление | 2019 | 2024 |  | Индикаторы достижения цели отражены в п.1 табл. 1. Показатель решения задачи в п.п.1.10. табл.1. |
| 1.10. | Реконструкция кровель зданий | Администрация городского округа Управление образования Управление культуры Комитет по физической культуре и спорту Управление имущественных отношений Территориальные отделы Финансовое управление | 2019 | 2024 |  | Индикаторы достижения цели отражены в п.1 табл. 1. Показатель решения задачи в п.п.1.11. табл.1. |
| - Основное мероприятие: Подготовка к отопительному сезону и прохождение осенне-зимнего периода муниципальными учреждениями, находящимися в собственности Новоалександровского городского округа Ставропольского края |  |  |  |  |  |  |
| Задачи основного мероприятия 2: Приведение инженерных коммунальных систем на объектах муниципальных учреждений в соответствие с требованиями технических регламентов по содержанию зданий |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии | Администрация городского округа Управление образования Управление культуры Комитет по физической культуре и спорту Управление имущественных отношений Территориальные отделы Финансовое управление | 2019 | 2024 |  | Индикаторы достижения цели отражены в п.2 табл. 1. Показатель решения задачи в п.п.2.1. табл.1. |
| 2.2. | Техническое обслуживание систем отопления централизованного теплоснабжения | Администрация городского округа Управление образования Управление культуры Комитет по физической культуре и спорту Управление имущественных отношений Территориальные отделы Финансовое управление | 2019 | 2024 |  | Индикаторы достижения цели отражены в п.2 табл. 1. Показатель решения задачи в п.п.2.2. табл.1. |
| 2.3. | Промывка и гидроиспытание систем отопления централизованного теплоснабжения | Администрация городского округа Управление образования Управление культуры Комитет по физической культуре и спорту Управление имущественных отношений Территориальные отделы Финансовое управление | 2019 | 2024 |  | Индикаторы достижения цели отражены в п.2 табл. 1. Показатель решения задачи в п.п.2.3. табл.1. |
| 2.4. | Поверка измерительных приборов на системах отопления централизованного теплоснабжения | Администрация городского округа Управление образования Управление культуры Комитет по физической культуре и спорту Управление имущественных отношений Территориальные отделы Финансовое управление | 2019 | 2024 |  | Индикаторы достижения цели отражены в п.2 табл. 1. Показатель решения задачи в п.п.2.4. табл.1. |
| 2.5. | Поверка приборов учета тепловой энергии | Администрация городского округа Управление образования Управление культуры Комитет по физической культуре и спорту Управление имущественных отношений Территориальные отделы Финансовое управление | 2019 | 2024 |  | Индикаторы достижения цели отражены в п.2 табл. 1. Показатель решения задачи в п.п.2.5. табл.1. |
| 2.6. | Техническое обслуживание газоприемного оборудования | Администрация городского округа Управление образования Управление культуры Комитет по физической культуре и спорту Управление имущественных отношений Территориальные отделы Финансовое управление | 2019 | 2024 |  | Индикаторы достижения цели отражены в п.2 табл. 1. Показатель решения задачи в п.п.2.6. табл.1. |
| 2.7. | Техническое обслуживание сигнализаторов загазованности | Администрация городского округа Управление образования Управление культуры Комитет по физической культуре и спорту Управление имущественных отношений Территориальные отделы Финансовое управление | 2019 | 2024 |  | Индикаторы достижения цели отражены в п.2 табл. 1. Показатель решения задачи в п.п.2.7. табл.1. |
| 2.8. | Поверка сигнализаторов загазованности | Администрация городского округа Управление образования Управление культуры Комитет по физической культуре и спорту Управление имущественных отношений Территориальные отделы Финансовое управление | 2019 | 2024 |  | Индикаторы достижения цели отражены в п.2 табл. 1. Показатель решения задачи в п.п.2.8. табл.1. |
| 2.9. | Проверка дымоходов и вентиляционных каналов | Администрация городского округа Управление образования Управление культуры Комитет по физической культуре и спорту Управление имущественных отношений Территориальные отделы Финансовое управление | 2019 | 2024 |  | Индикаторы достижения цели отражены в п.2 табл. 1. Показатель решения задачи в п.п.2.9. табл.1. |
| 2.10. | Испытания электрооборудования и осветительной сети | Администрация городского округа Управление образования Управление культуры Комитет по физической культуре и спорту Управление имущественных отношений Территориальные отделы Финансовое управление | 2019 | 2024 |  | Индикаторы достижения цели отражены в п.2 табл. 1. Показатель решения задачи в п.п.2.10. табл.1. |
| 2.11. | Обучение операторов котельных установок | Администрация городского округа Управление образования Управление культуры Комитет по физической культуре и спорту Управление имущественных отношений Территориальные отделы Финансовое управление | 2019 | 2024 |  | Индикаторы достижения цели отражены в п.2 табл. 1. Показатель решения задачи в п.п.2.11. табл.1. |
| 2.12. | Обучение ответственных за электроустановки | Администрация городского округа Управление образования Управление культуры Комитет по физической культуре и спорту Управление имущественных отношений Территориальные отделы Финансовое управление | 2019 | 2024 |  | Индикаторы достижения цели отражены в п.2 табл. 1. Показатель решения задачи в п.п.2.12. табл.1. |
| 2.13. | Обучение ответственных за газовое хозяйство | Администрация городского округа Управление образования Управление культуры Комитет по физической культуре и спорту Управление имущественных отношений Территориальные отделы Финансовое управление | 2019 | 2024 |  | Индикаторы достижения цели отражены в п.2 табл. 1. Показатель решения задачи в п.п.2.13. табл.1. |
| 2.14. | Инструктаж ответственных лиц перед началом отопительного периода | Администрация городского округа Управление образования Управление культуры Комитет по физической культуре и спорту Управление имущественных отношений Территориальные отделы Финансовое управление | 2019 | 2024 |  | Индикаторы достижения цели отражены в п.2 табл. 1. Показатель решения задачи в п.п.2.14. табл.1. |
| 2.15 | Обучение аппаратчиков химводоочистки | Администрация городского округа Управление образования Управление культуры Комитет по физической культуре и спорту Управление имущественных отношений Территориальные отделы Финансовое управление | 2019 | 2024 |  | Индикаторы достижения цели отражены в п.2 табл. 1. Показатель решения задачи в п.п.2.15. табл.1. |
| 2.16. | Техническое обслуживание системы вентиляции и кондиционирования | Администрация городского округа Управление образования Управление культуры Комитет по физической культуре и спорту Управление имущественных отношений Территориальные отделы Финансовое управление | 2019 | 2024 |  | Индикаторы достижения цели отражены в п.2 табл. 1. Показатель решения задачи в п.п.2.16. табл.1. |
| 2.17 | Перенос узла учета электрической энергии на границу балансовой принадлежности | Администрация городского округа Управление образования Управление культуры Комитет по физической культуре и спорту Управление имущественных отношений Территориальные отделы Финансовое управление | 2019 | 2024 |  | Индикаторы достижения цели отражены в п.2 табл. 1. Показатель решения задачи в п.п.2.17. табл.1. |
| 2.18 | Поверка (замена) приборов учета газа | Администрация городского округа Управление образования Управление культуры Комитет по физической культуре и спорту Управление имущественных отношений Территориальные отделы Финансовое управление | 2019 | 2024 |  | Индикаторы достижения цели отражены в п.2 табл. 1. Показатель решения задачи в п.п.2.18. табл.1. |
| 2.19. | Поверка (замена) приборов учета воды | Администрация городского округа Управление образования Управление культуры Комитет по физической культуре и спорту Управление имущественных отношений Территориальные отделы Финансовое управление | 2019 | 2024 |  | Индикаторы достижения цели отражены в п.2 табл. 1. Показатель решения задачи в п.п.2.19. табл.1. |
| - Основное мероприятие: Обеспечение проведения противопожарных мероприятий муниципальными учреждениями, находящимися в собственности Новоалександровского городского округа Ставропольского края |  |  |  |  |  |  |
| Задачи основного мероприятия 3: Приведение объектов муниципальных учреждений в соответствие с требованиями противопожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Техническое обслуживание пожарной сигнализации | Администрация городского округа Управление образования Управление культуры Комитет по физической культуре и спорту Управление имущественных отношений Территориальные отделы Финансовое управление | 2019 | 2024 |  | Индикаторы достижения цели отражены в п.3 табл. 1. Показатель решения задачи в п.п.3.1. табл.1. |
| 3.2. | Ремонт пожарной сигнализации | Администрация городского округа Управление образования Управление культуры Комитет по физической культуре и спорту Управление имущественных отношений Территориальные отделы Финансовое управление | 2019 | 2024 |  | Индикаторы достижения цели отражены в п.3 табл. 1. Показатель решения задачи в п.п.3.2. табл.1. |
| 3.3. | Стрелец-мониторинг | Администрация городского округа Управление образования Управление культуры Комитет по физической культуре и спорту Управление имущественных отношений Территориальные отделы Финансовое управление | 2019 | 2024 |  | Индикаторы достижения цели отражены в п.3 табл. 1. Показатель решения задачи в п.п.3.3. табл.1. |
| 3.4. | Огнезащитная обработка деревянных конструкций | Администрация городского округа Управление образования Управление культуры Комитет по физической культуре и спорту Управление имущественных отношений Территориальные отделы Финансовое управление | 2019 | 2024 |  | Индикаторы достижения цели отражены в п.3 табл. 1. Показатель решения задачи в п.п.3.4. табл.1. |
| 3.5. | Проверка состояния огнезащитной обработки | Администрация городского округа Управление образования Управление культуры Комитет по физической культуре и спорту Управление имущественных отношений Территориальные отделы Финансовое управление | 2019 | 2024 |  | Индикаторы достижения цели отражены в п.3 табл. 1. Показатель решения задачи в п.п.3.5. табл.1. |
| 3.6. | Приобретение огнетушителей | Администрация городского округа Управление образования Управление культуры Комитет по физической культуре и спорту Управление имущественных отношений Территориальные отделы Финансовое управление | 2019 | 2024 |  | Индикаторы достижения цели отражены в п.3 табл. 1. Показатель решения задачи в п.п.3.6. табл.1. |
| 3.7. | Проверка знаний пожарно-технического минимума | Администрация городского округа Управление образования Управление культуры Комитет по физической культуре и спорту Управление имущественных отношений Территориальные отделы Финансовое управление | 2019 | 2024 |  | Индикаторы достижения цели отражены в п.3 табл. 1. Показатель решения задачи в п.п.3.7. табл.1. |
| 3.8. | Испытание пожарных кранов, перемотка рукавов | Администрация городского округа Управление образования Управление культуры Комитет по физической культуре и спорту Управление имущественных отношений Территориальные отделы Финансовое управление | 2019 | 2024 |  | Индикаторы достижения цели отражены в п.3 табл. 1. Показатель решения задачи в п.п.3.8. табл.1. |
| - Основное мероприятие: Организация мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края |  |  |  |  |  |  |
| Задачи основного мероприятия 4: Привлечение специализированных организаций для выполнения работ по отлову и содержанию безнадзорных животных |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Отлов и содержание безнадзорных животных | Администрация городского округа | 2019 |  | 2024 | Индикаторы достижения цели отражены в п. 4 табл. 1. Показатель решения задачи в п.п.4.1. табл.1 |
| - Основное мероприятие: Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Новоалександровском городском округе Ставропольского края |  |  |  |  |  |  |
| Задачи основного мероприятия 5: Организация проведения мероприятий и обеспечения финансирования по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Профессиональное обучение специалистов служб, обеспечивающих деятельность штаба ГО и ЧС администрации городского округа | Администрация городского округа | 2019 |  | 2024 | Индикаторы достижения цели отражены в п.5 табл. 1. Показатель решения задачи в п.п.5.1 табл.1 |
| 5.2 | Материально-техническое обеспечение штаба ГО и ЧС администрации городского округа | Администрация городского округа | 2019 |  | 2024 | Индикаторы достижения цели отражены в п.5 табл. 1. Показатель решения задачи в п.п.5.2 табл.1 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к муниципальной |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | программе «Развитие |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | систем коммунальной инфраструктуры, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | защита населения и территории |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | от чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | в Новоалександровском городском |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | округе Ставропольского края» |  |  |  |  |
| ОБЪЁМЫ И ИСТОЧНИКИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| финансового обеспечения основных мероприятий муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Развитие систем коммунальной инфраструктуры, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Новоалександровском городском округе Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование основного мероприятия | Источники финансового обеспечения по ответственному исполнителю мероприятия |  | Объемы финансового обеспечения по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Очередной год |  | Первый год планового периода |  | Второй год планового периода |  | Третий год планового периода |  | Четвертый год планового периода | Пятый год планового периода |
|  |  |  |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 |
|  | Объем ассигнований на реализацию Программы | Всего бюджет Новоалександровского городского округа Ставропольского края (далее - бюджет городского округа) |  | 27 174,50 |  | 8 249,25 |  | 8 249,25 |  | 8 249,25 |  | 8 249,25 | 8 249,25 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства бюджета Ставропольского края (далее-краевой бюджет) |  | 15 612,18 |  | 183,65 |  | 183,65 |  | 183,65 |  | 183,65 | 183,65 |
|  |  | в т. ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | администрации городского округа |  | 183,65 |  | 183,65 |  | 183,65 |  | 183,65 |  | 183,65 | 183,65 |
|  |  | управлению образования |  | 15 428,53 |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
|  |  | управлению культуры |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
|  |  | комитету по физической культуре и спорту |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
|  |  | управлению имущественных отношений |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
|  |  | территориальным отделам |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
|  |  | финансовому управлению |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
|  |  | средства местного бюджета |  | 11 562,32 |  | 8 065,60 |  | 8 065,60 |  | 8 065,60 |  | 8 065,60 | 8 065,60 |
|  |  | в т. ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | администрации городского округа |  | 230,22 |  | 230,22 |  | 230,22 |  | 230,22 |  | 230,22 | 230,22 |
|  |  | управлению образования |  | 8 387,92 |  | 4 891,20 |  | 4 891,20 |  | 4 891,20 |  | 4 891,20 | 4 891,20 |
|  |  | управлению культуры |  | 1 720,33 |  | 1 720,33 |  | 1 720,33 |  | 1 720,33 |  | 1 720,33 | 1 720,33 |
|  |  | комитету по физической культуре и спорту |  | 639,33 |  | 639,33 |  | 639,33 |  | 639,33 |  | 639,33 | 639,33 |
|  |  | управлению имущественных отношений |  | 33,51 |  | 33,51 |  | 33,51 |  | 33,51 |  | 33,51 | 33,51 |
|  | в том числе следующие мероприятия: | территориальным отделам |  | 489,41 |  | 489,41 |  | 489,41 |  | 489,41 |  | 489,41 | 489,41 |
|  |  | финансовому управлению |  | 61,60 |  | 61,60 |  | 61,60 |  | 61,60 |  | 61,60 | 61,60 |
| 1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах муниципальных учреждений, находящихся в собственности Новоалександровского городского округа Ставропольского края, всего | бюджет городского округа всего, |  | 18 925,25 |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства краевого бюджета, всего |  | 15 428,53 |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
|  |  | в т. ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | администрации городского округа |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
|  |  | управлению образования |  | 15 428,53 |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
|  |  | управлению культуры |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
|  |  | комитету по физической культуре и спорту |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
|  |  | управлению имущественных отношений |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
|  |  | территориальным отделам |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
|  |  | финансовому управлению |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
|  |  | средства местного бюджета, всего |  | 3 496,72 |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
|  |  | в т. ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | администрации городского округа |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
|  |  | управлению образования |  | 3 496,72 |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
|  |  | управлению культуры |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
|  |  | комитету по физической культуре и спорту |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
|  |  | управлению имущественных отношений |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
|  | в том числе следующие мероприятия: | территориальным отделам |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
|  |  | финансовому управлению |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
| 1.1. | Модернизация приборов учета природного газа | Всего: |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
|  |  | администрация городского округа |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
|  |  | управление образования |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
|  |  | управление культуры |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
|  |  | комитет по физической культуре и спорту |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
|  |  | управление имущественных отношений |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
|  |  | территориальные отделы |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
|  |  | финансовое управление |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
| 1.2. | Модернизация приборов учета холодной воды | Всего: |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
|  |  | администрация городского округа |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
|  |  | управление образования |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
|  |  | управление культуры |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
|  |  | комитет по физической культуре и спорту |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
|  |  | управление имущественных отношений |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
|  |  | территориальные отделы |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
|  |  | финансовое управление |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
| 1.3. | Модернизация приборов учета электрической энергии | Всего: |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
|  |  | администрация городского округа |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
|  |  | управление образования |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
|  |  | управление культуры |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
|  |  | комитет по физической культуре и спорту |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
|  |  | управление имущественных отношений |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
|  |  | территориальные отделы |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
|  |  | финансовое управление |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
| 1.4. | Модернизация приборов учета тепловой энергии | Всего: |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
|  |  | администрация городского округа |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
|  |  | управление образования |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
|  |  | управление культуры |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
|  |  | комитет по физической культуре и спорту |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
|  |  | управление имущественных отношений |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
|  |  | территориальные отделы |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
|  |  | финансовое управление |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
| 1.5. | Модернизация уличного освещения | Всего: |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
|  |  | администрация городского округа |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
|  |  | управление образования |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
|  |  | управление культуры |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
|  |  | комитет по физической культуре и спорту |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
|  |  | управление имущественных отношений |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
|  |  | территориальные отделы |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
|  |  | финансовое управление |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
| 1.6. | Замена оконных блоков на энергосберегающие | Всего: |  | 3 363,05 |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
|  |  | в том числе средства краевого бюджета, предусмотренные в том числе: |  | 2 823,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | администрация городского округа |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
|  |  | управление образования |  | 2 823,15 |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
|  |  | управление культуры |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
|  |  | комитет по физической культуре и спорту |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
|  |  | управление имущественных отношений |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
|  |  | территориальные отделы |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
|  |  | финансовое управление |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
|  |  | в том числе средства местного бюджета, предусмотренные в том числе: |  | 539,90 |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
|  |  | администрация городского округа |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
|  |  | управление образования |  | 539,90 |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
|  |  | управление культуры |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
|  |  | комитет по физической культуре и спорту |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
|  |  | управление имущественных отношений |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
|  |  | территориальные отделы |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
|  |  | финансовое управление |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
| 1.7. | Реконструкция внутренних систем теплоснабжения | Всего: |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
|  |  | администрация городского округа |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
|  |  | управление образования |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
|  |  | управление культуры |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
|  |  | комитет по физической культуре и спорту |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
|  |  | управление имущественных отношений |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
|  |  | территориальные отделы |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
|  |  | финансовое управление |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
| 1.8. | Реконструкция внутренних систем водоснабжения и водоотведения | Всего: |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
|  |  | администрация городского округа |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
|  |  | управление образования |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
|  |  | управление культуры |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
|  |  | комитет по физической культуре и спорту |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
|  |  | управление имущественных отношений |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
|  |  | территориальные отделы |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
|  |  | финансовое управление |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
| 1.9. | Реконструкция осветительной и силовой сети | Всего: |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
|  |  | администрация городского округа |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
|  |  | управление образования |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
|  |  | управление культуры |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
|  |  | комитет по физической культуре и спорту |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
|  |  | управление имущественных отношений |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
|  |  | территориальные отделы |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
|  |  | финансовое управление |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
| 1.10. | Реконструкция кровель зданий | Всего: |  | 15 562,20 |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
|  |  | в том числе средства краевого бюджета, предусмотренные в том числе: |  | 12 605,38 |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
|  |  | администрация городского округа |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
|  |  | управление образования |  | 12 605,38 |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
|  |  | управление культуры |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
|  |  | комитет по физической культуре и спорту |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
|  |  | управление имущественных отношений |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
|  |  | территориальные отделы |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
|  |  | финансовое управление |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
|  |  | в том числе средства местного бюджета, предусмотренные в том числе: |  | 2 956,82 |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
|  |  | администрация городского округа |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
|  |  | управление образования |  | 2 956,82 |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
|  |  | управление культуры |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
|  |  | комитет по физической культуре и спорту |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
|  |  | управление имущественных отношений |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
|  |  | территориальные отделы |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
|  |  | финансовое управление |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
| 2. | Подготовка к отопительному сезону и прохождение осенне-зимнего периода муниципальными учреждениями, находящимися в собственности Новоалександровского городского округа Ставропольского края, всего | бюджет городского округа всего, |  | 3 611,17 |  | 3 611,17 |  | 3 611,17 |  | 3 611,17 |  | 3 611,17 | 3 611,17 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства местного бюджета, всего |  | 3 611,17 |  | 3 611,17 |  | 3 611,17 |  | 3 611,17 |  | 3 611,17 | 3 611,17 |
|  |  | в т. ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | администрации городского округа |  | 71,48 |  | 71,48 |  | 71,48 |  | 71,48 |  | 71,48 | 71,48 |
|  |  | управлению образования |  | 1 803,61 |  | 1 803,61 |  | 1 803,61 |  | 1 803,61 |  | 1 803,61 | 1 803,61 |
|  |  | управлению культуры |  | 825,15 |  | 825,15 |  | 825,15 |  | 825,15 |  | 825,15 | 825,15 |
|  |  | комитету по физической культуре и спорту |  | 561,13 |  | 561,13 |  | 561,13 |  | 561,13 |  | 561,13 | 561,13 |
|  |  | управлению имущественных отношений |  | 24,71 |  | 24,71 |  | 24,71 |  | 24,71 |  | 24,71 | 24,71 |
|  | в том числе следующие мероприятия: | территориальным отделам |  | 325,09 |  | 325,09 |  | 325,09 |  | 325,09 |  | 325,09 | 325,09 |
|  |  | финансовому управлению |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
| 2.1. | Техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии | Всего: |  | 395,12 |  | 395,12 |  | 395,12 |  | 395,12 |  | 395,12 | 395,12 |
|  |  | администрация городского округа |  | 28,68 |  | 28,68 |  | 28,68 |  | 28,68 |  | 28,68 | 28,68 |
|  |  | управление образования |  | 337,76 |  | 337,76 |  | 337,76 |  | 337,76 |  | 337,76 | 337,76 |
|  |  | управление культуры |  | 14,34 |  | 14,34 |  | 14,34 |  | 14,34 |  | 14,34 | 14,34 |
|  |  | комитет по физической культуре и спорту |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
|  |  | управление имущественных отношений |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
|  |  | территориальные отделы |  | 14,34 |  | 14,34 |  | 14,34 |  | 14,34 |  | 14,34 | 14,34 |
|  |  | финансовое управление |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
| 2.2. | Техническое обслуживание систем отопления централизованного теплоснабжения | Всего: |  | 402,96 |  | 402,96 |  | 402,96 |  | 402,96 |  | 402,96 | 402,96 |
|  |  | администрация городского округа |  | 16,18 |  | 16,18 |  | 16,18 |  | 16,18 |  | 16,18 | 16,18 |
|  |  | управление образования |  | 342,96 |  | 342,96 |  | 342,96 |  | 342,96 |  | 342,96 | 342,96 |
|  |  | управление культуры |  | 15,88 |  | 15,88 |  | 15,88 |  | 15,88 |  | 15,88 | 15,88 |
|  |  | комитет по физической культуре и спорту |  | 4,67 |  | 4,67 |  | 4,67 |  | 4,67 |  | 4,67 | 4,67 |
|  |  | управление имущественных отношений |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
|  |  | территориальные отделы |  | 23,27 |  | 23,27 |  | 23,27 |  | 23,27 |  | 23,27 | 23,27 |
|  |  | финансовое управление |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
| 2.3. | Промывка и гидроиспытание систем отопления централизованного теплоснабжения | Всего: |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
|  |  | администрация городского округа |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
|  |  | управление образования |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
|  |  | управление культуры |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
|  |  | комитет по физической культуре и спорту |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
|  |  | управление имущественных отношений |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
|  |  | территориальные отделы |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
|  |  | финансовое управление |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
| 2.4. | Поверка измерительных приборов на системах отопления централизованного теплоснабжения | Всего: |  | 8,94 |  | 8,94 |  | 8,94 |  | 8,94 |  | 8,94 | 8,94 |
|  |  | администрация городского округа |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
|  |  | управление образования |  | 8,94 |  | 8,94 |  | 8,94 |  | 8,94 |  | 8,94 | 8,94 |
|  |  | управление культуры |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
|  |  | комитет по физической культуре и спорту |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
|  |  | управление имущественных отношений |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
|  |  | территориальные отделы |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
|  |  | финансовое управление |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
| 2.5. | Поверка приборов учета тепловой энергии | Всего: |  | 26,94 |  | 26,94 |  | 26,94 |  | 26,94 |  | 26,94 | 26,94 |
|  |  | администрация городского округа |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
|  |  | управление образования |  | 18,31 |  | 18,31 |  | 18,31 |  | 18,31 |  | 18,31 | 18,31 |
|  |  | управление культуры |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
|  |  | комитет по физической культуре и спорту |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
|  |  | управление имущественных отношений |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
|  |  | территориальные отделы |  | 8,63 |  | 8,63 |  | 8,63 |  | 8,63 |  | 8,63 | 8,63 |
|  |  | финансовое управление |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
| 2.6. | Техническое обслуживание газоприемного оборудования | Всего: |  | 939,27 |  | 939,27 |  | 939,27 |  | 939,27 |  | 939,27 | 939,27 |
|  |  | администрация городского округа |  | 3,50 |  | 3,50 |  | 3,50 |  | 3,50 |  | 3,50 | 3,50 |
|  |  | управление образования |  | 524,62 |  | 524,62 |  | 524,62 |  | 524,62 |  | 524,62 | 524,62 |
|  |  | управление культуры |  | 207,71 |  | 207,71 |  | 207,71 |  | 207,71 |  | 207,71 | 207,71 |
|  |  | комитет по физической культуре и спорту |  | 145,64 |  | 145,64 |  | 145,64 |  | 145,64 |  | 145,64 | 145,64 |
|  |  | управление имущественных отношений |  | 11,48 |  | 11,48 |  | 11,48 |  | 11,48 |  | 11,48 | 11,48 |
|  |  | территориальные отделы |  | 46,32 |  | 46,32 |  | 46,32 |  | 46,32 |  | 46,32 | 46,32 |
|  |  | финансовое управление |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
| 2.7. | Техническое обслуживание сигнализаторов загазованности | Всего: |  | 149,20 |  | 149,20 |  | 149,20 |  | 149,20 |  | 149,20 | 149,20 |
|  |  | администрация городского округа |  | 6,00 |  | 6,00 |  | 6,00 |  | 6,00 |  | 6,00 | 6,00 |
|  |  | управление образования |  | 54,20 |  | 54,20 |  | 54,20 |  | 54,20 |  | 54,20 | 54,20 |
|  |  | управление культуры |  | 7,50 |  | 7,50 |  | 7,50 |  | 7,50 |  | 7,50 | 7,50 |
|  |  | комитет по физической культуре и спорту |  | 23,00 |  | 23,00 |  | 23,00 |  | 23,00 |  | 23,00 | 23,00 |
|  |  | управление имущественных отношений |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
|  |  | территориальные отделы |  | 58,50 |  | 58,50 |  | 58,50 |  | 58,50 |  | 58,50 | 58,50 |
|  |  | финансовое управление |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
| 2.8. | Поверка сигнализаторов загазованности | Всего: |  | 142,30 |  | 142,30 |  | 142,30 |  | 142,30 |  | 142,30 | 142,30 |
|  |  | администрация городского округа |  | 3,17 |  | 3,17 |  | 3,17 |  | 3,17 |  | 3,17 | 3,17 |
|  |  | управление образования |  | 58,72 |  | 58,72 |  | 58,72 |  | 58,72 |  | 58,72 | 58,72 |
|  |  | управление культуры |  | 37,81 |  | 37,81 |  | 37,81 |  | 37,81 |  | 37,81 | 37,81 |
|  |  | комитет по физической культуре и спорту |  | 21,40 |  | 21,40 |  | 21,40 |  | 21,40 |  | 21,40 | 21,40 |
|  |  | управление имущественных отношений |  | 3,41 |  | 3,41 |  | 3,41 |  | 3,41 |  | 3,41 | 3,41 |
|  |  | территориальные отделы |  | 17,79 |  | 17,79 |  | 17,79 |  | 17,79 |  | 17,79 | 17,79 |
|  |  | финансовое управление |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
| 2.9. | Проверка дымоходов и вентиляционных каналов | Всего: |  | 246,14 |  | 246,14 |  | 246,14 |  | 246,14 |  | 246,14 | 246,14 |
|  |  | администрация городского округа |  | 1,46 |  | 1,46 |  | 1,46 |  | 1,46 |  | 1,46 | 1,46 |
|  |  | управление образования |  | 132,27 |  | 132,27 |  | 132,27 |  | 132,27 |  | 132,27 | 132,27 |
|  |  | управление культуры |  | 65,36 |  | 65,36 |  | 65,36 |  | 65,36 |  | 65,36 | 65,36 |
|  |  | комитет по физической культуре и спорту |  | 19,30 |  | 19,30 |  | 19,30 |  | 19,30 |  | 19,30 | 19,30 |
|  |  | управление имущественных отношений |  | 5,47 |  | 5,47 |  | 5,47 |  | 5,47 |  | 5,47 | 5,47 |
|  |  | территориальные отделы |  | 22,28 |  | 22,28 |  | 22,28 |  | 22,28 |  | 22,28 | 22,28 |
|  |  | финансовое управление |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
| 2.10. | Испытания электрооборудования и осветительной сети | Всего: |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
|  |  | администрация городского округа |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
|  |  | управление образования |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
|  |  | управление культуры |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
|  |  | комитет по физической культуре и спорту |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
|  |  | управление имущественных отношений |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
|  |  | территориальные отделы |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
|  |  | финансовое управление |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
| 2.11. | Обучение операторов котельных установок | Всего: |  | 296,00 |  | 296,00 |  | 296,00 |  | 296,00 |  | 296,00 | 296,00 |
|  |  | администрация городского округа |  | 1,50 |  | 1,50 |  | 1,50 |  | 1,50 |  | 1,50 | 1,50 |
|  |  | управление образования |  | 108,00 |  | 108,00 |  | 108,00 |  | 108,00 |  | 108,00 | 108,00 |
|  |  | управление культуры |  | 117,00 |  | 117,00 |  | 117,00 |  | 117,00 |  | 117,00 | 117,00 |
|  |  | комитет по физической культуре и спорту |  | 36,50 |  | 36,50 |  | 36,50 |  | 36,50 |  | 36,50 | 36,50 |
|  |  | управление имущественных отношений |  | 1,50 |  | 1,50 |  | 1,50 |  | 1,50 |  | 1,50 | 1,50 |
|  |  | территориальные отделы |  | 31,50 |  | 31,50 |  | 31,50 |  | 31,50 |  | 31,50 | 31,50 |
|  |  | финансовое управление |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
| 2.12. | Обучение ответственных за электроустановки | Всего: |  | 317,50 |  | 317,50 |  | 317,50 |  | 317,50 |  | 317,50 | 317,50 |
|  |  | администрация городского округа |  | 7,50 |  | 7,50 |  | 7,50 |  | 7,50 |  | 7,50 | 7,50 |
|  |  | управление образования |  | 157,50 |  | 157,50 |  | 157,50 |  | 157,50 |  | 157,50 | 157,50 |
|  |  | управление культуры |  | 105,00 |  | 105,00 |  | 105,00 |  | 105,00 |  | 105,00 | 105,00 |
|  |  | комитет по физической культуре и спорту |  | 17,50 |  | 17,50 |  | 17,50 |  | 17,50 |  | 17,50 | 17,50 |
|  |  | управление имущественных отношений |  | 2,50 |  | 2,50 |  | 2,50 |  | 2,50 |  | 2,50 | 2,50 |
|  |  | территориальные отделы |  | 27,50 |  | 27,50 |  | 27,50 |  | 27,50 |  | 27,50 | 27,50 |
|  |  | финансовое управление |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
| 2.13. | Обучение ответственных за газовое хозяйство | Всего: |  | 20,00 |  | 20,00 |  | 20,00 |  | 20,00 |  | 20,00 | 20,00 |
|  |  | администрация городского округа |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
|  |  | управление образования |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
|  |  | управление культуры |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
|  |  | комитет по физической культуре и спорту |  | 15,00 |  | 15,00 |  | 15,00 |  | 15,00 |  | 15,00 | 15,00 |
|  |  | управление имущественных отношений |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
|  |  | территориальные отделы |  | 5,00 |  | 5,00 |  | 5,00 |  | 5,00 |  | 5,00 | 5,00 |
|  |  | финансовое управление |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
| 2.14. | Инструктаж ответственных лиц перед началом отопительного периода | Всего: |  | 61,42 |  | 61,42 |  | 61,42 |  | 61,42 |  | 61,42 | 61,42 |
|  |  | администрация городского округа |  | 0,35 |  | 0,35 |  | 0,35 |  | 0,35 |  | 0,35 | 0,35 |
|  |  | управление образования |  | 25,42 |  | 25,42 |  | 25,42 |  | 25,42 |  | 25,42 | 25,42 |
|  |  | управление культуры |  | 24,71 |  | 24,71 |  | 24,71 |  | 24,71 |  | 24,71 | 24,71 |
|  |  | комитет по физической культуре и спорту |  | 3,53 |  | 3,53 |  | 3,53 |  | 3,53 |  | 3,53 | 3,53 |
|  |  | управление имущественных отношений |  | 0,35 |  | 0,35 |  | 0,35 |  | 0,35 |  | 0,35 | 0,35 |
|  |  | территориальные отделы |  | 7,06 |  | 7,06 |  | 7,06 |  | 7,06 |  | 7,06 | 7,06 |
|  |  | финансовое управление |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
| 2.15. | Обучение аппаратчиков химводоочистки | Всего: |  | 6,00 |  | 6,00 |  | 6,00 |  | 6,00 |  | 6,00 | 6,00 |
|  |  | администрация городского округа |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
|  |  | управление образования |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
|  |  | управление культуры |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
|  |  | комитет по физической культуре и спорту |  | 6,00 |  | 6,00 |  | 6,00 |  | 6,00 |  | 6,00 | 6,00 |
|  |  | управление имущественных отношений |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
|  |  | территориальные отделы |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
|  |  | финансовое управление |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
| 2.16. | Техническое обслуживание системы вентиляции и кондиционирования | Всего: |  | 267,60 |  | 267,60 |  | 267,60 |  | 267,60 |  | 267,60 | 267,60 |
|  |  | администрация городского округа |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
|  |  | управление образования |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
|  |  | управление культуры |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
|  |  | комитет по физической культуре и спорту |  | 267,60 |  | 267,60 |  | 267,60 |  | 267,60 |  | 267,60 | 267,60 |
|  |  | управление имущественных отношений |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
|  |  | территориальные отделы |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
|  |  | финансовое управление |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
| 2.17. | Перенос узла учета электрической энергии на границу балансовой принадлежности | Всего: |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
|  |  | администрация городского округа |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
|  |  | управление образования |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
|  |  | управление культуры |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
|  |  | комитет по физической культуре и спорту |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
|  |  | управление имущественных отношений |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
|  |  | территориальные отделы |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
|  |  | финансовое управление |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
| 2.18. | Поверка (замена) приборов учета газа | Всего: |  | 254,23 |  | 254,23 |  | 254,23 |  | 254,23 |  | 254,23 | 254,23 |
|  |  | администрация городского округа |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
|  |  | управление образования |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
|  |  | управление культуры |  | 198,23 |  | 198,23 |  | 198,23 |  | 198,23 |  | 198,23 | 198,23 |
|  |  | комитет по физической культуре и спорту |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
|  |  | управление имущественных отношений |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
|  |  | территориальные отделы |  | 56,00 |  | 56,00 |  | 56,00 |  | 56,00 |  | 56,00 | 56,00 |
|  |  | финансовое управление |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
| 2.19. | Поверка (замена) приборов учета воды | Всего: |  | 77,55 |  | 77,55 |  | 77,55 |  | 77,55 |  | 77,55 | 77,55 |
|  |  | администрация городского округа |  | 3,14 |  | 3,14 |  | 3,14 |  | 3,14 |  | 3,14 | 3,14 |
|  |  | управление образования |  | 34,91 |  | 34,91 |  | 34,91 |  | 34,91 |  | 34,91 | 34,91 |
|  |  | управление культуры |  | 31,61 |  | 31,61 |  | 31,61 |  | 31,61 |  | 31,61 | 31,61 |
|  |  | комитет по физической культуре и спорту |  | 0,99 |  | 0,99 |  | 0,99 |  | 0,99 |  | 0,99 | 0,99 |
|  |  | управление имущественных отношений |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
|  |  | территориальные отделы |  | 6,90 |  | 6,90 |  | 6,90 |  | 6,90 |  | 6,90 | 6,90 |
|  |  | финансовое управление |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
| 3. | Обеспечение проведения противопожарных мероприятий муниципальными учреждениями, находящимися в собственности Новоалександровского городского округа Ставропольского края, всего | бюджет городского округа всего, |  | 4 354,43 |  | 4 354,43 |  | 4 354,43 |  | 4 354,43 |  | 4 354,43 | 4 354,43 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства местного бюджета, всего |  | 4 354,43 |  | 4 354,43 |  | 4 354,43 |  | 4 354,43 |  | 4 354,43 | 4 354,43 |
|  |  | в т. ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | администрации городского округа |  | 58,74 |  | 58,74 |  | 58,74 |  | 58,74 |  | 58,74 | 58,74 |
|  |  | управлению образования |  | 3 087,59 |  | 3 087,59 |  | 3 087,59 |  | 3 087,59 |  | 3 087,59 | 3 087,59 |
|  |  | управлению культуры |  | 895,18 |  | 895,18 |  | 895,18 |  | 895,18 |  | 895,18 | 895,18 |
|  |  | комитету по физической культуре и спорту |  | 78,20 |  | 78,20 |  | 78,20 |  | 78,20 |  | 78,20 | 78,20 |
|  |  | управлению имущественных отношений |  | 8,80 |  | 8,80 |  | 8,80 |  | 8,80 |  | 8,80 | 8,80 |
|  | в том числе следующие мероприятия: | территориальным отделам |  | 164,32 |  | 164,32 |  | 164,32 |  | 164,32 |  | 164,32 | 164,32 |
|  |  | финансовому управлению |  | 61,60 |  | 61,60 |  | 61,60 |  | 61,60 |  | 61,60 | 61,60 |
| 3.1. | Техническое обслуживание пожарной сигнализации | Всего: |  | 1 152,00 |  | 1 152,00 |  | 1 152,00 |  | 1 152,00 |  | 1 152,00 | 1 152,00 |
|  |  | администрация городского округа |  | 26,40 |  | 26,40 |  | 26,40 |  | 26,40 |  | 26,40 | 26,40 |
|  |  | управление образования |  | 545,60 |  | 545,60 |  | 545,60 |  | 545,60 |  | 545,60 | 545,60 |
|  |  | управление культуры |  | 377,60 |  | 377,60 |  | 377,60 |  | 377,60 |  | 377,60 | 377,60 |
|  |  | комитет по физической культуре и спорту |  | 35,20 |  | 35,20 |  | 35,20 |  | 35,20 |  | 35,20 | 35,20 |
|  |  | управление имущественных отношений |  | 8,80 |  | 8,80 |  | 8,80 |  | 8,80 |  | 8,80 | 8,80 |
|  |  | территориальные отделы |  | 96,80 |  | 96,80 |  | 96,80 |  | 96,80 |  | 96,80 | 96,80 |
|  |  | финансовое управление |  | 61,60 |  | 61,60 |  | 61,60 |  | 61,60 |  | 61,60 | 61,60 |
| 3.2. | Ремонт пожарной сигнализации | Всего: |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
|  |  | администрация городского округа |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
|  |  | управление образования |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
|  |  | управление культуры |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
|  |  | комитет по физической культуре и спорту |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
|  |  | управление имущественных отношений |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
|  |  | территориальные отделы |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
|  |  | финансовое управление |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
| 3.3. | Стрелец-Мониторинг | Всего: |  | 1 242,00 |  | 1 242,00 |  | 1 242,00 |  | 1 242,00 |  | 1 242,00 | 1 242,00 |
|  |  | администрация городского округа |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
|  |  | управление образования |  | 1 134,00 |  | 1 134,00 |  | 1 134,00 |  | 1 134,00 |  | 1 134,00 | 1 134,00 |
|  |  | управление культуры |  | 72,00 |  | 72,00 |  | 72,00 |  | 72,00 |  | 72,00 | 72,00 |
|  |  | комитет по физической культуре и спорту |  | 36,00 |  | 36,00 |  | 36,00 |  | 36,00 |  | 36,00 | 36,00 |
|  |  | управление имущественных отношений |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
|  |  | территориальные отделы |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
|  |  | финансовое управление |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
| 3.4. | Огнезащитная обработка деревянных конструкций | Всего: |  | 1 886,53 |  | 1 886,53 |  | 1 886,53 |  | 1 886,53 |  | 1 886,53 | 1 886,53 |
|  |  | администрация городского округа |  | 32,34 |  | 32,34 |  | 32,34 |  | 32,34 |  | 32,34 | 32,34 |
|  |  | управление образования |  | 1 402,99 |  | 1 402,99 |  | 1 402,99 |  | 1 402,99 |  | 1 402,99 | 1 402,99 |
|  |  | управление культуры |  | 384,68 |  | 384,68 |  | 384,68 |  | 384,68 |  | 384,68 | 384,68 |
|  |  | комитет по физической культуре и спорту |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
|  |  | управление имущественных отношений |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
|  |  | территориальные отделы |  | 66,52 |  | 66,52 |  | 66,52 |  | 66,52 |  | 66,52 | 66,52 |
|  |  | финансовое управление |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
| 3.5. | Проверка состояния огнезащитной обработки | Всего: |  | 34,50 |  | 34,50 |  | 34,50 |  | 34,50 |  | 34,50 | 34,50 |
|  |  | администрация городского округа |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
|  |  | управление образования |  | 5,00 |  | 5,00 |  | 5,00 |  | 5,00 |  | 5,00 | 5,00 |
|  |  | управление культуры |  | 29,50 |  | 29,50 |  | 29,50 |  | 29,50 |  | 29,50 | 29,50 |
|  |  | комитет по физической культуре и спорту |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
|  |  | управление имущественных отношений |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
|  |  | территориальные отделы |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
|  |  | финансовое управление |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
| 3.6. | Приобретение огнетушителей | Всего: |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
|  |  | администрация городского округа |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
|  |  | управление образования |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
|  |  | управление культуры |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
|  |  | комитет по физической культуре и спорту |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
|  |  | управление имущественных отношений |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
|  |  | территориальные отделы |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
|  |  | финансовое управление |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
| 3.7. | Проверка знаний пожарно-технического минимума | Всего: |  | 16,00 |  | 16,00 |  | 16,00 |  | 16,00 |  | 16,00 | 16,00 |
|  |  | администрация городского округа |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
|  |  | управление образования |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
|  |  | управление культуры |  | 9,00 |  | 9,00 |  | 9,00 |  | 9,00 |  | 9,00 | 9,00 |
|  |  | комитет по физической культуре и спорту |  | 7,00 |  | 7,00 |  | 7,00 |  | 7,00 |  | 7,00 | 7,00 |
|  |  | управление имущественных отношений |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
|  |  | территориальные отделы |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
|  |  | финансовое управление |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
| 3.8. | Испытание пожарных кранов, перемотка рукавов | Всего: |  | 23,40 |  | 23,40 |  | 23,40 |  | 23,40 |  | 23,40 | 23,40 |
|  |  | администрация городского округа |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
|  |  | управление образования |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
|  |  | управление культуры |  | 22,40 |  | 22,40 |  | 22,40 |  | 22,40 |  | 22,40 | 22,40 |
|  |  | комитет по физической культуре и спорту |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
|  |  | управление имущественных отношений |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
|  |  | территориальные отделы |  | 1,00 |  | 1,00 |  | 1,00 |  | 1,00 |  | 1,00 | 1,00 |
|  |  | финансовое управление |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
| 4. | Организация мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края, всего | бюджет городского округа всего, |  | 183,65 |  | 183,65 |  | 183,65 |  | 183,65 |  | 183,65 | 183,65 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства краевого бюджета, всего |  | 183,65 |  | 183,65 |  | 183,65 |  | 183,65 |  | 183,65 | 183,65 |
|  |  | в т. ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | администрации городского округа |  | 183,65 |  | 183,65 |  | 183,65 |  | 183,65 |  | 183,65 | 183,65 |
|  |  | управлению образования |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
|  |  | управлению культуры |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
|  |  | комитету по физической культуре и спорту |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
|  | в том числе следующие мероприятия: | управлению имущественных отношений |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
|  |  | территориальным отделам |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
|  |  | финансовому управлению |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
| 4.1. | Отлов и содержание безнадзорных животных | Всего: |  | 183,65 |  | 183,65 |  | 183,65 |  | 183,65 |  | 183,65 | 183,65 |
|  |  | администрация городского округа |  | 183,65 |  | 183,65 |  | 183,65 |  | 183,65 |  | 183,65 | 183,65 |
|  |  | управление образования |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
|  |  | управление культуры |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
|  |  | комитет по физической культуре и спорту |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
|  |  | управление имущественных отношений |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
|  |  | территориальные отделы |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
|  |  | финансовое управление |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
| 5. | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Новоалександровском городском округе Ставропольского края, всего, | бюджет городского округа всего, |  | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 | 100,00 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства местного бюджета, всего |  | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 | 100,00 |
|  |  | в т. ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | администрации городского округа |  | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 | 100,00 |
|  |  | управлению образования |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
|  |  | управлению культуры |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
|  |  | комитету по физической культуре и спорту |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
|  |  | управлению имущественных отношений |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
|  | в том числе следующие мероприятия: | территориальным отделам |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
|  |  | финансовому управлению |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
| 5.1. | Профессиональное обучение специалистов служб, обеспечивающих деятельность штаба ГО и ЧС администрации Новоалександровского городского округа | Всего: |  | 33,00 |  | 33,00 |  | 33,00 |  | 33,00 |  | 33,00 | 33,00 |
|  |  | администрация городского округа |  | 33,00 |  | 33,00 |  | 33,00 |  | 33,00 |  | 33,00 | 33,00 |
|  |  | управление образования |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
|  |  | управление культуры |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
|  |  | комитет по физической культуре и спорту |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
|  |  | управление имущественных отношений |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
|  |  | территориальные отделы |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
|  |  | финансовое управление |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
| 5.2. | Материально-техническое обеспечение штаба ГО и ЧС администрации городского округа | Всего: |  | 67,00 |  | 67,00 |  | 67,00 |  | 67,00 |  | 67,00 | 67,00 |
|  |  | администрация городского округа |  | 67,00 |  | 67,00 |  | 67,00 |  | 67,00 |  | 67,00 | 67,00 |
|  |  | управление образования |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
|  |  | управление культуры |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
|  |  | комитет по физической культуре и спорту |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
|  |  | управление имущественных отношений |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
|  |  | территориальные отделы |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
|  |  | финансовое управление |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |

- Приложение 4

- к муниципальной

- программе «Развитие

- систем коммунальной инфраструктуры,

- защита населения и территории

- от чрезвычайных ситуаций

- в Новоалександровском городском

- округе Ставропольского края»

Сведения

о весовых коэффициентах, присвоенных целям муниципальной Программы 
«Развитие систем коммунальной инфраструктуры, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Новоалександровском городском округе Ставропольского края», задачам основных мероприятий

Таблица 3.1

| № п/п | Цели Программы и задачи основных мероприятий | Значения весовых коэффициентов, присвоенных целям Программы и задачам основных мероприятий по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Цель 1 Повышение энергетической эффективности использования коммунальных ресурсов объектами муниципальных учреждений, находящимися в собственности Новоалександровского городского округа Ставропольского края | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 1.1. | Задача 1 основного мероприятия 1 Модернизация на объектах муниципальных учреждений | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 1.2. | Задача 2 основного мероприятия 1 Повышение эффективности использования энергетических ресурсов на объектах муниципальных учреждений | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 2. | Цель 2 Обеспечение бесперебойного функционирования инженерных коммунальных систем на объектах муниципальных учреждений | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 2.1. | Задача 1 основного мероприятия 2 Приведение инженерных коммунальных систем на объектах муниципальных учреждений в соответствие с требованиями технических регламентов по содержанию зданий | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 3. | Цель 3 Обеспечение проведения противопожарных мероприятий муниципальными учреждениями, находящимися в собственности Новоалександровского городского округа Ставропольского края | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 3.1. | Задача 1 основного мероприятия 3 Приведение объектов муниципальных учреждений в соответствие с требованиями противопожарной безопасности | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 4. | Цель 4 Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 4.1. | Задача 1 основного мероприятия 4 Привлечение специализированных организаций для выполнения работ по отлову и содержанию безнадзорных животных | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 5. | Цель 5 Снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 5.1. | Задача 1 основного мероприятия 5 Организация проведения мероприятий и обеспечения финансирования по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |